PAPILDOMAS Susitarimas Nr. 4

PRIE 2022 M. BALANDŽIO 22 D. SUTARTIES NR. 22-1080

2024 m.  ________________ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau - Užsakovas), ir

UAB „Fegda“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2022 m. balandžio 22 d. Sutarties Nr. 22-1080 „Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis) 17.5.1, 17.5.3 ir 17.7 papunkčiais ir atsižvelgiant į Rangovo 2024-05-22 pateiktą raštą Nr. P-2-152 „Dėl darbų pakeitimo parengimo“  sudarome šį papildomą susitarimą ir susitariame:

- Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,3.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be PVM 1 789 097,35 Eur (vienas milijonas septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt septyni eurai 35 ct) ir PVM – 375 710,44 Eur (trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų 44 ct), Darbų kaina su PVM – 2 164 807,79  Eur (du milijonai šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyni  eurai, 79 ct) (toliau – Darbų kaina). Darbų kainos sudedamosios dalys pateikiamos Įkainotos veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis“.

- Pakeisti Sutarties įkainotos veiklos sąrašą (Sutarties 1 priedas), ir išdėstyti jį nauja redakcija (1 priedas).

- Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

- Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- PRIDEDAMA: Nevykdomų/ papildomų darbų sąmata Nr. 3, 7 lapai, Nevykdomų/ papildomų darbų sąmata Nr. 4, 3 lapai, Nevykdomų/ papildomų darbų sąmata Nr. 5, 1 lapas, Nevykdomų/ papildomų darbų sąmata Nr. 6, 10 lapų, Sutarties 1 priedas, 1 lapas.

Šalių parašai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 | Rangovas UAB „Fegda“ Įmonės kodas 110801759 PVM mokėtojo kodas LT108017515 Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius Tel. (8 5) 2306234 El. paštas vilnius@fegda.lt A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas Banko kodas 21500 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna ______________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Generalinis direktorius Jonas Jablonskis _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |