KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS administracija

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

| UAB „Inkomsta & Co“ El. p. company@inkomsta.lt | 2022-04- Nr. |
| --- | --- |

DĖL 2019-05-31 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S1-581

Kretingos rajono savivaldybės administracija, kaip Užsakovas, su Jūsų bendrove (toliau – Rangovas) 2019 m. gegužės 31 d. pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. S1-581 (toliau – Sutartis) dėl Savanorių g. KT8074 (ruožas nuo 0,417 km iki 0,613 km) ir gatvės (be pavadinimo) KT8147 Kretingos mieste statybos darbų pagal techninį darbo projektą. Statybos darbai yra pilnai užbaigti ir atlikti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktų reikalavimais. Atliktų darbų vertė – 605 696,65  Eur su PVM, 500 575,74 Eur be PVM. Statybos darbų pradžia 2019 m. liepos mėn., pabaiga 2021 m. sausio mėn. Darbų perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas 2021 m. sausio 7 d.

Pažymime, kad Rangovas pilnai įvykdė Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus. Rangovui nebuvo prievolės gauti statybos užbaigimo aktą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikiant prašymą ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus.

Administracijos direktorius			                  Egidijus Viskontas

S. Jazbutienė, tel. (8 445) 75 113, el. p. sigute.jazbutiene@kretinga.lt