KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

| UAB „Inkomsta & Co“ El. paštas company@inkomsta.lt |  |  |
| --- | --- | --- |

PAŽYMA – ATSILIEPIMAS

UAB „Inkomsta & Co“ (įmonės kodas 302545454) pagal 2022 m. balandžio 11 d. darbų pirkimo sutartį Nr. AS-601 (pirkimo Nr. 586764) „Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos ir jų elementų rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai“ vykdė darbus. Darbai pagal sutartį yra pilnai užbaigti. Pagal sutartį atlikta darbų už 863976,97 Eur su PVM. Darbų pradžia: 2022 m. balandžio mėn., darbų pabaiga: 2022 m. gruodžio 7 d.

Techninės priežiūros vykdytojas parašu patvirtino, kad darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius             	                                                                                       Sigitas Karbauskas

Jonas Jackus tel. 867220391, el. paštas jonas.jackus@klaipedos-r.lt