VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

| UAB „Helanas“ Kopija AB „Problematika“ |  |  |  | Nr. | (7.2E) 2E- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į | 2020-09-15 | Nr. | 1 |

DĖL PAPILDOMO SUBRANGOVO (2020-08-06 SUTARTIS NR. S-1065)

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) ir ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Helanas“ (atsakingas partneris) ir UAB „Plungės Jonis-S“, vykdo 2020 m. rugpjūčio 6 d. pasirašytą sutartį Nr. S-1065 „Rajoninio kelio Nr. 3104 Vaškai–Puodžiūnai ruožo nuo 0,685 iki 8,14 km žvyro dangos paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ (toliau – Sutartis).

Kelių direkcija susipažino su UAB „Helanas“ 2020 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. 1 pateikta informacija apie subrangovo UAB „Pasvalio melioracija“ pasitelkimą atlikti Sutartyje numatytus žvyro dangos paprastojo remonto darbus, ir šiam pasitelkimui neprieštarauja.

Vadovaujantis Sutarties 19 ir 87 punktų nuostatomis, tuo atveju, kai keičiasi subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas rangovo pasiūlyme), rangovas privalo atnaujinti Darbų grafiką, nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintas Darbų grafikas turi būti suderintas su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Kelių direkcijos atstovu. Prašome šį atnaujintą dokumentą pasirašyti elektroniniais parašais ir pateikti Kelių direkcijai adoc formatu el. pašto adresu lakd@lakd.lt.

Primename, kad pagal Sutarties 87 punkto reikalavimus papildomai pasitelkti subrangovai gali pradėti vykdyti darbus tik po atnaujinto Darbų grafiko suderinimo.

| Laikinai einantis direktoriaus pareigas |  | Remigijus Lipkevičius |
| --- | --- | --- |

K. Petrauskienė, tel. (8 5)  232 9651, el. p. kristina.petrauskiene@lakd.lt