Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1

# METADUOMENIMS GENERUOTI SKIRTO PROGRAMINIO ĮRANKIO, CENTRALIZUOTOS METADUOMENŲ SAUGOJIMO BAZĖS IR API REPOZITORIAUS SUKŪRIMO PASLAUGOS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilnius, 2024

Turinys

1.	Dokumentų sąrašas	2

2.	Sąvokos ir sutrumpinimai	3

3.	Pirkimo objektas	6

4.	Esamos situacijos apibūdinimas	6

5.	Principinė architektūra	7

6.	Funkciniai reikalavimai	9

6.1.	Duomenų katalogas	10

6.2.	Duomenų agentas	19

6.2.3.	Autorizacija	19

6.2.4.	Užklausos	20

6.2.5.	Schemos	20

6.2.6.	Išoriniai duomenų šaltiniai	21

6.2.7.	Formatai	22

6.3.	Kiti nenumatyti reikalavimai	22

7.	Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai	22

8.	Nefunkciniai reikalavimai	23

9.	Reikalavimai projekto valdymui	24

10.	Paslaugų užsakymo tvarka	25

11.	Pasirinktas kūrimo būdas	26

12.	Reikalavimai įgyvendinimo etapams	26

13.	Reikalavimai paslaugų suteikimo apimtims	26

14.	Kokybės užtikrinimas ir testavimas	27

15.	Reikalavimai diegimui	28

16.	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	28

17.	Reikalavimai pakeitimų valdymui	29

18.	Baigiamosios nuostatos	29

# Dokumentų sąrašas

  - Duomenų valdymo modelio sukūrimas. Projektas. Nr. 02-009-P-0001 [DVMS]

  - Dėl registrų sąrašo reorganizavimo į registrų ir valstybės informacinių sistemų registrą ir registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų patvirtinimo. Nuostatai. [RISR]

  - Atvirų duomenų portalo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-23 nutarimas Nr. 252 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Dokumentų rinkinių portalo steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ [ ADPN];

  - Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 4-363 „Dėl Dokumentų rinkinių portalo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Nuostatai. Nr. 4-23.  [ADP]

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas. Įstatymas. Nr. XI-1807.  [VIIV]

  - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas. Įstatymas. Nr. VIII-1524. . [TGI]

  - Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo. Rekomendacijos. Nr.  2023-03-29. [TFS]

  - Dėl Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tvarkos aprašas. Nr. 4-1150. 2022-04-01. [DATA]

  - 2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/903, kuriuo nustatomos viešojo sektoriaus aukšto lygio sąveikumo visoje Sąjungoje priemonės (Europos sąveikumo aktas) [ESA]

# Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka / Trumpinys | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ADP | Lietuvos atvirų duomenų portalo informacinė sistema |
| API repozitorius | Versijuojama failų saugykla, naudojant git protokolą, kurioje saugomi API schemų failai, tokie kaip WSDL, XSD, OpenAPI ir kitų formatų API schemų failai. |
| DCAT-AP_LT | Metaduomenų specifikacija [DCAT-AP_LT]. |
| Centralizuota metaduomenų saugojimo bazė, Duomenų katalogas, Lietuvos duomenų katalogas | Dar vadinama, Duomenų katalogas, Lietuvos duomenų katalogas. Tai katalogas, kuriame kaupiami metaduomenis duomenys apie valstybės informacinius išteklius. Duomenų kataloge nėra saugomi patys duomenys, yra pateikiami tik duomenų aprašymai ir nuorodos, kur yra patys duomenys. |
| Duomenų struktūros aprašas, DSA | Specifikacija, atitinkanti [RML] skirta DCAT-AP-LT, fizinio (SQL, CSV, JSON, XML), loginio () ir semantinio (OWL/RDFS) duomenų modelių suvedimui, duomenų brandos lygio vertinimui ir prieigos lygmens nustatymui [DSA]. |
| IRI | Tas pats, kas URI, tik su galimybe naudoti ne tik ASCII, bet ir kitų kalbų specialiuosius simbolius, tokius kaip lietuviškas raides [LDG]. |
| Leidimas | Šio dokumento kontekste, leidimas yra OAuth žodyne naudojama sąvoka (angl. scope), kas yra sąrašas leidimų, pateikiamų nurodant konkretaus leidimo identifikatorių [RFC-8693]. |
| PO | Perkančioji organizacija. |
| Programinis įrankis, duomenų agentas | Dar vadinama “duomenų agentas”. Tai - sisteminė programinė įranga skirta duomenų skaitymui iš įvairių duomenų šaltinių tiek iš failinės sistemos, tiek HTTP protokolu, įvairiais formatais (SQL, CSV, JSON, XML) ir jų perdavimui per API pagal UDTS specifikaciją. |
| RISR | Registrų ir informacinių sistemų registro informacinė sistema [RISR]. Pagal pasikeitusį reguliavimą planuojamas naujas pavadinimas – Informacinių sistemų registro sistema |
| Sąvokos (angl. Term) | Šio dokumento kontekste, sąvokos yra formalų apibrėžimą turinčios sąvokos pagal OWL modelį, kurioms priskirti identifikatoriai IRI formatu [LDG]. |
| SCRUM metodika | Iteracinio-inkrementinio (angl. Aglie) projektų valdymo metodika [SCRUM]. |
| Semantinis modelis | Metaduomenų modelio dalis, skirta tvarkyti semantinius elementus, skirta semantiniam sąveikumui ES mastu užtikrinti. Šio dokumento kontekste, semantinis modelis yra OWL arba RDFS duomenys pateikti vienu iš RDF suderinamų formatų (angl. Semantic data specification [SEMIC]). |
| Taikymo profilis (angl. Application profile), profilis | Duomenų modelio specifikacija, ribojanti, išplečianti, apjungianti ar teikianti paaiškinimus apie kitų duomenų modelių specifikacijų naudojimą [PROF, SEMIC]. |
| Universalioji duomenų teikimo sąsaja, UDTS | Struktūrizuotas (mašininiam skaitymui skirtas) dokumentas OpenAPI formatu, aprašantis duomenų teikimo sąsajos (API) struktūrą, logiką, semantiką bei kitus aspektus, reikalingus siekiant visavertiškai pasinaudoti sąsaja. [UDTS, TFS] |
| URI | Universalus resurso identifikatorius [LDG]. |
| URI išvedimas (angl. URI dereferencing) | Informacinė sistema, kuri pateikia informaciją arba duomenis apie pateiktą URI, informacija įprastai pateikiama HTML formatu, o duomenys vienu iš RDF formatų [LDG]. |
| Uždari duomenys | Duomenys skirti vienos informacinės sistemos reikmėms, neskirti apsikeitimui su kitomis sistemomis [BRAIF]. |
| Projekto partneriai | Duomenų valdymo modelio sukūrimas projekto partneriai, jų sąrašas skelbiamas ir atnaujinamas: |

# Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas – perkamos specialistų paslaugos, kurios skirtos metaduomenims generuoti skirto programinio įrankio, centralizuotos metaduomenų saugojimo bazės ir API repozitoriaus sukūrimui  (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimui keliami šie pagrindiniai uždaviniai:

    - Sukurti centralizuotą metaduomenų saugojimo bazę (dar vadinama Metaduomenų katalogas, CMSB), kuriame bus saugomi  institucijų tvarkomų informacinių sistemų metaduomenys (duomenys apie duomenis) su aprašais pagal   DCAT-AP-LT ir DSA specifikacijas. Metaduomenų katalogas bus kaip centrinė duomenų bazė apie egzistuojančius duomenis, leisianti centralizuotai talpinti ir surasti reikalingus metaduomenis. Ji kuriama tobulinant Lietuvos Atvirų duomenų katalogą data.gov.lt.

    - Sukurti programinį įrankį (dar vadinama - Duomenų agentą), kuris iš informacinių sistemų (toliau – IS) duomenų šaltinių pateiks metaduomenis Metaduomenų katalogui ir teiks pačius duomenis bendram naudojimui tarp institucijų JSON-LD formatu, pagal UDTS specifikacijos (https://ivpk.github.io/uapi/) reikalavimus. Agentas kuriamas modifikuojant atviriems duomenis kurtą agentą pavadinimu Spinta (https://github.com/atviriduomenys/spinta/).

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – Perkančioji organizacija, VSSA) perkamos Paslaugos turi būti teikiamos adresu Konstitucijos pr. 15-89, Vilniuje.

  - Paslaugų teikimo trukmė – 15 (penkiolika) mėnesių  nuo sutarties įsigaliojimo dienos (garantinio aptarnavimo terminas – 12 mėnesių po paslaugų suteikimo).

  - Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis.

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

# Esamos situacijos apibūdinimas

  - VSSA įgyvendina projektą „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“ (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis. Projekto tikslas – sukurti centralizuotai valdomas technines priemones, įgalinančias valstybės informacinių išteklių valdytojus parengti ir pateikti Informacinių sistemų ir registrų duomenis bei jų metaduomenis valstybės reikmėms, o atvirus duomenis – verslo subjektams ir visuomenei be išankstinių sąlygų, bei patogiai rasti ir gauti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis tiek verslo plėtrai, tiek ir nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimui. Vienas iš Projekto uždavinių yra sukurti priemones, galinčias automatizuotu būdu rinkti ir atnaujinti valstybės informacinių išteklių (toliau – VII) metaduomenis, įdiegti paruoštas informacinių sistemų API sąsajas ir VII metaduomenų tvarkymo priemones, talpinamas API saugykloje (angl. repository) ir Metaduomenų kataloge. Projekto įgyvendinimo terminas - 2026 m. balandžio 30 d.

  - Projekto metu buvo sukurtas VII duomenų valdymo modelis, kuris apima DCAT-AP-LT, UDTS, DSA specifikacijas. VII duomenų valdymo modelis apibrėžia duomenų modelį ir reikalavimus, kurių dėka užtikrinamas sklandus apsikeitimas duomenimis tarp valstybės institucijų ir už jos ribų. Šio Pirkimo metu įgyvendinamos priemonės turi būti suderinamos su duomenų valdymo modelio sudėtyje esančiomis specifikacijomis.

    - DCAT-AP-LT – tai metaduomenų tvarkymo specifikacija, skirta valstybės informacinių išteklių metaduomenims tvarkyti, kuri apjungia duomenų katalogavimo DCAT-AP ir elektroninių paslaugų CPSV duomenų modelius bei integruoja papildomus lokalius elementus Daugiau informacijos https://ivpk.github.io/DCAT-AP-LT/.

    - UDTS yra OpenAPI specifikacijos šablonas, skirtas apsikeitimui duomenimis tarp IS vieningu formatu ir protokolu, užtikrinant semantinį duomenų sąveikumą, naudojant vienodą autorizacijos (OAuth 2) ir telemetrijos (Open Telemetry) mechanizmą. Daugiau informacijos https://ivpk.github.io/uapi/.

    - DSA – skirtas DCAT, fizinio modelio (SQL, XML, JSON, CSV), loginio modelio (UDTS schemos) ir semantinio modelio (OWL, RDFS, SKOS) duomenų susiejimui tarpusavyje, prieigos lygmens nustatymui ir brandos lygio vertinimui. Daugiau informacijos https://ivpk.github.io/dsa/.

  - Kadangi VII duomenų valdymo modelis buvo rengiamas remiantis ADP kūrimo patirtimi, ADP naudojamos priemonės didele dalimi atitinka VII duomenų valdymo modelyje numatytas specifikacijas, tačiau ADP yra skirtas tik atviriems duomenims ir įgyvendinta tik DCAT-AP dalį, tačiau nepalaiko DCAT-AP-LT.

  - Dalis šioje Specifikacijoje pateiktų reikalavimų yra įgyvendinti ADP kataloge [ADP-K] ir ADP duomenų agente [ADP-A], tačiau esamas ADP funkcionalumas gali reikalauti tam tikro išplėtimo ar pritaikymo ir stabilumo, saugumo ir patogumo naudotojui didinimo. Funkcinių reikalavimų dalyje nurodyta, kurios dalys ir kokia apimtimi įgyvendintos ADP projekto metu, jei nėra nurodyta įgyvendinimo apimtis, vadinasi, tokio funkcionalumo ADP nėra ir jį reikės įgyvendinti pilna apimtimi. Galimi įgyvendinimo apimties patikslinimai:

    - Nedidele dalimi įgyvendinta – funkcionalumas nedidele dalimi įgyvendintas, tačiau šio projekto apimtyje reikalingas esminis išplėtimas arba perdarymas.

    - Dalinai įgyvendinta – dalis funkcionalumo įgyvendinta, tačiau šio projekto metu reikalinga reikšmingas funkcionalumo išplėtimas ar tobulinimas.

    - Didele dalimi įgyvendinta  – didesnė dalis funkcionalumo jau įgyvendinta, reikalingi neesminiai patobulinimai.

  - ADP yra sukurtas naudojant Python programavimo kalbą, Django karkasą, naudojant PostgreSQL duomenų bazę, ADP duomenų agentas yra sukurtas naudojant Python programavimo kalbą, Starlette karkasą.

  - ADP programinė įranga yra atviro kodo, jos išeities kodus galima rasti github.com/atviriduomenys/katalogas ir github.com/atviriduomenys/spinta kodo repozitorijose.

# Principinė architektūra

  - Išorinės integracijos:

    - Įstaigos duomenų šaltinis [E1] – IS informaciniai ištekliai, kurie nėra teikiami apsikeitimui už IS ribų, gali būti duomenų bazės, skaičiuoklės lentelės ar kitais formatais saugomi duomenys.

    - Duomenų teikimo paslauga (API) [E2] – IS informaciniai ištekliai, teikiami apsikeitimui su kitomis IS, tačiau neatitinka UDTS reikalavimų.

    - Įstaigos duomenų katalogas [E3] – vietinis, įstaigos viduje naudojamas, duomenų katalogas, kurio duomenys nėra perduodami į Lietuvos duomenų katalogą [K1].

  - Kuriama šio Pirkimo metu:

    - Lietuvos duomenų katalogas [K1] – Lietuvos atvirų duomenų katalogas išplečiamas iki duomenų katalogo, apimant tiek atvirus, tiek uždarus duomenis, šis komponentas skirtas visų valstybės informacinių išteklių [E1, E2, E3] katalogavimui vienoje vietoje. Kataloge [K1] nesaugomi patys duomenys, saugomi tik duomenų šaltinių aprašymai pagal DCAT-AP-LT ir DSA specifikacijas, valdomos išmaniosios sutartys prieigai prie duomenų, konfigūruojami vidiniai [P1] ir išoriniai [A2] vartai, per konfigūracijų valdymo repozitorių [P2], perduodami DCAT-AP ir DSA duomenys, kurių prieigos lygmuo nurodytas kaip atviri duomenys, užtikrinant once-only principą. Lietuvos duomenų katalogas yra kuriamas atvirų duomenų katalogo (ADP) pagrindu.

    - Universalus duomenų agentas (API) [K2] –programinė įranga skirta IS metaduomenų DSA formatu ir  duomenų UDTS protokolu skaitymui, transformavimui ir publikavimui realiu laiku, per API, diegiama kiekvienos įstaigos infrastruktūroje, šalia duomenų šaltinio. Universalus duomenų agentas yra kuriamas atvirų duomenų projekte sukurto agento pagrindu.

  - Kuriama kitų projektų metu:

    - Vidiniai API vartai [P1] – vienas prieigos taškas (angl. API Gateway) prie visų Lietuvos informacinių išteklių, vartai nukreipia gautas duomenų užklausas į įstaigos infrastruktūroje veikiantį duomenų agentą ir gautą atsakymą perduoda paklausėjui. Vidiniai vartai skirti duomenų apsikeitimui tarp viešojo sektoriaus IS.

    - API repozitorius [P2] – versijuojama konfigūracijų valdymo ir failų saugykla, veikianti git protokolu, kurioje saugomos DSA lentelės, OpenAPI schemos, kitos Duomenų teikimo paslaugų [E2] schemos ir konfigūracijos failai, skirti vidinių [P1] ir išorinių [A2] vartų konfigūracijai. Dalis konfigūracijos tvarkoma rankiniu būdu, dalis gaunama iš katalogo [K1].

    - Tapatybės nustatymo ir prieigų valdymo paslauga [P3] – skirta duomenų subjekto arba duomenų naudotojo prieigos nustatymui ir leidimų valdymui remiantis OAuth 2.0 specifikacijomis.

    - Telemetrijos ir monitoringo paslauga [P4] – skirta įvykių susijusių su duomenų perdavimu apskaitai ir stebėsenai.

    - Registrų ir informacinių sistemų registras (RISR) [P5] – skirtas informacinių sistemų steigimo, modernizavimo ir likvidavimo ciklui ir su informacinėmis sistemomis susijusių dokumentų (nuostatų, specifikacijų ir kitų dokumentų) valdymui.

  - ADP integracijos:

    - Išoriniai API vartai [A2] – išoriniai vartai veikia tokiu pačiu principu kaip ir vidiniai [P1], tačiau prieiga prie šių vartų nėra ribojama tik valstybiniam sektoriui, papildomai dalis duomenų, ypač atviri duomenys, gali būti dubliuojami, kad nesutrikdyti vidinių informacinių išteklių veikimo. Dubliavimas būtų atliekamas duomenų agento [K2] pagalba, kuris užtikrintų duomenų kopijos nuolatinį atnaujinimą.

# Funkciniai reikalavimai

## Duomenų katalogas

    - Duomenų katalogui keliami tie patys reikalavimai, nurodyti ADP plėtros techninėje specifikacijoje [ADPP], papildant arba perdarant žemiau išvardintas funkcijas, kad atitiktų tiek atvirų, tiek uždarų duomenų valdymo reikalavimus.

    - Katalogo duomenų modelis turi atitikti DCAT-AP-LT (https://ivpk.github.io/DCAT-AP-LT/) specifikacija su jos priedais, kartu su DSA (https://ivpk.github.io/dsa/) (didele dalimi įgyvendinta).

    - Duomenų kataloge turi būti galimybė pateikti visus DCAT-AP-LT ir DSA duomenis, laikantis vieningos duomenų peržiūros, įvedimo, keitimo ir trynimo (CRUD) principo, per patogią naudotojo sąsają, su patogia ir aiškia navigacija (didele dalimi įgyvendinta).

    - Duomenų įvedimo ir keitimo formose prie kiekvieno lauko turi būti pateikti paaiškinimai, kokio pobūdžio duomenis reikia įvesti. Jei įvedant duomenis padaryta klaida, turi būti rodomas aiškus klaidos pranešimas prie duomenų lauko, kuriame padaryta klaida (dalinai įgyvendinta).

    - Organizacijų modulis [M1] – atsakingas už organizacijų, jos atstovų, sutarčių ir prieigos prie duomenų valdymo. Organizacijų modulį sudaro sekantys komponentai:

      - Duomenų katalogo naudotojai ir jų rolės – (dalinai įgyvendinta) ADP įgyvendintos koordinatoriaus ir tvarkytojo rolės turi būti suderintos su VII rolėmis, apibrėžtomis [VIIV] įstatyme.

      - Organizacijos duomenų ištekliai – (didele dalimi įgyvendinta) organizacijos atstovai gali tvarkyti savo duomenų rinkinių sąrašą, pridėti naujus rinkinius, keisti ir trinti esamus, vykdyti paiešką ir filtruoti pagal tuos pačius kriterijus, kaip ir duomenų modulyje [M2].

      - Išmaniosios sutartys – (nedidele dalimi įgyvendinta) prieiga prie IS duomenų [E1,E2], per duomenų agentą [K2], suteikiama tik sudarius sutartį, sutarties pasirašymas inicijuojamas iš duomenų naudotojo pusės, nurodant Paslaugą [P4] prie kurios yra išvardinta, kokių duomenų reikia tai paslaugai. Sudarant sutartis nurodoma Paslauga [M4] ir duomenų rinkiniai reikalingi Paslaugai teikti. Sudarius sutartį Tapatybės nustatymo ir prieigų valdymo  serveryje [P3] užregistruojamas paslaugos klientas ir suteikiamos jam prieigos teisės, OAuth žodyne vadinamos scope.

      - Sutartims reikalingų rodiklių fiksavimas – importuoti rodiklius reikalingus išmaniosioms sutartims apie duomenų naudojimą iš Telemetrijos ir monitoringo paslaugos [P4] priemonių, kad būtų galima paskaičiuoti duomenų teikimo paslaugų kainą.

    - Duomenų modulis [M2] – duomenų rinkinių sąrašas, kurį sudaro:

      - Duomenų ištekliai – (dalinai įgyvendinta) atitinka dcat:Resource klasę, tai yra bendras skirtingų duomenų išteklių sąrašas, skirstomas į skirtingas rūšis pagal ištekliaus klasę (rdfs:Class) ir tipą (dcterms:type). Duomenų ištekliai turi atitikti DCAT 3 versijos duomenų modelį, suteikiant galimybę įvesti, keisti, trinti, peržiūrėti ir ieškoti išteklių. Gali būti sekantys išteklių variantai:

        - Informacinės sistemos duomenys (katalogas) – (dalinai įgyvendinta) iš duomenų perspektyvos, kiekviena IS yra laikoma duomenų katalogu [E1], kurį sudaro duomenų rinkiniai. Tačiau iš paslaugų perspektyvos, kiekviena IS yra paslauga. Todėl visos IS yra registruojamos kaip duomenų katalogai su žyme, kuri nurodo, kad tai yra IS, registruota kaip duomenų katalogas.

        - Duomenų katalogai – išoriniai duomenų katalogai [E3] gali būti registruojami centriniame duomenų kataloge, išorinių duomenų katalogų duomenų rinkiniai yra registruojami kaip katalogo įrašai, nurodant, kad duomenų rinkinys yra tvarkomas kitame kataloge, o centriniame kataloge pateikiamas tik įrašas.

        - Duomenų rinkiniai – (didele dalimi įgyvendinta) konkretūs duomenų ištekliai, kuriuos teikia IS (katalogas), tai gali būti vidinės duomenų bazės, tiek atviri, tiek uždari duomenys eksportuojami CSV ar kitais formatais, duomenų teikimas iš IS vidinės duomenų bazės per API ir kiti duomenų ištekliai, įeinantys į IS duomenų katalogo sudėtį. Vienas duomenų rinkinys jungia kelis duomenų šaltinius (dcat:Distribution).

        - Išorinio katalogo įrašas – (dalinai įgyvendinta) turi būti galimybė pateikti katalogo įrašus importuojamus iš išorinių katalogų [E3], DCAT reikalauja atskirti, kada katalogo įrašas yra tvarkomas pačiame duomenų kataloge, o kada importuojamas iš išorinio katalogo.

        - Duomenų paslaugos – (dalinai įgyvendinta) duomenys, kurie teikiame ne kaip statiniai failai, o teikiami per dinaminį API registruojami atskirai kaip duomenų išteklius, o ne kaip duomenų rinkinio distribucija. Viena duomenų paslauga gali būti siejama su vienu ar keliais duomenų rinkiniais. Jei duomenų paslauga teikia ne tik dinaminius duomenis per API, bet ir leidžiama atsisiųsti duomenis kaip vieną duomenų failą, tada duomenų paslaugos gali būti siejamos su duomenų rinkinio šaltiniais (dcat:Distribution).

      - Duomenų išteklių tarpusavio sąsajos - (dalinai įgyvendinta) duomenų išteklių tarpusavio sąsajos  nustatymas, nurodant, kad duomenų rinkinys priklauso katalogui arba yra duomenų paslaugos dalis, arba priklauso duomenų rinkinių serijai ar yra išvestinis duomenų rinkinys iš kito rinkinio.

      - Duomenų kilmė – (dalinai įgyvendinta) vienas iš duomenų išteklių tarpusavio sąsajų variantų yra duomenų kilmė, kur nurodoma kiekvieno duomenų ištekliaus įvestys ir išvestys. Įvestys ir išvestys yra kiti duomenų ištekliai, kurie buvo panaudoti, kuriant konkretų duomenų išteklių. Ištekliaus išvestys yra duomenų paslaugos (dcat:DataService) arba statiniai duomenų šaltiniai (dcat:Distribution). Prie kiekvieno duomenų ištekliaus turi būti atvaizduojama jo kilmė, nurodant ne tik tiesiogines įvestis, bet ir įvesčių įvestis iki pat pirminio šaltinio.

      - Duomenų išteklių ir organizacijų sąsajos - (dalinai įgyvendinta) galimybė nurodyti kaip duomenų rinkinys siejasi su organizacija, pagal DCAT reikalavimus. Duomenų išteklių ir organizacijų sąsajos turi būti kuriamos pagal poreikį per administravimo aplinką.

      - Duomenų šaltiniai - (didele dalimi įgyvendinta) atitinka dcat:Distribution ir duomenų paslaugų atveju, dinaminį šaltinį. Vienas duomenų rinkinys gali būti teikiamas skirtingais duomenų formatais, kalbomis ar profiliais, duomenų šaltinis nurodo konkretų duomenų failą ar API prieigos tašką ar metodą. Duomenų šaltiniai yra duomenų rinkinio dalis ir pateikiami kartu su duomenų rinkiniais, tačiau gali būti siejami ir su duomenų paslaugomis.

      - Duomenų struktūra - (dalinai įgyvendinta) atitinka dsa:dataset, duomenų struktūra siejama su duomenų rinkiniu, duomenų paslauga ir duomenų šaltiniu; jei duomenys teikiami pagal UDTS specifikaciją, pateikiama tik DSA lentelė CSV formatu; jei duomenų rinkinys teikiamas ne pagal UDTS specifikaciją, papildomai pateikiama ir formato, kuriuo teikiami duomenys schema (JSON Schema, XSD, WSDL, OpenAPI), jei tokia yra. Schema siejama su konkrečiu duomenų šaltiniu. Turi būti galimybė importuoti struktūrą iš DSA lentelių, taip pat turi būti galimybė importuoti struktūrą iš XSD ir JSON schemos formato failų. Turi būti atvaizduojamas visas DSA lentelės turinys duomenų kataloge, su galimybe keisti visus DSA duomenis naudojantis patogia naudotojo sąsaja.

      - Duomenų žemėlapis - be švieslenčių, kurios įgyvendintos pagal ADP plėtros techninę specifikaciją, turi būti realizuotas interaktyvus duomenų žemėlapis, kuris atvaizduoja kaip duomenys yra susiję tarpusavyje. Duomenų žemėlapis gali būti atvaizduojamas tarp organizacijų, paslaugų/IS katalogų ir semantinių žodynų, taikant aktyvius duomenų rinkinių filtrus. Pastaba: Duomenų žemėlapio funkcionalumui patenkinti yra testuojamos programinės įrangos ShowVoc (https://showvoc.op.europa.eu/#/home), WebVOWL (https://github.com/VisualDataWeb/WebVOWL),

      - Struktūros klasių diagrama – (nedidele dalimi įgyvendinta) pagal duomenų rinkinio apibrėžtą struktūrą turi būti atvaizduojama interaktyvi klasių diagrama su nuorodomis į kitų rinkinių klasių diagramas, jei rinkiniai yra susiję tarpusavyje. Klasių diagrama turi atitikti SEMIC Style Guide nurodytus reikalavimus koncepciniam modeliui pateikiamam UML formatu. Diagramai generuoti galima naudoti Mermaid.js ar analogiškas priemones, skirtas diagramų atvaizdavimui.

      - Duomenų modeliai – (didele dalimi įgyvendinta) atitinka dsa:model, duomenų modelis yra apibrėžtas DSA specifikacijoje ir nurodo duomenų lentelę, lentelės pirminį raktą ir ryšį su kitais modeliais, iš kurių paveldi pirminį raktą.

      - Duomenų laukai – (didele dalimi įgyvendinta) atitinka dsa:property, duomenų laukai siejami su duomenų modeliais ir yra apibrėžti DSA specifikacijoje, nurodo lentelės stulpelį, jo duomenų tipą, vienetus ir ryšius su kitais modeliais. Duomenų lauko logika priklauso nuo duomenų tipo.

      - Sąsaja su fiziniu modeliu – (didele dalimi įgyvendinta) atitinka dsa:resource ir dsa:source, duomenų modelius ir laukus galima susieti su konkretaus duomenų šaltinio fiziniu modeliu. Duomenų rinkinys turi vieną loginį modelį, bet kelis fizinius modelius, kuris gaunamas su kiekvienu duomenų šaltiniu. Siejant su fiziniu modeliu nurodoma konkretaus šaltinio išraiška, kurios sintaksė priklauso nuo šaltinio formato, gali būti lentelės ar stulpelio pavadinimas, XPath, arba JSONPath išraiška.

      - Brandos lygis – (didele dalimi įgyvendinta) atitinka dsa:level, siejant modelius ir laukus su fiziniu lygmeniu, nurodomas duomenų brandos lygis, apibrėžtas DSA specifikacijoje. Aukštesnių metaduomenų dimensijų brandos lygis išskaičiuojamas iš duomenų laukų brandos lygio, imant vidurkį. Priklausomai nuo brandos lygio keičiasi duomenų lauko savybės ir galimai duomenų lauko dsa:property forma.

      - Prieigos lygis – (didele dalimi įgyvendinta) atitinka dsa:access, kiekvienas duomenų laukas turi prieigos lygmenis, apibrėžtus DSA specifikacijoje, modelis, šaltinis ir kitos aukštesnės metaduomenų dimensijos įgauna aukščiausią prieigos lygmenį, nurodytą prie duomenų laukų.

      - Prieigos lygis objekto lygmeniu – (nedidele dalimi įgyvendinta) atitinka dsa:scope, naudojant duomenų filtrus turi būti galimybė sukurti prieigos teises, kurias suteikus sutartyje, teikiant duomenis būtų taikomi nurodyti filtrai, tokiu būdu apribojant duomenų apimtį individualių objektų lygmeniu. Turėtų būti priemonės, kurios leistų patikrinti, kokie duomenys atitinka nurodytus filtrus. Prieigos filtruose turi būti galimybė naudoti duomenų naudotojo ir jo atstovaujamos organizacijos identifikatorius.

      - Sąsaja su semantiniu modeliu – (dalinai įgyvendinta) atitinka dsa:uri, duomenų modelius ir laukus galima susieti su semantinio modelio klasėmis ir savybėmis apibrėžtomis naudojant OWL arba RDFS duomenų modelius, per IRI. Atlikus sąsają su semantiniu modeliu, duomenų modelių ir laukų pavadinimai ir aprašymai importuojami iš OWL arba RDFS ontologijų.

      - Sąsaja su taikymo profiliais – jei duomenų šaltinis yra susietas su taikymo profiliu, atliekant semantinį susiejimą, siūlomos klasės ir savybės iš taikymo profilio, tokiu būdu paspartinant semantinio susiejimo procesą. Jei taikymo profilis pateikia duomenų formą pagal SHACL duomenų modelį, atitinkama forma suteikiama ir duomenų laukams.

      - Sąsaja su kontroliuojamais žodynais – turi būti galimybė importuoti SKOS duomenis duomenų laukams, kurie turi atitikti kontroliuojamą žodyną.

      - Sąsaja su teisės aktais – turi būti galimybė susieti duomenų rinkinius, modelius ir laukus su teisės aktais, naudojant ELI identifikatorius.

      - Duomenų pavyzdžiai – turi būti galimybė kiekvienam modeliui ir duomenų laukui pateikti pavyzdinius duomenis, kurie padėtų geriau suprasti duomenų prasmę ir būtų naudojamos generuojant OpenAPI schemas. Pavyzdiniai duomenys taip pat bus naudojami kuriant prieigos teises objekto lygmeniu, testuojant, ar teisingai veikia filtrai. Pavyzdiniai duomenys taip pat bus naudojami užpildant testavimui skirtą API aplinką duomenimis.

      - Duomenų struktūros versijavimas – (dalinai įgyvendinta) atlikus keitimus duomenų struktūroje, turi būti galimybė fiksuoti schemos versiją įtraukiant nurodytus keitimus ir gauti struktūrą tokią, kuri buvo užfiksuota tam tikroje versijoje. Turi būti galimybė pasiekti kiekvienos versijos struktūrą ir eksportuoti konkrečios versijos duomenis visais šioje specifikacijoje paminėtais formatais. Turi būti galimybė nurodyti versijos galiojimo pradžios ir pabaigos datas.

      - Struktūros sinchronizavimas per duomenų agentą – (nedidele dalimi įgyvendinta) turi būti galimybė perduoti duomenų struktūrą duomenų agentui [K2], kuris atitinkamai veiktų pagal naują schemą perduotą iš katalogo. Analogiškai, pats duomenų agentas [K2] periodiškai nuskaitydamas duomenų šaltinio struktūrą, perduoda ją Katalogui [K1], kuris priima duomenis per API ir atnaujina struktūrą, jei struktūra keičiasi, informuojami duomenų rinkinio tvarkytojai.

      - Struktūros eksportas OpenAPI formatu – turi būti galimybė eksportuoti duomenų struktūrą OpenAPI formatu pagal UDTS šabloną ir DSA schemas. Eksportuota OpenAPI specifikacija bus perduodama į API repozitorių [P2] ir naudojamas vidiniuose [P1] ir išoriniuose [A2] API vartuose.

      - Struktūros eksportavimas JSON-LD formatu – pagal kataloge [K1] pateiktos struktūros informaciją, turi būti formuojami JSON-LD kontekstai, į kuriuos bus rodoma iš duomenų teikiamų per UDTS API [K2]. Teikiant duomenis pagal UDTS specifikaciją, JSON duomenyse naudojama @context žymė, kuri rodys į Katalogo [K1] eksportuotą JSON-LD kontekstą.

      - Struktūros eksportas OWL formatu – duomenų struktūra gali būti eksportuojama OWL formatu. Turi būti galimybė iš Katalogo [K1] eksportuotą struktūrą OWL formatu importuoti į specializuotas ontologijų rengimo programas, tokias kaip Protege, Wocbech ar kitas.

      - Struktūros importas iš DSA – (didele dalimi įgyvendinta) turi būti galimybė importuoti duomenų struktūrą iš DSA lentelių pateiktų CSV arba XLSX formatu.

      - Žodynų importas iš OWL, RDFS ir SKOS – (nedidele dalimi įgyvendinta) importuojama leksikalizacija ir vertimai katalogo palaikomomis kalbomis iš žodynų, pateiktų OWL, RDFS ir SKOS formatais.

      - Žodynų peržiūra – turi būti galimybė peržiūrėti importuotus OWL, RDFS ir SKOS žodynus kataloge [K1], pateikiant žodyno sąvokų pavadinimus ir aprašymus naudotojo pasirinkta kalba, taip pat pateikiant sąvokas URI ir informaciją, kur yra naudojama sąvoka ir statistiką, kiek kartų panaudota. Turi būti galimybė atlikti sąvokų paiešką, filtravimą, rūšiavimą pagal naudojamumą.

      - Duomenų peržiūra - (dalinai įgyvendinta) duomenų išteklio duomenų peržiūra kataloge, per UDTS API, su galimybe atlikti duomenų atranką, filtruoti duomenis pagal pasirinktus kriterijus ir atsisiųsti duomenų išranką pasirinktu (CSV, JSON, XML) formatu. Duomenų peržiūra galima tik turint reikiamas prieigos prie duomenų teises, jei tokių reikia. Turi būti galimybė pasirinkti  duomenų šaltinį - vidinius [P1], išorinius [A2] API vartus ir jų gamybines ar testavimo aplinkas.

      - UDTS API naudojimo pavyzdžiai - (dalinai įgyvendinta) naudojant tokias pačias filtravimo priemones kaip ir duomenų peržiūroje, turi būti formuojamos API užklausos pasirinktu formatu ar API klientu, pateikiant tiek pačią užklausą, tiek atsakymo pavyzdį iš pateiktų pavyzdinių duomenų.

      - UDTS API dokumentacijos generavimas – turi būti generuojama duomenų API dokumentacija, pagal UDTS šabloną, su naudojimo pavyzdžiais, pavyzdiniais duomenimis ir paaiškinimais ką reiškia kiekvienas duomenų laukas ir duomenų modelis.

      - Paslaugos – (dalinai įgyvendinta) turi būti galimybė susieti paslaugą [M4] su duomenų ištekliu, kuris yra reikalingas teikiant paslaugą ir atitinkamai rodomas sąrašas prie duomenų ištekliaus, su kokiomis paslaugomis duomenų išteklius yra susietas.

      - Sąsaja su paslaugomis ir pranešimais – (nedidele dalimi įgyvendinta) kiekvienas duomenų rinkinys gali būti siejamas su paslaugomis [M4] ir pranešimais [M3], rodant sąrašus objektų, su kuriais yra susietas.

      - Duomenų išteklio tvarkytojai – (didele dalimi įgyvendinta) turi būti galimybė priskirti organizacijos atstovus prie konkretaus duomenų išteklio, nurodant jo rolę.

      - Keitimų istorija – (dalinai įgyvendinta) visi keitimai susiję su duomenų ištekliu ar su juo susijusių duomenų (šaltinių, modelių, duomenų laukų ir kt.) turi būti fiksuojami keitimų istorijoje su galimybe atstatyti keitimą.

      - IRI atvaizdavimas naudotojui – tais atvejais, kai kataloge yra deklaruojamos sąvokos, kurios nėra susietos su išoriniais žodynais, katalogas turėtų atvaizduoti informaciją apie konkrečią klasę, savybę ir kontroliuojamo žodyno sąvoką. Jei sąvokos yra susietos su žodynais, turi būti pateikiama informacija apie išorinio žodyno sąvoką su nuoroda į kataloge [K1] teikiama išorinių žodynų peržiūra.

      - Agento [K2] registravimas – katalogas turi įgyvendinti API prieigos tašką, pagal UDTS specifikaciją, kuris leistų registruoti duomenų agentus ir priimti DSA, kuriuos agentas gauna iš šaltinio.

      - Agento [K2] stebėsena – (nedidele dalimi įgyvendinta) kataloge turi būti fiksuojama, kada agentas paskutinį kartą darė DSA atnaujinimą ir jei DSA atnaujinimas nesutampa su nurodytu atnaujinimo periodiškumu, turi būti siunčiamas pranešimas apie galimą agento veikimo sutrikimą.

      - Statistika apie duomenis – (dalinai įgyvendinta) katalogas [K1], per API, turi priimti iš agento [K2] statistiką apie duomenis, kiek yra duomenų eilučių, kiek yra kiekvieno lauko duomenų reikšmių, koks yra statistinis pasiskirstymas ir kiti statistiniai rodikliai, kurie atvaizduojami kataloge [K1], duomenų struktūros peržiūroje ir naudojami švieslentėse ir pateikiama statistinė informacija bendrai apie visus duomenis.

      - Semantinė paieška (SPARQL) – šiuo metu ADP yra įgyvendinta teksto paieška naudojant ElasticSearch, papildomai reikalinga ir semantinė paieška pagal SPARQL užklausas, skaitant duomenis iš tripletų saugyklos (angl. Triple store) grafų duomenų bazės, kuri būtų nuolat atnaujinama keičiant duomenis. Semantinė paieška būtų taikoma tik Kataloge [K1] saugomiems DCAT-AP-LT modelio duomenims. Pastaba: šiuo metu tiriamas programinės įrangos Vocbench3 semantinės paieškos funkcionalumo pritaikomumas užduočiai.

    - Pranešimai [M3] - (dalinai įgyvendinta) pranešimų modulis yra skirtas pranešimų valdymui vienoje vietoje. Pranešimus galima pateikti prie kiekvieno duomenų elemento, prie duomenų rinkinio, modelio, lauko, prie pačių duomenų, prie paslaugų ir kitų vietų. Visi pranešimai valdomi vienoje vietoje, tačiau yra rodomi ir atskirai prie kiekvieno elemento, prie kurio buvo pateiktas pranešimas komentaro forma. Organizacijos atstovas, kuriam buvo adresuotas pranešimas, turi sureaguoti į pranešimą per nustatytą laiką. Turi būti vykdoma pranešimų stebėsena, fiksuojamas reakcijos į pranešimą laikas.

      - Sutarties iniciavimas – (nedidele dalimi įgyvendinta) inicijuojant sutartį dėl duomenų teikimo, sukuriamas pranešimas dėl sutarties.

      - Išorinės integracijos – šalia ADP įgyvendintų pranešimų apie pateiktą prašymą el. paštu, turi atsirasti galimybė integruoti pranešimų siuntimą į išorines sistemas, įgyvendinant sąsajas su DBSIS ir Jira. Išorinėse sistemose turi būti ir atgalinio ryšio sekimas, jei tai palaiko išorinė sistema. Atgalinis ryšys turi veikti taip, kad pranešimo statusas būtų susiejamas su išorinės užduočių sistemos statusu, pakeitus užduoties statusą išorinėje sistemoje, jis pasikeičia ir prie pranešimo.

      - Sutarčių įtvirtinimas – kriptografijos priemonių pagalba turi būti užtikrinta, kad duomenų katalogo administratoriai negalėtų sudarinėti sutarčių vienašališkai, be duomenų teikėjo žinios. Kiekviena sutartis pasirašoma Agento [K2] ir Katalogo [K1] kriptografiniais raktais, tokiu būdu užtikrinant, kad sutartis negalėtų būti vienašališkai sukurta tik Katalogo [K1] pusėje.

    - Paslaugos [M4] - viešosios paslaugos, kurios atitinka cpsv∶PublicService apibrėžimą , papildomai gali būti pateikiamos kitos paslaugos, kuri atitinka ADP panaudojimo atvejus, apimančius ne tik viešąsias, bet visas elektronines paslaugas, kurioms teikti naudojami atviri duomenys. Viešoji paslauga siejama su IS, kurioje teikiama paslauga. Kitos paslaugos yra siejamos su duomenų panaudojimo atvejais, kuriant įvairias paslaugas, tai atitinka ADP panaudojimo atvejus, tik išplečiama iki paslaugų, kurios teikiamos naudojant tiek atvirus, tiek uždarus duomenis.

      - Sąsaja su teikiamais duomenimis – viešosios paslaugos, kurios atitinka IS, yra siejamos su duomenų katalogais iš duomenų modulio [M2], nurodant, kad IS kaupiami duomenys yra teikiami per katalogą, kitos paslaugos gali būti siejamos ne su katalogais, o su duomenų rinkiniais ar duomenų teikimo paslaugomis.

      - Sąsaja su naudojamais duomenimis – (didele dalimi įgyvendinta) tais atvejais, kai Paslauga naudoja duomenis, turi būti galimybė nurodyti, kuriuos konkrečius duomenų išteklius paslauga naudoja.

      - Sąsaja su organizacija – paslaugas galima susieti su organizacijomis, tokiu atveju, organizacijos atstovai gali tvarkyti paslaugą, kaip tai yra daroma duomenų modulyje.

      - Sąsaja su pranešimų moduliu – (nedidele dalimi įgyvendinta) prieiga prie duomenų išduodama paslaugai per duomenų išteklius susietus su paslauga. Inicijuojant sutartį dėl prieigos prie duomenų iš Paslaugų modulio, pirmiausiai suformuojamas pranešimas per Pranešimų modulį [M3], kuris vėliau tampa sutartimi, o sutarties pagrindu suteikiama prieiga prie duomenų.

      - Informavimas apie struktūros pasikeitimus – (nedidele dalimi įgyvendintaf ei keičiasi duomenų struktūra, kurią naudoja Paslauga, Paslaugos organizacija ar jos atstovai informuojami apie numatomus struktūros pasikeitimus, nurodant laiką, kada pasikeitimai įsigalios.

      - Paslaugų filtras – analogiškai, kaip tai yra padaryta duomenų ir pranešimų modulyje ADP, turi būti galimybė filtruoti ir paslaugas, pagal įvairius kriterijus ir atlikti paiešką.

      - Paslaugų statistika – analogiškai, kaip tai yra padaryta duomenų ir prašymų modulyje ADP, turi būti galimybė peržiūrėti statistiką apie paslaugas, statistika turi būti formuojama į aktyvius filtrus įvairiais pjūviais.

    - Sąvokų modulis [M5] –  sąvokos yra klasės, savybės ir konceptai, apibrėžti naudojant OWL, RDFS ir SKOS duomenų modelius. Sąvokos yra importuojamos iš išorinių šaltinių ir naudojamas semantiniam susiejimui su duomenimis.

      - Sąvokų importas – turi būti galimybė importuoti sąvokas pateikus nuorodą į sąvokų žodyną publikuojamą vienu iš RDF formatų.

      - Sąvokų sąrašas – visos importuotos sąvokos turi būti rodomos viename sąraše su informacija, kiek kartų jos yra panaudotos duomenų schemose.

      - Sąvokų paieška – turi būti galimybė ieškoti ir filtruoti sąvokas, kad būtų paprasčiau susieti duomenis su sąvokomis.

      - URI išvedimas – informacijos apie sąvoką išvedimas, nurodant sąvokos pavadinimą ir aprašymą natūraliąja kalba, pateikiant nuorodas į platesnes ir siauresnes sąvokas.

      - Statistika apie sąvokų naudojimą - pateikiama statistika įvairiais pjūviais apie sąvokų naudojimą duomenyse, analogiškai kaip tai yra daroma duomenų modulyje.

      - Sąvokų žodynų versijos – turi būti rodomas sąrašas versijų apie kiekvieną sąvokų žodyną ir versijos žymė prie kiekvienos sąvokos, kada ji atsirado žodyne.

## Duomenų agentas

    - Duomenų agentui [K2) keliami tie patys reikalavimai, nurodyti ADP plėtros techninėje specifikacijoje [ADPP], papildant naujomis arba tobulinant esamas žemiau išvardintas funkcijas, kad funkcionalumas atitiktų reikalavimus keliamus tiek atviriems, tiek bendrinamiems duomenims.

    - Duomenų agentas turi įgyvendinti visus reikalavimus pateiktus UDTS specifikacijoje.

    - Greitaveikos optimizavimas – ADP projekto metu, duomenų skaitymas iš išorinių šaltinių buvo atliekamas nustatytu periodiškumu, kur duomenų nuskaitymo greitis nebuvo aukščiausio prioriteto problema. Suteikiant galimybę duomenis skaityti iš išorinio šaltinio tiesiogiai, duomenų skaitymo greitaveika yra ypač svarbi problema, todėl būtina užtikrinti, kad duomenų skaitymas ir rašymas būtų atliekamas kiek įmanoma efektyviau, nuolat testuojant skirtingų operacijų greitaveiką ir lyginant, ar greitaveika nesumažėja įvedant naujus pakeitimus.

## Autorizacija

      - Objekto lygmens leidimai – leidimai, kurie suteikia prieigą ne prie visų duomenų, o prie duomenų, kurie atitinka prie leidimo nurodytą filtrą. Leidimai siejami su duomenų struktūros apraše apibrėžtomis rolėmis (dsa:scope), kuriuos suteikus duomenų naudotojui, prieš pateikiant duomenis, pritaikomas tai rolei apibrėžtas duomenų filtras. Duomenų filtrai siejami su naudotoju ir organizacija, kuriai naudotojas atstovauja.

      - Duomenų naudotojo autorizacija – ADP projekto metu įgyvendintas kliento autorizacijos mechanizmas, tačiau papildomai reikalinga ir galutinio naudotojo autorizacija, kartu su informacija apie atstovaujamą organizaciją. Tai reiškia, kad gali būti autorizuojama programinė įranga (klientas), galutinis duomenų naudotojas veikiantis nepriklausomai arba kaip organizacijos atstovas.

      - Naujas OAuth scope formatas - įgyvendinti naują OAuth scope formatą, kuris yra apibrėžtas UDTS specifikacijoje, pakeičiant seną scope formatą, kuris buvo naudojamas atvirų duomenų reikmėms. Atitinkamai įgyvendinti patobulintą autorizacijos mechanizmą, kuris atitiktų naują OAuth scope formatą.

## Užklausos

      - Supaprastina užklausų sintaksė - turėtų būti palaikomas užklausų formavimas duomenų atrankai, kuris yra suderinamas su URI query dalies specifikacija ir aprašytas UDTS specifikacijoje, taip pat turi būti palaikoma ir sudėtingesnė užklausų sintaksė, kuri būtų naudojama sudėtingesnėms užklausoms pateikti, kuri buvo įgyvendinta ADP projekto metu. Pavyzdžiui sudėtingesnė užklausa atrodo taip select(a,b,c), supaprastintas variantas būtų _select=a,b,c, kur _ simbolis nurodo, kad tai yra funkcija, o ne duomenų atributas.

      - Puslapiavimas – (nedidele dalimi įgyvendinta) perdaryti ADP projekto metu įgyvendintą puslapiavimo mechanizmą, taip, kad puslapiavimas būtų daromas pagal LDES reikalavimus.

      - Telemetrija – įvykių ir metrikų fiksavimas pagal Open Telemetry specifikaciją, reikalingas  agento veikimo stebėsenai. Informaciją apie duomenų naudojimą, kuri skirta sutartims, bus teikiama per Vidinius vartus [P1], o ne per agentą. Agentas fiksuoja įvykius, kurie reikalingi pačio agento greitaveikos ir apkrovos stebėsenai. Fiksuojami įvykiai turi būti perduodami į telemetrijos įvykių kaupimo ir stebėjimo sistemą [P4].

      - Klaidų apdorojimas – (didele dalimi įgyvendinta) įvykus klaidai tiek kliento, tiek serverio pusėje, turi būti grąžinamas vienodos struktūros atsakymas visoms klaidoms, pateikiant kontekstinę informaciją, apie tai kur įvyko klaida ir ką reikia daryti, kad išspręsti klaidą. Klaidos pranešimai turi būti aiškūs ir informatyvūs, nereikalaujantys vidinių agento veikimo žinių.

      - Operacijos su keliais modeliais vienos užklausos metu – (dalinai įgyvendinta) turi būti galimybė, vienos užklausos metu atlikti operacijas su keliais modeliais sekant sąsajas tarp modelių.

      - Operacijos su baziniais modeliais – (dalinai įgyvendinta) turi būti galimybė atlikti skaitymo  veiksmus su baziniais modeliais, kurie yra siejami su vienu ar keliais kitais modeliais. Tai reiškia, kad atliekant skaitymo  veiksmus su baziniais modeliais, operacija yra nukreipiama į kelis modelius, kurie yra susieti su baziniu modeliu.

      - Agento būklės tikrinimas – įgyvendinti API prieigos tašką, kuris leistų patikrinti, ar agentas veikia gerai, ar gali prisijungti prie duomenų bazių, ar serveryje yra pakankami resursai, ar nėra kitų problemų galinčių sutrikdyti agento veikimą.

      - API versijos – turi būti galimybė teikti duomenis pagal skirtingas API schemos versijas, nurodant versijos numerį užklausos metu. Jei versija nenurodyta, duomenys grąžinami pagal naujausią schemą, nurodžius duomenų rinkinio schemos versijos numerį, grąžinami duomenys pagal tos versijos schemą, kuri nurodyta. API versijos įgyvendinamos taip, kaip numatyta UDTS specifikacijoje.

## Schemos

      - JSON Schema – schemos importas ir eksportas JSON Schema formatu, kadangi duomenų agentas veikia DSA modelio pagrindu ir dengia dalį JSON Schema duomenų, eksportuojant, turėtu būti išlaikomi egzistuojantys duomenys, kurių nėra DSA. JSON Schema bus naudojama eksportuojant duomenis iš DSA lentelių, tačiau dalis schemos duomenų bus pildoma rankiniu būdu, kadangi DSA dengia tik nedidelę dalį JSON Schema schemos.

      - OpenAPI – DSA duomenų eksportas OpenAPI formatu naudojant UDTS šabloną ir papildant JSON schemomis iš DSA duomenų. Taip pat turi būti galimybė nuskaityti OpenAPI specifikacijos duomenis į DSA pavidalą, kad būtų galimybė konvertuoti į abi puses tarp DSA ir OpenAPI.

      - XSD – (didele dalimi įgyvendinta) schemos importas iš XSD duomenų.

      - WSDL – (nedidele dalimi įgyvendinta) schemos importas iš WSDL duomenų.

      - SHACL – (nedidele dalimi įgyvendinta) schemos importas ir eksportas  SHACL formatu.

      - DSA sinchronizavimas su Katalogu [K1] - turi būti galimybė nuskaityti duomenų ištekliaus schemas, jas konvertuoti į DSA formatą ir perduoti duomenų katalogui [K1], jei DSA jau buvo gautas iš katalogo, keitimai atlikti kataloge neturi būti perrašomi. Analogiškai, turi būti galimybė atnaujinti DSA iš katalogo [K1].

      - DSA papildymas duomenų kiekiais – skaitant DSA iš šaltinio, turi būti galimybė nuskaityti duomenų kiekį, kiekvienam laukui atskirai ir visai lentelei, jei yra prieiga prie duomenų.

      - Naujų duomenų tipų palaikymas – naujų duomenų tipų, kurie yra numatyti DSA specifikacijoje, bet neįgyvendinti ADP projekto metu palaikymas, tarp kurių yra valiutų ir polimorfinio ryšio tipų palaikymas.

## Išoriniai duomenų šaltiniai

      - Išorinis revizijos numeris – turi būti galimybė nurodyti išorinio šaltinio duomenų lauką, kuris gali būti naudojamas kaip revizijos numeris, nusakantis, ar objektas pasikeitė ar ne.

      - Fragmentacija – remiantis LDES specifikacija turi būti galimybė nurodyti duomenų laukus pagal kuriuos daroma duomenų fragmentacija. Fragmentacija naudojama įgyvendinant puslapiavimą.

      - Keitimų žurnalas – turi būti galimybė automatiškai generuoti keitimo žurnalą, sekant pasikeitimus duomenų šaltinyje. Keitimo žurnalas naudojamas duomenų sinchronizavimui, sekant pasikeitimus duomenyse. Automatinis keitimų žurnalo generavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, patikrinant kurios reikšmės pasikeitė duomenų šaltinyje ir pasikeitimai įtraukiami į keitimų žurnalą. Jei duomenų šaltinis turi tam tikrą žymę, kuri nurodo, kuris įrašas pasikeitė, tai turėtų būti panaudota, kad nereikėtų kiekvieną kartą skaityti visų duomenų ieškant pasikeitimų.

      - Keitimų žurnalo fragmentacija – keitimo žurnalas turi būti fragmentuojamas pagal keitimo laiką, tokiu būdu kontroliuojant duomenų kiekio augimą žurnale.

      - Išoriniai globalūs identifikatoriai –  (nedidele dalimi įgyvendinta) skaitant duomenis iš išorinių šaltinių reikia įgyvendinti efektyvų mechanizmą, kuris leistų konvertuoti tarp išorinių ir vidinių identifikatorių.

      - Šaltinio tarpusavio priklausomybė – (dalinai įgyvendinta) turi būti galimybė nurodyti, kad vienas šaltinis priklauso nuo kito šaltinio. Tarkime vienas šaltinis gali būti SQL duomenų bazė, o kitas šaltinis XML failas, saugomas SQL duomenų bazėje. Tokiu būdu, norint nuskaityti  XML failą, pirmiausia vykdoma SQL užklausa, kurios rezultatas turi XML duomenis ir galiausiai XML šaltinis skaito  XML duomenis.

      - Šaltinio greitaveikos parametrų tikrinimas – remiantis DSA duomenimis agentas turi gebėti patikrinti, ar duomenų šaltinis yra teisingai sukonfigūruotas, ar turi reikiamus indeksus, ar kitus parametrus, reikalingus efektyviam skaitymui. Jei šaltinis nėra tinkamai sukonfigūruotas, apie tai turi būti siunčiamas pranešimas į Katalogą su informacija apie aptiktas problemas.

      - WSDL/SOAP - (nedidele dalimi įgyvendinta) įgyvendinti WSDL/SOAP išorinio duomenų šaltinio palaikymą.

      - Nenumatytų išorinių šaltinių parametrų palaikymas – ADP projekto metu įgyvendinta didelė dalis išorinių šaltinių parametrų, tačiau jei atsirastų nauji šaltinio duomenų tipai ar kiti parametrai, kurie nėra palaikomi, reikia įgyvendinti jų palaikymą, kad užtikrinti pilną išorinio šaltinio palaikymą.

## Formatai

      - JSON-LD – publikuojant duomenis JSON formatu pateikti nuorodą į JSON-LD kontekstą, kuris eksportuojamas atskirai duomenų kataloge. Patys JSON duomenys turi atitikti JSON-LD kontekstą.

# Kiti nenumatyti reikalavimai

    - Nenumatyti reikalavimai, atsiradę integruojant sukurtas priemones su Projekto partnerių informaciniais ištekliais.

    - Nenumatyti reikalavimai integruojant kuriamas priemones su ADP projekto metu sukurtais funkcionalumais.

    - Nenumatyti reikalavimai sprendžiant ADP projekto metu sukurtas technines skolas.

# Vidiniai ir išoriniai duomenų srautai

  - RISR → Katalogas – Katalogas [K1] yra atsakingas už duomenų rinkinių ir jų struktūros dalį, duomenys apie informacines sistemas gaunami iš RISR sistemos ir turi būti padarytas pradinis duomenų importas iš RISR apie informacines sistemas ir toliau užtikrintas nuolatinis duomenų apie IS atnaujinimas.

  - Agentas → Katalogas – Universalus duomenų agentas [K2] registruojamas duomenų kataloge [K1] ir nustatytu periodiškumu atlieka šaltinio ir katalogo DSA nuskaitymą ir keitimų sinchronizavimą tarp šaltinio ir katalogo. Iš šaltinio gaunama informacija apie tai, kokie duomenys yra, o iš katalogo, kokie duomenys teikiami apsikeitimui.

  - Katalogas → Agentas – Katalogas [K1] nustatytu periodiškumu kreipiasi į Agentą [K2] ir patikrina agento gyvybiškumą per Agento [K2] gyvybiškumo API prieigos tašką.

  - Vidiniai vartai → Agentas → Šaltinis – Agentas [K2] teikia duomenis apsikeitimui pagal UDTS specifikaciją JSON-LD formatu duomenų naudotojams. Tiesioginio priėjimo prie agento nėra, agentas prieinamas tik per Vidinius vartus. Išoriniai vartai Agentą [K2] pasiekia per vidinius vartus. Agentas [K2] duomenis gali skaityti tiek iš įstaigos duomenų šaltinio [E1] tiesiogiai, tiek per įstaigos duomenų teikimo paslaugą (API) [E2].

  - Šaltinis → Agentas → Išoriniai vartai – Agentas [K2] duomenis, pažymėtus atvėrimui, perduoda išoriniams vartams [A2] tiesiogiai nustatytu periodiškumu, remiantis informacija gauta iš Katalogo [K1] apie duomenis, kurie yra pažymėti atvėrimui. Kadangi prieiga prie atvirų duomenų nėra ribojama, atviri duomenys teikiami ne tiesiogiai per Agentą [K2], o per išorinius vartus [A2], kur saugoma atvirų duomenų kopija, kad nesutrikdyti vidinių sistemų veikimo.

  - Išoriniai vartai → Vidiniai vartai → Agentas → Šaltinis – atviri duomenys teikiami tiesiogiai iš Išorinių vartų saugykloje saugomos duomenų kopijos, tačiau dalis duomenų, kurie nėra atviri ir teikiami pagal sutartis, skaitomi per Agentą [K2] iš Šaltinio [E1, E2], kokie duomenys ir kaip yra perduodami nustatomi Kataloge [K1].

  - Katalogas → API repozitorius → Vidiniai ir Išoriniai vartai – iš Agento [K2] gauti ir Kataloge [K1] papildyti DSA duomenys perduodami API failų repozitoriui [P2], kuriame DSA konvertuojamas į OpenAPI specifikacijas, saugant visų keitimų versijas, o OpenAPI specifikacijos perduodamas į Vidinius [P1] ir išorinius [A2] vartus, kur, pagal OpenAPI specifikacijos taisykles, atliekama pirminė užklausų kontrolė prieš perduodant užklausas Agentui [K2].

  - (Vartai, Agentas, Katalogas) → Telemetrija – Vartų [P1, A2], Agento [K2] ir Katalogo [K1] įvykiai apie užklausas perduodami į Telemetrijos įvykių saugyklą [P4], kur vienoje vietoje galima stebėti visų šių komponentų veikimą ir reaguoti į pastebėtus incidentus.

  - Telemetrija → Katalogas – sutartims reikalingi duomenys apie užklausų skaičių, taip pat statistikai reikalingi duomenys apie užklausų skaičių ir duomenų naudojimą gaunami iš Telemetrijos [P4] sistemos.

  - Agentas → OAuth –  Agentas [K2] naudoja Tapatybės nustatymo ir prieigų valdymo [P3] išduotus prieigos žetonus (angl. access token), kad patikrinti, kokias prieigos teises turi duomenų naudotojas pagal kurias Agentas [K2] taiko filtrus duomenimis ir grąžina tik tokius duomenis, kuriuos turi teisę matyti duomenų naudotojas.

  - Katalogas → OAuth – Kataloge [K1] apibrėžiamos prieigos teisės, kurios perduodamos Tapatybės nustatymo ir prieigų valdymo sistemai [P3], nurodant, kokie naudotojai kokias teises turi.

  - Vartai →  OAuth – autorizacija ir duomenų atranka vyksta Agento [K2] pusėje, tačiau Vidiniai [P1] ir Išoriniai [A2] vartai atlieka autorizacijos žetono (angl. access token) pirminį patikrinimą, nustatant, ar žetoną išdavė Tapatybės nustatymo ir prieigų valdymo paslauga ir, ar žetonas vis dar galioja.

  - Vietinis katalogas → Nacionalinis katalogas – jei įstaiga turi savo vietinį duomenų katalogą [E3], tada Nacionalinis katalogas [K1], nustatytu periodiškumu nuskaito  DCAT-AP-LT ir DSA duomenis ir surenka juos vienoje vietoje greitai ir patogiai paieškai.

# Nefunkciniai reikalavimai

  - Sukurtos priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų kūrimą ir modernizavimą, taip pat informacijos saugumo valdymą, reikalavimus ir nustatytus standartus.

  - Visa programinė įranga, kuri bus sukurta Paslaugų teikimo metu, turi būti pilnai perduota PO, t. y. :

    - perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos;

    - perduodami pilni, korektiški išeities kodai su visa kodo keitimų istorija, iš kurių, naudojant atviro kodo priemones, būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas;

    - kodo keitimai perduodami PO be uždelsimo, iš karto po užduoties priėmimo;

    - perduota reikalinga dokumentacija, aprašanti programinės įrangos diegimą.

  - Darbai turi būti planuojami ir atliekami taip, kad būtų kiek įmanoma labiau pernaudojami esami atvirojo kodo sprendimai (universalios bibliotekos bei kitose valstybėse-narėse sukurti specializuoti SDG/OOTS sprendimai), bei kad visas sutarties metu sukurtas kodas galėtų būti atveriamas visuomenei per VSSA GitHub paskyrą.

  - Naudojamos išorinės bibliotekos ir duomenų bazių valdymo sistemos turi būti atviro kodo.

  - Kuriamos priemonės taip pat turi būti atviro kodo išskyrus diegimo konfigūracijas.

  - Naudojamos priemonės turi būti kuriamas išplečiant ADP projekto įgyvendinimo metu sukurtas priemones.

  - Dokumentacija atnaujinama atlikus kiekvieną užduotį, dokumentacija pateikiama HTML formatu.

  - Dokumentacijos apimtis:

    - Katalogo [K1] ir Agento [K2] naudotojo dokumentacija pateikiama tiek atskirai, tiek duomenų įvedimo formose (kontekstinė dokumentacija) prie duomenų įvedimo laukelių.

    - Katalogo [K1] ir Agento [K2] diegimo ir konfigūravimo dokumentacija.

  - Kiekvieno etapo metu atliekami greitaveikos testavimai, kurie leidžia nustatyti sistemos našumą ir įvertinti, kiek naudotojų gali aptarnauti vienu metu, kokius duomenų kiekius gali perduoti. Atsižvelgiant į greitaveikos testavimo ataskaitas, atitinkamai konfigūruojama infrastruktūra, kuri užtikrina pageidaujamą pralaidumą ir našumą.

  - Atliekamas nuolatinis saugumo testavimas, tikrinant ar naudojamos išorinės bibliotekos neturi pažeidžiamumų, jei yra aptikti žinomi pažeidžiamumai, bibliotekos turi būti atnaujinamos į naujesnes versijas, kurios yra ištaisyti saugumo pažeidžiamumai.

  - Kiekvieno etapo metu atliekamas juodosios dėžės (angl. Black box) tipo testavimas, tikrinant pažeidžiamumus iš išorės.

  - Su kiekviena užduotimi atliekamas baltosios dėžės (angl. White box) tipo testavimas, tikrinant kodo pakeitimus ir vertinant, ar pakeitimai nesukelia saugomo rizikos.

  - Komandinės eilutės priemonės įgyvendinamos naudojant POSIX standartus.

  - Naujai sukurtas funkcionalumas įkeltas į gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų komponentų ir juose esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo jau esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai.

  - Naudojamos aplinkos:

    - Programavimo aplinka - už šios aplinkos paruošimą atsakingas Paslaugos teikėjas ir kiekvienas programuotojas, kuriam reikalinga ši aplinka.

    - Laikina testavimo aplinka – sukuriama automatiškai PO infrastruktūroje, kiekvienos užduoties kodo šakai ir panaikinama priėmus užduotį, ir suliejus užduoties šaką į pagrindinę šaką. Ši aplinka skirta testuotojams, užduočių testavimui prieš užduoties priėmimą.

    - Testavimo aplinka (arba pre-prod aplinka) - atitinka gamybinę aplinką, diegiama PO infrastruktūroje, naudojama diegimo, integracijų ir funkcijų testavimui bei demonstravimui.

    - Gamybinė aplinka – diegiama PO infrastruktūroje, skirta galutiniam naudotojui, kuris pateikia tikrus duomenis. Diegimas į gamybinę aplinką atliekamas tik po to, kai diegimas atliekamas testavimo aplinkoje.

# Reikalavimai projekto valdymui

  - Projektų vadovas – paslaugos teikėjas turi paskirti iš savo pusės projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už:

    - projekto plano vykdymą naudojant PO nurodytą projektų valdymo sistemą, pagal SCRUM metodiką [SCRUM];

    - rizikų stebėseną ir komunikaciją su PO ir kitomis su Projektu suinteresuotomis šalimis;

    - sprinto susitikimų organizavimą ir sprinto užduočių paskirstymą;

    - užtikrinimą, kad visos Techninėje specifikacijoje numatytos užduotys yra įgyvendintos, neviršijant numatytų terminų ir biudžeto;

    - užduočių prioritetų nustatymą, su Analitiko pagalba įvertinant, kad visos užduotys būtų atliktos laiku;

    - komunikaciją tarp Paslaugos teikėjo Projekto komandos ir PO bei kitų Projektu suinteresuotų šalių.

  - Darbų sąrašas - ne vėliau nei per 2 savaites nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugos teikėjas turi paruošti ir suderinti su PO įvadinį neatliktų darbų sąrašą (angl. Backlog), registruojant užduotis projektų valdymo sistemoje (JIRA ar kt.), perkeliant Techninės specifikacijos funkcinius reikalavimus papunkčiui, sukuriant atskirą užduotį, kiekvienam punktui. Darbų sąrašas sudaromas derinant du kertinius principus: a) Tiekėjo interesas tinkamai paskirstyti turimus resursus; b) PO interesas kuo greičiau turėti įgyvendintas paslaugas nurodytas šios Techninės specifikacijos 12.1 punkte.

  - Įgyvendinimo būdas - vystymo paslaugos turi būti teikiamos remiantis inkrementiniu-iteraciniu informacinių sistemų įgyvendinimo būdu (angl. Agile), kuomet sistemos savininko (angl. Product Owner) vaidmenį atlieka PO paskiriamas asmuo, darbai planuojami vienos-dviejų savaičių iteracijomis, taikomos kitos SCRUM metodikos praktikos darbų planavimui, prioretizavimui, komunikavimui, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimui. Konkretūs susitarimai dėl taikomų inkrementinio-iteracinio įgyvendinimo būdo metodų ir praktikų (iteracijos trukmė, reguliarūs susitikimai, darbų sąrašų formatai, progreso vizualizavimas ir kt.) turi būti suderinti projekto inicijavimo stadijoje.

  - Analitikas – paslaugos teikėjas turi paskirti iš savo pusės Analitiką, kuris būtų atsakingas už:

    - reikalavimų analizę ir užduočių formavimą programuotojams pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

    - užduoties aprašymų derinimą su PO paskirtais srities ekspertais;

    - užduočių įgyvendinimo trukmės įvertinimą;

    - jei užduotis netelpa į vieną sprintą, užduoties suskaidymą į kelias smulkesnes;

    - užduoties aprašyme testavimo plano ir užduoties įvykdymo kriterijų pateikimą;

    - užduoties susiejimą su užduotimis iš Techninės specifikacijos.

  - Naudotojo sąsajos specialistas – paslaugos teikėjas turi paskirti iš savo pusės Naudotojo sąsajos specialistą, kuris būtų atsakingas už naudotojo sąsajos eskizų (angl. Wireframes) parengimą, tokie eskizai turi būti derinami su PO ir pateikiami kartu prie užduoties aprašymo.

  - Programuotojas (-jai) – paslaugų teikėjas turi paskirti šios specifikacijos 13.3 p. nurodytos kompetencijos programuotojus.

  - Užduočių trukmės vertinimas – vertinant užduoties trukmę turi būti įvertinami visi su užduotimi susiję etapai ir prie jos įgyvendinimo dirbantys žmonės, įskaitant projektų vadovą, analitiką, programuotojus, testuotojus ir kitų specialistų darbą.

  - Projekto komanda – kiekvienas projekto komandos narys yra atsakingas už:

    - registravimąsi PO projektų valdymo sistemoje;

    - prisiskyrimą prie užduoties už kurios įgyvendinimą yra atsakingas;

    - užduoties perdavimą sekantiems komandos nariams pabaigus savo dalį;

    - dalyvavimą sprinto planavimo ir padarytų užduočių pristatymo susitikimuose;

    - laikymąsi numatyto užduoties vertinimo ir informavimo apie nenumatytas aplinkybes, kurios gali ženkliai padidinti užduoties trukmę, atsiradus tokioms aplinkybėms užduoties įgyvendinimas stabdomas ir grąžinamas analitikui vertinimo patikslinimui, grąžintos užduotys perkeliamos aptarimui sekančio sprinto planavimo metu.

  - Sprinto eiga įgyvendinant užduotis ir rezultatų priėmimo tvarka:

    - formuojamos užduotys – projektų valdymo sistemoje formuojamos paslaugų teikėjo paskirto Analitiko aprašytos užduotys pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, užduotys turi būti aprašytos prieš sprinto planavimo susitikimą ir užregistruotos projektų valdymo sistemoje;

    - vertinamos užduotys – sprinto planavimo susitikimo metu Teikėjo komandai ir PO pristatomos užduotys, peržiūrimas Analitiko pateiktas trukmės vertinimas, kuris gali būti tikslinamas bendru sutarimu, jei užduoties aprašymas turi trūkumų, užduotis netraukiama į sprintą, kol nebus pašalinti trūkumai;

    - užduotys įtraukiamos į sprintą - į sprintą įtraukiama tiek užduočių, kiek yra suderinta su PO ir paslaugos teikėju;

    - užduočių įgyvendinimas - kiekviena užduotis įtraukta į sprintą turi praeiti sekančius įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo etapus, kiekvieno kokybės užtikrinimo etapo metu užduotis gali būti grąžinama taisymui:

      - įgyvendinimas,

      - įgyvendinimo peržiūra (angl. Code review),

      - testavimas (žiūrėti skyrių Kokybės užtikrinimas ir testavimas),

      - dokumentacijos atnaujinimas;

    - užduoties priėmimas - sprinto planavimo metu pristatomos užduotys, įgyvendintos per praėjusį sprintą, užduotys turi būti įdiegtos testavimo aplinkoje ir parengtos pristatymui, su testavimo metu suvestais testavimo duomenimis, reikalingais užduoties demonstravimui, nustačius trūkumus užduotis gali būti perkeliama į sekantį sprintą ir grąžinama taisymui;

    - diegimas į gamybinę aplinką - sprinto metu  priimtos užduotys diegiamos į gamybinę aplinką;

    - klaidos –  projekto valdymo sistemoje galima registruoti užduotis apie pastebėtas klaidas, po užduoties priėmimo, užduotį apie klaidą įvertina analitikas, jei reikia papildo užduoties aprašymą, susieja su užduotimis, kurios galėjo įtakoti klaidos atsiradimą, nurodo orientacinę užduoties trukmę ir įtraukia į užduočių sąrašą (angl. Backlog) ir nustato prioritetą, pagal klaidos kritiškumą, kritinės klaidos gali būti įtraukiamos į sprintą, nelaukiant sekančio sprinto planavimo;

    - panaudotas laikas – įgyvendinus užduotį fiksuojamas laikas, sugaištas įgyvendinimo, peržiūros, testavimo ir kitų įgyvendinimo etapų metu.

# Paslaugų užsakymo tvarka

  - Perkančioji organizacija (toliau – PO) registruoja užduotį projektų valdymo sistemoje (toliau – PVS) ir per ją pateikia tiekėjui informaciją apie reikalingą atlikti paslaugą;

  - Tiekėjas, gavęs užduotį iš PO, įvertina reikalingos Paslaugos apimtį, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus. Atlikęs minėtą įvertinimą, tiekėjas jas suderina su PO. Suderinus užduotis PVS, sudaromas ir abiejų šalių pasirašomas reikalingų paslaugų užsakymas (Techninės specifikacijos 1 priedas);

  - Tiekėjas, įgyvendinęs užduotį, PVS  pažymi apie užduoties įvykdymą ir priskiria PO patikrai;

  - PO patikrina užduoties įgyvendinimo kokybę ir, jeigu rezultatai atitinka Techninėje specifikacijoje ir užduotyje nustatytus kiekybės ir kokybės reikalavimus, per 2 darbo dienas juos patvirtina PVS .

  - Jeigu paslaugos teikėjas dėl objektyvių, nuo paslaugos teikėjo nepriklausančių, aplinkybių negali suderintu terminu įgyvendinti užduotį, ne vėliau kaip 3 darbo dienas iki užduoties įgyvendinimo termino kreipiasi į PO dėl užduoties tikslinimo arba termino pratęsimo. PO, įvertinusi paslaugos teikėjo kreipimesi nurodytas aplinkybes, gali tikslinti užduotį, pratęsti užduoties įgyvendinimo terminą arba nurodyti tęsti užduoties įgyvendinimą.

  - Jei PO testavimo metu nustato neatitikimus ar trūkumus, tiekėjas įsipareigoja rezultatų patikrinimo metu pastebėtus trūkumus pašalinti per 5 darbo dienas arba per kitą PO nustatytą terminą nuo pranešimo apie tai PVS, o jeigu tai techniškai nėra įmanoma –  per su PO suderintą laiką ir pateikti visus rezultatus patikrinimui iš naujo. Užduoties trūkumų šalinimas gali būti atliekamas nedaugiau kaip du kartus. Jeigu užduoties trūkumų šalinimui prireikia daugiau laiko, nuo trečio karto trūkumų pateikimo dienos taikomos sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2. p. nustatytos netesybos.

  - Tiekėjas, įgyvendinęs užsakymą, pateikia: visus išeities failus, diegimo instrukciją, testavimo dokumentaciją, atnaujintą/sukurtą naudotojo, administratoriaus ar kt. dokumentaciją bei kitus sutartus pateikti dokumentus. Visi dokumentai, įskaitant ir paslaugų užsakymus, turi būti pateikiami elektroninėje formoje.

  - Pagal kiekvieną PO pateiktą užsakymą (Techninės specifikacijos 1 priedas) laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas pasirašomas suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu paslaugų priėmimo-perdavimo aktas dėl paslaugų priėmimo pasirašomas vėliau negu užsakyme nustatytas terminas, taikomos sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2. p. nustatytos netesybos.

  - Už įvykdytus užsakymus PO atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

# Pasirinktas kūrimo būdas

  - Inkrementinis-iteracinis (angl. Agile) informacinių sistemų įgyvendinimo būdas, vadovaujantis SCRUM metodika.

# Reikalavimai įgyvendinimo etapams

  - Ne vėliau nei per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikiamas minimalus veikiantis variantas, įgyvendinant šiuos funkcinius reikalavimus:

    - Struktūros sinchronizavimas  per duomenų agentą.

    - Duomenų katalogo naudotojai ir jų rolės (dalinai įgyvendinta).

    - Organizacijos duomenų ištekliai (didele dalimi įgyvendinta).

    - Išmaniosios sutartys (nedidele dalimi įgyvendinta).

    - Duomenų ištekliai (dalinai įgyvendinta).

    - Duomenų išteklių tarpusavio sąsajos (dalinai įgyvendinta).

    - Duomenų kilmė (dalinai įgyvendinta).

    - Duomenų struktūra (dalinai įgyvendinta).

    - Duomenų modeliai (didele dalimi įgyvendinta).

    - Duomenų laukai (didele dalimi įgyvendinta).

    - Sąsaja su fiziniu modeliu (didele dalimi įgyvendinta).

    - Brandos lygis (didele dalimi įgyvendinta).

    - Prieigos lygis (didele dalimi įgyvendinta).

    - Struktūros eksportas OpenAPI formatu.

    - Struktūros importas iš DSA (didele dalimi įgyvendinta).

    - Agento [K2] registravimas.

    - Agento [K2] stebėsena (nedidele dalimi įgyvendinta).

    - Sutarties inicijavimas (nedidele dalimi įgyvendinta).

    - XSD (didele dalimi įgyvendinta)

    - WSDL (nedidele dalimi įgyvendinta)

    - DSA sinchronizavimas su Katalogu

    - DSA papildymas duomenų kiekiais

# Ne vėliau nei per 15 (penkiolika) mėnesių, nuo sutarties įsigaliojimo dienos  suteikiamos likusios paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos.

# Jeigu paslaugos teikėjas dėl objektyvių, nuo paslaugos teikėjo nepriklausančių, aplinkybių (PO negali laiku pateikti reikalingos informacijos, dokumentų ar prisijungimų), negali įgyvendinti 12.1 p. nurodytos užduoties nurodytais terminais, ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki užduoties įgyvendinimo termino raštu kreipiasi į PO dėl užduoties tikslinimo arba termino pratęsimo. PO, įvertinusi paslaugos teikėjo kreipimesi nurodytas aplinkybes, gali tikslinti užduotį, pratęsti užduoties įgyvendinimo terminą arba nurodyti tęsti užduoties įgyvendinimą. Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas po vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

# Reikalavimai paslaugų suteikimo apimtims

  - PO neįsipareigoja išpirkti viso preliminaraus valandų kiekio, tačiau įsipareigoja užsakyti ne mažiau nei 70 proc. preliminaraus paslaugų valandų kiekio.

  - Bendras užsakomų paslaugų preliminarus pasiskirstymas valandomis (kurios bus užsakomos TS 12.1 ir 12.2.  p. nurodytu laikotarpiu) pagal paslaugos pobūdį:

| Paslauga | Kompetencija | Preliminarus paslaugų kiekis valandomis |
| --- | --- | --- |
| Projekto reikalavimų analizė, užduočių formavimas, orientacinis užduoties trukmės vertinimas, dokumentacijos rašymas. | Reikalavimų analizė interneto svetainių, HTTP REST API ir komandinės eilutės priemonių kūrimui | 1624 |
| Naudotojo sąsajos pritaikymas patogiam naudojimui, dizaino elementų kūrimas. | Naudotojo sąsajos optimizavimas (angl. User experience (UX)), grafinis dizainas, interneto svetainių dizainas. | 812 |
| Linux serverių priežiūra ir konfigūravimas, CI/CD priemonių konfigūravimas ir priežiūra, duomenų bazių priežiūra, konfigūravimas ir optimizavimas. | Linux serverių, Docker konteinerių ir PostgreSQL duomenų bazių administravimas | 812 |
| Interneto svetainių naudotojo sąsajos testavimas | Naudotojo sąsajų testavimas | 1624 |
| API ir Linux komandinės eilutės priemonių testavimas | HTTP REST JSON API, Linux komandinė eilutė, Bash | 1624 |
| Naudotojo sąsajos (angl. frontend) programavimas. | JavaScript, CSS ir HTML | 812 |
| Sisteminės sąsajos (angl. backend) programavimas. | Python, Django, SQL, HTTP | 6490 |
| Kitų, šioje specifikacijoje neįvardintų darbų, kurių nebuvo galima numatyti arba apibrėžti specifikavimo metu, paslaugų teikimas | - | Ne mažiau kaip 812 |

# Kokybės užtikrinimas ir testavimas

  - Kiekviena užduotis siejama su atskira kodo šaka, kuri naudojama iki tol, kol užduotis nėra priimta. Po užduoties priėmimo šaka suliejama į pagrindinę kodo šaką ir ištrinama.

  - Naudojantis automatizuotomis tęstinės integracijos (angl. Continuous integration) priemonėmis, atliekami sekantis kodo kokybės ir saugumo patikrinimai:

    - atitikimo, kodo stiliaus reikalavimams, naudojant tokias priemones kaip Flake8,  Black ar analogiškas;

    - statinis kodo tikrinimas naudojant tokias priemones kaip Mypy ar analogiškas;

    - statinis kodo saugumo patikrinimas (angl. Static application security testing (SAST)), tikrinama, ar naudojamose išorinėse bibliotekose nėra žinomų pažeidžiamumų;

    - automatiniai testai (angl. Unit testing), testais padengiant ne mažiau kaip 90% kodo.

  - Naudojant automatizuoto diegimo priemones (angl. Continuous delivery), kiekvienai šakai sukuriama atskira laikina testavimo aplinka, kuri panaikinama po užduoties priėmimo.

  - Užduočiai skirtoje testavimo aplinkoje leidžiami automatiniai prevenciniai testai (angl. Smoke testing), kurie patikrina esminį funkcionalumą, atliekant testavimą naršyklėje, komandinėje eilutėje ar vykdant API užklausas užduoties testavimo aplinkoje.

  - Laikinojoje testavimo aplinkoje atliekami automatiniai universalaus duomenų agento greitaveikos testai, kurių metu generuojamos greitaveikos ataskaitos ir palyginimai su ankstesnėmis versijomis, stebint ar po kodo pakeitimų neatsirado ženklus sulėtėjimas.

  - Laikinojoje užduoties testavimo aplinkoje Paslaugos teikėjo paskirti testuotojai atlieka rankinį testavimą, pagal užduoties aprašyme pateiktą testavimo planą ir užduoties priėmimo kriterijus.

  - Paslaugos paskirti testuotojai, atlieka sekančius testavimo darbus:

    - Jei funkcionalumas susijęs su interneto naršyklėje veikiančia naudotojo sąsaja, tikrinama įgyvendintas funkcionalumas su populiariausiomis interneto naršyklėmis, tiek naudojant didelius darbastalio, tiek mažus mobiliųjų įrenginių ekranus, testavimas atliekamas skirtingomis rolėmis.

    - Jei funkcionalumas susijęs su programų integracijai skirta sąsaja (HTTP API), tikrinamos HTTP užklausos naudojant HTTP klientą, testuojamos užklausos su autorizacija ir be jos, autorizuojantis skirtingomis rolėmis, testuojamas ne tik įgyvendinto funkcionalumo veikimas, bet ir klaidų atsakymai, kurie turi būti aiškūs ir su pakankama kontekstine informacija, kad būtų galima suprasti kaip išspręsti gautą klaidą.

    - Jei funkcionalumas susijęs su komandinės eilutės sąsaja, tikrinama komandų įvestis ir išvestis, komandos tikrinamos su skirtingais konfigūracijos failų parametrais, su skirtingais įvesties failais ir skirtingais duomenimis. Tikrinama ar komandinės eilutės priemonės yra tinkamai dokumentuotos ir ar dokumentacijos pakanka, kad suprasti kaip naudoti komandinės eilutės komandas.

  - Sprinto planavimo metu, pristatant atliktas užduotis jos demonstruojamos laikinojoje užduoties testavimo aplinkoje.

  - Jei bet kuriame iš aukščiau pateiktų kokybės užtikrinimo ir testavimo žingsnių aptinkamos klaidos, užduotis grąžinama taisymui. Jei problemos susijusios su užduoties aprašymu, užduotis grąžinama analitikui, jei problemos susijusios su įgyvendinimu, užduotis grąžinama programuotojui, kuris įgyvendino užduotį.

  - Kiekvieno etapo metu, Paslaugos teikėjas atlieką išsamų įgyvendinto funkcionalumo testavimą, pagal PO sudarytą testavimo planą.

# Reikalavimai diegimui

  - Po užduoties priėmimo, automatizuoto diegimo priemonėmis (angl. Continuous delivery), kurias konfigūruoja Paslaugų teikėjas, atliekamas diegimas į nuolatinę testavimo ir gamybinę aplinkas PO infrastruktūroje, kurias projekto ir garantinio aptarnavimo metu prižiūri ir konfigūruoja Paslaugų teikėjas.

  - Nuolatinio testavimo aplinkos funkcionalumas turi visiškai sutapti su gamybinės aplinkos funkcionalumu.

  - Diegimas atliekamas iš PO prižiūrimos kodo repozitorijos.

  - Diegimai į testavimo ir gamybinę aplinkas atliekami kiekvieno sprinto pabaigoje. Pirmasis diegimas į testavimo ir gamybinę aplinkas gali būti atidedamas ne vėliau, kaip iki ketvirto sprinto.

# Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

  - Tiekėjas turės teikti ne trumpesnį kaip 12 mėn. trukmės garantinį aptarnavimą. Garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo galutinio paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Garantinės priežiūros paslaugos apima:

    - sukurtų ir modernizuotų modulių paslaugų programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei PO atsakingų asmenų konsultavimą;

    - sukurtų ar modernizuotų modulių eksploatavimo sutrikimų ir neatitikčių registravimą PO projekto valdymo sistemoje, pagal su PO suderintas informavimo ir registravimo procedūras;

  - Garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos PO darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00;

  - Garantinio aptarnavimo metu visos atsiradusios ir nustatytos klaidos, trikdžiai, sutrikimai ir problemos turi būti klasifikuojami:

    - kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas Perkančiajai organizacijai priimtinas alternatyvus šios funkcijos vykdymo kelias;

    - klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus Perkančiajai organizacijai priimtinos funkcijos vykdymas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri sukelia sunkumus naudojantis sukurtas priemones, bet neturi įtakos priemonės funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio;

    - neatitikimas – smulkus redakcinio pobūdžio defektas, nesukeliantis naudojimosi sukurtomis priemonėmis problemų;

  - Garantinio aptarnavimo metu sistemos veikimo neatitikimai, sutrikimai ar klaidos turi būti šalinama:

    - kritinės klaidos atveju - ne vėliau kaip per 4 darbo valandas;

    - klaidos atveju - ne vėliau kaip per 8 darbo valandas;

    - kitais atvejais - ne vėliau kaip per 40 valandų.

  - Garantinis aptarnavimas neapima techninės įrangos (pvz.: serveriai, kuriuose įdiegta sistema), infrastruktūrinės programinės įrangos (pvz.: operacinės sistemos, kurios įdiegtos minėtuose serveriuose) sutrikimų ar sutrikimų dėl kitų išorinių veiksnių (pvz.: kibernetinė ataka) sprendimo. Garantinis aptarnavimas apima Sistemos atstatymą į normalaus funkcionavimo būseną po minėtų trikdžių pašalinimo;

  - Detali garantinio aptarnavimo tvarka turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija rengiant įvadinį neatliktų darbų sąrašą.

# Reikalavimai pakeitimų valdymui

  - Šioje Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai gali būti keičiami PO ar Paslaugos Teikėjo iniciatyva.

  - Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos.

  - Pakeitimas turi būti įforminamas Paslaugos tiekėjui ir PO patvirtinus keitimą raštu, šios Techninės specifikacijos sąlygomis, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, esant visoms šioms aplinkybėms:

    - dokumentuotas funkcionalumo pakeitimo poveikis, aprašytas jo kritiškumo laipsnis (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmės;

    - funkcionalumo pakeitimas nedaro įtakos viso techninio sprendimo funkcionalumui;

    - atlikti techninės dokumentacijos, veiklos procesų ir / ar teisės aktų pakeitimai, susiję su funkcionalumo pakeitimu;

    - apie funkcionalumo pakeitimą yra tinkamai pranešta visoms su Paslaugų teikimu susijusioms šalims;

    - keičiamas funkcionalumas neapsunkina pirkimo tikslų pasiekimo;

    - visi su funkcionalumu susiję pakeitimai yra vedami funkcionalumų pakeitimo registracijos žurnale.

# Baigiamosios nuostatos

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be PO raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai;

  - Visi pateikti reikalavimai yra technologiškai nepriklausomi, paremti atviromis technologijomis ar standartais. Jei Diegėjas Techninėje specifikacijoje rastų reikalavimą, susijusį su konkretaus gamintojo nuosavybės teisėmis apsaugota technologiją (angl. proprietary), Diegėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus, t. y. visi šiame dokumente nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta, apibrėžiant Perkančiosios organizacijos turimus produktus ir esamus procesus).

___________

1 priedas

UŽSAKYMAS NR. ___

PAGAL 202__ M. __________MĖN. ___ D.  METADUOMENIMS GENERUOTI SKIRTO PROGRAMINIO ĮRANKIO, CENTRALIZUOTOS METADUOMENŲ SAUGOJIMO BAZĖS IR API REPOZITORIAUS SUKŪRIMO PASLAUGŲ SUTARTĮ NR.  ____

202__-__-__

Vilnius

Šiuo užsakymu Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA) užsako paslaugas pagal 20__ m. _________  ___ d. sutartį Nr. ____:

| Eil. Nr. | Poreikis | Trukmė, val. | Įvykdymo data | Detalizavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |

Užsakymą pateikė: _______________________________________________________.

| Patvirtinta: ........................................... ............................................................... | Patvirtinta: ............................................ .................................................................. |
| --- | --- |