Pirkimo sutarties Nr. CPO285102 priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

[2024-01-   ]

Tiekėjas: Sauliaus Remeikos dizaino studija, IĮ

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO285102 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

Statinys Nr.1 "Panevėžio 5-osios gimnazijos pastato Danutės g. 12, Panevėžys, dalies patalpų remontas"

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinio projekto parengimo paslaugos | 90 | 2024-01-17 | 2024-04-15 | 20500,00 |
|  |  |  | PVM | 4305,00 |
|  |  |  | Viso su PVM | 24805,00 |

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 Swedbank, AB Banko kodas 73000 |  | Tiekėjas IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Įmonės kodas 300004197 PVM mokėtojo kodas LT100000837518 Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. (8 610) 122 69 El. paštas saulius.remeika@gmail.com A.s. Nr. LT527300010083285454 Bankas Swedbank Banko kodas 73000 |
| --- | --- | --- |
| Atsakingas asmuo / asmenys: |  | Atsakingas asmuo / asmenys: |
| Nerijus Budreika Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Tel. (8 45) 504 451 El. paštas nerijus.budreika@panevezys.lt |  | Saulius Remeika Sauliaus Remeikos dizaino studija, IĮ direktorius Tel. (8 610) 122 69 El. paštas saulius.remeika@gmail.com |
| Atstovaujantis asmuo: Tomas Jukna Pareigos: Administracijos direktorius |  | Atstovaujantis asmuo: Saulius Remeika Pareigos: Įmonės direktorius |
| Parašas: |  | Parašas: |
| Data: |  | Data: |