DARBO PROJEKTO IR RANGOS DARBŲ

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-2023-107-898

2023 m. spalio 23 d. Kaunas

SPECIALIOJI DALIS

Ši darbo projekto ir rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir darbo projekto ir rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

| UŽSAKOVAS | Juridinio asmens pavadinimas |  |  | ab „Kauno energija“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Juridinio asmens kodas |  |  | 235014830 |
|  | Registracijos adresas |  |  | Raudondvario pl. 84, Kaunas |
|  | Korespondencijos adresas |  |  | sutampa su registracijos adresu |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |  | LT350148314 |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |  | LT607044060002866144, AB SEB bankas |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai |  |  | Tel. Nr. +370 800 11 011 el. p. info@kaunoenergija.lt |
|  | Atstovaujamas |  |  | Generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus |
| RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu) | Juridinio asmens pavadinimas |  |  | UAB "GO Energy LT" |
|  | Juridinio asmens kodas |  |  | Juridinio asmens kodas 303042623 |
|  | Registracijos adresas |  |  | Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas |
|  | Korespondencijos adresas |  |  | sutampa su registracijos adresu |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |  | LT100013514117 |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |  | LT41 7300 0101 3522 4787, AB Swedbank |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai |  |  | Tel. Nr. +370 652 09702, el. p. info@goenergy.lt |
|  | Atstovaujamas |  |  | Atstovaujamas direktoriaus Roko Vaitiekaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus |
| - Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas: | Rangos darbų pirkimas saulės fotovoltinės elektrinės suprojektavimui, įrengimui ant „Šilko“ katilinės pastato plokščių stogų su stogo dangos remontu |  |  |  |
| - Sutarties įsigaliojimo data: | Sutartis vįsigalioja abiems šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą. Įsigaliojimo data yra laikoma diena, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis. |  |  |  |
| - Sutarties galiojimo terminas: | 18 (aštuoniolika) mėnesių |  |  |  |
| 6. Užtikrinimai | - Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.5 punktu |  | Dydis – 6 858,89 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 89 ct) |  |
|  | - statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas |  | Taikoma, pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas |  | Taikoma, pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija/laidavimas |  | Garantijos/laidavimo suma – 5% nuo Sutarties kainos su PVM. |  |
| - Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI: | Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“ |  |  |  |
| - Darbų atlikimo terminas | 15 (penkiolika) savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |  |  |
| - Darbo projekto parengimo ir suderinimo terminas | 3 (trys) savaitės nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |  |  |
| - Delspinigių dydis | 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc.už kiekvieną dieną 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc.už kiekvieną dieną |  |  |  |
| - Subrangovas (-ai) | - UAB „Eivilsta“: juridinio asmens kodas 302302242; registracijos adresas: Raudondvario pl. 164A, Kaunas korespondencijos adresas: sutampa su registracijos; PVM mokėtojo kodas LT100010028512; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT177044060008083772; el. paštas info@eivilsta.lt. - UAB „VS Trade“: juridinio asmens kodas 303031203; registracijos adresas: V. Krėvės pr. 111A-64, Kaunas korespondencijos adresas: sutampa su registracijos; PVM mokėtojo kodas LT100007887310; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT727044060007887618; el. paštas nerijus@vstrade.lt |  |  |  |
| - Jungtinės veiklos sutartis | NĖRA |  |  |  |
| - Projektuotojas | Juridinio asmens pavadinimas | UAB TEC Industry |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas | 166093084 |  |  |
|  | Registracijos adresas | Savanorių pr. 109, Kaunas |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | +370 660 29192, www.tec.lt |  |  |
|  | Juridinio asmens pavadinimas | MB „STATICA“ |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas | 304848934 |  |  |
|  | Registracijos adresas | Savanorių pr. 407-41, LT-49361 Kaunas |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | Tel. Nr. +370 683 96864 |  |  |
| - Projekto vykdymo priežiūra | Juridinio asmens pavadinimas | ab „Kauno energija“ |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas | 235014830 |  |  |
|  | Registracijos adresas | Raudondvario pl. 84, Kaunas |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | Tel. Nr. +370 800 11 011 el. p. info@kaunoenergija.lt |  |  |
| - Sutarties priedai: | - Techninė specifikacija su priedais, 137 lapai; - 2023-09-28 Pasiūlymas Nr. VP-110, 7 lapai; - Grafikas, 1 lapas; - Ataskaitos forma, 1 lapas; - Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; - Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; - Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas; |  |  |  |
| - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: | Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas |  |  |  |
|  | Direktorius |  |  |  |
| - Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar sprendimai: | 2023-10-17 Komisijos protokolas Nr. P-106-556 |  |  |  |
| - Kitos sąlygos: | 1. Tuo atveju, jei Rangovui atlikus ir Užsakovui perdavus Darbus nepasiekiama Rangovo nurodyto kriterijaus „Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus“ reikšmė per pirmuosius metus, priklausomai nuo kriterijaus pasiekimo lygio, Rangovo atžvilgiu taikoma atsakomybė: Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama ne mažiau kaip 95 (devyniasdešimt penki) proc. Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui bauda netaikoma; 1.1 Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 95 (devyniasdešimt penki) proc., bet ne mažiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) proc. Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui taikoma 10 (dešimties) proc. dydžio bauda nuo Sutarties vertės su PVM; 1.2. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) proc., bet ne mažiau kaip 65 (šešiasdešimt penki) proc. Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui taikoma 20 (dvidešimties) proc. dydžio bauda nuo Sutarties vertės su PVM; 1.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 65 (šešiasdešimt penki) proc., bet ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui taikoma 30 (trisdešimties) proc. dydžio bauda nuo Sutarties vertės su PVM; 1.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) proc. Rangovo nurodyto kiekio – tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, už kurį nustatoma Sutarties vertės su PVM dydžio bauda. 2. Jei per antrus – trečius kalendorinius metus nuo saulės šviesos jėgainės paleidimo dienos, pagamintos elektros kiekis yra mažesnis negu įsipareigotas Sutartyje saulės šviesos jėgainės per metus numatomo pagaminti energijos kiekis, Rangovas kiekvienas metais sumoka baudą, kuri lygi trūkstamo elektros kiekio, kurio Užsakovas negavo lyginant su Rangovo įsipareigotu kiekiu, ir elektros tarifo, kurį moka Užsakovas, sandaugai. Užsakovo perkamos elektros energijos tarifu priimamas tarifas, galiojęs nuo kalendorinių metų, už kuriuos skaičiuojama bauda, sausio 1 dienos. 2. Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis: - Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo 4.4.1. - perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų; - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo 4.3. perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). |  |  |  |
| - Sutarties pasirašymo būdas: | # Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais |  |  |  |

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| AB „Kauno energija“ | UAB „GO Energy LT“ |
| Generalinis direktorius Tomas Garasimavičius | Direktorius Rokas Vaitiekus |