SUSITARIMAS NR. 19 DĖL NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1356

2024-09-05

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „Kauno tiltai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2022-10-21 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1356 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio  A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinio Kleboniškio tilto griovimas ir naujo statyba)“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu, nufrezavus asfaltbetonį ties Pk 1002+60, atsivėrė AB „Kauno energija“ priklausanti šiluminės trasos šachta, kurios viršutinė dalis patenka į projektinę kelio dangos konstrukciją, dėl to buvo nustatyti neatitikimai esamai faktinei situacijai (šiluminės trasos šachtos paviršiaus aukščiai), kuriuos patikslinus, atsirado neatliekamų darbų (detalizuota Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 3254,17 Eur be PVM;

- Sutarties 125 punktu ir 135 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis sudaro šį susitarimą dėl neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos :

  - neatliekamų darbų kaina:

    - viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 3937,55 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni Eur 55 сt).

    - neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 3254,17 Eur (trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi Eur 17 ct).

    - 21 proc. PVM yra 683,38 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 38 ct).

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 ir 13 punktuose numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktus nauja redakcija:

„12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 70 487 941,23 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas Eur 23 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Sutarties kaina be PVM yra 58 254 505,88 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penki Eur 88 ct);

13. 21 proc. PVM yra 12 233 444,35 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai keturi  šimtai keturiasdešimt keturi Eur 35 ct)“.

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 ir 13 punktuose numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 3937,55 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 70 487 941,23 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl neatliekamų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

10.1 Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 17.

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „Kauno tiltai“ Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas Įmonės kodas 133729589 PVM kodas 1337295811 A.s. Nr. LT 46 2140 0300 0043 2506 Luminor Bank AB, banko kodas 40100 El. p. kaunotiltai@kaunotiltai.lt Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |