4 priedas

Gyvenamosios paskirties pastato, esančio adresu: Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Eitvydaičių g. 9, kapitalinio remonto darbų pirkimo VEIKLŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Darbų gupių (etapų) pavadinimai** | Darbų grupių kainos mėnesinis išskaidymas pagal rangovo planuojamą darbų grupių įvykdymą, Eur |  |  |  |  | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I mėn. | II mėn. | III mėn. | IV mėn. | V mėn. |  |
|  | Statybų aikštelės paruošimas prieš darbų pradžią | 2097,42 |  |  |  |  | 2097,42 |
|  | Darbų atlikimas | 50000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 50000,00 | 21004,83 | 261004,83 |
|  | Darbo projekto parengimas | 5000,00 | 5000,00 | 4500,00 |  |  | 14500,00 |
|  | Statybos darbų technologijos projekto parengimas | 465,93 |  |  |  |  | 465,93 |
|  | Statybų aikštelės po darbų atlikimo sutvarkymas |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Kadastrinių matavimų atlikimas |  |  |  |  | 2250,00 | 2250,00 |
|  | Bendra suma be PVM* |  |  |  |  |  | 281318,18 |
|  | PVM (21 %)*: |  |  |  |  |  | 59076,82 |
|  | Bendra suma su PVM* |  |  |  |  |  | 340395,00 |

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia mokėti PVM,  jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka