Grupių Darbų kainų perskaičiavimo lentelė.

| Eil. Nr. | Objektas | Alytaus SK | Telšių SK | Neries SK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbų grupės kaina iki kainos perskaičiavimo, Eur | 31 180 651,00 | 28 438 854,00 | 28 130 442,00 |
| 2. | Iki kainos perskaičiavimo atlikti mokėjimai, Eur | 8 774 994,70 | 8 774 994,70 | 0,00 |
| 3. | Vėluojantys darbai (Milestone 1; 5% nuo Darbų grupės kainos), Eur | 1 559 032,55 | 1 421 942,70 | 1 406 522,10 |
| 4. | Perskaičiuojama Darbų grupės kainos dalis, Eur (1-2-3) | 20 846 623,75 | 18 241 916,60 | 26 723 919,90 |
| 5. | Kainos perskaičiavimo koef. | 1,1298 |  |  |
| 6. | Darbų grupės kainos dalis po kainos perskaičiavimo, Eur (4*5) | 23 551 589,80 | 20 608 907,32 | 30 191 498,00 |
| 7. | Darbų grupės kainos pokytis, Eur (6-4) | 2 704 966,05 | 2 366 990,72 | 3 467 578,10 |
| 8. | Darbų grupės kaina po kainos perskaičiavimo, Eur (1+7) | 33 885 617,05 | 30 805 844,72 | 31 598 020,10 |
| 9. | VISO, po kainos perskaičiavimo, Eur | 96 289 481,87 |  |  |