KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,

tel. (8 46) 45 22 62, faks.(8 46) 47 20 05, el. p. deividas.marcinkevicius@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

_____________________________________________________________________________________________

| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui | 2019-07-10 Nr. (20.4.6) Ž2- |
| --- | --- |

DĖL JOKŠŲ POLDERIO KOLEKTORIAUS ESANČIO PJAULIŲ KAIME PRIEKULĖS SENIŪNIJOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR JOKŠŲ POLDERIO KOLEKTORIAUS ESANČIO PJAULIŲ KAIME PRIEKULĖS SENIŪNIJOJE REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO

Informuojame, kad Jokšų polderio kolektoriaus esančio Pjaulių kaime Priekulės seniūnijoje rekonstravimo projekto parengimo paslaugas ir Jokšų polderio kolektoriaus esančio Pjaulių kaime Priekulės seniūnijoje rekonstravimo darbus reikia pirkti kartu, kadangi darbų atlikimui skirtas terminas yra trumpas (iki 2020 vasario pabaigos) ir neplanuotas. Dėl išvardintų priežasčių projektavimo paslaugas ir rekonstravimo darbus reikia atlikti per labai trumpą laiką, melioracijos darbai yra sezoniniai, o viešųjų pirkimų procedūros užtrunka gan ilgai. Visi neveikiantys melioracijos įrenginiai yra žemėje (paslėpti). Prieš projektavimą reikia atlikti tyrinėjimo (kasinėjimo) darbus. Jeigu projektavimo ir remonto darbus atlieka ta pati įmonė, paslaugos kainuoja mažiau, darbai atliekami kokybiškiau ir sutaupomos laiko sąnaudos darbams atlikti.

Vyriausiasis specialistas,

atliekantis vedėjo funkcijas			Deividas Marcinkevičius

Deividas Marcinkevičius, tel. (8 46) 45 22 62, el. p. deividas.marcinkevicius@klaipedos-r.lt