Atliktų statybos darbų

perdavimo statytojui (užsakovui)

komisijos darbo reglamento

5 priedas

SUTARTIS NR. S-426, 2020-05-07

„VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 163 EŽERĖ–MAŽEIKIAI RUOŽO NUO 6,890 IKI 9,188 KM KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ ………………………………………………………………………………………………………

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų.

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ OBJEKTO DARBŲ NEESMINIŲ TRŪKUMŲ IR NEATITIKIMŲ PAŠALINIMO AKTAS

2021 m. birželio 29d .

(Akto pasirašymo data)

20…. m. ………….…. d. Nr. ......

(Registravimo DVS data ir Nr.)

Komisijai, sudarytai Kelių direkcijos 2021 m.birželio 10  d. raštu Nr. (7.2) 2-10108 buvo pavesta patikrinti rangovo ….….….….….….….…AB“Eurovia Lietuva“.…..….…..….…..….…..….…..….

(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

atliktus objekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 6,890 iki 9,188 km kapitalinio remonto projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

darbus pagal 2020 m. gegužės 05 d. pasirašytą pirkimo sutartį Nr.S-426, ir jų atitiktį objekto statybos projektinei, techninei normatyvinei, statybos darbų vykdymo dokumentacijai.

Atsižvelgdamas į Komisijos darbo metu nustatytus neesminius trūkumus ir neatitikimus, nurodytus 2021 m. birželio 15 d. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto Nr. KTA-265 12 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“, rangovas atliko:

1. Nugenėjo medžio lają kuri užstojo kelio ženklą.

2. Demontavo projekte nenumatytus vertikalius kelio ženklus.

3. Atstatė pasvirusią kryptinio apšvietimo atramą.

4. Atsėjo vietomis nesudygusią žolę.

5. Atstatė kelkraščius ir šlaitus ties aikštele PK 72+70 d.p.

Kelių direkcijos  atstovas							….....………………                     ………………………...

(parašas)									(v., pavardė)

Rangovo ............................... atstovas			.........……................                     ………………………...

(įmonės pavadinimas)								(parašas)									(v., pavardė)