SUSITARIMAS

PRIE 2025 M. BALANDŽIO 4 D. ŠAKIŲ RAJONO KELIŲ KAPITALINIO

REMONTO, REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR DARBŲ PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES  NR. VPS-77 DĖL DRAUGYSTĖS TRUMPOSIOS G. (NR. GIE-5), GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

2025 m. liepos    d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šį Susitarimą,

atsižvelgdamos į tai, kad

- Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. balandžio 4 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-77 dėl Draugystės trumposios g. (Nr. Gie-5), Giedručių k., Šakių sen., Šakių r., kapitalinio remonto darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 93 659,53 Eur (devyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt devyni eurai 53 ct) be PVM.

2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 priedas) ir kurių vertė yra 19 359,78 be PVM, 23 425,34 su PVM.

2.2.2. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 113 019,31 Eur (vienas šimtas trylika tūkstančių devyniolika eurų 31 ct) be PVM, 136 753,37 Eur (vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 37 ct) su PVM.

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų  įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrindinės sutarties 17 punktu; 17.1 papunkčiu; 20 punktu; 20.1, 20.2, 20.5 papunkčiais,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

3. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra  19 359,78 be PVM (devyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt devyni eurai 78 ct) be PVM, (23 425,34 su PVM) pagal pridedamą kiekių žiniaraštį (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 20,7 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:

- Kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, Tel. +370 345 60 750 El. paštas savivaldybe@sakiai.lt A. s. LT39 4010 0421 0006 0059 AB Luminor bank, kodas 40100 Administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis _____________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | Rangovas Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ Juridinio asmens kodas 135007799 Marvelės g. 199B, LT-46204, Kaunas Tel. +370 37 397555 El. paštas statyba@autokausta.lt Direktorius Juozas Kriaučiūnas _________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas - V. |
| --- | --- |