SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE 2024-10-30 SUTARTIES NR. S-1148

2025-08-12

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Fegda“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-10-30 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1148 (toliau – Sutartis) projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 28,40 iki 39,207 km rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta pastaba, jog „Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas, pasirašęs Sutartį su AB „Via Lietuva“ dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB „ESO“) dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. AB „Via Lietuva“ Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus“. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta suma – Elektrotechnikos (ESO iškėlimo)* dalis – 47 152,07 Eur be PVM;

- AB „ESO“ Rangovui po faktinio darbų atlikimo išrašė 2025 m. liepos 23 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO25P097618  (Priede Nr. 1), kurios vertė yra 50 341,19 Eur be PVM;

- Faktiškai atlikus ESO dalies darbus, padidėjo šių darbų atlikimui numatyta vertė nurodyta konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje, todėl atsirado papildomų darbų, kurių vertė yra 
3 189,12 Eur be PVM;

- Rangovas 2025-07-31 raštu Nr. DKS-2025-533 „Dėl AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymo“ atlikus ESO iškėlimo darbus“ (Priedas Nr. 2) kreipėsi į Užsakovą dėl atliktų darbų sumos kompensavimo.

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų kainos:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 3 858,84 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 84 ct);

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 3 189,12 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai, 12 ct);

  - 21 proc. PVM yra 669,72 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 72 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 3 858,84 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
32 408 430,48 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

  - Priedas Nr. 1 AB „ESO“ 2025-07-23 sąskaita Nr. ESO25P097618;

  - Priedas Nr. 2 Rangovo 2025-07-31 raštas Nr. DKS-2025-533 „Dėl AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymo“.

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 PVM mokėtojo kodas LT100009270611 Telefonas +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Fegda“ Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, Įmonės kodas 110801759 PVM kodas LT108017515 El. paštas info@fegda.lt A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |