Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.66-VP-2744

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ROKIŠKIO REGIONINIAM PADALINIUI 2025 METAIS GRAFIKAS:

2024-

| Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) | tūkst. vnt. | 130 |  |  |  | 100 | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt. | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 138 |  |  |
| Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | tūkst. vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Paslaugų teikėjas Darius Silickas |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Rokiškio regioninio padalinio kontaktinis adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis Bankas AB „Swedbank“ a/s LT457300010153812825 Tel. +37045871221 El. p. rokiskis@vmu.lt |  |
| Padalinio vadovas |  |
| Kęstutis Skvarnavičius | Darius Silickas |