SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

PRIE 2022-05-10 SUTARTIES NR. S-422

2025-05-16

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Laboratorinių bandymų centras“, atstovaujama veikiančio bendrovės įstatų pagrindu (toliau – Teikėjas),

toliau Užsakovas ir Teikėjas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2022-05-10 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-422 „Horizontaliojo ženklinimo darbų techninės priežiūros paslaugos Kauno ir Alytaus apskrityse (II pirkimo objekto dalis)“ (toliau – Sutartis);

- Sutarties pagrindu Teikėjas įsipareigojo teikti horizontaliojo ženklinimo darbų techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas – priimti Paslaugų rezultatą ir už jį sumokėti Teikėjui Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais;

- Sutarties 4.1.p. Šalys susitarė dėl 36 mėn. Paslaugų teikimo termino, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

- Dėl nuo  Šalių nepriklausiusių aplinkybių, o būtent, dėl  horizontaliojo ženklinimo darbų Rangovo vėlavimo atlikti darbus numatytais terminais atsirado poreikis techninės priežiūros paslaugų teikimo termino neženkliam pratęsimui, kas užtikrins racionalų lėšų panaudojimą;

- Sutarties 17.10. punktas teigia: „Sutarties sąlygos sutarčių galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka ir atvejais“. Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPĮ) 89 str. 1 d. 5 p., sutarties pakeitimas yra galimas, jeigu jis nėra esminis. Nagrinėjamu atveju, Paslaugų teikimo termino neženklus pratęsimas nėra laikomas esminiu Sutarties pakeitimu, Sutarties vertė nėra keičiama.

remdamosi Sutarties 17.10. punktu, LR VPĮ 86 straipsnio 5 dalies 11 punktu, 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudaro šį susitarimą dėl Paslaugų teikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

- pratęsti Sutarties 4.1.p. numatytą Paslaugų suteikimo terminą 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui, pakeičiant Sutarties 4.1 punktą ir nurodant, jog Teikėjas Paslaugas baigia teikti per 40 (keturiasdešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

- Sutarties pratęsimo laikotarpiui savo lėšomis Teikėjas pratęsia Sutarties 6.1 punkte aprašytą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės galiojimą ir Sutarties 9.1. punkte aprašytą Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties galiojimą, kaip yra numatyta Sutarties 6.3 punkte bei, atitinkamai, 9.2 punkte.

- Visi atsiskaitymai tarp Šalių toliau atliekami Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

- Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

- Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę šio Susitarimo pagrindu, tačiau jame nesureguliuoti, sprendžiami pagal Sutarties nuostatas.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas laikomas sudarytu nuo to momento, kai jį kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo paskutinioji iš Šalių ir Tiekėjas pateikia Susitarimo 2-ame punkte nurodytus dokumentus.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 PVM mokėtojo kodas LT100009270611 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Laboratorinių bandymų centras“ R. Kalantos g. 85a, LT-52308, Kaunas Įmonės kodas 135641038 Telefonas (8 37) 457772 El. p. lbc@lbc.lt A.s. LT917300010002280731 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |