PAŽYMA APIE TINKAMĄ STATYBOS DARBŲ ATLIKIMĄ

| Pažymos data | 2025-02- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Užsakovas | AB „VIA LIETUVA“ |  |  |
| Rangovas (atsakingasis jungtinės veiklos partneris) | UAB „Parama“ |  |  |
| Sutarties data | 2022-09-07 | Sutarties Nr. | S- 1130 |
| Objekto (-ų) pavadinimas | „Rajoninio kelio Nr. 5014 Varėna–Rudnia–Katra ruožų nuo 7,600 iki 13,904 km ir nuo 14,304 iki 18,030 km kapitalinis remontas“ |  |  |
| Bendra atliktų darbų vertė Eur be PVM | 4 831 934,85 |  |  |
| Rangovo jėgomis atliktų darbų vertė Eur be PVM | 4 225 070,63 |  |  |
| Rangovo grupės partnerio arba subtiekėjo atliktų darbų vertė Eur be PVM | 606 864,22 |  |  |
| Darbų vykdymo pradžios data | 2022-09-20 |  |  |
| Darbų vykdymo pabaigos data (sutarties terminas) | 2023-11-09 |  |  |
| Darbų vykdymo pabaigos data (Darbų priėmimo (galutinio) akto) | 2025-01-14 | Darbų priėmimo (galutinio) akto Nr. | KTA-25-3 |
| Užsakovo patvirtinimas | Užsakovas patvirtina, kad: - Rangovas tinkamai atliko svarbiausius šioje pažymoje nurodytoje (-ose) sutartyje (-yse) numatytus darbus pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus; - Svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami; - Darbai yra užbaigti bei užsakovo priimti šioje pažymoje numatytu (-ais) galutiniu (-iais) darbų priėmimo – perdavimo aktu (-ais). |  |  |
| Pažymos pasirašymas | Kitų projektų valdymo skyriaus vadovas Darius Dapkus |  |  |