PRELIMINARIOJI STATYBOS, REMONTO, PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR._______

2025 m.  ___________       d.  Nr.

Vilnius

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“,  atstovaujama generalinio direktoriaus _, veikiančio pagal bendrovės  įstatus (toliau – Užsakovas),

UAB „Corpus Pro“, atstovaujama direktoriaus _, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į statybos, remonto, priežiūros ir aptarnavimo darbų pirkimo, vykdyto supaprastinto atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas) rezultatus, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas), sudarė šią preliminariąją statybos, remonto, priežiūros ir aptarnavimo darbų pirkimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

- PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES SĄVOKOS

  - Atnaujintas pasiūlymas – Rangovo pateiktas pasiūlymas pagal Kvietime konkrečios užduoties techninėje specifikacijoje pateiktas sąlygas.

  - Atnaujintas varžymasis – tai teisės aktuose, Pirkimo sąlygose ir šioje Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Užsakovo sprendimu vykdomas atnaujintas Rangovų, su kuriais yra sudarytos preliminariosios sutartys, varžymasis dėl Pirkimo sutarties sudarymo.

  - Kvietimas – Užsakovo šios Preliminariosios sutarties galiojimo metu Rangovams pateikiamas kvietimas atnaujinti pasiūlymus Užsakovui priėmus sprendimą pirkti Darbus ir sudaryti Pirkimo sutartį atnaujinant varžymąsi.

  - Pirkimo sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje bei Pirkimo sąlygų nustatyta tvarka Užsakovo ir vieno iš Rangovų sudaroma Pirkimo sutartis dėl Darbų atlikimo.

  - Darbai – tai Preliminariosios sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ aprašyti ir Atnaujinto varžymosi dokumentuose tiksliai įvardinti darbai, dėl kurių yra sudaryta Preliminarioji sutartis ir kurie bus perkami pagal su Rangovu Pirkimo sąlygų ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka sudaromą Pirkimo sutartį.

  - Medžiagos – Techninėje specifikacijoje ir (ar) Preliminariojoje sutartyje nurodytos Darbų atlikimui reikalingos medžiagos, kurių tiekimo tvarka, įkainiai, kokybės reikalavimai nustatomi Techninėje specifikacijoje ir (ar) Preliminariojoje sutartyje ir atitinkamuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio medžiagų (prekių) tiekimo tvarką, kokybės, saugos ir kitus reikalavimus.

  - Pirkimo sąlygos – Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto supaprastinto atviro konkurso dėl statybos, remonto, priežiūros ir aptarnavimo darbų pirkimo (pirkimo Nr. 1647907) su visais paaiškinimais / patikslinimais sąlygos.

  - Pasiūlymas – remiantis Pirkimo sąlygomis Rangovo parengtas ir pateiktas įpareigojantis pasiūlymas, kurį Užsakovas pripažino laimėjusiu. Priklausomai nuo konteksto, Pasiūlymas taip pat apima Rangovo Atnaujintame varžymesi pateiktą atnaujintą Pasiūlymą.

- PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

  - Preliminariosios sutarties objektas yra statybos, remonto, priežiūros ir aptarnavimo darbai, įskaitant darbų atlikimui reikalingas medžiagas, aprašyti Preliminariojoje sutartyje (įskaitant visus ją sudarančius dokumentus ir (ar) priedus).

  - Preliminariąja sutartimi Užsakovas ir Rangovas susitaria dėl Pirkimo sutarčių sudarymo sąlygų, kurios bus sudaromos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Preliminarioji sutartis sukuria teisinius santykius tarp Rangovo ir Užsakovo.

  - Maksimali Preliminarios sutarties kaina yra 300 000,00 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.

  - Preliminariojoje sutartyje preliminarus Darbų kiekis (apimtis) išreiškiamas maksimalia planuojama Darbų įsigijimui skirti lėšų suma (Preliminariosios sutarties 2.4 p.). Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti Darbų visai Preliminariosios sutarties 2.4 punkte nurodytai kainai ar jos daliai.

  - Preliminariajai ir Pirkimo sutarčiai taikoma kintamo įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara.

  - Rangovas, teikdamas Atnaujintą pasiūlymą, turi vadovautis užsakymo metu „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ UAB „Sistela“, kainininke (toliau - UAB „Sistela“ kainininkas) galiojančiais (aktualiais) darbų ir medžiagų įkainiais, pritaikant jiems ne mažesnę nuolaidą ar ne didesnį antkainį nei nurodyta Preliminariosios sutarties 2 priede.

  - Už Darbams atlikti reikalingas medžiagas, kurių nėra UAB „Sistela“ kainininke ar kai konkrečių medžiagų kaina UAB „Sistela“ kainininke nurodyta su nuline verte (toliau – specifinės medžiagos), apmokama taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros būdą. Rangovui bus atlyginamos faktiškai patiriamos išlaidos, susijusios su specifinių medžiagų įsigijimu iš trečiųjų šalių.

  - Į faktiškai patiriamas išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas.

  - Rangovas faktines išlaidas (susijusias su specifinių medžiagų įsigijimu) pagrindžiančius dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, sąskaitas, dokumentus, kuriuose nurodomi medžiagų pavadinimai, kiekiai, techniniai parametrai ir kiti duomenys) privalo pateikti kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktu (kaip priedus). Rangovui nepateikus Užsakovui patirtas faktines išlaidas pagrindžiančių dokumentų, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą, kol Rangovas jų nepateiks, o nepateikus per 30 kalendorinių dienų – Užsakovas turi teisę už minėtas medžiagas nemokėti.

- PIRKIMO SUTARČIŲ OBJEKTAS, KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkimo sutarčių objektas – konkretūs Darbai pagal Užsakovo užsakymą (Kvietimą) dėl kurių Šalys, Užsakovui pateikus Kvietimą, o Rangovui pateikus Pasiūlymą dėl Kvietime nurodytų Darbų, susitarė.

  - Pirkimo sutarties kaina bus Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pasiūlyme nurodyta Darbų kaina.

  - Rangovas įsipareigoja į Pasiūlymo kainą įtraukti visas Rangovo išlaidas, susijusias su Darbais, įskaitant, tačiau neapsiribojant, visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus Darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, Darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus Pirkimo sutartyje.

  - Jei Užsakovui kyla poreikis įsigyti papildomų darbų, kurių negalima buvo numatyti iki Pirkimo sutarties pasirašymo, ir tokie darbai yra būtini užtikrinant projekto užbaigtumą bei tęstinumą ir jų kaina mažesnė kaip 10 procentų Pirkimo sutarties kainos, tai tokie darbai įsigyjami iš to paties Rangovo neatnaujinant varžymosi, sudarant susitarimą dėl Pirkimo sutarties keitimo. Visų pagal šį punktą sudarytų susitarimų dėl Pirkimo sutarties keitimo vertė neturi viršyti 10 procentų nuo Pirkimo sutarties kainos. Darbų sąmatos šiems darbams sudaromos naudojant tuo metu galiojančius UAB ,,Sistela“ kainininko įkainius ir pritaikius, ne mažesnę nuolaidą ar ne didesnį antkainį nei nurodyta Preliminariosios sutarties 2 priede.

  - Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą Šalių įgaliotų atstovų pasirašyto, atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu. Atsiskaitymai vykdomi eurais.

  - PVM sąskaita faktūra turi būti teikiama Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos per informacinę sistemą SABIS. Rangovas prisiima visas išlaidas, susijusias su PVM sąskaitos faktūros per SABIS informacinę sistemą Užsakovui pateikimu.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Rangovui, jei Rangovas laiku nevykdo įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį/ Pirkimo sutartį ar pažeidžia bent vieną Preliminariojoje sutartyje ir (ar) Pirkimo sutartyje nustatytą Rangovo įsipareigojimą. Mokėjimas sustabdomas laikotarpiui iki Rangovas panaikins visus Preliminariosios sutarties ir (ar) Pirkimo sutarties vykdymo pažeidimus/trūkumus.

  - Jei Rangovas vėlavo atlikti Darbus ar buvo nustatyta kitų netesybų taikymo pagrindų, atsiskaitydamas už Darbus Užsakovas priskaičiuotų netesybų suma mažins Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą mokėjimo sumą, pranešdamas Rangovui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

  - Rašytiniu Rangovo ir jo subrangovo(-ų) prašymu, bei Užsakovui sutikus, trišalės sutarties pagrindu už atliktus Darbus gali būti atsiskaitoma tiesiogiai su atitinkamą Darbų dalį atlikusiu subrangovu. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Pirkimo sutarties įvykdymo.

- ATNAUJINTO VARŽYMOSI PROCEDŪRA

  - Užsakovas, Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, teikdamas konkretų Kvietimą, atnaujina Rangovų varžymąsi dėl Darbų atlikimo, išskyrus atvejį, kai Preliminarioji sutartis buvo sudaryta su vieninteliu Rangovu. Tokiu atveju, Užsakovas kreipiasi į Rangovą, prašydamas atnaujinti Pasiūlymą Kvietime nurodytomis sąlygomis ir terminais. Rangovo atnaujintas Pasiūlymas negali keisti Rangovo Pirkimo metu pateikto Pasiūlymo esmės.

  - Rangovas, pateikdamas pasiūlymą pagal Užsakovo pateiktą Kvietimą, patvirtina visų sąlygų, nurodytų Kvietime, priimtinumą.

  - Atnaujinto varžymosi metu Užsakovas raštu (CVP IS) kreipiasi į visus Rangovus ir pateikia jiems Kvietimą bei prašo iki nurodyto termino pateikti pasiūlymus.

  - Atnaujinto varžymosi metu Užsakovas Kvietime Rangovams pateikia:

4.4.1. užsakymą, kur nurodo konkrečius Darbus, jų apimtis, atlikimo terminą ir vietą (atskirais atvejais, projektą su išsamiais darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuos šios Preliminariosios sutarties ir Pirkimo sąlygų numatyta tvarka, teikdamas Pasiūlymą Atnaujinto varžymosi metu privalės užpildyti Rangovas), kitas būtinas sąlygas ir informaciją apie perkamus Darbus;

4.4.2. Užsakovas nurodo Rangovų pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijų (mažiausios kainos ar kainos ir kokybės santykio) bei terminą, per kurį Rangovai turi pateikti atnaujintus pasiūlymus. Šis terminas negali būti trumpesnis negu 5 (penkios) darbo dienos nuo Kvietimo pateikimo momento ir turi būti kiekvienu atveju nustatomas įvertinus konkrečių perkamų Darbų sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes. Po termino pabaigos gauti Rangovų pasiūlymai laikomi negautais ir nebus nagrinėjami;

4.4.3. atskirais atvejais, planuojamos sudaryti Pirkimo sutarties projektą;

4.4.4. Užsakovas gali nurodyti, jog su Rangovais, pateikusiais Pasiūlymus, laikantis lygiateisiškumo, skaidrumo ir konfidencialumo principų bus vedamos derybos dėl Darbų kainos ir kokia tvarka tai bus atliekama.

4.5. Prieš pateikiant pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu Rangovams, jei reikia, bus organizuojama Darbų atlikimo vietos apžiūra.

4.6. Atnaujintų varžymųsi metu Darbų atlikimo sąmatos  sudaromos naudojant užsakymo metu UAB „Sistela“ kainininke galiojančius darbų ir medžiagų įkainius, bendruosius ekonominius normatyvus ir visai sąmatai pritaikius ne didesnę nei Preliminariosios sutarties 2 priede nurodytą nuolaidą arba antkainį. Kiekvieno atnaujinto varžymosi metu Rangovai gali pritaikyti naują nuolaidą arba antkainį, tačiau ne mažesnę nuolaidą ir ne didesnį antkainį nei nurodyta Preliminariosios sutarties 2 priede.

  - Sąmatose turi būti nurodyti statybos rangos darbų ir jų atlikimui reikalingų Rangovo tiekiamų medžiagų įkainiai.

  - Atskirais atvejais, kai atliekant Darbus reikia panaudoti specifines medžiagas, atnaujinto varžymosi metu, jų kainos sąmatoje pateikiamos atskiru skyriumi. Atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte turės būti nurodyta faktinė specifinių medžiagų įsigijimo kaina, kuri negali būti didesnė nei Rangovas nurodė atnaujintame pasiūlyme (sąmatoje) atnaujinto varžymosi metu. Specifinių medžiagų įsigijimo iš trečiųjų šalių sąskaitų kopijos pridedamos prie atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto. Specifinių medžiagų vertė negali būti didesnė nei 50 % nuo Pirkimo sutarties vertės.

  - Jeigu Rangovas, atnaujinto varžymosi metu pateikia sąmatą nesilaikant tuo metu UAB „Sistela“ kainininke galiojančių aktualių darbų ir medžiagų įkainių (yra keičiami pirminiai įkainių nustatymai) ir (ar) pritaiko jiems mažesnę nuolaidą ar didesnį antkainį nei nurodyta Preliminariosios sutarties 2 priede, toks Rangovo Atnaujintas pasiūlymas atmetamas kaip nepriimtinas ir Rangovas moka Užsakovui 200,00 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą.

  - Gavęs Rangovo paklausimą patikslinti Kvietime pateiktą informaciją likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki Atnaujinto varžymosi pabaigos, Užsakovas likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki Atnaujinto varžymosi pabaigos raštu ją patikslina. Patikslinimas pateikiamas visiems Rangovams. Užsakovas, pateikęs šiame punkte nurodytus patikslinimus/paaiškinimus, turi teisę savo nuožiūra pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą apie tai raštu informuodamas visus Rangovus ir įsipareigoja sudaryti galimybę visiems Pasiūlymus pateikusiems Rangovams patikslinti Pasiūlymus.

  - Gavęs atitinkamą Užsakovo prašymą, Rangovai įsipareigoja per nustatytą terminą  raštu patikslinti pateiktą Pasiūlymą.

  - Atnaujinto varžymosi metu pateikti pasiūlymai bus vertinami pagal kainos arba kainos ir kokybės santykio kriterijų.

  - Kai keliuose pasiūlymuose nurodoma tokia pati kaina, pirmesniu laikomas Rangovas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą Atnaujinto varžymosi metu.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo, neatlygindamas Rangovams jokių patirtų kaštų/nuostolių, nutraukti Atnaujinto varžymosi procedūras, apie tai informuodamas visus Rangovus.

  - Pasibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui, Užsakovas atlieka šiuos veiksmus:

    - įvertina iki nustatyto termino pabaigos gautus Rangovų atnaujintus Pasiūlymus pagal Kvietime nurodytus Pasiūlymų vertinimo kriterijus;

    - sudaro Atnaujinto varžymosi Rangovų pasiūlymų eilę, į kurią neįtraukiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys Rangovų atnaujinti Pasiūlymai ir patvirtina Atnaujinto varžymosi laimėtoją, su kuriuo bus sudaroma Pirkimo sutartis Kvietime nurodytiems Darbams atlikti;

    - informuoja apie sudarytą Atnaujinto varžymosi Rangovų Pasiūlymų eilę ir laimėtoją. Užsakovas taip pat nurodys priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti Pirkimo sutarties, jeigu toks sprendimas bus priimtas;

    - inicijuoja Pirkimo sutarties sudarymą su Atnaujinto varžymosi laimėtoju Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka.

- PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

  - Pirkimo sutartis Preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaryta ne vėliau kaip iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau pati Pirkimo sutartis gali galioti ilgiau. Sudarant Pirkimo sutartį atidėjimo terminas nėra taikomas.

  - Kai Pirkimo sutarties vertė mažesnė nei 7 000,00 EUR be PVM, Pirkimo sutartis su Atnaujintą varžymąsi laimėjusiu Rangovu gali būti sudaroma žodžiu arba raštu.

  - Tuo atveju, kai Pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, Užsakovas raštu (el. paštu) pateikia Atnaujintą varžymąsi laimėjusiam Rangovui Užsakymo patvirtinimą ir praneša, kad Pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

  - Atnaujintą varžymąsi laimėjęs Rangovas, gavęs Pirkimo sutartį pasirašymui, privalo ją pasirašyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pateikimo pasirašymui momento (jei nėra sutarta kitaip).

  - Jei Atnaujintą varžymąsi laimėjęs Rangovas raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį, ar nustatytais terminais nepateikia Užsakovui pasirašytos Pirkimo sutarties, ar paaiškėja, kad Rangovas neatitinka Pirkimo sąlygose numatytų kvalifikacijos ar kitų reikalavimų ir tokie neatitikimai nėra pašalinami per Preliminariosios sutarties 6.2 punkte nustatyta terminą, laikoma, kad toks Rangovas atsisakė pasirašyti Pirkimo sutartį. Tokiu atveju teisė sudaryti Pirkimo sutartį gali būti perduodama Rangovui, pasiūlymų eilėje esančiam po atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį Rangovo.

  - Užsakovo sprendimu iki pasirašant Pirkimo sutartį gali būti daromi neesminiai Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai ir (ar) papildymai lyginant su prie Pirkimo sąlygų pridėtos Pirkimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis, jeigu jie yra būtini tinkamam Darbų atlikimui ir Šalių įsipareigojimų vykdymui.

  - Jei Atnaujintame varžymesi Rangovams buvo pateiktas Pirkimo sutarties projektas, sudaromos Pirkimo sutarties sąlygos turi atitikti Pirkimo sutarties projekte nurodytas sąlygas (galimi tik smulkūs pakeitimai ir pataisymai), išskyrus atvejus, kai šios sąlygos yra pakeičiamos derybų metu.

- RANGOVO ATITIKIMAS PIRKIMO SĄLYGOSE NUMATYTIEMS REIKALAVIMAMS PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMO METU

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jis atitiks Pirkimo sąlygose numatytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus šios Preliminariosios sutarties ir Pirkimo sutarties (-ių) galiojimo metu.

  - Tuo atveju, jei dėl bet kokių priežasčių Rangovas neatitinka bet kurio iš Pirkimo sąlygose numatytų kvalifikacijos ar kitų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo iniciatyva pašalinti šį neatitikimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jo atsiradimo ir raštu apie tai informuoti Užsakovą.

  - Rangovas turi teisę pakeisti Pasiūlyme nurodytą Rangovo specialistą, kuriam buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dokumentuose tik esant visoms šioms sąlygoms: (i) Rangovas pateikia Užsakovui motyvuotą rašytinį prašymą pakeisti specialistą; (ii) prašyme Rangovas nurodo kitą specialistą, kurį siūlo vietoj keičiamo Pirkimo metu Pasiūlyme nurodyto specialisto; (iii) kartu su prašymu Rangovas pateikia visus dokumentus, pagrindžiančius naujo specialisto atitikimą Pirkimo dokumentuose įvardintai kvalifikacijai; (iv) Rangovas gauna raštišką Užsakovo sutikimą pakeisti specialistą Rangovo nurodytu nauju specialistu. Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Preliminariosios sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

  - Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo vidaus tvarkas, aprašus ir kitą dokumentaciją, kuri buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose kaip privaloma arba kurios patikrinimo poreikis kilo Preliminariosios sutarties vykdymo metu.

6.5. Su Rangovu, neatitinkančiu bet kurio iš Pirkimo sąlygose numatytų kvalifikacinių ir kitų reikalavimų, negali būti sudaromos Pirkimo sutartys. Jei neatitikimas nurodytų reikalavimų atsiranda po to, kai Rangovas pripažįstamas Atnaujinto varžymosi laimėtoju, su tokiu Rangovu Pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik po to, kai jis pašalina šiuos neatitikimus. Jei neatitikimas reikalavimų per nustatytą terminą nepašalinamas,  sudaryti Pirkimo sutartį gali būti kviečiamas kitas Rangovas (pasiūlymų eilėje esantis po reikalavimų neatitinkančio  Rangovo).

6.6. Atnaujinto varžymosi metu Rangovams, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, gali būti keliami papildomi minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai.

- UŽSAKYMŲ TEIKIMO IR DARBŲ PERDAVIMO PRIĖMIMO TVARKA , DARBŲ KOKYBĖ

  - Užsakovas perka Darbus tik pagal atskirus raštiškus Rangovams pateiktus užsakymus (Kvietimus) Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu, atnaujinant Rangovų varžymąsi dėl Darbų atlikimo ir kurių pagrindu kiekvieną kartą sudaromos žodinės arba rašytinės Pirkimo sutartys.

  - Darbų pavadinimas, apimtys, atlikimo terminai bei kitos konkrečių Darbų atlikimo sąlygos apibrėžiamos Užsakovo pateikiamame užsakyme (Kvietime).

  - Atliktų Darbų priėmimas įforminamas Darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas, įvykdęs Pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, susijusius su tinkamos kokybės Darbų atlikimu, turi pateikti Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.

  - Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui.

  - Darbų perdavimo-priėmimo aktas turi būti surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių įgalioti asmenys. Visais atvejai Darbai laikomi priimtais tik Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą (išskyrus, jei akte nurodyta, kad Darbai nepriimti dėl defektų).

  - Kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktu Rangovas turi pateikti faktiškai atliktų darbų sąmatą, faktines išlaidas, susijusias su specifinių medžiagų įsigijimu, pagrindžiančius dokumentus (jei buvo įsigytos), kitus dokumentus (brėžinius, instrukcijas ir kt.), nurodytus Pirkimo sutartyje (jei taikoma).

  - Jei kitaip nenumatyta Pirkimo sutartyje, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo raštiško kreipimosi gavimo pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jei Darbų kokybė atitinka Pirkimo sutartyje nustatytus reikalavimus (išskyrus paslėptus defektus), arba, nustačius trūkumus, per tą patį terminą vietoje Darbų perdavimo-priėmimo akto  pateikti Rangovui pretenziją dėl netinkamo Darbų atlikimo ir (ar) neatlikimo. Pretenzijoje Užsakovas nurodo atliktų Darbų trūkumus ir terminą, per kurį Rangovas privalo trūkumus pašalinti. Jei Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina trūkumų, kuriuos raštu nurodė Užsakovas, tai šiuos trūkumus Užsakovas gali pašalinti savo jėgomis arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis, o Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas.

  - Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties / Pirkimo sutarties reikalavimus, galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams bei įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus.

  - Darbams ir medžiagoms nustatomas kokybės garantijos terminas, nurodytas techninėje specifikacijoje. Visais atvejais garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu trūkumu Šalys susitaria vadinti trūkumą, kuris įvyko ar (ir) atsirado dėl nekokybiškai Rangovo atliktų Darbų ir (ar) nekokybiškų Darbų atlikimui panaudotų medžiagų. Garantija netaikoma, jeigu Darbų trūkumai atsirado dėl Užsakovo ar kitų asmenų be Rangovo sutikimo atliktų remonto darbų. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja Rangovo pagal Pirkimo sutartį atliktų Darbų trūkumai, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų ar per kitą Šalių raštu sutartą laikotarpį, šiuos trūkumus privalo ištaisyti savo lėšomis. Jeigu minėtų trūkumų be žalos Darbų rezultatui ir (ar) susijusiems Užsakovo daiktams ištaisyti negalima, Rangovas neatlygintinai privalo nedelsiant atlikti Darbus iš naujo. Jeigu nustatyti trūkumai nebus ištaisyti per garantinį laikotarpį, garantijos terminas bus pratęsiamas tokiam laikui, kiek reikės laiko nustatytiems trūkumams ištaisyti.

  - Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal Pirkimo sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali ištaisyti.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalys pareiškia, kad Preliminariojoje sutartyje nustatytos netesybos (baudos, delspinigiai), yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio, ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų (baudų, delspinigių) dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Preliminariosios sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant tokių nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

  - Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Preliminariojoje sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Preliminariosios sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

  - Jei atliekant Darbus pagal Pirkimo sutartis buvo pasitelkti tretieji asmenys, už tinkamą Darbų atlikimą visais atvejais atsako Rangovas.

  - Rangovas visiškai atsako už atliekamų Darbų kokybę. Rangovas, vykdydamas Darbus, visiškai atsako už savo ir kitų pasitelktų asmenų veiksmus, atliekamus vykdant Darbus, ir įsipareigoja Užsakovui ir tretiesiems asmenims atlyginti visą dėl netinkamo Darbų atlikimo atsiradusią žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius), jei Pirkimo sutartyje nenumatyta kitaip.

  - Rangovui laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,04 proc. Pirkimo sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Apskaičiuotas netesybas (baudas, delspinigius) ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui už Darbus mokėtinos sumos.

  - Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindo, nesumokėjęs Rangovui už Darbus per Preliminariosios sutarties 3.5 punkte nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, moka 0,04 proc. nesumokėtos sumos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Rangovas, pažeidęs įsipareigojimus dėl aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo, nurodytus techninėje specifikacijoje, atlygina Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

  - Rangovas, pripažintas Atnaujinto varžymosi laimėtoju ir atsisakęs pasirašyti Pirkimo sutartį, sumoka Užsakovui 5 proc. savo Pasiūlymo, pateikto Atnaujinto varžymosi metu, vertės dydžio baudą.

  - Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.

  - Neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus pastarojo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant likusią pagal Pirkimo sutartį neatliktų Darbų dalį iš kitų Rangovų, su kuriais sudarytos preliminariosios sutartys ar trečiųjų asmenų. Nuostolių sumą Rangovas perveda į Užsakovo sąskaitą per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo ir nuostolius pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos.

  - Rangos darbų vykdymo metu objekte turi būti palaikoma tvarka. Rangovo paskirtas atsakingas atstovas už sutarties vykdymą, gavęs Užsakovo paskirto atsakingo asmens pastabą apie netinkamą tvarką objekte turi reaguoti į pastabą nedelsiant. Rangovui nedelsiant nereaguojant į Užsakovo pastabas, Rangovas moka Užsakovui 150,00 eurų (vieno šimto penkiasdešimt eurų, 00 ct) baudą už kiekvieną Užsakovo pakartotinę pastabą. Pastabą Užsakovas Rangovui išsiunčia už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Bauda, nurodyta šiame punkte, bus vienašališkai išskaičiuota iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, už faktiškai atliktus Darbus.

  - Rangovas įsipareigoja kontroliuoti ir prižiūrėti savo darbuotojus dirbančius objekte, atsakyti už jų elgesį ir užtikrinti Užsakovui, kad objekte nėra neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojų. Užsakovui patikrinus ir paaiškėjus, kad objekte yra apsvaigusių darbuotojų, Rangovas privalo darbuotoją nedelsiant nušalinti nuo darbų ir sumokėti Užsakovui 500,00 eurų (penkių šimtų eurų, 00 ct) baudą. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 promilės.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure) (taip kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą), jeigu Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalinti tinkamai vykdyti Preliminariosios sutarties ar Pirkimo sutarties, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie atsiradusias kliūtis bei jų poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

  - Šalis nėra atsakinga už Preliminariosios sutarties ar Pirkimo sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Preliminariosios sutarties ar Pirkimo sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo jų išvengti ir pašalinti jokiomis priemonėmis. Tokiu atveju Preliminariosios sutarties ar Pirkimo sutarties vykdymo terminai gali būti pratęsti rašytiniu Šalių susitarimu.

  - Šalies finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe.

  - Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams.

  - Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, bet kuri Šalis, pranešusi kitai Šaliai, turi teisę nutraukti Preliminariąją sutartį ar Pirkimo sutartį.

# PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMAS, STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS

10.1.   Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. Preliminarioji sutartis pasibaigia suėjus nurodytam 36 mėnesių terminui arba pasiekus Preliminariosios sutarties kainos limitą, nurodytą Preliminariosios sutarties 2.4. punkte, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė atsiranda anksčiau.

  - Pagal Preliminariąją sutartį sudaryta rašytinė Pirkimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai ir galioja iki visų Pirkimo sutartyje numatytų Darbų atlikimo ir atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Pagal Preliminariąją sutartį sudaryta žodinė Pirkimo sutartis įsigalioja Užsakovo Užsakymo patvirtinimo pateikimo Rangovui dieną su nurodymu, kad sudaroma žodinė Pirkimo sutartis.

  - Pagal Preliminariąją sutartį sudaromų Pirkimo sutarčių skaičius nėra ribojamas. Pirkimo sutarties sudarymas neturi įtakos kitų, pagal šią Preliminariąją sutartį sudarytų, Pirkimo sutarčių galiojimui.

  - Jeigu Preliminarioji sutartis ar bet kuri jos dalis ar sąlyga neatitinka Įstatymo reikalavimų, taikomos Įstatymo normos.

  - Preliminarioji sutartis sudaryta, aiškinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Preliminariosios sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

  - Visus ginčus dėl Preliminariosios sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

- PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

  - Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių sutarimu.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminarią sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

    - Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus;

    - po Preliminariosios sutarties sudarymo nustatoma, kad Rangovas, jį kontroliuojantys asmenys ar Preliminariosios sutarties su Rangovu sudarymas neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

    - Rangovui inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba jis sustabdo ūkinę veiklą;

    - Rangovas tris kartus iš eilės nepateikė pasiūlymo Atnaujintame varžymesi arba du kartus iš eilės atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį po to, kai buvo pakviestas ją sudaryti;

    - Rangovas neatitinka bet kurio iš Pirkimo sąlygose numatytų kvalifikacijos, pašalinimo pagrindų ir kitų reikalavimų ir toks neatitikimas nepašalinamas per Preliminariosios sutarties 6.2. punkte nustatytą terminą;

    - dėl kitų Įstatyme ir (ar) Užsakovo Antikorupcijos politikoje nurodytų priežasčių.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Preliminariąją sutartį, raštu įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas vėluoja sumokėti už Darbus ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

  - Preliminariosios sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų visiškai atsiskaityti viena su kita, taip pat nepanaikina teisės reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, net jeigu tokie įsiskolinimai tampa žinomi po Preliminariosios sutarties nutraukimo dienos.

  - Rangovas prisiima riziką, kad Preliminariąją sutartį nutraukus Preliminariosios sutarties 11.2.1. punkto pagrindu, jis gali būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Nutraukus šią Preliminariąją sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja:

    - imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Preliminariosios sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;

    - atsiskaityti už iki Preliminariosios sutarties/ Pirkimo sutarties nutraukimo atliktus, Preliminariosios sutarties ir Pirkimo sutarties reikalavimus atitinkančius Darbus.

  - Preliminarioji sutartis gali būti keičiama arba papildoma Įstatyme ir Preliminariojoje sutartyje numatytais atvejais. Pasirašyti Preliminariosios sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

  - Preliminariosios sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Pirkimo sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Preliminariosios sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Preliminariojoje sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

  - Pirkimo sutarties nutraukimui mutatis mutandis taikomos visos šio skyriaus nuostatos, nustatančios Preliminariosios sutarties nutraukimo tvarką.

# KONFIDENCIALUMAS

  - Sutarties vykdymo metu turi būti vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatomis.

  - Konfidencialia informacija laikoma:

  - visa bet kokiu būdu išreikšta informacija (rašytinė, žodinė, elektroninė ar vizualinė), kuri gaunama vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis, išskyrus viešai prieinamą informaciją, teisės aktuose numatytus atvejus bei Bendrovei raštu patvirtinus, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali;

  - kita informacija, pažymėta kaip konfidenciali ar nors ir nepažymėta, bet pagal savo turinį ir pobūdį laikytina konfidencialia;

  - kilus neaiškumams, ar informacija yra konfidenciali, Sutarties Šalis turi kreiptis į kitą Šalį dėl šios informacijos kategorijos nustatymo.

  - Tiekėjas įsipareigoja:

  - laikytis konfidencialumo įsipareigojimų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų, naudotis konfidencialia informacija tik Sutarties įsipareigojimų vykdymo tikslais ir tiek, kiek būtina Šalių sutartiniams įsipareigojimams;

  - neskleisti, negarsinti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma Sutarties įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Šalies, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip;

  - nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams, trečiųjų asmenų poreikiams ar tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai;

  - laikytis šių darbo su konfidencialia informacija nuostatų ir principų:

  - informacijos konfidencialumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto paskelbimo;

  - vientisumo – konfidencialios informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto ar atsitiktinio pakeitimo;

  - prieinamumo – užtikrinimo, kad konfidenciali informacija yra prieinama teisėtiems naudotojams, t. y. asmenims, kurie Tiekėjo paskirti atsakingais už duomenų / asmens duomenų gavimą pagal Sutartį, ir tik tada, kai ji (konfidenciali informacija) reikalinga siekiant tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas;

  - imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių gautos informacijos apsaugoti ir konfidencialumui užtikrinti;

  - nedelsiant pranešti Bendrovei, jeigu Tiekėjas sužino arba pagrįstai įtaria, kad konfidenciali informacija buvo neteisėtai atskleista tretiesiems asmenims;

  - pagrįstai nedelsdamas ir, jei įmanoma praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo ir/ar kibernetinio incidento (įskaitant asmens duomenų pažeidimus), susijusio su Bendrovės duomenimis ar informaciniais ištekliais, nustatymo, apie įvykusį ar galimai įvykusį incidentą informuoti Bendrovę el. paštu: cirt@ans.lt arba telefonu +370 706 94707; taip pat nedelsiant informuoti kitą Šalį apie anksčiau nurodytų nesklandumų pašalinimą. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

  - Tiekėjas gali vykdyti Sutartį tik jo darbuotojams, vykdantiems Sutartį, susipažinus su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais Sutartyje bei pasirašius konfidencialumo pasižadėjimą pagal Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtintą formą ir, jei reikalinga, pateikus prašymą suteikti prieigą prie Bendrovės informacinių sistemų.

  - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad jos darbuotojai, kurie teiks su Prekių tiekimu susijusią Paslaugą (-as), saugos paslaptyje gautą informaciją tiek Prekių tiekimo ir Paslaugos (-ų) teikimo metu, tiek pasibaigus Sutarčiai, tiek pasibaigus jo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Tiekėju.

  - Jei konfidenciali informacija teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis, ji turi būti šifruojama (pvz., suarchyvuota zip formatu, apsaugota slaptažodžiu arba dokumentas apsaugomas slaptažodžiu, kuris perduodamas ne ta pačia elektroninio ryšio priemone, kaip teikiama informacija).

  - Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais.

  - Prireikus, kai vykdant Sutartį Šalys turės gauti ar sužinoti kitos Šalies asmens duomenis ir juos tvarkyti , sudaromas rašytinis susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo. Toks susitarimas tampa Sutarties priedu.

  - Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalis turi nedelsdama informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, Šalys papildo Sutartį pasirašydamos susitarimą dėl šių asmens duomenų tvarkymo.

  - Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį.

  - Be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo Tiekėjas neturi teisės panaudoti jokios Sutarties dalies ar Pirkėjo pavadinimo rinkodaros tikslais.

  - Pasibaigus Sutarties galiojimui arba nutraukus Sutartį, Šalys nedelsdamos privalo:

  - grąžinti visą konfidencialią informaciją ją suteikusiai Šaliai arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

  - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, analizes, tyrinėjimus, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

  - kitos Šalies prašymu patvirtinti raštu šiai Šaliai apie konfidencialios informacijos sunaikinimą, nurodant naudotas informacijos naikinimo priemones.

  - Sutarties Šaliai ir jos darbuotojams, pažeidusiems Bendrovės informacijos saugumo (konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus, gali būti taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė.

  - Šalis, pažeidusi Sutarties sąlygas ir perdavusi bet kokią iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją ar asmens duomenis, susijusius su Sutarties įsipareigojimų vykdymu, tretiesiems asmenims, sumoka nukentėjusiai Šaliai 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą (jeigu Sutarties SS dalyje nenustatytas kitas baudos dydis) ir atlygina visus Šalies patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  - Neapribojant Sutarties nuostatų dėl teisės į nuostolių atlyginimą ir atsakomybės taikymo, jeigu Tiekėjas pažeidžia taikomų teisės aktų reikalavimus, nustatydamas asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, Tiekėjas asmens duomenų tvarkymo požiūriu laikytinas asmens duomenų valdytoju ir tokiu būdu prisiima visą atsakomybę už tokių asmens duomenų tvarkymą.

  - Šio skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Apie savo juridinių adresų ir kitų rekvizitų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai raštu. Visi pranešimai, kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą apie pastarosios adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai.

  - Šalių siunčiamuose pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose, aktuose ir kitoje korespondencijoje turi būti nurodomas Preliminariosios sutarties numeris ir data.

  - Visi pranešimai ir kita informacija tarp Šalių pagal šią Preliminariąją sutartį atliekami raštu ir laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikti asmeniškai, siunčiami elektroniniu paštu ar per kurjerį, registruotu paštu ar kitomis priemonėmis žemiau nurodytais adresais.

  - Preliminarioji sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

  - Už Preliminariosios sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

    - Užsakovo atstovas –.

    - Rangovo atstovas –.

- PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PRIEDAI

  - Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu pasirašyti Šalių susitarimai, Užsakymai ir jų pagrindu sudarytos Sutartys, atnaujinti Pasiūlymai laikomi neatskiriama Preliminariosios sutarties dalimi.

  - Preliminariosios sutarties pasirašymo metu yra šie priedai:

    - 1 priedas. Techninė specifikacija;

    - 2 priedas. Pasiūlymas;

    - 3 priedas. Kvietimo atnaujintam varžymuisi forma.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė “Oro navigacija” Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius Kodas: 210060460 PVM mokėtojo kodas: LT100604610 A/s Nr. LT037044060001166081 AB SEB bankas Tel.: +370 706 94502 El. p.: info@ans.lt | UAB “Corpus Pro” Gabijos g. 52, LT-06157 Vilnius Kodas: 304865887 PVM mokėtojo kodas: LT100011813914 A/s Nr. LT 70 7044 0600 0823 7824 AB SEB bankas Tel.: +370 700 33390 El. p.: info@corpuspro.lt |

Generalinis direktorius	Direktorius

Preliminariosios sutarties 3 priedas

KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI PAGAL PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. ___

(UŽSAKYMAS)

Užsakovui nusprendus preliminariojoje statybos, remonto, priežiūros ir aptarnavimo darbų pirkimo sutartyje (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatyta tvarka įsigyti (nurodyti darbų pavadinimą), prašome įvertinti šiame Kvietime pateiktą informaciją ir iki (nurodyti datą) Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti pasiūlymus Atnaujintam varžymuisi. Šiame Kvietime vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktus apibrėžimus.

- UŽSAKYMO OBJEKTAS

Įrašomas objekto pavadinimas

- UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS

Nurodomos pateikiamame užsakyme (jei reikia užsakymo prieduose).

- REIKALAVIMAI UŽSAKYMO OBJEKTUI

Detaliai aprašomas objektas, jam keliami reikalavimai, nurodoma darbų atlikimo vieta ir pan. (jei reikia informacija teikiama užsakymo prieduose).

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

Aprašoma iki kada turi būti atlikti darbai.

- ATNAUJINTAME VARŽYMESI PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainą.

Jei atnaujinto varžymosi metu pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės kriterijų, nurodoma pasiūlymo ekonominis naudingumo apskaičiavimo tvarka.

- RANGOVAS TURI PATEIKTI

1.	Užpildytą atnaujinto varžymosi pasiūlymo formą (Kvietimo 1 priedas).

2.	Įgaliojimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę pasirašyti atnaujinto varžymosi pasiūlymą, kai atnaujinto varžymosi pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo.

3.	Pateikti patvirtinimą, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente nurodyta informacija bei kvalifikacija, teikiant pasiūlymą, yra nepasikeitusi. Jeigu informacija pasikeitusi, Rangovas kartu su pasiūlymu privalo pateikti aktualią informaciją.

- PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1. Pasiūlymo forma.

7.2. Priedas Nr. 2. (kiti priedai, jei taikoma).

Kvietimo priedas Nr. 1

ATNAUJINTO VARŽYMOSI PASIŪLYMAS

DĖL _______________________________ DARBŲ

PIRKIMO PAGAL PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ Nr.__

# INFORMACIJA APIE RANGOVĄ

| Rangovo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Rangovo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Rangovo atstovo (ūkio subjektų grupės bendro atstovo) pateikusio pasiūlymą vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris, fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. ŪKIO SUBJEKTŲ, SUBRANGOVŲ IR JIEMS PERDUODAMI DARBAI BEI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Sutarties vykdymui Rangovo skiriamų ūkio subjektų, Subrangovų sąrašas:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subrangovo pavadinimas arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Rangovo darbuotojas, vardas ir pavardė | Kvalifikacinių reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir/ar Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Subrangovui, aprašymas | Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas Subrangovas ir kuriam nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Sutarties vykdymui Rangovo skiriamų specialistų sąrašas:

| Eil. Nr. | Rangovo specialistų vardas, pavardė | Rangovo specialistų pareigos, kurioms jie bus skiriami Sutarties vykdymui | Atitinkantis šiuos kvalifikacijos reikalavimus (nurodomas atitinkamas punktas pagal Pirkimo dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

# PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlymo kaina arba sąnaudos nurodomos eurais.

- Pasiūlymo kaina ar sąnaudos nurodomos užpildant pateiktas lenteles:

- lentelė. Darbų (įskaitant jiems atlikti reikalingų medžiagų), skaičiuojamų UAB „Sistela“ kainininke pasiūlymo rengimo metu galiojančiais (aktualiais) darbų ir medžiagų įkainiais, kaina

| Pavadinimas | Kaina, EUR be PVM* | Nuolaidos / antkainio dydis, proc.** | Kaina pritaikius nuolaidą/antkainį, EUR be PVM | PVM | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=(2+/-3) | 5 | 6=(4+5) |
| ________________ darbai |  |  |  |  |  |

*„Kaina EUR be PVM“ yra lygi Darbų ir medžiagų žiniaraštyje (Pasiūlymo formos 1 priedas) nurodytai „Viso, EUR be PVM“ kainai. Kaina turi apimti visas Rangovo išlaidas ir visus mokesčius (išskyrus PVM), mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus

** Jeigu siūloma nuolaida, rašoma „-„ ir nuolaidos dydis (pvz. jeigu Rangovas siūlo 10 proc. nuolaidą nuo įkainių, nustatytų „Statybų resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininko (UAB „Sistela“), 1 lentelės 3 stulpelyje rašoma „-10“). Jeigu siūlomas antkainis, rašoma „+„ ir antkainio dydis (pvz. jeigu Rangovas siūlo 10% antkainį nuo įkainių, nustatytų „Statybų resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ kainininko (UAB „Sistela“), tuomet  1 lentelės 3 stulpelyje rašoma „+10“). Siūloma nuolaida negali būti mažesnė, o antkainis negali būti didesnis už nurodytą pirminiame Rangovo pasiūlyme

2 lentelė (pildoma tik tuo atveju, kai taikoma). Darbams atlikti reikalingų specifinių medžiagų (kurių nėra UAB „Sistela“ kainininke  ar kai konkrečių medžiagų kaina UAB „Sistela“ kainininke nurodyta su nuline verte) kaina

| Pavadinimas | Kaina, EUR be PVM* | PVM | Kaina, EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=(2+3) |
| Darbams atlikti reikalingos specifinės medžiagos |  |  |  |

*„Kaina EUR be PVM“ yra lygi Specifinių medžiagų žiniaraštyje (Pasiūlymo formos 2 priedas) nurodytai „Viso, EUR be PVM“ kainai. Rangovui bus atlyginamos faktiškai patiriamos išlaidos, susijusios su specifinių medžiagų įsigijimu iš trečiųjų šalių, neviršijant 2 lentelėje (Pasiūlymo formos 2 priede) nurodytos kainos. Specifinių medžiagų kaina negali būti didesnė nei 50 % nuo Pasiūlymo kainos nurodytos Pasiūlymo formos 3 lentelėje

3 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Pasiūlymo kaina, EUR be PVM* (1 lentelės 4 stulpelio kaina + 2 lentelės 2 stulpelio kaina) |  |
| --- | --- |
| PVM |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |

*  Jeigu 2 lentelė nepildoma, nurodoma 1 lentelės 4 stulpelio kaina

Palyginamoji pasiūlymo kaina – Pasiūlymo kaina, EUR be PVM.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pažymime, kad pateikdami pasiūlymą, sutinkame su visomis sąlygomis, nurodytomis Kvietime ir jo prieduose.

Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių bei sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

# PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. įtrauktas į Rangovo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ar kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma (išskyrus pasiūlymo bendrą kainą, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |  |
| 2. | Darbų ir medžiagų žiniaraštis (-iai) / sąmatos |  |  |
| 3. | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |

PRIDEDAMA:

1 priedas. Darbų ir medžiagų žiniaraštis (sąmata).

2 priedas. Specifinių medžiagų žiniaraštis (sąmata) (jei taikoma).

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Nurodomas konkretus Subrangovo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymas pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

Sąrašas nėra baigtinis.

Jei pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.