SUSITARIMAS NR. 18 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1356

2024-09-05

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „Kauno tiltai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2022-10-21 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1356 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio  A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinio Kleboniškio tilto griovimas ir naujo statyba)“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu buvo atkasta asbestinė ryšių trasa, kurios vamzdynas patenka į projektinę kelio dangos konstrukciją, t. y. esama situacija statybos objekte neatitinka statinio projekte numatytų sprendinių. Todėl, patikslinus darbų kiekius, atsirado poreikis atlikti papildomus ryšių vamzdyno apsaugojimo plokštėmis darbus (detalizuota Priede Nr. 1), kurių kaina yra 4892,83 Eur be PVM

- Sutarties 125 punktu ir 135 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - papildomų darbų kaina:

    - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 5920,32 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt Eur 32 сt.).

    - papildomų darbų kaina be PVM yra 4892,83 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du Eur 83 ct).

    - 21 proc. PVM yra 1027,49 Eur (vienas tūkstantis dvidešimt septyni Eur 49 ct).

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 ir 13 punktuose numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktus nauja redakcija:

„12. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 70 491 878,78 Eur su PVM (septyniasdešimt milijonų keturi šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 78 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:

12.1. Sutarties kaina be PVM yra 58 257 751,05 Eur (penkiasdešimt aštuoni milijonai du šimtai penkiasdešimt septyni  tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas Eur 05 ct);

13. 21 proc. PVM yra 12 234 127,73 Eur (dvylika milijonų du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt septyni Eur 73 ct)“.

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 ir 13 punktuose numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 5920,32  Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 70 491 878,78 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

10.1 Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 16.

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „Kauno tiltai“ Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas Įmonės kodas 133729589 PVM kodas 1337295811 A.s. Nr. LT 46 2140 0300 0043 2506 Luminor Bank AB, banko kodas 40100 El. p. kaunotiltai@kaunotiltai.lt Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |