SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 13

2024-05-02

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 (toliau – Sutartis);

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu dėl poreikio autobusų sustojimo aikštelėse įrengti du papildomus paviršinius nuotekų surinkimo šulinius (su kitais būtinais darbais) apjungiamajame kelyje AP-10, atsirado 7 441,60 Eur be PVM neatliekamų darbų ir 9 649,13 Eur be PVM papildomų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatais, bei sutarčių laisvės principu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 str.) sudaro šį susitarimą Nr. 13 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų:

  - viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 9 004,34 Eur (devyni tūkstančiai keturi eurai, 34 ct);

  - neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 7 441,60 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras, 60 ct);

  - 21 proc. PVM yra 1 562,74 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt du eurai, 74 ct).

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 11 675,45 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai, 45 ct);

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 9 649,13 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 13 ct);

  - 21 proc. PVM yra 2 026,32 Eur (du tūkstančiai dvidešimt šeši eurai, 32 ct).

- Šalys susitaria, kad neatliekamų darbų ir papildomų darbų vertės skirtumas sudaro 2 207,53 Eur be PVM, kuris turi būti apmokėtas Rangovui.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

7.1. Priedas Nr. 1 – Patvirtintas darbų pakeitimas Nr. 12

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Fegda“ Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius Įmonės kodas 110801759 A.s. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas El. p. vilnius@fegda.lt Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |