2023 M. SPALIO 27 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1227

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2024 m. ________________________ d.

Vilnius

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, juridinio asmens kodas 188710638, kurios buveinės adresas yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ______________________ ______________________, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama Užsakovu, ir

Akcinė bendrovė „HISK“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2023 m. spalio 27 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1227 „Krašto kelio Nr. 144 Jonava – Kėdainiai – Šeduva ruožo nuo 23,95 iki 28,37 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

susitarė:

- Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas Nr. 1) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų (toliau – Papildomi darbai), patvirtintų 2024 m. kovo 18 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 1 (Susitarimo Nr. 1 pirmas priedas), atlikimo ir nustatyti Papildomų darbų vertę:

1.1. Papildomų darbų kaina yra 7 300,00 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct) be PVM;

1.2. 21 proc. PVM yra 1 533,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt trys eurai 00 ct);

1.3. Papildomų darbų kaina su PVM yra 8 833,00 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai 00 ct).

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

„12. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra:

- 7 117 712,05 EUR su PVM (septyni milijonai vienas šimtas septyniolika tūkstančių septyni šimtai dvylika eurų 05 ct);

- 5 882 406,65 EUR be PVM (penki milijonai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šeši eurai 65 ct);

- 21 proc. PVM yra 1 235 305,40 EUR (vienas milijonas du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai trys šimtai penki eurai, 40 ct.).“

- Papildomiems darbams atlikti nesuteikiamas papildomas terminas.

- Žodžiai ir sąvokos Susitarime Nr. 1 turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Susitarimas Nr. 1 ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime Nr. 1 numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą Nr. 1.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime Nr. 1, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- PRIDEDAMA: Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Duomenys kaupimai ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188710638 Tel. (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ _______________________________ A.V. | Rangovas AB „HISK“ S. Kerbedžio g. 7, LT–35104 Panevėžys Juridinio asmens kodas: 147710353 PVM mokėtojo kodas: LT477103515 Telefonas +370 45 502601 - s. LT02 4010 0412 0009 0263 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 AB „HISK“ ___________________________________ A.V. |
| --- | --- |