SUSITARIMAS DĖL DEFEKTŲ SUVALDYMO

PRIE SUTARTIES NR. S-493 NR. 36

2024-12-18

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas UAB „Fegda“ įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutartimi Rangovas įsipareigojo kokybiškai atlikti rangos darbus, laikantis Sutarties bei teisės aktų reikalavimų;

- Darbams yra keliami reikalavimai, numatyti 2009-01-12 AB Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-16 dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT asfaltas 08 (toliau – ĮT ASFALTAS 08);

- Kontrolinių bandymų protokolu Nr. P116541 (Priedas Nr. 1) nustatyta, kad asfalto mišinio SMA 8 S PMB 25/55-60 paimto iš kelio Pk 630+01, Pk 638+97, Pk 652+40 ir Pk 672+56 laboratorinių bandymų rezultatai netenkina norminių oro tuštymių kiekio reikalavimų, numatytų ĮT ASFALTAS 08 72 p.(toliau – Defektas).

- Minėtose vietose atlikus papildomus rato vėžės asfalto sluoksnyje susidarymo laboratorinius bandymus, protokolais Nr. 3135-A/2024 (Priedas Nr. 2) ir Nr. 3214-A/2024(Priedas Nr. 3)  nustatyta, kad įrengtos asfalto dangos sluoksnio santykinės vėžės gylio vertės neviršija projektinės vertės pagal TRA ASFALTAS 08 7 lentelę.

- Remiantis asfalto dangos nelygumų IRI matavimo rezultatais, buvo identifikuoti defektiniai ruožai, kuriuose viršijamos įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 08 76 p. nurodytos leistinos ribinės reikšmės, tačiau atlikus papildomus matavimus su 3 m ilgio liniuote, vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 75 p. nuostatomis, nustatyta, kad matavimo rezultatai tenkina reikalavimus.

- Šalys patvirtina savo supratimą, jog dėl Defekto sutarties rezultatas yra galimas naudoti pilna apimtimi, o Defektas neturės neigiamų padarinių Sutarties rezultato kokybiškumui ir (ar) ilgaamžiškumui;

- Vertinant tai, kad Defekto pašalinimas yra netikslingas (pašalinimo kaina yra neproporcinga, lyginant su dėl pašalinimo gaunama nauda Sutarties rezultatui), todėl šalys siekia susitarti dėl defektų suvaldymo sąlygų;

- Šalys, remdamosi Sutarties 80 punktu sudaro šį susitarimą dėl defektų suvaldymo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

  - Rangovas (Priedas Nr. 4) suteiks papildomą 2 (dviejų) metų garantinį terminą įrengtai asfalto dangai kelio ruože, nustatytam Priede Nr. 5 (Defektinių ruožų nustatymo schemos).

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

6.1. Priedas Nr. 1 – Protokolas Nr. P116541;

6.2. Priedas Nr. 2 – Protokolas Nr. 3135-A/2024;

6.3. Priedas Nr. 3 – Protokolas Nr. 3214-A/2024;

6.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo sutikimas su sąlygomis;

6.5. Priedas Nr. 5 – Defektinių ruožų nustatymo schemos.

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB ,,Fegda“ Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius Įmonės kodas 110801759 El. p. vilnius@fegda.lt A.s. Nr. LT 27 2150 0001 1527OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |