2022-02-14 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. VP-29 (70)

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2022-02-14

Švenčionėliai

## Paslaugų teikėjas UAB „Miškų broliai“ Miškininkystės darbų rangos paslaugų (501 POD) teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioniniam padaliniui 2022 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Medžių ir krūmų sodinimas | tūkst. vnt | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 100 |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ VMU Švenčionėlių regioninis padalinys |  | UAB „Miškų broliai“ |
| --- | --- | --- |