2022-02-14 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. VP-22 (70)

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2022-02-14

Švenčionėliai

## Paslaugų teikėjas UAB „Miškų broliai“ Miškininkystės darbų rangos paslaugų (483 POD) teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Švenčionėlių regioniniam padaliniui 2022 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 50 |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |
| 2. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 14 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 |
| 3. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Švenčionėlių regioninis padalinys |  | UAB Miškų broliai |
| --- | --- | --- |