SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-946  Nr. 3

2024-05-10

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Transporto infrastruktūros statyba“, AS „A. C. B.“ ir UAB „Daugesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ darbuotojo (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2021-08-26 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-946 (toliau – Sutartis), projekte „Rajoninio kelio Nr. 2602 Kazlų Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai ruožo nuo 5,358 iki 9,240 km rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu atsirado projekto vykdymo priežiūros patikslintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 2.133,29 Eur (įvertinus pataisymo daugiklį P=1,144, nustatytą 2022-05-31 papildomu susitarimu Nr. 2);

- Sutarties vykdymo metu kilo projekto vykdymo priežiūros patikslintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 1.599,06 Eur (įvertinus pataisymo daugiklį P=1,144, nustatytą 2022-05-31 papildomu susitarimu Nr. 2);

- Sutarties 111 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties sumą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties  nuostatomis, sutarčių laisvės principu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 str.) bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. įsigijimo sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 2.581,28 Eur (du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir 28 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 2.133,29 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt trys eurai ir 29 ct).

  - 21 proc. PVM yra 447,99 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai ir 99 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 1.934,86 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt keturi eurai ir 86 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1.599,06 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 6 ct).

  - 21 proc. PVM yra 335,80 Eur (trys šimtai trisdešimt penki eurai ir 80 ct).

- Šalys susitaria dėl bendros darbų kainos:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 646,42 Eur (šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir 42 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 534,23 Eur (penki šimtai trisdešimt keturi eurai ir 23 ct).

  - 21 proc. PVM yra 112,19 Eur (vienas šimtas dvylika eurų ir 19 ct).

- Šalys susitaria pakeisti Sutarties 11 punkte nustatytą priimtą Sutarties sumą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

„11. Priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 2.970.029,44 Eur su PVM (du milijonai devyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių dvidešimt devyni eurai ir 44 ct). Perskaičiuotos priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

Priimta Sutarties suma be PVM – 2.454.569,78 Eur (du milijonai keturi šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 78 ct);

21 proc. PVM – 515.459,66 Eur (penki šimtai penkiolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 66 ct).“

- Šalys susitaria, kad nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ R. Kalantos g. 161, LT-52315 Kaunas Įmonės kodas 305620410 PVM kodas LT100013386212 El. p. tistatyba@tistatyba.lt A.s. Nr. LT30 4010 0510 0543 2826 Luminor Bank AS Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |