Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.66-VP-1741

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ROKIŠKIO REGIONINIAM PADALINIUI 2054 METAIS GRAFIKAS:

2024-

| Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją. | ha | 50 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 39 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 6 | 3 |  |  |  |  |
| Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 18 |  | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Paslaugų teikėjas Mažoji bendrija „Miško gūsis“ |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Rokiškio regioninio padalinio kontaktinis adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis Bankas AB „Swedbank“ a/s LT457300010153812825 Tel. 845871221 El. p. rokiskis@vmu.lt |  |
| Padalinio vadovas | Direktorius |
| Kęstutis Skvarnavičius | Arnas Bastys |