Pakeistų techninės specifikacijos ir rangos sutarties punktų sąrašas

Techninės specifikacijos punktas:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punkto numeris | Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punktų redakcija | Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti | Pirkėjo priimtas sprendimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.27 | 2.27 Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024-10-30. | išbraukti/pakeisti 2.27 Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024-10-30 2024-11-30. | 2.27 Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024-11-30 (1 priedas Patikslinta_Specialiosios dalies 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.27 punkto pakeitimas). |

Sutarties Specialiosios dalies punktai:

| Eil. Nr. | Sutarties (Specialiosios dalies) ir/ar jos priedų punkto numeris | Sutarties (Specialiosios dalies) ir/ar jos priedų punktų redakcija | Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.1. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip 20 (dvidešimt) 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. (pridedama 2 priedas_Patikslinta_4 priedas_Rangos sutartis_Specialioji dalis SD 3.1 punktas). |
| 2. | 8.1.3. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) kalendorinių darbo dienų po Sutarties pasirašymo. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo. (pridedama 2 priedas_Patikslinta_4 priedas_Rangos sutartis_Specialioji dalis SD 8.1.3 punktas). |

__________________________