PAPILDOMAS Susitarimas

prie 2023 m. VASARIO 03 d. SUTARTIES NR. 22-341

2023 m.  ________________ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau  Užsakovas), ir UAB „Fegda“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:

Atsižvelgiant į tai, kad:

- baigus darbus buvo atlikta suderinta ir patvirtinta išpildomoji dangų nuotrauka kurioje buvo įvertinti faktiškai atlikti kiekiai, ir atsižvelgiant į Sutarties 3.4.1 papunktį yra pateiktos ir suderintos papildomos vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatos.

- reikiami darbų pakeitimai yra aptarti statybos dalyvių darbų pakeitimo aktuose Nr. 1; 2; 3; 4, kurie pateikti Rangovo prašyme 2023-10-13 Nr. 20-5120 (4.45E).

Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2023 m. vasario 03 d. Sutarties Nr. 22-341 „Panevėžio miesto Parko gatvės (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) (toliau – Statinys) kapitalinio remonto darbo projekto parengimą ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Sutarties 3.4.1 papunkčiu susitarė:

- Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinti Sutarties sumą  8038,15 Eur (aštuoni tūkstančiai trisdešimt aštuoni  eurai, 15 centų) be PVM ir 9726,16  Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 16 centai) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams. Pakoreguota Sutarties kaina yra  600 955,77 Eur (šeši šimtai tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 77 centai) su PVM.

- Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2.1 papunktyje „Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (susisiekimo dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 345 140,85 Eur (trys šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai šimtas keturiasdešimt eurų, 85 centai) įrašyti 348 448,38 Eur (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 38 centai)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 „Įkainuotos veiklos sąrašo“ 2.1 papunktyje.

- Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2.2 papunktyje „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir kt. (Susisiekimo dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 132 442,66 Eur (šimtas trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du eurai, 66 centai) įrašyti  137 173,28 Eur (šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai šimtas septyniasdešimt trys eurai, 28 centai) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 „Įkainuotos veiklos sąrašo“  2.2 papunktyje.

- Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2 punkto „Panevėžio miesto Parko gatvės (nuo Tulpių g. iki Nemuno g.) kapitalinio remonto darbai“ nurodytą sumą ir vietoj 477 583,51 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 51 centas) įrašyti  485 621,66 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt vienas euras, 66 centai) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 „Įkainuotos veiklos sąrašo“  2 punkte.

- Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

- Darbų pakeitimo sąmatos;

- Darbų pakeitimo aktai Nr. 1; 2; 3; 4.

- Patikslintas įkainuotos veiklos sąrašas.

Šalių parašai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 | Rangovas UAB „Fegda“ Įmonės kodas 110801759 PVM mokėtojo kodas LT108017515 Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius Tel. (8 5) 2306234 El. paštas info@fegda.lt A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas Banko kodas 21500 |
| --- | --- |
| Užsakovas Administracijos direktorius Tomas Jukna _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Generalinis direktorius Gediminas Gribulis _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |