DARBŲ PIRKIMO PRELIMINARIOJI SUTARTIS

(PU-11169/23) Horizontalaus kelių ženklinimo įrengimo/pašalinimo darbai

2023 m.  spalio __  d. Nr.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama l.e.p. generalinio direktoriaus Kristupo Baranausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Baltuvos projektai“, buveinės adresas Technikos takas 7, Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno raj., juridinio asmens kodas 302485911, atstovaujama direktoriaus Lino Vasiljevo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „Biseris“, buveinės adresas Granito g. 3-101, Vilnius, juridinio asmens kodas 222288190, atstovaujama generalinio direktoriaus Vitalijaus Andrejevo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „Eismija“, buveinės adresas Liepų g. 64, Klaipėda, juridinio asmens kodas 304151771, atstovaujama direktoriaus Andriaus Kadagio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „GATAS“, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius, juridinio asmens kodas 125718917, atstovaujama direktorės Ingridos Aleksonės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „Kelio vizija“, buveinės adresas vaikystės g. 42-2, Avižieniai, juridinio asmens kodas 306290047, atstovaujama direktoriaus Stanislav Šalkovski, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „Maniga“, buveinės adresas Savanorių pr. 219, Vilnius, juridinio asmens kodas 183837560, atstovaujama direktoriaus Mariaus Kašėtos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

Toliau visi Rangovai kartu vadinami Rangovais, o kiekvienas atskirai – Rangovu,

o Užsakovas ir Rangovai toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Darbų pirkimo - pardavimo Preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis).

- SUTARTIES SĄVOKOS

  - Atnaujintas varžymasis – tai teisės aktuose ir šioje Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Užsakovo sprendimu vykdomas atnaujintas varžymasis dėl Pagrindinės sutarties sudarymo.

  - Atnaujintas pasiūlymas – Preliminarios sutarties pagrindu vykdomo Atnaujinto varžymosi procedūros metu Rangovo pateiktas pasiūlymas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės priemonėmis (CVP IS).

  - Bendra Preliminariosios sutarties kaina – Preliminariosios sutarties 3.1. punkte nurodyta maksimali bendra visų šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytinų Pagrindinių sutarčių kaina.

  - Maksimalūs įkainiai – Pirkimo procedūrų metu Rangovo pateiktame Pasiūlyme numatyti Darbų įkainiai.

  - Darbai – Preliminariosios sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodyti darbai, kurie būtini ir (ar) gali būti reikalingi kiekvienu konkrečiu atveju Užsakovui.

  - Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė Darbų atlikimo sutartis, kuriai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (kiek jos neprieštarauja Pagrindinės sutarties nuostatoms).

  - Pasiūlymas – Užsakovui vykdant Pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma.

  - Pirkimas/Konkursas – Užsakovo  organizuotas viešasis pirkimas (PU-11169/23) Horizontalaus kelių ženklinimo įrengimo/pašalinimo darbai, pirkimo Nr. 684976.

  - Pirkimo dokumentai – Užsakovo vykdytų Pirkimo procedūrų metu pateiktų dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė Pasiūlymą.

  - Darbų kaina/Darbų įkainis – Darbų kaina Pagrindinėje sutartyje gali būti naudojama kaip sąvoka, apibrėžianti Darbų kainą, atskiros grupės kainą ar atskirą Darbų įkainį ir kuri nustatyta Preliminariojoje sutartyje ar (ir) Pagrindinės sutarties prieduose. Darbų kaina (įskaitant visus įkainius), nurodyta Preliminariojoje sutartyje, negali būti keičiama (išskyrus atvejus, kai Darbų kaina kaina mažinama, tokiu atveju sumažintos Darbų kainos nurodomos Pagrindinėje sutartyje ir tuos atvejus, kai perskaičiuojami Preliminariosios sutarties Darbų įkainiai) visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Darbų trūkumai – Užsakovo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Darbų kokybės neatitikimai Pirkimo dokumentų ar (ir) taikomų teisės aktų reikalavimams.

  - Preliminarioji sutartis – ši Preliminarioji sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama šiame punkte, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Pagrindines sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Subrangovas/Subtiekėjas – Rangovo pasitelktas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Preliminariojoje sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras konkrečias su Darbais susijusias funkcijas.

  - Techninė specifikacija – Pirkimo dokumentas (ir jo priedai), kuriame nustatyti Darbų techniniai reikalavimai.

  - Užsakymas – Pagrindinės sutarties pagrindu Užsakovo Rangovui pateikiama informacija apie Darbus. Užsakymas laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Rangovui dieną Preliminarioje sutartyje ar Pagrindinėje sutartyje nurodytais Rangovo kontaktais.

- PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS

  - Šios Preliminariosios sutarties objektas yra horizontalaus kelių ženklinimo įrengimo/pašalinimo darbai (toliau – Darbai). Darbų aprašymas ir Darbams taikomi reikalavimai aprašyti Techninėje specifikacijoje.

  - Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis ir tvarka atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Preliminariojoje sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis ir terminais.

  - Ši Preliminarioji sutartis nustato Šalių sutartinius įsipareigojimus, Rangovui atliekant Darbus pagal atskiras Pagrindines sutartis, kurios bus sudaromos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Preliminariosios sutarties galiojimo metu Užsakovas turi teisę įsigyti Darbų ir ne šios Preliminariosios sutarties pagrindu, o iš trečiųjų asmenų, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymo) nustatyta tvarka.

  - Užsakovas negarantuoja Rangovui nuolatinių Darbų užsakymų ir neįsipareigoja išpirkti Darbų už visą Preliminariojoje sutartyje numatytą vertę. Perkamų Darbų kiekis gali keistis (didėti ar mažėti) priklausomai nuo Užsakovo poreikių ir finansinių galimybių.

  - Šiai Sutarčiai priskirtini BVPŽ kodai: 45233221-4.

- DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Maksimali Preliminariosios sutarties vertė yra 1 089 000,00 eurų (vienas milijonas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai Eur, 00 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 189 000,00 eurų (vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai Eur, 00 ct). Sutarties vertė be PVM yra 900 000,00 eurų (devyni šimtai tūkstančių Eur, 00 ct).

  - Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą per 4 d. d. nuo Darbų atlikimo, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio ketvirtos darbo dienos. Šalys susitaria, kad  Darbų atlikimo faktą įrodančiais dokumentais bus laikomi Darbų perdavimo-priėmimo aktas, PVM sąskaita-faktūra, kurioje detalizuojami atlikti Darbai ar kitas Darbų perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas (toliau – Perdavimo-priėmimo aktas). Rangovas turi užtikrinti, jog PVM sąskaitą-faktūrą Užsakovas gautų per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Tais atvejais, kai Darbų perdavimas grindžiamas Darbų Perdavimo-priėmimo aktu ar kitu Darbų perdavimo-priėmimo faktą patvirtinančiu dokumentu, Rangovas šiuos pasirašytus dokumentus per informacinę sistemą „E.sąskaita“  privalo pateikti kartu su PVM sąskaita-faktūra. Mokėjimo dokumentai išrašomi išimtinai tik už Rangovo atliktus Darbus, kurių atžvilgiu Užsakovas neturėjo pretenzijų. Mokėjimo dokumentai už Darbus, kurių atžvilgiu Užsakovas turėjo pretenzijų, išrašomi tik po to, kai Rangovas ištaiso atliktų Darbų trūkumus ir Užsakovas priima ištaisytus Darbus atskiru perdavimo - priėmimo aktu šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Rangovas pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje privalo nurodyti atsakingo Užsakovo darbuotojo kelių tarnybą (struktūrinį vienetą), Pagrindinės sutarties sudarymo datą bei Užsakovo suteiktą Pagrindinės sutarties numerį.

  - Rangovas atsiskaito už tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ne vėliau kaip per 30  (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo Preliminariojoje sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „E.sąskaita“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos-faktūros dienos. Šalys gali susitarti ir dėl trumpesnių apmokėjimo terminų, jeigu dėl apmokėjimo terminų sutrumpinimo Užsakovui atsiranda papildoma ekonominė nauda. Atsiradus aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Užsakovo valios, tačiau turinčioms reikšmės savalaikiam apmokėjimui už Darbus atlikti ir apie tai nedelsiant informavus Rangovą, Šalys pasilieka teisę bendru sutarimu pakeisti ir pratęsti Preliminariojoje sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus.

  - Rangovui nesilaikant PVM sąskaitos-faktūros pateikimo terminų ir tvarkos, numatytos šioje Preliminariojoje sutartyje ir (ar) teisės aktuose, gali būti sulaikomi mokėjimai. Toks mokėjimų sulaikymas nėra laikomas Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinės sutarties sąlygų pažeidimu (t. y. nėra skaičiuojami delspinigiai).

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus pagal šią Preliminarią sutartį ir (ar) Pagrindinę sutartį, jeigu Rangovas neatlieka Pagrindinėje sutartyje numatytų Darbų (arba jų dalies) arba juos atliko nekokybiškai, arba nepašalina atliktų Darbų trūkumų per šioje Sutartyje nustatytus terminus.

  - Konkreti Darbų kaina ir kiekis nurodomi sudaromoje Pagrindinėje sutartyje ir/ar Atnaujinto varžymosi procedūrų metu Užsakovo ir Rangovo pateiktuose dokumentuose.

  - Maksimalūs Darbų įkainiai pateikiami Pirkimo procedūrų metų Rangovo pateiktame Pasiūlyme, negali būti viršyti visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Užsakovas visais atvejais pasilieka teisę nesudaryti Pagrindinės sutarties ir Darbų atlikimui vykdyti naują pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Preliminariosios sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Rangovui Preliminariosios sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Preliminariosios sutarties vykdymo ar atsisakyti Preliminariosios sutarties šiuo pagrindu. Tai būtų laikoma esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu.

  - Preliminariai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara nustatyta laikantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ kuri detalizuota Preliminarioje sutartyje, Pagrindinėje sutartyje ir Pirkimo dokumentuose.

  - Jeigu Preliminarios sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Preliminarios sutarties kaina (įkainiai) be PVM dėl to nebus keičiami, t. y. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Preliminarią sutartį pateiktų Darbų kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Preliminarioje sutartyje nurodytos Darbų kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

  - Preliminariosios sutarties Maksimalių įkainių peržiūra:

    - bet kuri Preliminariosios sutarties šalis Preliminariosios sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Preliminariojoje sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Preliminariosios sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (Inžineriniai statiniai) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 3.12.3. punkte, padidėja arba sumažėja daugiau kaip 5 procentais (-us). Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

    - Šalys privalo susitarime dėl įkainių perskaičiavimo nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Preliminariosios sutarties vertę.

    - Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

a1=a+k100×a, kur

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal Statybos sąnaudų elementų kainų indeksą (Inžineriniai statiniai) apskaičiuotas Statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (Inžineriniai statiniai).

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (Inžineriniai statiniai). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Preliminariosios sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

    - Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

    - Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

    - Šalis, inicijuojanti Preliminariosios sutarties įkainių perskaičiavimą, informuoja kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius ir pateikia įrodymus, pagrindžiančius Preliminariojoje sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti įkainius, egzistavimą.

    - Jeigu įkainių perskaičiavimas atliekamas Atnaujinto varžymosi metu, Atnaujintų pasiūlymų vertinimui taikomi Maksimalūs įkainiai, kurie galioji iki Atnaujinto varžymosi pradžios.

    - Perskaičiuoti įkainiai įforminami susitarimu prie šios Preliminariosios sutarties, pasirašomu abiejų Šalių ir įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo datos, jei susitarime nenumatyta kitaip.

    - Atlikus įkainių perskaičiavimą Preliminariosios sutarties vertė nesikeičia.

  - Rangovas turi teisę sudaryti faktoringo sutartį su finansuotoju, perleisdamas finansuotojui piniginį reikalavimą Užsakovui pagal Preliminariąją sutartį ar jos pagrindu sudarytą Pagrindinę sutartį. Rangovas negali faktoringo sutartyje susitarti su finansuotoju, kad finansuotojas turi teisę perleisti jam perleistą piniginį reikalavimą pagal Preliminariąją sutartį ar jos pagrindu sudarytą Pagrindinę sutartį. Rangovas, sudaręs faktoringo sutartį su finansuotoju, privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai Užsakovą ir pateikti faktoringo sutarties kopiją arba išrašą, o, pateikdamas sąskaitą Užsakovui, privalo nurodyti, kad pagal pateikiamą sąskaitą yra arba bus perleistas piniginis reikalavimas finansuotojui. Finansuotojui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. Visas išlaidas, susijusias su faktoringo sutarties sudarymu ir piniginio reikalavimo perleidimu pagal faktoringo sutartį, apmoka Rangovas.

  - Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Užsakovas, norėdamas be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal Preliminariąją sutartį ar jos pagrindu sudarytos Pagrindinės sutarties mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, Užsakovas privalo reikalauti Rangovo pateikti paaiškinimus. Užsakovas sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų gali tik neginčytinas nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas.

- DARBŲ KOKYBĖ IR KOKYBĖS NUSTATYMO TYRIMAI

  - Darbų kokybei keliami reikalavimai apibrėžiami Techninėje specifikacijoje, kituose Pirkimo dokumentuose, Preliminariojoje sutartyje, jos prieduose bei Darbų kokybę reglamentuojančiuose teisės aktuose. Jei Preliminariojoje sutartyje nenumatyti konkretūs kokybės reikalavimai, tai atliekamų Darbų kokybė turi atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus kokybės standartus bei sąlygas.

  - Pažeidimai, susiję su Darbų kokybės užtikrinimu, laikomi esminiais Preliminariosios sutarties pažeidimais.

  - Darbų garantinis laikotarpis yra skaičiuojamas nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Atliktiems Darbams nustatomi Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti garantiniai terminai, nebent Sutartyje ar Užsakyme numatyti kitokie Darbų garantiniai terminai.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu. Teikdamas Užsakymą Užsakovo atstovas nurodo Pagrindinės sutarties, pagal kurią perkami Darbai, numerį, Darbus, Darbų kiekį, atlikimo datą ir laiką.

  - Darbai turi būti atlikti laikantis Darbų kalendoriniame grafike nustatytų terminų. Jeigu Darbų kalendorinis grafikas nenustatomas, darbai turi būti atlikti per Darbų atlikimo terminas, nurodytą Pagrindinėje sutartyje.

  - Šalys sutaria, kad Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas bendru Šalių susitarimu ir tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. Pagrindinės sutarties vykdymas taip pat gali būti sustabdytas bendru Šalių Sutarimu esant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, dėl kurių Šalys negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.

  - Užsakovas Darbus perka pagal poreikį, neviršijant maksimalios konkrečios Pagrindinės sutarties ir Bendros Preliminariosios sutarties vertės.

  - Darbų ar perdavimas įforminamas Darbų Perdavimo-priėmimo aktu, kurį (dviem egzemplioriais) pasirašo Užsakovo ir Rangovo atstovai.

- ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

  - Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

    - Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

    - Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Preliminarioji sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

    - sudarydama Preliminariąją sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir/ar susitarimų;

    - Šalies atstovai, pasirašę šią Preliminariąją sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti;

    - Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos Šalies įsipareigojimų pagal šią Preliminariąją sutartį vykdymui;

    - Preliminarioji sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Preliminariosios sutarties sąlygas;

    - Preliminariosios sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos bei vykdytinos;

    - nei šios Preliminariosios sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Rangovo šia Preliminariąja sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.

  - Rangovas patvirtina, kad turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus ir (ar) personalą, organizacines ir technines priemones, reikalingas vykdyti Darbus bei atitinka visus Techninėje specifikacijoje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

  - Užsakovas patvirtina, kad priims pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytų Pagrindinių sutarčių nuostatas kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už atliktus Darbus atsiskaitys Preliminariojoje sutartyje ir (ar) Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovui ar Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams), tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų užtikrinama visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Su Rangovu, neatitinkančiu bet kurio iš Pirkimo dokumentuose numatytų kvalifikacinių ir kitų reikalavimų, negali būti sudaroma Pagrindinė sutartis. Šiame punkte numatyto Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas prilyginamas esminiam Preliminarios sutarties pažeidimui.

  - Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nenustatyta, jog Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama arba pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Preliminariąją ir (ar) Pagrindines sutartis vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus arba kitus dokumentus, ir kitą dokumentaciją, kuri buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose kaip privaloma.

  - Jei paaiškėja, kad šioje Preliminariojoje sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiškimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir/ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir/ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - tinkamai ir sąžiningai vykdyti Preliminariąją sutartį ir jos pagrindu sudarytas Pagrindines sutartis;

    - Preliminariosios sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinių sutarčių vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo minėtų sutarčių vykdymo metu;

    - informuoti Rangovą apie bet kokius pastebėtus atliktų Darbų trūkumus ir pateikti kitas pastabas dėl Darbų kokybės ir (ar) Darbų atlikimo terminų bei kitų klausimų, susijusių su šios Sutarties nevykdymu ir (ar) netinkamu vykdymu, taip pat apie Rangovo darbuotojų Darbų atlikimo metu padarytą žalą;

    - priimti Šalių sutartu laiku perduodamus Darbus, jeigu jie atitinka Preliminariosios sutarties ir  Pagrindinės sutarties reikalavimus, o pastebėjus ar nustačius Darbų trūkumus – nedelsiant informuoti Rangovą;

    - Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Rangovui už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje ir (ar) Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

  - Rangovas įsipareigoja:

    - tinkamai ir sąžiningai vykdyti Preliminariąją sutartį ir jos pagrindu sudarytas Pagrindines sutartis;

    - nepažeidžiant terminų, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir (ar) ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. Defektai turi būti ištaisyti per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo informavimo apie defektus momento, nebent Šalys sutaria kitą defektų ištaisymo terminą. Laiku neištaisęs defektų, Rangovas moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą ištaisyti defektus

    - Darbus atlikti pats arba šioje Sutartyje numatyta tvarka pasitelkdamas trečiuosius asmenis, savo rizika bei sąskaita, rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir gerąją praktiką, panaudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovaujantis Rangovo vykdomai veiklai taikomais reikalavimais;

    - savo sąskaita pašalinti visus atliktų Darbų trūkumus;

    - pradėti Darbus ne vėliau kaip po 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos, jei Šalys nesusitarė kitaip.

    - Darbus atlikti vadovaujantis Užsakymu, Preliminariosios sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytais LR teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, taip pat vadovaujantis Darbų aprašymais, Darbų projektu bei visa kita pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

    - visą Darbų atlikimo laikotarpį kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs ar sugadinęs darbų dokumentaciją, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

    - laikytis nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimo ir nevykdyti veiksmų, kurie prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai bei geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kitos Šalies galimybėms konkuruoti, įskaitant siūlymą Užsakovo darbuotojams nutraukti darbo sutartį ar nevykdyti visų ar dalies savo darbo pareigų siekiant naudos sau ar padarant žalą Užsakovui;

    - užtikrinti darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų gyvendinimą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų objekte, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokių yra) apsaugą ir greta darbų objekto gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeliamų pavojų, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų visą statybos laikotarpį. Pažeidus šiame punkte numatytus reikalavimus, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 proc. nuo Sutarties vertės dydžio baudą;

    - užtikrinti, jog jo darbuotojai ir (ar) jo pasitelkti tretieji asmenys, vykdydami sutartinius įsipareigojimus Užsakovo teritorijoje,  dėvėtų skiriamuosius spec. drabužius (aprangą) bei reikiamas apsaugos priemones ir laikytųsi Užsakovo teritorijoje esančiuose informaciniuose ženkluose nurodytų saugumo reikalavimų ir (ar) Užsakovo atstovų nurodymų. Neužtikrinus šio reikalavimo, Užsakovas pasilieka teisę neįleisti tokio reikalavimo nesilaikiusio asmens į sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietą;

    - nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - vykdyti visus Užsakovo nurodymus, susijusius su Darbų atlikimu, neprieštaraujančius įstatymams, šiai Preliminariajai sutarčiai ir (ar) jos pagrindu sudarytoms Pagrindinėms sutartims;

    - užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (jei Sutarties tinkamas įvykdymas yra susijęs su teise verstis atitinkama veikla);

    - užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami naudojant atitinkamiems Darbams atlikti būtiną ir kokybišką darbo įrangą, o taip pat užtikrinti pakankamą darbo įrangos kiekį. Darbams atlikti  naudojama darbo įranga turi būti saugi, tinkamai sertifikuota ir atitikti taikomus standartus;

    - baigęs darbus sutvarkyti Darbų objekto teritoriją;

    - Netrukdyti Užsakovo ar generalinio užsakovo darbuotojams atlikti darbus toje pačioje Darbų atlikimo vietoje;

    - visus Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, bei privalo atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims;

    - pateikti Užsakovui įsakymo (ar kito dokumento) dėl Rangovo paskirto Darbų vadovo kopiją ir raštu nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

    - Užsakovui ir (ar) Užsakovo techniniam prižiūrėtojui raštu pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su Darbais;

    - Rangovas užtikrina, kad Užsakovo atstovai bet kuriuo metu turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą. Jeigu Užsakovo atstovai, techninė priežiūra nustato, kad naudojamos medžiagos, priemonės, įranga neatitinka Sutarties sąlygų, Rangovas privalo jas nedelsiant pašalinti bei savo lėšomis pakeisti jas tinkamomis.

    - Net ir po paskutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, Rangovas įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovu tam, kad būtų užtikrintas pagal Sutartį atliktų darbų patikrinimas, pridavimas generaliniam užsakovui ir valstybės institucijoms, kiek tai priklauso nuo Rangovo atliktų Darbų. Iš Rangovo pusės atliktas bendradarbiavimas yra neatlygintinis.

    - Užsakovas siekia įsigyti Darbus, darančius kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad Darbų atlikimui būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl Rangovas įsipareigoja Preliminariosios sutarties ir Pagrindinių sutarčių galiojimo laikotarpiu bendrauti ir visą dokumentaciją (įskaitant ir neapsiribojant Šalių bendravimą, Perdavimo-priėmimo aktus ir  kitą dokumentaciją) teikti ir pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

  - Užsakovas turi teisę:

    - į tinkamą, sąžiningą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį bei netesybas, nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų ir (ar) pažeidžia teisės aktų reikalavimus;

    - tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį, kokybę ir medžiagų naudojimą;

    - atsisakyti priimti nekokybiškai ar ne laiku atliktus Darbus ar jų dalį;

    - reikalauti neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktų Darbų trūkumus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Šalių patvirtinto Darbų kalendorinio vykdymo grafiko ir (arba) Darbus atlieka nekokybiškai, nesilaikant teisės aktų ir (arba) Sutarties reikalavimų;

    - reikalauti sustabdyti Darbus, jei Darbai atliekami nesilaikant šios Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų turtui ar aplinkai, taip pat esant grėsmei tokiai situacijai kilti ir (ar) nustačius avarijos grėsmę.

    - Užsakovas turi Darbų bei jų kokybės priežiūros teisę ir teisę pateikti būtinus vykdyti nurodymus bei patvarkymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, jeigu tokie nurodymai ar patvarkymai neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti neatsižvelgiant į kitas statybos darbų priežiūros bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą.

  - Rangovas turi teisę:

    - gauti Preliminariojoje sutartyje ar Pagrindinėje sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;

    - reikalauti, kad Užsakovas priimtų laiku ir kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančias taikytinus reikalavimus bei pasirašytų Darbų Perdavimo-priėmimo aktą;

    - reikalauti, kad Užsakovas tinkamai ir laiku vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA

  - Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Preliminariosios sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo agentais. Šių asmenų veiksmai vykdant Pagrindinę sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. Jei Rangovas Preliminariosios sutarties vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis (Subrangovus), jie nurodomi Preliminariosios sutarties Priede Nr. 5 „Subrangovų sąrašas ir perduodamų įsipareigojimų dalis“.

  - Rangovas Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme. Jeigu Rangovas šioje Pagrindinėje sutartyje Darbų atlikimui vykdyti nori samdyti kitą, nei nurodyta Pasiūlyme, Subrangovą, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo dokumentuose Subrangovams nustatytiems reikalavimams. Rangovas visada bus atsakingas už Preliminariosios sutarties vykdymą, įskaitant Subrangovams perduodamos vykdyti Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinės sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Tuo atveju, jei Užsakovas Preliminariosios sutarties vykdymo metu savo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti pasitelkia kitus nei Rangovo Pasiūlyme Pirkimui nurodytus Subrangovus, Rangovas Pasiūlyme Pirkimui nurodytus Subrangovus pakeičia be Užsakovo žinios arba jeigu Rangovas, savo Pasiūlyme nenurodęs apie ketinimą pasitelkti Subrangovus, pasitelkia Subrangovus be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas moka Užsakovui 1 (vieno) procento nuo Preliminariosios sutarties vertės dydžio baudą bei Užsakovui pareikalavus, nedelsiant privalo atsisakyti tokio Subrangovo paslaugų.

  - Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako už savo Subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas Subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį.

  - Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:

    - Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:

      - pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;

      - pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujajam(-iems) / pasiliekančiam (-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams);

      - naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) Jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

    - Rangovas įrodys Užsakovui naujojo(-ų) / pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

    - Rangovas pateiks Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį.

  - Pagrindinei sutarčiai gali būti taikoma tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėjais galimybė, kuri įgyvendinama šia tvarka:

    - Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 4 d. numatytos informacijos gavimo raštu dienos, informuoja Subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subtiekėjo. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

    - Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subtiekėjo išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas-faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Preliminariosios sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas PVM sąskaitas-faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų PVM sąskaitų-faktūrų sumų.

    - Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju, Rangovo Preliminariojoje ar Pagrindinėje sutartyje numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subtiekėjui.

    - Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju faktiškai nesutampa Rangovo ir Subtiekėjo mokėtinos sumos, atsakomybė prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

    - Atsiskaitymai su Subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pagrindinėje sutartyje nustatytą kainodarą ir atsiskaitymo tvarką. Su Subtiekėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai atlikti visi Pagrindinėje sutartyje nurodyti Darbai, atitinkamai pagal pasirašytus Darbų Perdavimo-priėmimo aktus.

  - Šiame skyriuje numatytų Rangovo įsipareigojimų nesilaikymas yra laikomas esminiu Preliminariosios sutarties pažeidimu.

- ATNAUJINTO VARŽYMOSI PROCEDŪRA

  - Pagrindinės sutarties sudarymui atliekamas atnaujintas Rangovų varžymas raštu centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis:

    - Rangovas pateikdamas Atnaujintą pasiūlymą patvirtina visų sąlygų, nurodytų kvietime pateikti Atnaujintą pasiūlymą, priimtinumą.

    - Preliminariojoje sutartyje nurodyti Maksimalūs įkainiai atnaujinto varžymosi metu negali būti didinami. Rangovui atnaujinto varžymosi metu pateikus didesnį nei Preliminariojoje sutartyje įtvirtintą Maksimalų įkainį, bus laikoma, kad tai yra Atnaujinto pasiūlymo korektūros klaida, bei Atnaujinto pasiūlymo vertinime bei Pagrindinėje sutartyje (jei ji sudaroma) fiksuojamas Preliminariojoje sutartyje nurodytas Maksimalus įkainis.

    - Rangovas, pateikdamas Atnaujintą pasiūlymą, į siūlomą kainą įskaičiuoja visus Rangovo mokamus mokesčius ir išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dokumentų rengimo, telefoninių pokalbių, kelionių, parkavimo ir pan. išlaidas).

    - Atnaujinto varžymosi metu Užsakovas raštu (CVP IS priemonėmis) kreipiasi į visus Preliminarią sutartį pasirašiusius Rangovus, išsiųsdamas kvietimą pateikti Atnaujintą pasiūlymą, kuriame nurodoma:

      - patikslintos Preliminariosios sutarties sąlygos (techninė dokumentacija, pvz. Darbų projektas, projektavimo užduotis, Darbų vietos schemos, Darbų kiekių žiniaraščiai ir pan.), jei toks tikslinimas iš esmės nekeičia Preliminariosios sutarties sąlygų,

      - Darbų atlikimo terminą ir Pagrindinės sutarties galiojimo terminą, informaciją apie Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo (sutarties garanto) pateikimą, ar reikalaujama pateikti galutinę visų ketinamų įsigyti Darbų kainą;

      - Užsakovo nustatytas terminas, per kurį Rangovai turi pateikti Atnaujintus pasiūlymus ir kitas būtinąsias sąlygas. Rangovų Atnaujinti pasiūlymai turi būti Užsakovo gauti iki nurodyto termino pabaigos. Po termino pabaigos gauti Atnaujinti pasiūlymai laikomi negautais ir nebus nagrinėjami;

      - visa Viešųjų pirkimų įstatymo 78 str. reikalaujama nurodyti informacija;

      - kitas, konkrečių Darbų pirkimo atveju, Užsakovo nuomone, svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes ar informaciją apie Pasiūlymų pateikimo, vertinimo ir Pagrindinės sutarties sudarymo tvarką.

    - Kiekvieno Atnaujinto varžymosi metu kiekvienas Rangovas įsipareigoja pateikti savarankišką Atnaujintą pasiūlymą Užsakovui nepriklausomai nuo kitų Rangovų. Rangovai neturi teisės pateikti bendrų pasiūlymų Užsakovui ar kitaip pažeisti LR Konkurencijos įstatymą.

    - Užsakovas, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio Atnaujinto pasiūlymo, informuoja Rangovus, kurie pateikė Atnaujintus pasiūlymus, apie Atnaujintų pasiūlymų vertinimo rezultatus, nurodydamas Atnaujintą varžymąsi laimėjusio Rangovo pavadinimą ir kitų Rangovų vietą Atnaujintų pasiūlymų vertinimo eilėje.

    - Pagrindinė sutartis su laimėjusį Atnaujintą pasiūlymą pateikusiu Rangovu gali būti sudaroma tik po to, kai Užsakovas informuoja Rangovus apie Atnaujintų pasiūlymų vertinimo rezultatus.

    - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu iki Pagrindinės sutarties sudarymo, neatlygindamas Rangovams jokių patirtų kaštų/nuostolių, nutraukti Atnaujinto varžymosi procedūrą, apie tai informuodamas visus Rangovus.

    - Pagrindinė sutartis su Atnaujintą varžymąsi laimėjusiu Rangovu sudaroma raštu.

    - Jei Atnaujintą varžymąsi laimėjęs Rangovas: 1) raštu (Užsakovo nurodytu el. pašto adresu ar CVP IS priemonėmis) atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį; 2) nustatytais terminais nepateikia Užsakovui pasirašytos Pagrindinės sutarties; 3) laimėjusio Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Preliminariosios sutarties reikalavimų ir tokie neatitikimai reikalavimams nėra pašalinami per Užsakovo nustatytą protingą terminą, teisė sudaryti Pagrindinę sutartį gali būti perduodama Rangovui Atnaujintų pasiūlymų eilėje esančiam po atsisakiusio sudaryti Pagrindinę sutartį Rangovo.

    - Jei Atnaujinto varžymosi metu nebuvo gauta Atnaujintų pasiūlymų arba visi gauti Atnaujinti pasiūlymai neatitiko Preliminariojoje sutartyje ir (ar) kvietime pateikti Atnaujintą pasiūlymą nustatytų reikalavimų, Atnaujinto varžymosi procedūra laikoma pasibaigusia, o Užsakovas turi teisę savo nuožiūra atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

      - pakartotinai organizuoti Atnaujintą varžymąsi darydamas arba nedarydamas Atnaujinto varžymosi sąlygų pakeitimų pvz.: kvietimus pateikti Atnaujintus pasiūlymus išsiųsti visiems Rangovams;

      - organizuoti viešąjį pirkimą dėl tų pačių Darbų bendra teisės aktuose nustatyta tvarka.

    - Jei keli Rangovai Atnaujintuose pasiūlymuose nurodė mažiausias kainas ar apskaičiuotos Atnaujintų pasiūlymų sąnaudos yra mažiausios, Pagrindinę sutartį siūloma sudaryti tam Rangovui, kurio Atnaujintas pasiūlymas buvo pateiktas anksčiausiai Atnaujinto varžymosi procedūrai CVP IS priemonėmis.

    - Šioje Preliminariojoje sutartyje Rangovo nurodyti Maksimalūs įkainiai sudarant Pagrindinę sutartį negali būti didinami. Darbai perkamos pagal ekonomiškai naudingiausią Atnaujintą pasiūlymą (mažiausią pasiūlytą kainą).

    - Jeigu Preliminarioji sutartis sudaroma tik su vienu Rangovu arba Preliminarioji sutartis lieka galioti tik su vienu Rangovu, Užsakovas, vadovaudamasis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 78 str. 4 p., turi teisę nevykdyti Preliminarioje sutartyje numatytos Atnaujinto varžymosi procedūros. Užsakovas raštu kreipiasi į Rangovą, ir, kai reikia, prašo papildyti savo Pasiūlymą. Užsakovas atitinkamai pateikia Darbų poreikius bei su tuo susijusias sąlygas ir nurodo, kad Pasiūlymo papildymas turi neprieštarauti Preliminariosios sutarties sąlygoms. Jeigu Rangovo pateiktas Pasiūlymo papildymas netenkina Užsakovo, Užsakovas pasilieka teisę nesudaryti Pagrindinės sutarties su Rangovu ir tokius Darbus įsigyti vykdant naują viešąjį pirkimą.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalis, dėl kurios neteisėto veikimo ir (ar) neveikimo kita Šalis ir (ar) tretieji asmenys patyrė žalą (nuostolius), kurios nepadengia Šalies pažeidėjos sumokėtos netesybos (baudos, delspinigiai), įsipareigoja visiškai kompensuoti kitos Šalies ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą (nuostolius).

  - Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovą ištaisyti Darbų trūkumus ir defektus ir po Darbų perdavimo-priėmimo momento, jeigu vėliau nustatoma, jog Darbai neatitinka jiems keliamų reikalavimų.

  - Rangovas prisiima visą atsakomybę už Darbų atlikimui naudojamų medžiagų kokybę.

  - Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų atlikimo ar Rangovui pažeidus kitus savo sutartinius įsipareigojimus.

  - Laiku neatlikęs Darbų ar neįvykdęs kitų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar jų dalies, tai yra pažeidęs terminą daugiau kaip vieną dieną, Rangovas moka Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovui vėluojant atlikti ar ištaisyti Darbų defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę apie tai iš anksto pranešus Rangovui pirkti Darbus iš kito Rangovo ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumo, susidarančio Užsakovui įsigyjant trūkstamus Darbus iš trečiųjų asmenų, ar išlaidas, susidariusias Užsakovui ištaisant Darbų trūkumus.

  - Jeigu Užsakovas nesumoka laiku už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas turi teisę raštu reikalauti iš Užsakovo 0,05 % dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.

  - Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinės sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

  - Pasirašydamos Preliminariąją sutartį, Šalys patvirtina savo supratimą, jog atsižvelgiant į Darbų paskirtį ir Užsakovo veiklos specifiką, Preliminariojoje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio.

  - Preliminariosios sutarties ir (ar) Pagrindinės sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos (jei jos nėra įskaitomos) turi būti sumokėtos per 10 (dešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo dienos.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

  - Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

- PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Preliminariajai sutarčiai netaikomas.

- PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS

  - Preliminarioji sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių, bet ne ilgiau iki bus išnaudota Preliminariosios sutarties vertė. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį įvykdymo arba Preliminariosios sutarties nutraukimo (priklausomai, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Jeigu Preliminariosios sutarties galiojimo metu nėra išperkama Preliminariosios sutarties vertė, Preliminariosios sutarties galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 3 (tris) kartus. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Preliminariosios sutarties galiojimo terminą, apie tai raštu informavus kitą šalį 30 (trisdešimt) dienų iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos.

  - Pagal Preliminariąją sutartį sudaryta rašytinė Pagrindinė sutartis įsigalioja Pagrindinės sutarties pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį įvykdymo arba Pagrindinės sutarties nutraukimo (priklausomai, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminariosios sutarties galiojimo metu sudaryta Pagrindinė sutartis gali galioti ir pasibaigus Preliminariai sutarčiai.

  - Pagal Preliminariąją sutartį sudaromų Pagrindinių sutarčių skaičius nėra ribojamas. Pagrindinės sutarties sudarymas neturi įtakos kitų, pagal šią Preliminariąją sutartį sudarytų, Pagrindinių sutarčių galiojimui.

  - Ši Preliminarioji sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurią sudaro toliau išvardinti dokumentai. Preliminariosios sutarties ir jos pagrindu sudaromų Sutarčių aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Preliminariosios sutarties dokumentų pirmenybės tvarka:

    - Preliminarioji sutartis (su priedais);

    - Techninė specifikacija;

    - Pagrindinė sutartis;

    - Rangovo Pasiūlymas;

    - Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

    - Kiti Pirkimo dokumentai.

  - Jei Preliminariosios sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Preliminariosios sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Preliminariosios sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles.

  - Visus ginčus dėl Preliminariosios sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

  - Šalys turi teisę nutraukti Preliminariąją sutartį vienašališkai, arba abiejų  Šalių sutarimu, nesikreipdamos į teismą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.

  - Preliminarioji sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.

  - Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Preliminariąją sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui. Jeigu iki Preliminariosios sutarties nutraukimo momento Rangovas pagal Pagrindinę sutartį yra atlikęs Darbus, Užsakovas privalo atsiskaityti už faktiškai kokybiškai atliktus Darbus.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Preliminariąją sutartį, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 % nuo Preliminariosios sutarties vertės dydžio baudą, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Preliminariąją sutartį. Rangovoo padarytas sutartinių įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

    - Darbai perdavimo-priėmimo metu neatitinka Preliminariojoje sutartyje, Pagrindinėje sutartyje, teisės aktuose ir (ar) konkrečiame Užsakyme numatytų reikalavimų ir Rangovas vėluoja ištaisyti Darbų trūkumus per Preliminarioje sutartyje ir (ar) Pagrindinėje sutartyje, ir (ar) Užsakovo nurodytą terminą;

    - Darbų ar medžiagų garantinio termino metu paaiškėja Darbų ar medžiagų trūkumai ir Rangovas vėluoja panaikinti Darbų ir(ar) medžiagų  trūkumus per Preliminariojoje sutartyje ar Pagrindinėje sutartyje numatytą trūkumų šalinimo terminą;

    - Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Preliminariosios sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

    - dėl Rangovo kaltės buvo nutraukta bent 1 (viena) iš šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytų Pagrindinių sutarčių;

    - pažeidžiamos kitos esminės sąlygos, numatytos Preliminariojoje sutartyje, Pagrindinėje sutartyje ar teisės aktuose.

  - Preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta Pagrindinė sutartis, be kita ko, gali būti nutraukta mutatis mutandis vadovaujantis Preliminariosios sutarties 14.4. punkte numatytomis sąlygomis. Nutraukus Pagrindinę sutartį, Preliminariosios sutarties 14.4. punkte numatytais pagrindais ir tvarka, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 (penkių) procentų nuo Pagrindinės sutarties vertės dydžio baudą.

  - Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti Preliminariąją sutartį ir (ar) Pagrindinę sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Preliminariąją sutartį, apie tai raštu įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas ne mažiau kaip 2 (du) kartus buvo įspėtas.

  - Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukia Preliminariąją sutartį (įskaitant ir sudarytas Pagrindines sutartis) Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Preliminarioji sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik už kokybiškai faktiškai iki Preliminariosios ir Pagrindinės sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus, ir jokios kitos pareigos Užsakovui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovas neturi mokėti Rangovui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.

  - Preliminariosios sutarties nutraukimas su vienu iš Rangovų nenutraukia Preliminariosios sutarties su kitais Rangovais galiojimo.

  - Preliminariosios sutarties ir Pagrindinės sutarties sąlygos keičiamos tik tais atvejais, jeigu atitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas ir tik Preliminariojoje sutartyje, Pagrindinėje sutartyje ar teisės aktuose numatytais atvejais.

  - Preliminariosios sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, techninės klaidos, atstovų kontaktai ir pan.).

  - Pagrindinės sutarties nutraukimui mutatis mutandis taikomos visos šio skyriaus nuostatos, nustatančios Preliminariosios sutarties nutraukimo tvarką.

- GINČŲ SPRENDIMAS

  - Šalys susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos, kylančios iš Preliminariosios sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl skirtingo sutartinių nuostatų aiškinimo, bus Šalių sprendžiami derybų būdu.

  - Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų, nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų atsiradimo dienos, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, esančiuose Kauno mieste, teisės aktų nustatyta tvarka.

- KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  - Preliminariosios sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga Preliminarios sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina Preliminarios sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai.

  - Šalių įsipareigojimai, susiję su asmens duomenų apsauga:

    - Tvarkydamos asmens duomenis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos sąjungos teisės aktais, įskaitant Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) bei Preliminariojoje sutartyje nurodytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

    - Šalys susitaria, jog Preliminariosios sutarties ir Pagrindinių sutarčių pagrindu perduodami Šalių atstovų (vadovų, įgaliotų asmenų ar darbuotojų) asmens duomenys ir (ar) kiti asmens duomenys, kurie bet kuriai iš Šalių tampa žinomi vykdant sutartinius įsipareigojimus, yra naudojami tik tam, kad būtų galima sudaryti ir vykdyti sutartis, išskyrus atvejus kai asmens duomenys reikalingi teisėtiems Šalių tikslams ir (ar) taikomos teisinės prievolės vykdymui. Šalys negali tvarkyti asmens duomenų bet kokiais kitais nei Preliminariojoje sutartyje nurodytais tikslais.

    - Šalys įsipareigoja taikyti tokias technines ir organizacines priemones, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas pagal šios Preliminariosios sutarties nuostatas atitiktų taikomus duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, konkrečiai BDAR reikalavimus, ir garantuotų duomenų subjekto teisių apsaugą.

    - Turėti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Šalių darbuotojai arba atstovai, kuriems prieiga prie asmens duomenų būtina, siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

    - Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju ar Šaliai pagrįstai įtariant tokį pažeidimą, kai tai susiję su Šalių viena kitai perduotais asmens duomenimis, Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą ir pateikti turimą informaciją apie galimą ar įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą, įskaitant pobūdį, Šalies atstovo kontaktinius duomenis, aprašytas pažeidimo pasekmes ir priemonių sąrašą, kurių ėmėsi, kad būtų pašalintas pažeidimas.

    - Jei Šaliai kyla nuostoliai dėl kitos Šalies kaltų veiksmų ir (ar) neveikimo tvarkant asmens duomenis, kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Vykdydamos Preliminariąją sutartį ir (ar) Pagrindinę sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  - Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusią riziką.

  - Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Preliminariąja sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.).

  - Preliminarioje sutartyje ir Pagrindinėje sutartyje nurodytos netesybos skaičiuojamos nuo sumų be PVM.

  - Šalys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kurių duomenys nurodomi Preliminariosios sutarties Priede Nr. 1 „Šalių kontaktai“.

  - Preliminarioji sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais. Pasirašytą Preliminariąją sutartį elektroniniu formatu gaus kiekviena Preliminariosios sutarties Šalis.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Šalių kontaktai.

  - Priedas Nr. 2 – Rangovų įkainiai.

  - Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija.

  - Priedas Nr. 4 – Pagrindinė sutartis (šablonas).

- ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| Užsakovas: |  |
| --- | --- |

______________________                              ____________                 ____________________

(Užsakovo atstovo pareigos)                             (parašas, data)                       (vardas, pavardė)

Užsakovas antspaudo nenaudoja

______________________                              ____________                 ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                (parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.

______________________                              ____________                 ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                (parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.

______________________                              ____________                 ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                (parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.

Preliminarios sutarties Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMĄ

- PRANEŠIMAI IR UŽSAKYMAI

Preliminarios sutarties Priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-11169/23) Horizontalaus kelių ženklinimo įrengimo/pašalinimo darbai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Preliminariąją sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovų dėl Pirkimo objekto.

  - Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka sudaroma pagrindinė Darbų atlikimo sutartis tarp Užsakovo ir atnaujinto varžymosi metu laimėtoju pripažintu Rangovu.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

  - Darbai – Horizontalaus kelių ženklinimo įrengimo/pašalinimo darbai

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Horizontalaus kelių ženklinimo įrengimo/pašalinimo darbai.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Užsakovas ketina pasirašyti Preliminariąją sutartį su visais Rangovais, kurių pasiūlymai atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

  - Maksimali Preliminarios sutarties vertė – 900.000,00 Eur be PVM.

  - Planuojami įsigyti Darbai nurodyti Lentelėje Nr. 1.

  - Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų. Nurodyti Darbų kiekiai yra orientaciniai ir skirti Rangovų pasiūlymams palyginti. Rangovo pasiūlyme nurodytas Darbų atlikimo įkainis (toliau – Įkainis) bus naudojamas tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Įkainis taps neatsiejama Preliminarios pirkimo sutarties dalimi ir bus laikomas maksimaliu, t. y. atnaujinant Teikėjų varžymąsi šis Įkainis negalės būti didesnis nei nurodytas Rangovo pasiūlyme.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Reikalavimai Darbams | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas dažais linijos. | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 10000 |
| 2 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas dažais simboliai. | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 4000 |
| 3 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas spalvotais dažais linijos. | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 5100 |
| 4 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas spalvotais dažais simboliai. | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 4000 |
| 5 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas termoplastu linijos | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 10000 |
| 6 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas termoplastu simboliai | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 2000 |
| 7 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas šaltu plastiku linijos | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 500 |
| 8 | Kelio dangos horizontalus ženklinimas šaltu plastiku simboliai | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 500 |
| 9 | Antislydiminės dangos ženklinimas termoplastu | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 600 |
| 10 | Antislydiminės dangos ženklinimas šaltu plastiku | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 600 |
| 11 | Horizontalaus ženklinimo naikinimas frezavimo būdu | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 1000 |
| 12 | Horizontalaus ženklinimo naikinimas aukštu vandens slėgiu | KŽT, ĮT ŽM 12, KET, TRA ŽM 12, T DVAER 12 | m2 | 1000 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

  - Šiuo pirkimu Užsakovas siekia išsirinkti subrangovus Darbams atlikti.

    - Nurodyti Darbai bus vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje:

  - Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis:

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15 	„Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr.  1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KET);

- Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-82 „Dėl kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KŽT);

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-389 „Dėl kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 patvirtinimo“ (toliau – ĮT ŽM 12);

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-390 „Dėl kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12 patvirtinimo“ (toliau – TRA ŽM 12);

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (toliau – T DVAER 12);

- LST EN 1436:2018 „Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelių horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos ir bandymo metodai“ arba lygiavertis;

- LST EN 13197:2011+A1:2014 „Kelių ženklinimo medžiagos. Sukamasis dilimo imitatorius“ arba lygiavertis;

- LST EN 1824:2021 „Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje“ arba lygiavertis;

- LST EN 1871:2021 „Kelių ženklino medžiagos. Dažai, termoplastinės ir šaltos plastinės medžiagos. Fizikinės savybės“ arba lygiavertis.

  - Reikalavimai darbų atlikimui:

    - Rangovas privalo atlikti darbus vadovaujantis KŽT, ĮT ŽM 12 bei Užsakovą turimais ženklinimo projektais, o kur jų nėra − pagal savo jėgomis parengtas Lietuvos standartus bei technines sąlygas atitinkančias ir nustatyta tvarka suderintas kelių ženklinimo schemas.

    - Horizontalusis kelių ženklinimas turi atitikti ženklinimo linijas ir ženklus, nurodytus KET ir KŽT. Ženklinimo medžiagos turi atitikti aprašo TRA ŽM 12, LST EN 13197:2011+A1:2014 (arba lygiavertis) ir LST EN 1436:2007+A1:2009 (arba lygiavertis) reikalavimus.

    - Ženklinimo vietos turi būti apstatytos ženklais vadovaujantis T DVAER 12. Papildomai darbų vietose turi būti naudojami kilnojami ženklai su mirksinčios šviesos nukreipiančiomis rodyklėmis.

    - Rangovas visas ženklinimo medžiagas (dažus, stiklo rutuliukus, o taip pat ir dažus su stiklo rutuliukais kartu) turės suderinti su Užsakovu ir kelių ženklinimui turės naudoti tik suderintas medžiagas.

    - Neturėti neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams (netirpinti gatvės važiuojamosios dangos viršutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir žmonėms);

    - Ženklinimo medžiagų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6);

    - Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l (išskyrus ženklinimo dažus); stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm.

    - Darbų kokybė.

      - Detalesni reikalavimai ženklinimui:

- I ir II tipo ženklinimo sistemų matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius sausas, mažiausias atspindimojo skaisčio koeficientas (RL) turi būti naujai atlikto ženklinimo − nemažiau 200 mcd/m2.lx.

- Skaisčio koeficientas pagal sklaidžiosios apšvietos Qd klases (matomumas dieną), kai ženklinimo paviršius yra sausas nemažiau kaip 130 mcd*m-2*lx-1.

- Ženklinimo linijų plotis gali nukrypti nuo norminio pločio ne daugiau kaip ±10 mm. Ženklinimo brūkšninės linijos ilgis nuo norminio ilgio gali nukrypti ne daugiau kaip 50 mm ir ne daugiau kaip 150 mm už norminį ilgį. Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių dydžių daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi.

- Ženklinimo paviršiaus atsparumo slydimui vertės ir klasės pateiktos LST EN 1436:2007+A1:2009 (arba lygiavertis). Atsparumo slidumui klasė turi būti Sl. Leidžiamas ±10 % nuokrypis nuo nustatytos atsparumo slydimui klasės vertės. Jei šis nuokrypis bus didesnis, už nekokybiškai paženklintus kelių ruožus nebus mokama.

      - Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės matavimus: šviesos atspindėjimą dieną, ženklinimo paviršiaus atsparumą slydimui bei ženklinimo geometriją. Vidinės kontrolės bandymus darbų atlikimo metu ir užbaigus darbus turi atlikti Rangovas ar jo įgaliota akredituota laboratorija. Visi matavimai turi būti atlikti pagal galiojančių normatyvų ir standartų reikalavimus.

      - Be vidinės kontrolės bandymų Rangovas privalės atlikti tris ženklinimo matomumo naktį matavimus: prieš ženklinimo pradžią, naujam ženklinimui ir lapkričio mėnesiais. Reikalavimai matavimams:

        - Šviesos atspindėjimo naktį matavimai atliekami:
I-os kategorijos keliuose bei automagistralėse kas 3 km (pvz., 10, 20, ..., 50 km ir t.t.).

        - Magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose matavimai atliekami kas 5 km (pvz., 5, 10, ..., 80 km ir t.t.), tačiau atliekami ne mažiau kaip 3 (trys) matavimai kelyje.

        - A, B, C, D kategorijų gatvėse matavimai atliekami kas 0,5 km arba jei atstumas trumpesnis nei nurodytas – ne mažiau kaip du matavimai;

        - Vienas matavimas apima visas linijas ir simbolius, esančius pasirinkto kelio/gatvės skersiniame profilyje:

            - ašinės linijos – 2 brūkšniai;

            - šoninės linijos – 10 m ilgyje;

            - sankryžos, autobusų sustojimai (ženkl. 1.8 ir 1.22) – 5 brūkšniai;

            - simboliai, esantys iki 50 m nuo km stulpo didėjimo kryptimi.

        - Duomenys apie šviesos atspindėjimą dieną ir naktį, ženklinimo nusidėvėjimo, sukibimo ir geometrinius parametrus turi būti pateikti užbaigus darbus kelyje ir priduodant juos užsakovui, vadovaujantis žemiau pateiktais nurodymais:

          - Ne mažiau kaip vienas matavimas kiekviename baigtame ženklinti kelyje/gatvėje (visi parametrai matuojami 3 (trijose) vietose viename kilometre).
3.4.9.3.6. Ženklinimo atspindėjimo naktį ir ženklinimo nusidėvėjimo matavimai turi būti atliekami tuose ruožuose, kuriuose nepasibaigus garantiniam laikotarpiui bus pastebėti ženklinimo normatyvinių dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimų neatitikimai.

      - Šiuose matavimuose gali dalyvauti ir Užsakovas ar jo paskirtas atstovas. Visų ženklinimo matomumo naktį matavimų duomenis Rangovas turi pateikti Užsakovui.

      - Užsakovas pasilieka teisę atlikti kontrolę tose pačiose ar kitose vietose ir tais pačiais metodais.

    - Darbų atlikimo garantija:

3.4.10.1 Dažnai arba nuolat užvažiuojamo ženklinimo dažams ir dažų dispersijai – 6 mėnesiai;

3.4.10.2. Retai užvažiuojamo ženklinimo dažams ir dažų dispersijai – 1 metai;

3.4.10.3. Neįgilintojo ženklinimo sistemų, kurioms nenaudojami ruošiniai, medžiagoms (reaktyviosioms ir termoplastinėms medžiagoms) – 2 metai.

  - Užsakovas siekia jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

    - Viešojo pirkimo ir Preliminariosios sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

    - visa dokumentacija susijusi su Preliminariosios sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

    - Preliminarioji sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

    - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

    - Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

    - Jei darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Preliminariosios sutarties galiojimo terminas 12 (dvylika) mėnesių.

  - Jeigu Preliminariosios sutarties galiojimo metu nėra išnaudojama maksimali Preliminariosios sutarties vertė, Preliminariosios sutarties galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 3 (tris) kartus. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Preliminariosios sutarties terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos.

  - Darbai Pagrindinių sutarčių pagrindu bus perkami pagal Užsakovo poreikį, pagal Rangovų atnaujinto varžymosi metu pateiktus Darbų įkainius konkrečiam Darbų kiekių žiniaraščiui, neviršijant bendros maksimalios Preliminariosios sutarties vertės.

  - Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (Darbų užduotis, Darbų vietų schemas, Darbų kiekių žiniaraščius ir pan.) konkrečiai Pagrindinei sutarčiai Užsakovas pateiks pagal poreikį, atnaujindamas Rangovų varžymąsi ir kviesdamas visus Preliminariąją sutartį sudariusius Rangovus pateikti atnaujintus pasiūlymus. Rangovų atnaujinto varžymosi procedūra aprašyta Preliminariosios sutarties 9 skyriuje.

Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Užsakovas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Preliminarios sutarties Priedas Nr. 4

SUTARTIS NR.__

PRIE PRELIMINARIOSIOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR.___

______________

(data)

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama pareigos, vardas, pavardė, veikiančio pagal atstovavimo pagrindas, toliau sutartyje vadinamas Užsakovu,

ir

Rangovo pavadinimas, buveinės adresas rangovo buveinės adresas, juridinio asmens kodas juridinio asmens kodas, atstovaujama pareigos, vardas, pavardė, veikiančio pagal atstovavimo pagrindas, toliau sutartyje vadinamas Rangovu,

toliau sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią darbų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Rangovas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti ________________________ (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka.

  - Pagal šią Sutartį atliekami Darbai, kurių pavadinimai, kiekiai, įkainiai ir (ar) kita būtina informacija nurodyta Sutarties Priede Nr. 1. Perkamiems Darbams taikomi ir visi Darbų atlikimo, kokybės ir kiti reikalavimai, numatyti Preliminariojoje sutartyje.

- DARBŲ KAINA IR KIEKIS

  - Bendra Sutarties kaina yra ___.___,__ eurų (________________________ eurų __ ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties  kainą sudaro:

    - Sutarties kaina – ___.___,__ eurų (________________________ eurų __ ct), neįskaitant PVM;

    - pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – ___.___,__ eurų (______________________ eurų __ ct).

  - Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, nustatyta laikantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

  - Bendra Sutarties kaina negali viršyti Bendros Preliminariosios sutarties kainos.

  - Sutarties vykdymo metu Užsakovas turi teisę raštu pranešdamas Rangovui, atsisakyti dalies Sutarties Darbų.

  - Rangovas į Darbų kainą yra įskaičiavęs visas su Darbų atlikimų ir Sutarties vykdymu susijusias išlaidas, ir visus mokesčius, įskaitant PVM.

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

  - Užsakovas sumoka Rangovui už laiku ir kokybiškai atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

- DARBŲ KOKYBĖ

  - Darbų kokybė turi atitikti Preliminariojoje sutartyje ir jos prieduose, taip pat teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

  - Darbų trūkumų šalinimo terminas ir netesybos už Darbų trūkumų nepašalinimą nustatyti Preliminariojoje sutartyje.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Darbų atlikimo tvarka nustatyta užsakyme, Preliminariojoje sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

  - Darbų atlikimo vieta: ______________.

  - Darbų atlikimo terminas: ______________.

  - Už vėlavimą atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais, Rangovas moka Užsakovui Preliminariojoje sutartyje numatytas netesybas.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA

  - Jei Rangovas vykdo Preliminariąją sutartį jungtinės veiklos pagrindu, tai numatyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Rangovo Preliminariajai sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovai ir jiems perduodama Sutarties dalis nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia naujus subrangovus Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka: TAIP/NE.

    - Jei pasitelkia Naujai pasitelkiami subrangovai ir jiems perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalys nurodytos pridedamame priede prie šios Sutarties.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Darbų atlikimo terminas – terminas skaičiais, nurodant mėnesius arba tikslią datą, jeigu yra žinoma, bet ne ilgiau iki bus įsigijama Darbų už Sutarties vertę.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.

  - Kiek tai neaptarta šioje Sutartyje, Sutarčiai mutatis mutandis taikomos visos Preliminariosios sutarties sąlygos (išskyrus taikomą kainodarą), numatančios Sutarties nutraukimą ir keitimą, apmokėjimo tvarką, Šalių sutartinę atsakomybę, netesybas, subtiekėjų pasitelkimą, Darbų kokybę ir kita.

  - Sutartyje naudojamos sąvokos atitinka Preliminarioje sutartyje numatytus sąvokų paaiškinimus.

  - Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai turi būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

    - Užsakovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – pareigos, vardas, pavardė, tel. telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

    - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – pareigos, vardas, pavardė, tel. telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

    - Rangovo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – pareigos, vardas, pavardė, tel. telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

  - Prie Sutarties pridedami šie priedai:

    - Priedas Nr. 1 – Darbų sąrašas, kiekis ir įkainiai.

    - Priedas Nr. 2 –

- ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas: | Rangovas: |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ | Rangovo pavadinimas |
| Juridinio asmens kodas 232112130 | Juridinio/fizinio asmens kodas 123456789 |
| PVM mokėtojo kodas LT321121314 | PVM mokėtojo kodas LT123456789 |
| Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120 | Buveinės adresas |
| Tel.: (8-37) 202293 | Tel. numeris |
| El. paštas: info@keliuprieziura.lt | El. paštas: El. pašto adresas |
| A.s. LT617044060003560452 | A.s. atsiskaitomoji sąskaita |
| AB SEB bankas, b. k. 70440 | Banko pavadinimas, b. k. banko kodas |
| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| ____________________________ | ____________________________ |

Užsakovas antspaudo nenaudoja