licencijavimo paslaugų sukūrimo PASLAUGŲ

Techninė specifikacija

versija 1.05, 2024-12-19

- Turinys

1.	Bendra informacija	3

2.	Sąvokos ir sutrumpinimai	3

3.	Sutarties tikslas ir uždaviniai	4

4.	Susijusių dokumentų sąrašas	4

5.	Esamos situacijos ir projekto aprašymas	7

6.	Bendrieji reikalavimai	7

7.	Projekto koncepcija	8

8.	Funkciniai Reikalavimai	9

8.1.	Reikalavimai licencijavimo procesų realizavimui	9

8.2.	Reikalavimai licencijų užsakymų formų realizavimui	10

8.3.	Reikalavimai Universalaus licencijos prašymo proceso realizavimui	11

8.4.	Reikalavimai integracijoms su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais	12

9.	Nefunkciniai reikalavimai	12

10.	Reikalavimai įgyvendinimo būdui ir paslaugų teikimo etapams	13

11.	Priedai	18

11.1.	Analizės apibendrinantis dokumentas	18

11.2.	Licencijų aprašai	18

11.3.	VIISP esamos situacijos aprašymas	26

Bendra informacija

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau - EIMIN) įgyvendina projektą „Licencijavimo proceso modernizavimas ir standartizavimas“ (toliau - Projektas).

Projektu prisidedama prie 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – EIMIN) skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ įgyvendinamo Nacionalinio pažangos plano uždavinio Nr. 1.7 „Skatinti valstybės skaitmeninimą“.

Projekto tikslas – sudaryti galimybę greitai ir paprastai surasti informaciją apie ūkinei veiklai reikalingas licencijas ir efektyviai vykdyti licencijų užsakymo, išdavimo ir kitus procesus.

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

Sukurti sąlygas visą reikiamą informaciją dėl licencijų, reikalingų ūkinei veiklai pradėti ar vykdyti, gauti vienoje vietoje – elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt;

Palengvinti komunikaciją tarp ūkio subjektų ir licencijas išduodančių viešojo administravimo subjektų su licencijavimu susijusiais klausimais;

Vidutinio ir žemo brandos lygio licencijavimo procesus pakelti į aukštesnį brandos lygį.

Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| (Licencijos) Veiksmas | Su licencijos valdymu susiję veiksmai tokie kaip: išdavimas, papildymas, pakeitimas, panaikinimas ir t.t. |
| AR | Adresų registras |
| EIMIN | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| DVS | Dokumentų valdymo sistema. Centralizuota valstybinių įstaigų dokumentų valdymo sistema https://dbsis.lt arba atskira konkrečios įstaigos dokumentų valdymo sistema, kuriai VIISP terpėje jau sukurtos integracijos. |
| GR | Gyventojų registras |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| KCIS | Kontaktinio centro informacinė sistema, informacinis licencijavimo portalas |
| LIC | Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo projektas |
| LIS | Licencijų informacinė sistema |
| MIGRIS | Migracijos departamento informacinė sistema |
| MMR | Mokesčių mokėtojų registras |
| NTR | Nekilnojamo turto registras |
| Perkančioji organizacija, PO | Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra |
| Projektas | Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo projektas |
| SESV | Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma, Elektroninių valdžios vartų portalas www.epaslaugos.lt. |
| VITC | Valstybinis informacinių technologijų centras, VSSA padalinys, teikiantis valstybinio duomenų centro debesijos ir infrastruktūros paslaugas |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija |
| VSSA | Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra |

Sutarties tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – Užtikrinti galimybę užsakyti ir gauti reikiamas licencijas valstybinių el. paslaugų būdu vieningoje valstybinių el. paslaugų platformoje.

Projekto uždaviniai:

Sukurti ir įdiegti VIISP terpėje licencijų užsakymo ir išdavimo el. paslaugas;

Realizuoti reikiamas integracijas su licencijas išduodančių institucijų informacinėmis sistemomis;

Realizuoti universalų prašymo licencijai procesą;

Atlikti būtinas veiklas, susijusias su detaliąja reikalavimų analize, projektavimu, testavimu, diegimu ir bandomąja eksploatacija;

Užtikrinti nepertraukiamą VIISP veikimą ir esamų valstybinių el. paslaugų teikimą licencijų užsakymų ir išdavimo el. paslaugų kūrimo, diegimo ir eksploatavimo metu.

Sutarties rezultatas – Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt VIISP terpėje prieinamos ūkio subjektams el. paslaugos, skirtos licencijų užsakymui ir išdavimui.

Susijusių dokumentų sąrašas

Visos įsigyjamos paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis žemiau esančioje lentelėje pateikiamais teisės aktais, jų pakeitimas ir papildymais (aktualios redakcijos) ar kitais susijusiais dokumentais.

Turi būti atsižvelgiama į visus teisės aktų pakeitimus atsiradusius iki analizės ir projektavimo etapo pabaigos. Jei teisės aktų pakeitimai, įtakojantys sukurto funkcionalumo veikimą, paaiškėja po analizės ir projektavimo etapo rezultatų patvirtinimo, tokių pakeitimų realizavimas turi būti aptariamas su Perkančiąja organizacija atskirai ir jų įgyvendinimui gali būti užsakomas papildomų darbų atlikimas.

4.1 lentelė. Susiję teisės aktai ir kiti dokumentai

| Nr. | Teisės aktas ar dokumentas |
| --- | --- |
| Veiklai |  |
|  | Teisės aktai apibrėžiantys licencijavimo procesus pateikiami licencijų aprašuose (žr. priedą Nr. 11.2) |
|  | Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas, priimtas 2009 m. gruodžio 15 d. Nr. XI-570. |
|  | Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, priimtas 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234; |
|  | Licencijavimo pagrindų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“; |
| VIISP reglamentuojantys teisės aktai |  |
|  | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 4-886 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos modernizavimo ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatų ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo; |
|  | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 4-886 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos modernizavimo ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatų ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo; |
|  | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos funkcionavimo taisyklės, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. T-228 „Dėl Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos funkcionavimo taisyklių patvirtinimo“; |
| Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą nustatantys teisės aktai |  |
|  | Įstatymai: |
|  | Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas. |
|  | Nutarimai: |
|  | Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |
|  | Įsakymai: |
|  | Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“; |
|  | Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 4-418 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodikos patvirtinimo“. |
| Duomenų (tame tarpe ir asmens duomenų) saugą reglamentuojantys teisės aktai |  |
|  | Įstatymai: |
|  | 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas); |
|  | Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas; |
|  | Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. |
|  | Nutarimai: |
|  | Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. |
|  | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „ Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo“ |
|  | Įsakymai: |
|  | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“. |
| Kiti teisės aktai ar dokumentai: |  |
|  | Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. |
|  | Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas; |
|  | Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „ Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |
|  | Informacinių sistemų kūrimo ir diegimo IRT konsoliduotoje infrastruktūroje (debesijos paslaugų teikimo platformoje) baziniai reikalavimai ir rekomendacijos (https://vssa.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/veikla/VII%20konsolidavimas/Sistemu%20kurimo%20ir%20diegimo%20gCloud%20platformoje%20rekomendacijos%20v1_0%20public.pdf). |
|  | Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogas, patvirtintas 2020 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-241 „Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogo patvirtinimo“. |

Esamos situacijos ir projekto aprašymas

Esamos VIISP architektūros, technologijų ir naudojimosi statistikos aprašymas pateikiamas priede Nr. 11.3.

VIISP yra nuolat vystoma informacinė sistema, kuriai taikomos priežiūros ir palaikymo paslaugos sutarties Nr. 6F-19(2024), sudarytos 2024 m. vasario 13 d., rėmuose. Sutarties galiojimo terminas 36 mėn.

Perkančioji organizacija pilnai disponuoja VIISP išeities kodu ir techninėmis specifikacijomis, valdo versijas ir diegimo aplinkas valstybiniame duomenų centre, kurio debesijos paslaugas ir infrastruktūrą valdo VITC.

Dabartinė VIISP teikia platų valstybinių el. paslaugų spektrą, tačiau licencijų užsakymų ir išdavimo el. paslaugų prieinamumas yra nepakankamas ir daugybė licencijų visiškai neprieinamos el. paslaugų pavidalu.

Siekiant, kad būtų skaitmenintos ir prieinamos internete licencijos, reikalingos ūkio subjektams „vieno langelio“ principu, EIMIN inicijavo „Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo“ projekto įgyvendinimą.

Rengiant Licencijavimo proceso modernizavimo ir standartizavimo investicijų projektą buvo sudarytas nesuskaitmenintų licencijų, kurios reikalingos norit pradėti ar vykdyti ūkinę veiką, sąrašas, kuris pateikiamas Priede Nr. 11.2. Šių licencijų užsakymų ir išdavimo procesai turi būti suskaitmeninti ir tapti prieinamais el. paslaugų pavidalu.

EIMIN lygiagrečiai vysto Kontaktinio centro informacinė sistemą (KSIC), kurios paskirtis būti specializuotu informaciniu licencijavimo portalu, pateikti ūkio subjektams išsamią informaciją apie reglamentuojamas licencijas ir nukreipti ūkio subjektus į VIISP licencijų užsakymui bei gavimui.

Bendrieji reikalavimai

6.1 lentelė. Bendrieji reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, požymiai, kriterijai, taisyklės, klasifikatoriai yra informacinio pobūdžio, t. y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai, ir analizės ir projektavimo etapo metu Diegėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „turi būti galimybė“, „turi būti funkcionalumas“ reiškia, kad tokia VIISP funkcija turi būti sukurta ir įdiegta ir VIISP naudotojai bei administratoriai (jei jiems suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti tokias funkcijas be papildomų VIISP modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų. |
|  | Reikalavimuose vardinami duomenų laukų tipų sąrašai nėra baigtiniai, VIISP turi būti numatyti visi laukai, kurie yra reikalingi Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų įgyvendinimui, jog VIISP veiktų tinkamai. Sąvoka „neapsiribojant“ reiškia, jog analizės ir projektavimo metu gali būti reikalinga detalizuoti papildomus laukus, kuriems funkcionalumai yra aprašyti Techninėje specifikacijoje, tačiau ne naujus laukus, kurie reikalautų papildomo VIISP funkcionalumo. |
|  | VIISP (ar jo komponentai) bei paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 ir 9 d. Paslaugų tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomas sprendimas bei paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. |
|  | Kuriamos licencijų užsakymo ir išdavimo el. paslaugos turi atitikti bendrą VIISP veikimo koncepciją, architektūrą, naudotojo ir integracines sąsajas, nesutrikdyti esamos platformos ir esamų el. paslaugų veikimo. |
|  | Visi šios Techninės specifikacijos reikalavimai turi būti įgyvendinti ne vėliau nei 2026 m. balandžio 30 d. dėl investicinio projekto terminų apribojimo |

Projekto koncepcija

Licencijų informacinio portalo sąveikos vizualiai reprezentuotos koncepcinėje būsimos situacijos schemoje. Koncepcinė būsimos situacijos schema pateikta paveiksle (žr. 1 paveikslas). Schemos aprašymas pateiktas lentelėje žemiau.

1 paveikslas. Koncepcinė būsimos situacijos schema

7.1 lentelė. koncepcinės būsimos situacijos schemos aprašymas

| Struktūros schemos dalis | Aprašymas |
| --- | --- |
| Informacinis licencijavimo portalas (KCIS dalis) | Informacinis licencijavimo portalas - skirtas ūkio subjektui ar fiziniam asmeniui suteikti informaciją apie norimai veiklai vykdyti reikalingas licencijas ir licencijų gavimo procesą, atlikti viešą licencijų paiešką bei sužinoti apie jau turimas licencijas. |
| Licencijavimo proceso sritis | - Paslaugų gavimo sritis – tai sritis, kurioje ūkio subjektas pateikia reikalingus duomenis, užmezgamas komunikacijos kanalas su licencija susijusiais klausimais ir kita. - Paslaugų teikimo sritis – tai sritis, kurioje dirba licencijavimo specialistas. Šioje srityje tikrinama paraiška, fiksuojami priimti sprendimai, esant reikalui, žymimi ūkinės veiklos patikrinimo rezultatai, ruošiami su licencija susiję dokumentai. |
| Išorinės savarankiškos IS | Licencijų išdavimo ar kitų veiksmų susijusių su licencija veiklą vykdančios IS. |
| VIISP | VIISP funkcionalumai leidžia sukurti reikalingus licencijavimo procesus dinaminiais įrankiais. VIISP taip pat pateikiami visų paslaugų, kurių vykdymo metu yra išduodamos licencijos, aprašymai kurie gali būti publikuojami ir licencijavimo portale. VIISP terpėje realizuojamos licencijų užsakymų priėmimo el. paslaugos. VIISP terpėje užpildyti licencijų užsakymai perduodami į atitinkamų institucijų DVS. |
| DVS | Licencijavimo institucijos dokumentų valdymo sistema, kuri integracijos su VIISP pagalba priima licencijų užsakymus, kaip gaunamuosius dokumentus, ir perduoda į VIISP licencijų užsakymų procesinius pranešimus (būsenas). |
| LIS | Licencijų informacinė sistema, kurioje centralizuojama, kontroliuojama ir viešinama informacija apie ūkio subjektams išduotas licencijas ar turimų licencijų statusą. |

Šios Sutarties rėmuose realizuojama „VIISP paslaugų gavimo“ dalis:

licencijų užsakymų ir išdavimo el. paslaugos VIISP terpėje (žr. Priede Nr. 11.2),

licencijų užsakymų ir išdavimo el. paslaugų integracija su ūkio subjektus identifikuojančiais valstybiniais registrais bei licencijavimo institucijų informacinėmis sistemomis (žr. sk. 8.4).

Funkciniai Reikalavimai

Reikalavimai licencijavimo procesų realizavimui

8.1 lentelė. Reikalavimai licencijavimo procesų realizavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuoti 11.2 priede išvardintų licencijų užsakymo procesai panaudojant valstybinių el. paslaugų platformą VIISP. Preliminari licencijavimo procesų analizė pateikiama Priede Nr. 11.1 priede. Pastaba: Kiti nei licencijų užsakymas ir išdavimas licencijavimo procesai, tokie kaip, pavyzdžiui, licencijos panaikinimas, galiojimo sustabdymas, papildymas naujais produktais ir kt., kurie yra aprašyti šios Techninės specifikacijos prieduose 11.1 ir 11.2 yra už šio pirkimo apimties ribų. |
|  | Diegėjas analizės ir projektavimo etapo metu, turės atlikti pateiktų procesų analizę ir esant poreikiui atnaujinti procesų aprašus. Atnaujinti aprašai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Procesai turi būti sukurti žingsniams, kurie numatyti VIISP platformoje. Šie žingsniai apima bet neapsiriboja: |
|  | Prašymo teikimas; |
|  | Pranešimų ir duomenų siuntimas licencijas išduodančioms institucijoms (jų naudojamiems IT įrankiams); |
|  | Pranešimų ir duomenų gavimas iš licencijas išduodančių įstaigų (jų naudojamų IT įrankių); |
|  | Duomenų gavimas ir užkrovimas į formas iš valstybinių registrų (žr. 8.4). |
|  | Pateikto prašymo tikslinimas. |
|  | Autentifikacija ir atstovavimo pasirinkimas visoms paslaugoms turi būti vykdoma per bendrinę VIISP tapatybės ir atstovavimo nustatymo paslaugą. |
|  | Jei vykdomi prašymo tikslinimo žingsniai, turi būti pateikiamas atsakingos institucijos komentaras, dėl reikalingų patikslinti duomenų. |

Reikalavimai licencijų užsakymų formų realizavimui

8.2 lentelė. Reikalavimai prašymo formų realizavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti sukurtos licencijų užsakymo formos, aprašytos priede Nr.11.2 pateikiamuose licencijų aprašuose. Licencijų užsakymo formos turi būti suderintos su Perkančiąja organizacija detalios analizės etape. |
|  | Kuriant užsakymų formas turi būti realizuotos priemonės automatiškai užpildančios duomenų laukus duomenimis saugomais VIISP klasifikatoriuose arba duomenimis, kurie gaunami iš valstybinių registrų bei informacinių sistemų per integracines sąsajas (žr. 8.5). Pastaba: licencijų procesų aprašai, pateikiami prieduose Nr. 11.1 ir Nr. 11.2 numato platesnį integracijų su specializuotais dalykiniais registrais ir informacinėmis sistemomis kiekį, nei išvardinta sk. 8.5. Šiame licencijavimo el. paslaugų vystymo etape numatoma apsiriboti tik pagrindiniais ūkio subjekto, adresų ir nekilnojamojo turto objektų identifikaciniais duomenimis, paliekant kitus licencijų užsakymų atributus rankiniam pildymui ir/ar prisegtiems dokumentams. |
|  | Pildant duomenis iš klasifikatorių, turi veikti klasifikatorių pateikimo siaurinimo principas pradėjus vesti klasifikatoriaus reikšmę. |
|  | Kiekviena savivaldybių licencijų užsakymo forma turi būti sukurta ne mažiau, kaip 30 savivaldybių naudojimui. Sukurta užsakymo forma turi būti realizuota remiantis licencijos aprašymų ir neturi skirtis tarp numatytų savivaldybių. |
|  | Kuriant licencijų užsakymo procesus skirtus savivaldybių išduodamoms licencijoms turi būti sukuriamas ir pradinis užsakymo langas, kuriame pradžiai reikia pasirinkti konkrečią savivaldybę. |
|  | Analizės ir projektavimo etapo metu turi būti atlikta pateiktų formų analizę ir esant poreikiui atnaujinti užsakymų formas. Atnaujintos formos turės būti suderintos su Perkančiąja organizacija. |
|  | Kai užsakymas pildomas užsienio subjekto vardu, gali būti netaikomos atitinkamos validacijos, kurios nepritaikytos užsienio subjektams. Detalūs reikalavimai užsienio subjektų teikiamų duomenų validacijai turi būti nustatyti analizės ir projektavimo etapo metu. |
|  | Kiekviena užsakymo forma privalo turėti pildymo datos ir laiko lauką, kuris negali būti redaguojamos paslaugos užsakovo. |
|  | Turi būti sukonfigūruoti informaciniai ir klaidų pranešimai, kurie pateikiami naudotojui atitinkamomis aplinkybėmis formos pildymo metu. |
|  | Prieš užsakant pasirinktą paslaugą, pareiškėjas turi patvirtinti savo duomenų teisingumą ir pateikti sutikimą dėl papildomų duomenų panaudojimo, kurie gali būti reikalingi paslaugos vykdymui. Sutikimas turi būti pateikiamas pažymint privalomą žymimojo (angl. checkbox) tipo lauką su prierašu „Patvirtinu, kad visi pateikti duomenys yra teisingi ir suprantu, kad paslaugos teikimo ribose gali būti prašomi mano duomenys iš kitų institucijų“ (ar panašiu tekstu suderintu su Perkančiąja organizacija). |

Reikalavimai Universalaus licencijos prašymo proceso realizavimui

8.3 lentelė. Reikalavimai universalaus prašymo proceso realizavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Papildomai prie licencijų, išvardintų sk. 11.2, el. paslaugų turi būti sukurta universalus licencijos prašymo pateikimo procesas (el. paslauga). Universalus prašymo pateikimo procesas turės būti sukurtas ir suderintas su Perkančiąja organizacija detalios analizės metu. |
|  | Universalią prašymo formą sudaro šie duomenys: |
|  | Identifikaciniai duomenys (Fizinio asmens atveju: vardas, pavardė, asmens kodas; Juridinio asmens atveju: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, įgalioto asmens duomenys(fizinio asmens identifikaciniai duomenys)); |
|  | Kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba elektroninis paštas); |
|  | Tekstinis laukas laisvo teksto prašymui; |
|  | Galimybė prisegti dokumentus. |
|  | Licencijos tipo pasirinkimas pagal su Perkančiąja organizacija suderintą klasifikatorių. |
|  | Licencijavimo įstaigos, kuriai skirtas prašymas, pasirinkimas pagal su Perkančiąja organizacija suderintą klasifikatorių. |
|  | Universalaus licencijos prašymo būdu užpildyti licencijų užsakymai turi būti perduodami integruojamai sistemai priklausomai nuo pasirinktų licencijos tipo ir licencijavimo įstaigos. |
|  | Universalaus licencijos prašymo detalūs reikalavimai ir klasifikatoriai turi būti patikslinti ir suderinti su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapo metu. |

Reikalavimai integracijoms su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais

8.4 lentelė. Reikalavimai integracinių sąsajų realizavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti realizuotos naujos ir/arba panaudotos esamos jau egzistuojančios VIISP duomenų mainų integracijos nurodytos 8.5 lentelėje. |
|  | Išvardintos integracijos turi būti taikomos pagal licencijos specifiką ir kontekstą, vadovaujantis licencijų procesuose ir aprašuose pateikiama informacija (žr. priedai Nr. 11.1 ir Nr. 11.2) |
|  | Išvardintos integracijos gali būti peržiūrėtos ir užkeistos alternatyviu lygiaverčiu funkcionalumu, užtikrinant licencijų užsakymų ir licencijų išdavimo rezultatų duomenų mainus tarp el. paslaugos gavėjo ir licenciją išduodančios institucijos. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę vesti duomenis rankiniu būdu ir/arba atlikti licencijos užsakymo informacijos ištrauką perdavimui rankiniu būdu tam atvejui, jeigu dėl išorinių veiksnių viena ar kita integracija negalės būti realizuota ar eksploatuojama. |
|  | Integracijos su DVS apimtyje siekiama kuo daugiau naudoti centralizuota valstybinių įstaigų dokumentų valdymo sistemą https://dbsis.lt. Tačiau tais atvejais, kai įstaiga turi atskirą dokumentų valdymo sistemą, kuri jau turi integraciją su VIISP, turi būti panaudojama egzistuojanti integracija su atskira įstaigos DVS. |

8.5 lentelė. Sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis / registrais

| Nr. | Informacinė sistema / registras | Duomenų perdavimo kryptis | Proceso dalis | Gaunamų ar perduodamų duomenų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GR | Gavimas | Licencijos užsakymų pildymas ir įvesties duomenų kontrolė | Paslaugos gavėjo fizinio asmens tapatybės nustatymas |
|  | MIGRIS | Gavimas |  | Paslaugos gavėjo fizinio asmens – užsieniečio leidimo gyventi Lietuvoje informacija (ILTU kodas) |
|  | JAR | Gavimas |  | Paslaugos gavėjo atstovaujamo juridinio asmens informacija, Juridinio asmens finansinė ataskaita |
|  | SODRA | Gavimas |  | Fizinio asmens individualios veiklos pažymėjimo numeris |
|  | MMR | Gavimas |  | PVM mokėtojų kodai |
|  | AR | Gavimas |  | Adresų informacijos kontrolė pagal adresų registrą |
|  | NTR | Gavimas |  | Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių numerių gavimas pagal adresą arba kontrolė pagal NT registrą |
|  | DVS | Perdavimas | Licencijos užsakymų tvirtinimas | Licencijų užsakymų duomenys ir susiję dokumentai. |
|  | DVS | Gavimas | Licencijų išdavimas | Licencijų užsakymų apdorojimo licencijavimo įstaigoje procesiniai pranešimai (būsenos) |

Nefunkciniai reikalavimai

9.1 lentelė. Nefunkciniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Licencijavimo el. paslaugos turi būti įgyvendintos VIISP informacinės sistemos terpėje atitinkamų technologijų ir priemonių pagalba bei tenkinti VIISP informacinei sistemai keliamus nefunkcinius reikalavimus, įskaitant saugumo, greitaveikos, atstatymo avarijos atveju ir kt. reikalavimus. |
|  | Licencijavimo el. paslaugų formų ir integracijų realizacijos architektūra turi užtikrinti būsimos plėtros galimybes: papildomos integracijos automatiniam duomenų suvedimui ir/ar kontrolei, papildomi atributai ir validacijos taisyklės. |
|  | Licencijavimo el. paslaugos turi būti diegiamos į VIISP testavimo ir gamybines aplinkas, vieningai, kaip ir kiti VIISP pakeitimai. |
|  | Licencijavimo el. paslaugų realizacijos išeities kodas, dokumentacija ir konfigūracija turi būti valdoma Perkančiosios organizacijos programinės įrangos išeities kodo ir versijų valdymo platformoje, kaip ir kiti VIISP pakeitimai. |
|  | Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Detalūs dokumentų derinimo principai, apimtis, turės būti pateikti ir suderinti su VSSA parengtame projekto vykdymo reglamente. |
|  | Turi būti vykdomas aplikacijose naudotojų atliekamų veiksmų auditavimas. |
|  | Funkcionalumai turi būti realizuojami atsižvelgiant į pirmos kategorijos informacinėms sistemoms teisės aktų keliamus reikalavimus saugumui, atsižvelgiant į patvirtintus VIISP informacijos saugą įgyvendinančius dokumentus, VIISP duomenų saugos nuostatus ir kitus informacijos saugą reglamentuojančius teisės aktus. |
|  | Įgyvendinant reikalavimus negali būti neigiamai įtakojamas šiuo metu veikiantis VIISP funkcionalumas. |

Reikalavimai įgyvendinimo būdui ir paslaugų teikimo etapams

10.1 lentelė. Reikalavimai įgyvendinimo būdui ir paslaugų teikimo etapams

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Projekto uždaviniai turi būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2026-04-30 d. |
|  | Projekto uždaviniai turi būti įgyvendinami vadovaujantis iteraciniu-inkrementiniu būdu (angl. Agile), išskiriant pradinį etapą detaliajai analizei ir projektavimui. |
|  | Ne vėliau nei po 10 (dešimties) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo turi būti sudarytas Projekto vykdymo reglamentas, kuris turi apimti detalius Šalių susitarimus dėl - Komunikacijos ir dokumentų valdymo įrankių, aplinkų ir priemonių; - Įgyvendinimo būdo, inkrementų ir iteracijų valdymo darbinių susitarimų; - Inkrementų planavimo tvarkos ir tvarkaraščio; - Plano kalendorinių terminų; - Diegimo aplinkų; - Projekto pakeitimų valdymo žurnalo; - Projekto rizikų žurnalo. |
|  | Tiekėjas turi palaikyti ir reguliariai atnaujinti Projekto reglamentą ir jo elementus projekto eigoje, kad atspindėtų aktualią informaciją. |
|  | Pradinis detaliosios analizės ir projektavimo etapas turi būti ne ilgesnis nei 2 mėnesiai nuo Sutartis įsigaliojimo. Šio etapo tikslai: - Patikslintas licencijų užsakymų ir išdavimo el. paslaugų sąrašas; - Patikslinti reikalavimai universalaus licencijos prašymo proceso el. paslaugai; - Licencijų užsakymų ir išdavimo el. paslaugų architektūra; - Patikslinti licencijų užsakymų pildymo metu naudojamų registrų integracijų reikalavimai; - Patikslinti licencijų užsakymų perdavimo licencijavimo institucijoms integracijų reikalavimai. - Patikslintas projekto kalendorinis planas, įskaitant tarpines versijas. Detaliosios analizės ir projektavimo etapo rezultatai turi būti patvirtinami Perkančiosios organizacijos. |
|  | El. paslaugų realizavimas turi vykti ne ilgesnėmis nei 2 savaičių iteracijomis. Kiekvienos iteracijos gale Tiekėjas turi užtikrinti, kad išeities kodas, dokumentacija ir kiti VIISP atnaujinimai perduodami Perkančiajai organizacijai Projekto reglamente nustatyta tvarka. |
|  | Projekto eigoje turi vykti ne mažiau 2 tarpiniai rezultatų diegimai į produkcinę VIISP aplinką. Tarpinių ir galutinių diegimų apimtis bei planas aprašomi Projekto reglamente ir derinamas Šalių projekto eigoje. |
|  | Už tarpinių bei galutinių rezultatų priėmimo testavimą atsakinga Perkančioji organizacija. Detalios analizės ir projektavimo etapo rezultatų bei suderintų tarpinių versijų diegimo rezultatų priėmimas neturi viršyti 10 darbo dienų, nebent Projekto reglamente bus derinta kitaip. |
|  | Perkančioji organizacija turi teisę įtraukti į priėmimo testavimą suinteresuotas trečiąsias šalis - Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei kitų institucijų specialistus. Tokiu atveju, Perkančioji organizacija atsakinga peržiūrėti, sisteminti ir tvirtinti testavime dalyvaujančių trečiųjų šalių grįžtamąjį ryšį ir pastabas. |
|  | Tiekėjas neatsako už trečiųjų šalių įtraukimą ir koordinavimą integracijų su išorinėmis sistemomis realizacijos bei testavimo veiklų eigoje. |
|  | Projekto etapų ir apmokėjimo periodiškumas: - Detalios analizės ir projektavimo etapo pabaiga – 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos – mokama 20% nuo pasiūlymo kainos; - Pirmos tarpinės versijos etapo pabaiga – 2 mėnesiai nuo ankstesnio etapo pabaigos – mokama 20% nuo pasiūlymo kainos; - Antros tarpinės versijos etapo pabaiga – 2 mėnesiai nuo ankstesnio etapo pabaigos – mokama 20% nuo pasiūlymo kainos; - Trečios tarpinės versijos etapo pabaiga – 2 mėnesiai nuo ankstesnio etapo pabaigos – mokama 20% nuo pasiūlymo kainos; - Baigiamieji darbai, mokymai, bandomoji eksploatacija, galutinio perdavimo- priėmimo akto pasirašymas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, bet ne ilgiau nei iki 2026 m. balandžio 30 d. – mokama 20% nuo pasiūlymo kainos. |
|  | Tiekėjas ar VSSA sutarties vykdymo metu, bet ne vėliau kaip iki 2026-01-31 gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslo, uždavinių ir galutinių rezultatų bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis lygiavertis funkcionalumas turi būti suderintas su abejomis Sutarties šalimis ir kitomis suinteresuotomis šalimis bei tvirtinimas Reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu. Reikalavimo keitimo į alternatyvų ar lygiavertį funkcionalumą atveju, Tiekėjas ar VSSA turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja bendro kuriamo el. paslaugų funkcionalumo |
|  | Tiekėjas privalo pašalinti tarpinių etapų trūkumus per Šalių suderintą terminą savo sąskaita. |
|  | Tiekėjas suteiks ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį aptarnavimą projekto rezultatams. Garantinis aptarnavimas prasideda nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas turės vykdyti VSSA ir kitų susijusių institucijų atsakingų asmenų konsultavimą realizuotų el. paslaugų veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos el. paštu ir/arba naudojant VSSA pateiktą priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą. |
|  | Rezultatų priėmimo tvarka. Pasibaigus Projekto etapui, Tiekėjas pateikia rezultatus, jei reikia, pademonstruoja veikiantį funkcionalumą, pateikia susijusią techninę dokumentaciją. Laiku ir tinkamai suteiktos paslaugos yra perduodamos VSSA pasirašant suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Paslaugų suteikimo data yra laikoma abiejų Šalių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data, t. y. į paslaugų suteikimo terminą įeina Paslaugų rezultato derinimas, koregavimas, netikslumų šalinimas , Paslaugų rezultatų priėmimas ir Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas. |

Priedai

Analizės apibendrinantis dokumentas

Priedas pateikiamas atskirame dokumente „Priedas Nr. 11.1 - LIC procesų analizė.docx“.

Licencijų aprašai

Licencijų aprašai pateikiami atskirame faile-kataloge „Priedas Nr. 11.2 Licencijų aprašai.zip“ atskiruose dokumentuose – archyvuose:

- Aplinkos apsaugos agentūra.rar;

- Kultūros ministerija.rar

- Lietuvos metrologijos inspekcija.rar;

- Lietuvos radijo ir televizijos komisija.rar;

- Radiacinės saugos centras.rar;

- Savivaldybės.rar;

- Statybų sektoriaus vystymo agentūra.rar;

- Studijų kokybės vertinimo centras.rar;

- Susisiekimo ministerija.rar;

- Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.rar;

- Transporto kompetencijų agentūra.rar;

- Valstybes dokumentų technologinės apsaugos tarnyba.rar;

- Valstybės energetikos reguliavimo taryba.rar;

- Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.rar;

- Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba.rar;

- Valstybinė miškų tarnyba.rar;

- Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.rar;

- Žemės ūkio ministerija.rar;

- Žuvininkystės tarnyba.rar.

Dokumentuose pateikiami šių licencijų aprašai:

| Vidinis ID | Pasis kodas | Pavadinimas | Institucija |
| --- | --- | --- | --- |
| 003 | PASA00193 | Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimas, atnaujinimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 004 | PASA00182 | Kremavimo veiklos licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 007 | PASA00212 | Leidimo pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 010 | PASA00368 | Leidimas naudoti laukinius gyvūnus | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 011 | PASA00655 | Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 012 | PASA00139 | Leidimo naudoti invazines rūšis išdavimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 013 | PASA00468 | Prekybos žvejybos įrankiais leidimo išdavimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 014 | PASA00978 | Savanoriškos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracija | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 017 | PASA01062 | Želdynų projektų rengimo vadovo atestato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 018 | PASA01063 | Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymas panaikinimas, galiojimo panaikinimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 019 | PASA00755 | Leidimo įsigyti ne mėgėjų žvejybos įrankius išdavimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 020 | PASA01060 | Leidimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų/genetiškai modifikuotų organizmų riboto naudojimo veiklai išdavimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 023 | PASA30482 | Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos atestatų išdavimas | Kultūros ministerija |
| 024 | PAS28239 | Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimas | Kultūros ministerija |
| 029 | PASA00656 | Leidimų ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimas | Lietuvos metrologijos inspekcija |
| 030 | PASA00134 | Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto specialisto sertifikato išdavimas, papildymas, panaikinimas | Lietuvos metrologijos inspekcija |
| 032 | PASA00144 | Teisės atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (toliau kartu – tipo įvertinimas, patikra, kontrolės sistemos įvertinimas ir (arba) patikrinimai) suteikimas, pakeitimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas ar teisės panaikinimas | Lietuvos metrologijos inspekcija |
| 033 | PASA00096 | Transliavimo licencijos išdavimas, išdavimas be konkurso arba licencijos sąlygų keitimas | Lietuvos radijo ir televizijos komisija |
| 034 | PASA00769 | Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią | Lietuvos radijo ir televizijos komisija |
| 035 | PASA00418 | Retransliuojamo turinio licencijos išdavimas, licencijos sąlygų keitimas | Lietuvos radijo ir televizijos komisija |
| 037 | PASA00340 | Pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo išdavimas ar galiojimo panaikinimas | Radiacinės saugos centras |
| 038 | PASA00566 | Asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imančio ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimo pažymėjimo išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas | Radiacinės saugos centras |
| 039 | PASA00950 | Asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas | Radiacinės saugos centras |
| 040 | PASA00508 | Asmens, turinčio teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas | Radiacinės saugos centras |
| 042 | PASA36599 | Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti Europos techninius įvertinimus, šio paskyrimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas | Statybos sektoriaus vystymo agentūra |
| 043 | PASA36600 | Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus, šio paskyrimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas | Statybos sektoriaus vystymo agentūra |
| 041 | PASA00456 | Radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas | Radiacinės saugos centras |
| 046 | PASA00331 | Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą | Studijų kokybės vertinimo centras |
| 047 | PASA00250 | Leidimų vykdyti studijas ir (ar) su studijomis susijusią veiklą | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
| 048 | PASA00644 | Leidimai vykdyti su studijomis susijusią veiklą | Studijų kokybės vertinimo centras |
| 049 | nerastas | Antžeminių paslaugų oro uostuose teikėjų ir savateikių patvirtinimas | Susisiekimo ministerija |
| 057 | PASA35998 | Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo patvirtinimas | Transporto kompetencijų agentūra |
| 061 | PASA01009 | Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijos išdavimas, patikslinimas | Valstybė dokumentų technologinės apsaugos tarnyba |
| 062 | PASA00632 | Leidimo savavališkai iškirstiems medžiams ir krūmams, augusiems miško žemėje, ir pagamintai apvaliajai medienai ištraukti arba išvežti išdavimas ir pratęsimas | Valstybės miškų tarnyba |
| 063 | PASA30373 | Nepriklausomo medienos matuotojo atestato išdavimas | Valstybės miškų tarnyba |
| 064 | PASA30016 | Pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą, išdavimas | Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba |
| 065 | PASA00356 | Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimas | Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba |
| 066 | PASA00597 | Leidimo tiesti tiesioginę liniją išdavimas | Valstybinės energetikos reguliavimo taryba |
| 067 | PASA00540 | Gamtinių dujų skirstymo licencijos išdavimas | Valstybinės energetikos reguliavimo taryba |
| 068 | PASA00675 | Suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo veiklos licencijos išdavimas | Valstybinės energetikos reguliavimo taryba |
| 069 | PASA00799 | Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas | Valstybinės energetikos reguliavimo taryba |
| 070 | PASA00714 | Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas | Valstybinės energetikos reguliavimo taryba |
| 071 | PASA00647 | Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas | Valstybinės energetikos reguliavimo taryba |
| 072 | PASA00900 | Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas | Valstybinės energetikos reguliavimo taryba |
| 073 | PASA00704 | Gido pažymėjimo išdavimas | Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| 074 | PASA00731 | Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, sustabdymo pratęsimas, galiojimo panaikinimas | Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| 075 | PASA00425 | Teisės vykdyti turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklą suteikimas | Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| 076 | PASA00445 | Pranešimo dėl neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimas | Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| 077 | PASA00292 | Teisės laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje suteikimas | Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| 078 | PASA00763 | Kelionių pardavimo agento deklaracijos priėmimas ir įtraukimas į kelionių pardavimo agentų sąrašą | Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| 079 | PASA00164 | Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimas, tikslinimas, galiojimo panaikinimas | Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba |
| 081 | PAS30429 | Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimas | Žemės ūkio ministerija |
| 082 | PASA00405 | Tradicinių amatų meistro pažymėjimas | Žemės ūkio ministerija |
| 083 | PAS30269 | Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatas | Žemės ūkio ministerija |
| 084 | PASA00961 | Pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžios ir pabaigos registravimas | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 085 | PASA00154 | Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimo išdavimas | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 086 | PASA00233 | Verslinės žvejybos Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje) leidimo išdavimas | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 087 | PASA00301 | Verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimo išdavimas | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 088 | PASA00562 | Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimo išdavimas, patikslinimas (papildymas) arba dublikato išdavimas | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 089 | PASA00912 | Specialiojo leidimo perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus išdavimas | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 090 | PASA00348 | Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimas arba keitimas (ūkio subjektui praradus išduotą liudijimą ar pasikeitus jame nurodytiems duomenims) | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 091 | PASA00478 | Europos Bendrijos sugautų žuvų kiekio sertifikato išdavimas laivams, žvejojantiems su Lietuvos vėliava | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 092 | PASA00347 | Nototeninių dančių (Dissostichus spp.) eksporto bei reeksporto sertifikato išdavimas | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 093 | PASA00579 | Žvejybos žurnalo išdavimas; | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 094 | PASA00570 | Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimo išdavimas. | Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos |
| 095 | PASA00001 | Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas. | Savivaldybės |
| 096 | PASA00003 | Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas. | Savivaldybės |
| 097 | PASA00004 | Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas. | Savivaldybės |
| 098 | PASA00005 | Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas | Savivaldybės |
| 100 | PASA00008 | Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas | Savivaldybės |
| 101 | PASA00009 | Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas | Savivaldybės |
| 104 | PASA00012 | Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas. | Savivaldybės |
| 105 | PASA00021 | Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas. | Savivaldybės |
| 107 | PASA00023 | Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas. | Savivaldybės |
| 109 | PASA00034 | Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas | Savivaldybės |
| 110 | PASA00045 | Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas | Savivaldybės |
| 111 | PASA00056 | Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas | Savivaldybės |
| 112 | PASA00067 | Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas | Savivaldybės |
| 113 | PASA00070 | Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas | Savivaldybės |
| 114 | PASA00071 | Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas | Savivaldybės |
| 116 | PASA00247 | Kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto įmonės sertifikato išdavimas, papildymas, panaikinimas | Lietuvos metrologijos inspekcija |
| 117 |  | Leidimų naudoti saugomas rūšis išdavimas | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 119 |  | Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas atitinkamai produktų grupei | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 120 |  | Leidimo išdavimas grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo darbams | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 127 |  | Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo statuso instruktoriui suteikimas / instruktoriaus atestavimas | Transporto kompetencijų agentūra |
| 128 |  | Teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimas / nuotolinius mokymus vykdančių subjektų atestavimas | Transporto kompetencijų agentūra |
| 132 | PAS30428 | Tautinio paveldo produkto sertifikato išdavimas | Žemės ūkio ministerija |
| 133 |  | Veterinarinės farmacijos vadovo licencija | Valstybės maisto ir veterinarijos tarnyba |
| 134 |  | Veterinarinės farmacijos kvalifikuoto asmens licencija | Valstybės maisto ir veterinarijos tarnyba |
| 135 |  | Veterinarijos praktikos licencija | Valstybės maisto ir veterinarijos tarnyba |
| 136 |  | Maisto papildų notifikavimas | Valstybės maisto ir veterinarijos tarnyba |
| 137 |  | Specialiosios paskirties maisto produktų notifikavimas | Valstybės maisto ir veterinarijos tarnyba |

VIISP esamos situacijos aprašymas

Aprašymas pateiktas atskirame dokumente: „Priedas Nr. 11.3 – Esamos situacijos aprašymas – VIISP.docx“.

___________