SUSITARIMAS NR. 1 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-971 2024-09-22

2025-02-28

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Alkesta“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-09-22 Šalys sudarė Viešojo pirkimo sutartį Nr. S-971 (toliau – Sutartis), projekte „Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,55 iki 56,83 km kapitalinis remontas įrengiant apjungiamąjį kelią dešinėje kelio pusėje“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu nustatyta, kad pagal Projekto elektrotechninės (apšvietimo) dalies Nr. A5(56,55-56,83)-00-TDP-E sprendinius įrengus apšvietimo atramą (PŠ200/44) su gembe, esančią maždaug ties PK 0+40 dešinėje pusėje, būtų pažeisti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse (toliau – ELIĮT) nustatyti reikalavimai – neišlaikytas mažiausias leistinas atstumas tarp 330 kV įtampos elektros perdavimo oro linijos bei apšvietimo atramos gembės (ELIĮT 402 punktas), dėl šių faktinių aplinkybių buvo patikslinti ir suderinti projekto sprendiniai, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 1.985,26 Eur (be PVM);

- Sutarties vykdymo metu kilo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 1.985,26 Eur (be PVM);

- Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 131 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 131 punktu sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:

  - iš viso papildomų darbų kaina su PVM yra 2.402,16 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai du eurai ir 16 ct);

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 1.985,26 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 26 ct);

  - 21 proc. PVM yra 416,90 Eur (keturi šimtai šešiolika eurų ir 90 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - iš viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 2.402,16 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai du eurai ir 16 ct);

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1.985,26 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 26 ct);

  - 21 proc. PVM yra 416,90 Eur (keturi šimtai šešiolika eurų ir 90 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina nesikeičia.

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr.1

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 PVM kodas LT100009270611 Telefonas +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A. s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Įmonės kodas 249672710 PVM kodas LT496727113 Telefonas +370 315 77755 El. paštas info@alkesta.lt A. s. LT46 7044 0600 0193 2383 AB SEB bankas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |