PAPILDOMAS Susitarimas Nr. 1

PRIE 2024 M. LIEPOS  4 D. SUTARTIES NR. 22-1253

2024 m.  ________________ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau - Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Gerbusta“ direktoriaus Kęstučio Kastricko, veikiančio (-ios) pagal AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įgaliojimą Nr. 32-633,, (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – „Susitarimas“) prie 2024 m. liepos 4 d.  Sutarties Nr. 22-1253 ,,Panevėžio miesto S. Daukanto g. kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2024-08-27 raštu  Nr. 20-5067(4.45K) pateikė pasiūlymą ,,Dėl objekto „Panevėžio miesto S. Daukanto gatvės kapitalinio remonto darbai" papildomų darbų" ir Papildomų darbų sąmatą Nr. 1. Rangovo pateiktame pasiūlyme  papildomų darbų vertė yra  10 952,16 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt du Eur 16 euro ct) be pridėtinės vertės mokesčio, 13 252,11 Eur (trylika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt du Eur ir 11 euro ct).

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.5.3. punkte numatyta – „jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.“.

Atsižvelgiant į tai, kad papildomų darbų pirkimas tenkina Sutarties 17.5.3 papunktyje nurodytas aplinkybes bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. nurodytas aplinkybes.

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą dėl papildomų darbų ir susitarė:

1. Pakeisti 3.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,3.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. Pradinė Sutarties vertė ir Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – 304 898,41 Eur (trys šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 41 ct), PVM – 64 028,66 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstantis dvidešimt aštuoni eurai 66 ct), Darbų kaina su PVM – 368 927,07 Eur (trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai 7 ct) (toliau – Darbų kaina / Sutarties kaina). Darbų kainos sudedamosios dalys pateikiamos Įkainotos veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Padidinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 1) 1 punkto ,,Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (Bendroji / Susisiekimo dalis)“ kainą, padidinant Sąmatoje Nr. 1 nurodyta suma t.y.  10 952,16 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt du eurai 16 ct) be PVM.

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

4. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

5. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi

PRIDEDAMA:

- Lokalinė sąmata – papildomi darbai Nr. 1, 1 lapas;

- Sutarties Nr. 1 priedas ( Įkainuotos veiklos sąrašas), 1 lapas.

Šalių parašai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 | Rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“ Juridinio asmens kodas 147732969 PVM mokėtojo kodas LT477329610 P. Puzino g.1, 35173, Panevėžys Tel. +370 618 21360 El. paštas pst@pst.lt A. s. LT 94 7300 0100 0007 4994 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 | Rangovas UAB „Fegda“ Įmonės kodas 110801759 PVM mokėtojo kodas LT108017515 Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius Tel. (8 5) 2306234 El. paštas vilnius@fegda.lt A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas Banko kodas 21500 |
| --- | --- | --- |
| ______________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Generalinis direktorius Jonas Jablonskis _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |