| AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA UAB „Photo energy“ Siunčiama el. paštu: administracija@photoenergy.lt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS PAGAL SUTARTĮ NR. MR-KE-P-107-158 2022-01- Nr. Mr21- Šia pažyma patvirtiname, kad pagal 2021 m. kovo 15 d. pasirašytą Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 4K-6 ir ŠK 4K-7 A. Juozapavičiaus pr. 139A, Kaune viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. MR-KE-P-107-158 tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Photo energy“ jungtinėje veikloje su UAB „Bright energy“ nuo 2021-05-24 iki 2021-12-20 atliko šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus, kurių metu demontavus esamus vamzdynus buvo pakloti nauji DN500 vamzdynai. Bendras rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų ilgis yra 69,34 m. Bendra atliktų darbų vertė 145 000 Eur be PVM. Pažymime, kad atliekant šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus statinio statybos vadovu UAB „Photo energy“ direktoriaus įsakymu buvo paskirtas Romanas Ramanauskas (Kval. atestato Nr. 30808), specialiųjų statybos darbų vadovu Mindaugas Lukoševičius (Kval. atestato Nr. 37048). Šilumos tiekimo tinklai yra sumontuoti, išbandyti ir priduoti teisės aktų numatyta tvarka, jie atitinka projekto sprendinius bei teisės aktų reikalavimus. Sutartis buvo įvykdyta tinkamai ir laiku, sutarties vykdymo metu nebuvo pritaikytos prievolių įvykdymo užtikrinimo prievolės. PRIDEDAMA: Statybos darbų žurnalo F-1 ir F-3 formos, 2 lapai; |  |  |  |  |

Projektų valdymo skyriaus vadovas							  Arūnas Ruokis

Originalas nebus siunčiamas

R. Kalėda, tel. +370 656 82 675, el. p. r.kaleda@kaunoenergija.lt