| KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO TVARKYMO SKYRIUS Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 36 77 / 42 42 51, faks. (8 37) 42 42 51, el. p. miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867 |  |  |
| --- | --- | --- |
| UAB "Fegda" @fegda.lt | Nr. .............................. Į ........................... Nr. .............................. |  |
| DĖL TINKAMAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES |  |  |

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) patvirtina, kad UAB „Fegda“ (toliau – Rangovas) įvykdė 2018 m. rugpjūčio 29 d. pasirašytą pirkimo sutartį Nr. SR-0575 „Kalvarijos g. (nuo Europos pr. iki VIA Baltica) rekonstrukcija“ ir papildomus susitarimus (2019 m. birželio 27 d. Nr. SR1-343; 2019 m. rugpjūčio 23 d. Nr. SR1-431; 2019 m. lapkričio 6 d. Nr. SR1-533; 2020 m. gegužės 4 d. Nr. SR1-181; 2020 m. liepos 15 d.) (toliau – Sutartis).

Darbų atlikimo vieta: Kalvarijos g., Kaunas.

Statinių kategorija: ypatingas statinys.

Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: gatvės.

Sutarties vertė: 3.289.146,92 Eur be PVM.

Atlikta darbų už 4.136.991,18 Eur be PVM.

UAB „Fegda“ atliko gatvės rekonstravimo darbus, kurių vertė 3.701.624,01 Eur be PVM.

Darbų pradžia – 2018 m. rugpjūčio 29 d., pabaiga – 2020 rugpjūčio 27 d.

Šio statinio statybos vadovu Sutarties vykdymo laikotarpiu buvo Evaldas Bružas, kvalifikacijos atestato Nr. 4797.

Užsakovas patvirtina, kad darbai atlikti tinkamai pagal pasirašytą Sutartį, galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti. Sutartyse numatyti terminai nebuvo pažeisti. Pretenzijos dėl darbų kokybės nebuvo pareikštos.

Darbų atlikimą patvirtina 2020 m. rugpjūčio 27 d. statybos užbaigimo aktas.

| Skyriaus vedėjas |  |  |
| --- | --- | --- |