TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB ,,Energijos skirstymo operatorius“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo  ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Projektas – techninis darbo projektas

  - Darbai – radijo ryšio bokšto remonto darbai

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Radijo ryšio bokšto, Gedimino g. 24, Trakuose, techninio darbo projekto parengimas, remonto darbai, projekto vykdymo priežiūra

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Projekto parengimas.

3.2.     Darbai pagal Tiekėjo parengtą projektą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Gedimino g. 24, Trakai

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Atlikti bokšto patikrinamieji skaičiavimai (Priedas A-2). Nustatyti defektai, kuriuos būtina nedelsiant pašalinti. Statinio būklė galimai avarinė

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Reikalavimai projektui pateikiami Priede A-1 (projektavimo užduotis).

    - Reikalavimai darbams turi būti pateikti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Per 40 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo datos

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Projektas su atžymomis ,,Taip pastatyta“.

    - Statybos darbų žurnalas.

    - Medžiagų atitikties dokumentai.

  - Kokybė

    - Reikalavimai projektui pateikiami Priede A-1 (projektavimo užduotis).

5.5.2.    Reikalavimai darbams ir medžiagoms turi būti pateikti projekto techninės specifikacijose.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Bendrauti su Tiekėju ir pateikti turimą informaciją/dokumentus, reikalingus projektavimo darbams ir Darbams atlikti.

  - Nuo akto gavimo dienos per tris darbo dienas pasirašyti kokybiškai suteiktų Darbų atlikimo aktą arba per tą patį laikotarpį pateikti pastabas.

- TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Sutarties vykdymui paskirti darbuotojus.

  - Tiekėjas, prieš pradėdamas vykdyti Darbus, Užsakovui pateiks prašymą Darbams teikti ir darbuotojų sąrašą (toliau –sąrašas).

  - Sąraše nurodytus Sutarčiai vykdyti darbuotojus Tiekėjas galės keisti tik dėl objektyvių priežasčių, prieš tai raštu informavęs Užsakovą  bei gavęs  žodinį jo sutikimą.

  - Nepradėti teikti Darbų nepasirašius tarpusavio atsakomybės ribų akto.

7.5     	Vykdyti darbus vadovaujantis ,,Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka“, patvirtinta AB LESTO Elektros tinklo tarnybos direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 30 d. nurodymu Nr.236.

(aktuali redakcija).

- PRIEDAI

Priedas Nr. A-1 – 45 m. radijo ryšio bokšto, Gedimino g. 24, Trakuose, konstrukcijų remonto darbų techninė specifikacija.

Priedas Nr. A-2 – Bokšto patikrinamieji skaičiavimai.