STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | [E2 ŽALIOJO VANDENILIO GAMYKLOS PASTATYMO DARBAI] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | [______] | SUTARTIES NR. | [______] |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | [______] |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA IR ĮSIGALIOJIMO DATA (KAI LEIDŽIAMA NAUJA VERSIJA) |  |  |  | Versija 1.1 |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Vilniaus miesto savivaldybės administracija |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 188710061 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT887100610 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | žr. Valdytojo duomenis |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | žr. Valdytojo duomenis |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | žr. Valdytojo duomenis |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | bus paskirtas vėliau |  |
| - Valdytojas (27. 8 p., 1.1.54) | - Pavadinimas |  | AB Vilniaus šilumos tinklai |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 124135580 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT241355811 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT537044060001219501 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius Tel.Nr. 19118 h2@chc.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  |  |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  | UAB „MT Group“ |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302203568 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT100004369819 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT814010051005310852 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kareivių g. 6, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  |  |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |  |
| - ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  | UAB „MT Group“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 302203568 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kareivių g. 6, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | +37052052492 info@mtgroup.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  |  |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | bus paskirtas vėliau |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | ---- |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | ---- |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | ---- |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | ---- |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | E-2 Žaliojo vandenilio gamybos viešajam transportui Vilniaus mieste gamykla |  |
|  | - Adresas |  | Elektrinės g. 2, Vilnius. |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | ---- |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | ---- |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Žr. Priedą Nr. 2 |  |
|  | - Adresas |  | Žr. Priedą Nr. 2 |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | Žr. Priedą Nr. 2 |  |
| - STATINIO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI STATINIO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Rangovui – [neribojama] Užsakovo ir Techninio prižiūrėtojo – darbo dienomis [8:00 – 17:00], penktadieniais ir prieš šventines dienas [8:00 – 16:00] |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | 11 839 102,22 |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  | 9 784 382,00 |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p. ir 1.1.211 p.) |  |  | Pasiūlymo pelnas – [5] % Pelnas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo – [5]% |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☒ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Nurodytas priede Nr. 4C Atsiskaitymų planas |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | Netaikoma. |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | Netaikoma. |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Etapai ir jų terminai (1.1.11 p.) |  |  | Nurodyti priede Nr. 4B Etapai ir jų terminai |  |
| - Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | Nurodytas priede Nr. 4B Etapai ir jų terminai |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginių Garantinis terminas |  |  | 2 metai |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | [1 000 000] EUR |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | [2 900] EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Objekto statybos darbų atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | ne mažesnė nei [500] EUR ir ne didesnė nei 0,1% statinio apdraustų darbų sumos |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | [1 000 000] EUR vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | [2 900] EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | [500] EUR už kiekvieną pažeidimo dieną iki pažeidimo ištaisymo arba Sutarties nutraukimo dienos |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | [10 %] nuo pradinės sutarties vertės be PVM |  |
| - Bauda pagal 3.1.7 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų atsiradusių dėl Įstatymų pasikeitimo) |  |  | netaikoma |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | [1 000] EUR už kiekvieną pažeidimo dieną iki pažeidimo ištaisymo arba Sutarties nutraukimo dienos |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | [1 000] EUR už kiekvieną Darbų vykdymo be suderinto Rangovo dokumento dieną, kiekvienas atvejis skaičiuojamas atskirai |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | [1 000] EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | [100] EUR už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu defektas netrukdo vandenilio gamybai (nesumažina jo apimties); [1 500] EUR už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu dėl defekto Objekto vandenilio gamybos pajėgumas sumažėjo, tačiau ne daugiau negu 50 %; [3 500] EUR už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu dėl defekto Objekto vandenilio gamybos pajėgumas sumažėjo daugiau negu 50 %; |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | [500] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | [1000] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | [0,02%] nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | [10 000] EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | [1 000] EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | [100]% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Bauda pagal 6.4.23 p. (Įstatymų ar Sutarties sąlygų neatitinkančių Statybos produktų, Įrenginių naudojimas, Statybos darbų atlikimas) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 30.6 p. (nepagrįstas Sutarties atsisakymas) |  |  | [5 %] nuo pradinės sutarties vertės be PVM. |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | [10] % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | pirmieji 2 metai [10] % nuo Sutarties kainos (su PVM), tretieji metai [10] % nuo Sutarties kainos (su PVM) išminusavus Įrenginių vertę (su PVM) |  |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau) (prie sutarties teksto nepridedami, visi Pirkimo dokumentai saugomi CVP IS); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Netaikoma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Netaikoma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4A | Sutarties fiksuotos kainos išskaidymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4B | Darbų etapai ir jų terminai; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4C | Atsiskaitymų planas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas (prie sutarties teksto pridedamas Galutinis pasiūlymas ir Palyginamoji lentelė, visi kiti pasiūlymo dokumentai saugomi CVP IS); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (kai bus parengtas); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS: |  |  | Bendrosios sąlygos pridedamos kaip atskiras dokumentas |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): | Pakeitimai atlikti Bendrųjų sąlygų konsoliduotoje versijoje |
| --- | --- |

Šalių atstovų parašai

| Užsakovo vardu | Valdytojo vardu | Rangovo vardu |
| --- | --- | --- |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus | Generalinis direktorius | Generalinis direktorius |