RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

| Vilnius | 2023 m. _______ mėn. ___ d. |
| --- | --- |

Sutarties šalys:

užsakovas

| Pavadinimas | Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 19118 |
| El. pašto adresas | info@chc.lt |

RANGOVAS

| Pavadinimas | UAB „Alveva“ |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | I.Simonaitytės g. 4-17, Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 303575639 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009169914 |
| Banko sąskaita | LT347300010142062151 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | +370 601 36037 |
| El. pašto adresas | post@alveva.lt |

Pagal Pirkimą:

| Pirkimo pavadinimas | Paviršinių nuotekų valymo įrenginių filtro pakeitimo darbų pirkimas |
| --- | --- |
| Pirkimo Nr. | - |

- SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (nebent šioje Sutartyje būtų nurodyta, kad atitinkamas medžiagas tiekia Užsakovas) atlikti Darbus Objekte ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus aukščiau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju.

  - Darbai atliekami Objekte: Užsakovo eksploatuojamoje katilinėje adresu Pramonės g. 95, Vilnius.

- DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

  - Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys yra nurodytos Techninėje specifikacijoje.

  - Užsakovas yra pasirinkęs fiksuotų Darbų įkainių kainodaros būdą.

  - Maksimali Sutarties vertė 20.000,00 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 4.200,00 EUR (keturi tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct), viso (su PVM) 24.200,00 EUR (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct).

- DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)

  - Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50 EUR (penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.

- PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 8 skyrius)

  - Į Rangovo pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtį patenka Darbo projekto parengimas ir suderinimas, kaip tai aptarta Sutarties BD: NE.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 skyrius)

  - Sutartis vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu šių jungtinės veiklos partnerių: Netaikoma.

  - Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus:

    - Atliekų tvarkymui:

- UAB „GVT LT“ į. k. 305894308 PVM kodas LT100014343113, adresas Antakalnio g. 42-41, tel. +370 5 2685301, el. p. gvt@gvt.lt. Ir

- UAB „Žalvaris“ į. k. 120504795 PVM kodas LT205047917, adresas Palemono g. 1, Kaunas LT-52159, tel. +370 800 00653, el. p. info@zalvaris.lt.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

  - Rangovas Darbus objekte pradeda vykdyti iš karto po Sutarties įsigaliojimo.

  - Galutinio perdavimo akto pasirašymo data: ne vėliau kaip po 2 (dviejų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Atlikti Darbai Užsakovo priimami tik užbaigus visus Darbus.

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

  - Užsakovas Rangovo išrašytą ir pateiktą Sąskaitą apmoka per Sutarties BD numatytą 30 kalendorinių dienų terminą.

  - Taikomas Užsakovo Rangovui už atliktus Darbus dalies mokėtinų sumų sulaikymas: Ne.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS (Sutarties BD 16 skyrius)

  - Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – netesybomis.

  - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: Netaikoma.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

  - Ši Sutartis laikoma sudaryta ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams, o įsigalioja Rangovui pateikus pasirašytą deklaraciją, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 5 priede.

  - Sutartis galioja kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

- SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

  - Darbai pagal šią Sutartį gali būti atliekami tik ne šildymo sezono metu: TAIP.

- PAKEIČIAMOS / NETAIKOMOS SUTARTIES BD SĄLYGOS

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2. punktas papildomas 3.2.10. punktu, kuris išdėstomas taip: „3.2.10. visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrins 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 ir Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1-3 punktuose nurodytų sąlygų išlaikymą, jei tos sąlygos buvo tikrinamos prieš sudarant šią sutartį ir sudarys galimybes Užsakovui bet kuriuo metu ir bet kuria apimtimi patikrinti minėtų sąlygų laikymąsi Sutarties galiojimo laikotarpiu“.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punktas išdėstomas taip: „9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Sutarties SD 5.2 punkte. Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų jeigu jie nėra nurodyti Sutarties SD 5.2. punkte. Subrangovas gali vykdyti tik tokią jam priskirtą Darbų dalį, kokia nurodyta Sutarties SD 5.2. punkte.“

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.2 punktas išdėstomas taip: „9.2. Jeigu Rangovas Darbams atlikti nori samdyti kitą, nei nurodyta Sutarties SD 5.2. punkte Subrangovą, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, pateikti pasirinkto naujo Subrangovo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto naujo Subrangovo. Sutartis dėl tokio Subrangovo pakeitimo nėra keičiama.“

  - Sutarties BD 10.1. punktas keičiamas į „Rangovas Darbus pradeda vykdyti Sutarties SD nurodytu metu.“

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 15.5. punktas papildomas 15.5.13. punktu, kuris išdėstomas taip: „15.5.13. kai paaiškėja, jog Rangovas nesilaikė 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 reikalavimų ar atitinka bent vieną Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje nurodytą sąlygą“.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 15.5. punktas papildomas 15.5.14 punktu, kuris išdėstomas taip: „15.4.14. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu pareikalauti iš Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl jo teikiamų paslaugų ir/ar jų metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) atitikties Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms. Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą, ne trumpesnį nei 5 (penkios) darbo dienos, nepateikus nurodytų dokumentų ar tinkamai nepagrindus teikiamų paslaugų ir/ar jų metu naudojamų prekių atitikties Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovas raštu prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.“

  - Rangovas įsipareigoja, jog medžiagų (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų kilmė nebus iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1. punktas papildomas 3.1.8 punktu, kuris išdėstomas taip: „3.1.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu taikyti aplinkosaugines priemones, nustatytas Sutarties SD 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8.1. punkte“.

  - Rangovas per 5 darbo dienas po Atliekų sutvarkymo Užsakovui turės pateikti atliekų vežimo lydraštį ir laisvos formos deklaraciją, įrodančius, kad jis, vykdydamas Sutartyje nurodytus Darbus, taikė aplinkos apsaugos priemones, t. y. atliekos, nurodytos Techninėje specifikacijoje (atliekos kodas – 15 02 02*), buvo tvarkomos bent vienu iš šių veiklos kodų R1-R12. Rangovui nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų ilgiau nei 10 darbo dienų po atliekų perdavimo tvarkymui, jų nepateikimas arba iš pateiktų dokumentų nustatymas, kad atliekos buvo perduotos kitu kodu ir/arba buvo tvarkomos kitais veiklos kodais nei nurodyta Techninėje specifikacijoje, bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu už kurį bus taikoma 1000 Eur bauda.

  - Sutarties BD 10.5. punktas keičiamas į „Rangovas savo lėšomis organizuoja ir vykdo Darbų perdavimą Užsakovui, parengia Galutinį perdavimo aktą. Apie numatomą Darbų perdavimą Rangovas praneša Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas.

  - Sutarties BD 10.7. punktas keičiamas į: „Techninis  prižiūrėtojas ir Užsakovas per 3 (tris) kalendorines dienas po Galutinio perdavimo akto gavimo turi:

10.7.1. priimti Galutiniame perdavimo akte nurodytus Darbus, pasirašydamas šį aktą, arba

10.7.2. atsisakyti pasirašyti Rangovo pateiktą Galutinį perdavimo aktą, jeigu atlikti Darbai turi trūkumų arba perduodami Darbai neatitinka Sutarties ar taikytinų teisės aktų reikalavimų. Užsakovo ir/ar Techninio prižiūrėtojo rašte apie atsisakymą pasirašyti Galutinį perdavimo aktą yra nurodomi Užsakovo pastebėti Darbų trūkumai bei nustatomas protingas terminas tokiems trūkumams pašalinti“.

- PRIEDAI

  - Prie šios Sutarties SD pridedami žemiau nurodyti priedai, kurie sudaro neatskiriamą Sutarties dalį (kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno priedo egzempliorių):

    - Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą (konfidenciali informacija);

    - Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija su priedais.

    - Priedas Nr. 3 – Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai.

    - Priedas Nr. 4 – Rangos sutarties Bendroji dalis.

    - Priedas Nr. 5 – Tiekėjo atitikties deklaracija.

    - Priedas Nr. 6 –Trišalės atsiskaitymo sutarties forma.

    - Priedas Nr. 7 - Susitarimas DSS, GS ir AS klausimais.

- ŠALIŲ PARAŠAI

| Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai Infrastruktūros komandos vadovas Jonas Kimontas | Rangovo vardu: UAB „Alveva“ Direktorius Evaldas Ramanauskas |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |

Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

- PRANEŠIMAI (Sutarties BD 19.5 punktas)

  - Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, elektroninis paštas - paštas - info@chc.lt.

  - Tiekėjo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – I.Simonaitytės g. 4-17, 06244 Vilnius, elektroninis paštas -post@alveva.lt .

- KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.6 punktas)

  - Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Remonto komandos Meistras

  - Tiekėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Darbų vadovas

  - Už Sutarties paviešinimą atsakinga Tiekimo grandinės komandos Projektų vadovė

| Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai Infrastruktūros komandos vadovas | Rangovo vardu: UAB „Alveva“ Direktorius |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |

Priedas Nr. 3

DARBŲ ĮKAINIAI IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Eil. Nr. | Darbo objektas | Mato vnt. | Numatomas/preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Mato vnt. įkainis, EUR be PVM | Viso kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Filtro kasetės 2000x1900x80 mm išėmimas | vnt. | 6 | 250 | 1500 |
| 2. | Filtruojančios medžiagos dembliuose išėmimas iš kasečių. | m³ | 2,2 | 200 | 440 |
| 3. | Filtruojančios medžiagos dembliuose įdėjimas į kasetes (užpildas „Joresorb“ sorbentas arba lygiavertis) | m³ | 2,2 | 750 | 1650 |
| 4. | Apsauginių, dažytų milteliniu būdu, virintų tinklų keitimas tinklo akutės dydis 50 mm, vielos storis 2,5 mm, tinklo matmenys 2000x1900 mm. | vnt. | 12 | 180 | 2160 |
| 5. | Filtro kasetės 2000x1900x80 mm įstatymas į valymo įrengimus ir hermetizavimas | vnt. | 6 | 250 | 1500 |
| 6. | Naudotos filtruojančios medžiagos utilizavimas (atliekos kodas – 15 02 02*) | kg | 600 | 1 | 600 |
| Pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | 7850 |
| PVM |  |  |  |  | 1648,5 |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  | 9498,5 |

| Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai Infrastruktūros komandos vadovas | Rangovo vardu: UAB „Alveva“ Direktorius |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |

Priedas Nr. 7

SUSITARIMAS

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais

Šis susitarimas pasirašomas tarp AB  Vilniaus šilumos tinklai, toliau vadinamo „Užsakovu“, atstovaujamo

Infrastruktūros komandos vadovo ir UAB „Alveva“, toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujamo direktoriaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, dėl saugaus darbų atlikimo Užsakovo objektuose ir juo susitariama:

- UŽSAKOVAS:

  - Ne vėliau kaip vieną dieną prieš darbų pradžią išleidžia potvarkį, leidžiantį Rangovo darbuotojams ir transportui pateikti į Bendrovės teritoriją ir atlikti darbus pagal pasirašytą Rangos sutartį, vadovaujantis Rangovo pateikta paraiška.

  - Bendrovėje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darbų vadovą (-us) ir darbų vykdytoją (-us) iki darbų pradžios.

  - Išrašo ir išduoda Rangovui bendrą nurodymą, nurodymą (šilumos įrenginiuose), leidimą ugnies darbams (jei taikoma), skirdamas darbo zoną, teritoriją (vadovaujantis „Saugos taisyklėmis eksploatuojant šilumos įrenginius taisyklėmis“), aktą-leidimą statybos darbams (vadovaujantis „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00“ nustatyta tvarka), išrašo pavedimus (šilumos įrenginiuose), išduoda paskyrą, užduotį (darbams atliekamiems dujų įrenginiuose, vadovaujantis „Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis“).

  - Paskiria atsakingą asmenį, kuris tikrina ir vizuoja Rangovo išrašytus nurodymus darbams elektros įrenginiuose.

  - Ruošia darbo vietą ir leidžia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir pavedimus, paskyras, užduotis, aktus-leidimus, išskyrus tuos atvejus, kai pačiam Rangovui, Užsakovo tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisės elektros įrenginiuose ruošti darbo vietas ir leisti Rangovo darbuotojams dirbti.

  - Prileidžiant dirbti pagal nurodymą priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

  - Baigus darbą priima pagal aktus iš Rangovo suremontuotą ar rekonstruotą įrenginį bei darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

  - Turi teisę tikrinti Rangovų atliekamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, Užsakovo vidaus norminių teisės aktų reikalavimų. Pastebėjęs, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklių reikalavimų bei nustačius kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę darbuotojų saugumui (pvz. Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, neturi tinkamai įforminto nurodymo, pavedimo, paskyros ar nepateikęs paraiškos darbų atlikimui ir pan.), pavojų Užsakovo turtui ar aplinkos užteršimui, darbai sustabdomi ir vienašališkai surašomas pažeidimo protokolas. Nustačius šias aplinkybes pakartotinai - iš Rangovo darbuotojų gali būti atimamas leidimas įeiti į Užsakovo teritoriją.

- RANGOVAS:

  - Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų, dirbant šilumos, elektros, dujų, naftos ir kituose įrenginiuose reikalavimų, taip pat Užsakovo lokalinių teisės aktų reikalavimų. Užsakovo pagrindiniai lokaliniai teisės aktai publikuojami https://www.chc.lt/lt/musu-veikla/viesieji-pirkimai/informacija-rangovams/118. Užsakovo lokaliniai teisės aktai, su kuriais privalo susipažinti Rangovas, dirbdamas darbus pagal Rangos sutartį, nurodyti sutarties arba šio Susitarimo priede.

  - Pasirašydamas šį Susitarimą įsipareigoja, kad su Užsakovo lokaliniais teisės aktais susipažins iki darbų pradžios, o atlikdamas darbus vykdys juose išdėstytus reikalavimus.

  - Ne vėliau kaip 3 (trys) dienos prieš darbų pradžią per internetinį puslapį https://chc.lt/lt/musu-veikla/viesieji-pirkimai/informacija-rangovams/118 pateikia Užsakovui pasirašytą paraišką dėl atsakingų asmenų leidimo vykdyti darbus Užsakovo teritorijoje ar įrenginiuose, kuriame nurodo sutarties numerį, darbų pavadinimą, darbų pradžios ir pabaigos datą, kontaktinį įmonės asmenį, pateikia visų darbuotojų (darbų vadovų, darbų vykdytojų, brigados narių) sąrašą, nurodant darbuotojų (įskaitant subrangovus), taip pat kitų atsakingų asmenų (kranų darbo vadovų, turinčių teisę išduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.)  dirbsiančių šiame objekte – vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su elektros įrenginiais), kvalifikaciją, kuri būtina sutartyje numatytiems darbams atlikti ir galiojančių kvalifikacinių pažymėjimų numerius. Šis sąrašas turi būti pasirašytas Rangovo įmonės vadovo. Už šių darbuotojų kvalifikaciją ir galiojančius pažymėjimus, atsako Rangovas. Rangovui nepateikus paraiškos ir Užsakovui nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti darbus, Rangovo darbuotojams pateikti į Bendrovės teritoriją ir vykdyti darbus – draudžiama.

  - Sudaro ir suderina su Užsakovu atliekų valdymo planą, įrengimų, darbo vietų, saugių perėjimų, krovininių srautų, rangovui išskirtos teritorijos, patalpos, remontinės įrangos, išdėstymo schemas prieš pradedant darbus (jei taikoma).

  - Užtikrina, kad darbų vadovas (ai) ir darbų vykdytojas (ai) prieš darbų pradžią išklausys Užsakovo instruktažą.

  - Priima prieš darbų pradžią iš Užsakovo pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą. Atsako už priimtų laikinam naudojimui įrenginių techninę būklę ir saugų jų naudojimą. Užsakovas, reikalui esant gali pasinaudoti perduotu inventoriumi apie tai įspėjęs Rangovo darbų vykdytoją.

  - Gauna iš Užsakovo darbui šilumos įrenginiuose bendrą nurodymą, nurodymą, paskyrą, užduotį dujų darbams, leidimą ugnies darbams (jei taikoma), darbų atlikimui, išduoda tarpinius nurodymus. Statybos darbams gauna aktą – leidimą, jeigu statybos darbai bus vykdomi veikiančių energetikos įrenginių apsaugos zonose – gauna nurodymą.

  - Saugiam darbui atlikti ruošia darbų vykdymo projektus, technologines korteles, technines sąlygas, bendrą darbų grafiką, bendras darbų saugos priemones. Darbų vykdymo projektai, kortelės, sąlygos pridedami prie nurodymų, paskyrų. Išduoda nurodymą pastolių statymui ar ardymui. Pastačius pastolius juos priima naudojimui.

  - Rangovo darbų vadovas priėmęs iš Užsakovo leidžiančiojo darbo vietą, atsako už saugos bei sveikatos darbe priemonių tikslingumą ir pakankamumą, saugų darbų atlikimą, darbų priežiūrą.

  - Išduoda nurodymą, pavedimą dirbti Užsakovo elektros įrenginiuose (vadovaujantis „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“ ir Bendrovėje patvirtinta „Darbų elektros renginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“:

    - Rangovo darbų vadovas, išrašęs nurodymą darbams elektros įrenginiuose, atsako už nurodyme išvardytų saugiam darbui numatytų priemonių įvykdymą, jų tikslingumą ir pakankamumą, o Užsakovo asmenys, ruošę darbo vietą pagal nurodymus, už teisingą tų priemonių įvykdymą.

    - Rangovo darbų vykdytojas atsako už tai, kad jo darbuotojai pradėtų dirbti tik įvykdę visas nustatyta tvarka nurodytas priemones. Už darbų saugos norminių aktų reikalavimų vykdymą ir kontrolę darbo metu atsako Rangovas.

    - Jeigu Rangovui, Užsakovo įgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisės elektros įrenginiuose ruošti darbo vietas ir leisti darbuotojams dirbti, atsako už saugos priemonių tikslingumą, pakankamumą saugiam darbui atlikti, saugos priemonių įvykdymą ir jų laikymąsi. Apie darbų pradžią ir pabaigą informuoja padalinį, kuriam priklauso elektros įrenginiai.

  - Instruktuoja savo darbuotojus.

  - Vykdydamas darbus Rangovas užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas savo darbuotojams jiems skirtoje darbo zonoje, pilnai atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos  ir aplinkosaugos norminių teisės aktų bei Užsakovo pateiktų lokalinių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Užtikrina, kad nebūtų sugadinti remontuojami, rekonstruojami arba statomi, o taip pat ir šalia jų esantys įrenginiai ir statiniai, dėl Rangovo sukeltų pavojingų veiksnių poveikio.

  - Baigus darbą priduoda Užsakovui pagal aktus suremontuotus įrenginius ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

  - Rangovas, atliekantis Rangos sutartyje numatytus darbus Užsakovo teritorijoje, o taip pat išskirtose patalpose, darbo vietose atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą, dalyvaujant Užsakovo įgaliotam asmeniui, veda šių nelaimingų atsitikimų apskaitą ir registraciją.

  - Rangovo darbuotojai dirbdami Užsakovo teritorijoje privalo dėvėti švarius bei tvarkingus darbo drabužius. Ant darbo drabužių turi būti įmonės pavadinimas. Darbuotojai su savimi privalo turėti darbo pažymėjimą. Darbuotojai privalo dėvėti asmenines apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe norminiai aktai arba patalpų ženklinimas.

  - Rūkyti leidžiama specialiai tam skirtose ir pažymėtose vietose lauke.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos sutartis.

| Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai Infrastruktūros komandos vadovas | Rangovo vardu: UAB „Alveva“ Direktorius |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |

Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.