Sutarties priedas

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

| Darbų ir paslaugų etapo pavadinimas | Įvykdymo termino data |  | Darbų/ paslaugos kaina Eur. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pradžia | Pabaiga | Be PVM | Su PVM |
| - Kultūros paveldo objektų (u.k.27558), (u.k.27559), (u.k.27574) skulptūrų avarijos grėsmės pašalinimo Aprašų parengimas. Skulptūrų avarijos grėsmės pašalinimo Aprašų derinimas, pritarimo gavimas KPD Panevėžio-Utenos skyriuje. | 2022.09.09 | 2022.10.09 | 2000,00 | 2420,00 |
| - Kultūros paveldo objektų (u.k.27558), (u.k.27559), (u.k. 27574) skulptūrų avarijos grėsmės pašalinimo darbų vykdymas. | 2022.10.09 | 2022.11.25 | 21315,70 | 25792,00 |
| - Atliktų kultūros paveldo objektų (u.k.27558), (u.k.27559), (u.k. 27574) skulptūrų avarijos grėsmės pašalinimo darbų atlikimo Aktų pateikimas užsakovui. | 2022.11.25 | 2022.11.30 | 800,00 | 968,00 |

Pastaba. Šis Darbų ir paslaugų atlikimo grafikas tvirtinamas Sutarties pasirašymo metu. Darbų ir paslaugų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas suderinus abiems Šalims.

Užsakovas:                                                           Darbų Teikėjas:

Panevėžio savivaldybės administracija                UAB „Avestris“ direktorius Dainius Ciranka