Turinys

1.	Konteinerinė aikštelė Nendrės g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.4)	11

1.1.	Vykdomi darbai	11

1.2.	Nevykdomi darbai	11

2.	Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.10)	12

2.1.	Vykdomi darbai	12

2.2.	Nevykdomi darbai	12

2.3.	Papildomi darbai	12

3.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.26)	14

3.1.	Vykdomi darbai	14

3.2.	Nevykdomi darbai	14

4.	Konteinerinė aikštelė Ateities g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.43)	15

4.1.	Vykdomi darbai	15

4.2.	Nevykdomi darbai	15

4.3.	Papildomi darbai	15

5.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 97, Panevėžys (aikštelės Nr.46)	17

5.1.	Vykdomi darbai	17

5.2.	Nevykdomi darbai	17

5.3.	Papildomi darbai	17

6.	Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys (aikštelės Nr.57)	19

6.1.	Vykdomi darbai	19

6.2.	Nevykdomi darbai	19

6.3.	Papildomi darbai	19

7.	Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys (aikštelės Nr.58)	21

7.1.	Vykdomi darbai	21

7.2.	Nevykdomi darbai	21

7.3.	Papildomi darbai	21

8.	Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.63)	23

8.1.	Vykdomi darbai	23

8.2.	Nevykdomi darbai	23

9.	Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 70, Panevėžys (aikštelės Nr.64)	24

9.1.	Vykdomi darbai	24

9.2.	Nevykdomi darbai	24

10.	Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 79, Panevėžys (aikštelės Nr.66)	25

10.1.	Vykdomi darbai	25

10.2.	Nevykdomi darbai	25

10.3.	Papildomi darbai	25

11.	Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 75, Panevėžys (aikštelės Nr.67)	27

11.1.	Vykdomi darbai	27

11.2.	Nevykdomi darbai	27

11.3.	Papildomi darbai	27

12.	Konteinerinė aikštelė Beržų g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.68)	29

12.1.	Vykdomi darbai	29

12.2.	Nevykdomi darbai	29

12.3.	Papildomi darbai	29

13.	Konteinerinė aikštelė Beržų g. 47, Panevėžys (aikštelės Nr.69)	31

13.1.	Vykdomi darbai	31

13.2.	Nevykdomi darbai	31

13.3.	Papildomi darbai	31

14.	Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.71)	33

14.1.	Vykdomi darbai	33

15.	Konteinerinė aikštelė Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.105)	34

15.1.	Vykdomi darbai	34

15.2.	Nevykdomi darbai	34

15.3.	Papildomi darbai	34

16.	Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.107)	36

16.1.	Vykdomi darbai	36

16.2.	Nevykdomi darbai	36

17.	Konteinerinė aikštelė Kranto g. 15 , Panevėžys (aikštelės Nr.152)	37

17.1.	Vykdomi darbai	37

17.2.	Nevykdomi darbai	37

17.3.	Papildomi darbai	37

18.	Konteinerinė aikštelė Vilties  g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.108)	39

18.1.	Vykdomi darbai	39

18.2.	Nevykdomi darbai	39

18.3.	Papildomi darbai	39

19.	Konteinerinė aikštelė A. Kisino  g. 5 , Panevėžys (aikštelės Nr.166)	41

19.1.	Vykdomi darbai	41

19.2.	Nevykdomi darbai	41

20.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.178)	42

20.1.	Vykdomi darbai	42

20.2.	Nevykdomi darbai	42

20.3.	Papildomi darbai	42

21.	Konteinerinė aikštelė Kaštonų g./ Gražinos g. , Panevėžys (aikštelės Nr.191)	44

21.1.	Vykdomi darbai	44

21.2.	Papildomi darbai	44

22.	Konteinerinė aikštelė Margirio g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.235)	46

22.1.	Vykdomi darbai	46

22.2.	Nevykdomi darbai	46

23.	Konteinerinė aikštelė Rambyno g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.245)	47

23.1.	Vykdomi darbai	47

23.2.	Nevykdomi darbai	47

24.	Konteinerinė aikštelė Žvaigždžių g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.27)	48

24.1.	Vykdomi darbai	48

25.	Konteinerinė aikštelė Beržų g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.70)	49

25.1.	Vykdomi darbai	49

25.2.	Nevykdomi darbai	49

26.	Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 27, Panevėžys (aikštelės Nr.5)	50

26.1.	Vykdomi darbai	50

26.2.	Papildomi darbai	50

27.	Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys (aikštelės Nr.60)	52

27.1.	Vykdomi darbai	52

28.	Konteinerinė aikštelė Durpyno g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.89)	53

28.1.	Vykdomi darbai	53

28.2.	Papildomi darbai	53

29.	Konteinerinė aikštelė F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.37)	55

29.1.	Vykdomi darbai	55

29.2.	Papildomi darbai	55

30.	Konteinerinė aikštelė G. Petkevičaitės Bitės g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.141)	56

30.1.	Vykdomi darbai	56

30.2.	Papildomi darbai	56

31.	Konteinerinė aikštelė J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.133)	58

31.1.	Vykdomi darbai	58

31.2.	Nevykdomi darbai	58

31.3.	Papildomi darbai	58

32.	Konteinerinė aikštelė Kanklių g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.228)	60

32.1.	Vykdomi darbai	60

32.2.	Nevykdomi darbai	60

33.	Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.113)	61

33.1.	Vykdomi darbai	61

33.2.	Papildomi darbai	61

34.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.24)	62

34.1.	Vykdomi darbai	62

34.2.	Nevykdomi darbai	62

34.3.	Papildomi darbai	62

35.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.31)	64

35.1.	Vykdomi darbai	64

35.2.	Nevykdomi darbai	64

36.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 93, Panevėžys (aikštelės Nr.30)	65

36.1.	Vykdomi darbai	65

36.2.	Nevykdomi darbai	65

36.3.	Papildomi darbai	65

37.	Konteinerinė aikštelė Liepų al. 22, Panevėžys (aikštelės Nr.176)	67

37.1.	Vykdomi darbai	67

37.2.	Nevykdomi darbai	67

38.	Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.106)	68

38.1.	Vykdomi darbai	68

38.2.	Nevykdomi darbai	68

39.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 35, Panevėžys (aikštelės Nr.48)	69

39.1.	Vykdomi darbai	69

40.	Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys (aikštelės Nr.28)	70

40.1.	Vykdomi darbai	70

40.2.	Papildomi darbai	70

41.	Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 72, Panevėžys (aikštelės Nr.65)	71

41.1.	Vykdomi darbai	71

41.2.	Nevykdomi darbai	71

42.	Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.52)	72

42.1.	Vykdomi darbai	72

43.	Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.53)	73

43.1.	Vykdomi darbai	73

43.2.	Papildomi darbai	73

44.	Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.54)	74

44.1.	Vykdomi darbai	74

44.2.	Papildomi darbai	74

45.	Konteinerinė aikštelė Stoties g. 49/Prekybos g, Panevėžys (aikštelės Nr.103)	76

45.1.	Vykdomi darbai	76

46.	Konteinerinė aikštelė Švyturio g. 18 , Panevėžys (aikštelės Nr.186)	77

46.1.	Vykdomi darbai	77

46.2.	Nevykdomi darbai	77

46.3.	Papildomi darbai	77

47.	Konteinerinė aikštelė Tulpių g. 30 , Panevėžys (aikštelės Nr.182)	79

47.1.	Vykdomi darbai	79

47.2.	Nevykdomi darbai	79

48.	Konteinerinė aikštelė Velžio kelias 38 , Panevėžys (aikštelės Nr.80)	80

48.1.	Vykdomi darbai	80

48.2.	Nevykdomi darbai	80

48.3.	Papildomi darbai	80

49.	Konteinerinė aikštelė Vilties g. 6 , Panevėžys (aikštelės Nr.111)	82

49.1.	Vykdomi darbai	82

49.2.	Nevykdomi darbai	82

50.	Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 14 , Panevėžys (aikštelės Nr.73)	83

50.1.	Vykdomi darbai	83

51.	Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 30/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.149)	84

51.1.	Vykdomi darbai	84

51.2.	Papildomi darbai	84

52.	Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 45/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.77)	86

52.1.	Vykdomi darbai	86

52.2.	Papildomi darbai	86

53.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.1)	88

53.1.	Vykdomi darbai	88

53.2.	Papildomi darbai	88

54.	Konteinerinė aikštelė Danutės g. /Nemuno g. 11, Panevėžys (aikštelės Nr.150)	90

54.1.	Vykdomi darbai	90

55.	Konteinerinė aikštelė Dainavos  g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.3)	91

55.1.	Vykdomi darbai	91

55.2.	Nevykdomi darbai	91

55.3.	Papildomi darbai	91

56.	Konteinerinė aikštelė Dainavos  g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.6)	93

56.1.	Vykdomi darbai	93

57.	Konteinerinė aikštelė Margirio  g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.9)	94

57.1.	Vykdomi darbai	94

57.2.	Nevykdomi darbai	94

58.	Konteinerinė aikštelė Projektuotojų  g. 18, Panevėžys (aikštelės Nr.20)	95

58.1.	Vykdomi darbai	95

59.	Konteinerinė aikštelė Projektuotojų  g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.21)	96

59.1.	Vykdomi darbai	96

59.2.	Nevykdomi darbai	96

60.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.22)	97

60.1.	Vykdomi darbai	97

60.2.	Nevykdomi darbai	97

61.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 51, Panevėžys (aikštelės Nr.23)	98

61.1.	Vykdomi darbai	98

61.2.	Nevykdomi darbai	98

62.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.25)	99

62.1.	Vykdomi darbai	99

62.2.	Nevykdomi darbai	99

63.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.32)	100

63.1.	Vykdomi darbai	100

63.2.	Nevykdomi darbai	100

63.3.	Papildomi darbai	100

64.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 71, Panevėžys (aikštelės Nr.33)	102

64.1.	Vykdomi darbai	102

64.2.	Nevykdomi darbai	102

64.3.	Papildomi darbai	102

65.	Konteinerinė aikštelė Ateities g. 6, Panevėžys (aikštelės Nr.42)	104

65.1.	Vykdomi darbai	104

65.2.	Nevykdomi darbai	104

65.3.	Papildomi darbai	104

66.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.47)	106

66.1.	Vykdomi darbai	106

66.2.	Nevykdomi darbai	106

67.	Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 58, Panevėžys (aikštelės Nr.56)	107

67.1.	Vykdomi darbai	107

67.2.	Papildomi darbai	107

68.	Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.56)	109

68.1.	Vykdomi darbai	109

68.2.	Nevykdomi darbai	109

68.3.	Papildomi darbai	109

69.	Konteinerinė aikštelė Sirupio g. 49, Panevėžys (aikštelės Nr.81)	111

69.1.	Vykdomi darbai	111

69.2.	Nevykdomi darbai	111

70.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.87)	112

70.1.	Vykdomi darbai	112

70.2.	Nevykdomi darbai	112

70.3.	Papildomi darbai	112

71.	Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.88)	114

71.1.	Vykdomi darbai	114

71.2.	Nevykdomi darbai	114

71.3.	Papildomi darbai	114

72.	Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 82, Panevėžys (aikštelės Nr.90)	116

72.1.	Vykdomi darbai	116

72.2.	Nevykdomi darbai	116

72.3.	Papildomi darbai	116

73.	Konteinerinė aikštelė Tulpių kv.3, Panevėžys (aikštelės Nr.96)	118

73.1.	Vykdomi darbai	118

73.2.	Papildomi darbai	118

74.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.100)	120

74.1.	Vykdomi darbai	120

74.2.	Nevykdomi darbai	120

75.	Konteinerinė aikštelė Vilties g. 24, Panevėžys (aikštelės Nr.110)	121

75.1.	Vykdomi darbai	121

75.2.	Nevykdomi darbai	121

75.3.	Papildomi darbai	121

76.	Konteinerinė aikštelė Vilniaus g. 8, Panevėžys (aikštelės Nr.127)	123

76.1.	Vykdomi darbai	123

76.2.	Nevykdomi darbai	123

76.3.	Papildomi darbai	123

77.	Konteinerinė aikštelė Marių g. 1, Panevėžys (aikštelės Nr.135)	125

77.1.	Vykdomi darbai	125

78.	Konteinerinė aikštelė Vysk. Paltaroko g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.137)	126

78.1.	Vykdomi darbai	126

78.2.	Papildomi darbai	126

79.	Konteinerinė aikštelė J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.140)	128

79.1.	Vykdomi darbai	128

79.2.	Papildomi darbai	128

80.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.142)	130

80.1.	Vykdomi darbai	130

81.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.240)	131

81.1.	Vykdomi darbai	131

81.2.	Nevykdomi darbai	131

81.3.	Papildomi darbai	131

82.	Konteinerinė aikštelė A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.250)	133

82.1.	Vykdomi darbai	133

82.2.	Nevykdomi darbai	133

82.3.	Papildomi darbai	133

83.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 85, Panevėžys (aikštelės Nr.258)	135

83.1.	Vykdomi darbai	135

83.2.	Nevykdomi darbai	135

83.3.	Papildomi darbai	135

84.	Konteinerinė aikštelė Ateities g. 40, Panevėžys (aikštelės Nr.44)	137

84.1.	Vykdomi darbai	137

84.2.	Nevykdomi darbai	137

84.3.	Papildomi darbai	137

85.	Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.75)	139

85.1.	Vykdomi darbai	139

86.	Konteinerinė aikštelė Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys (aikštelės Nr.79)	140

86.1.	Vykdomi darbai	140

86.2.	Nevykdomi darbai	140

86.3.	Papildomi darbai	140

87.	Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 4., Panevėžys (aikštelės Nr.2)	142

87.1.	Vykdomi darbai	142

87.2.	Papildomi darbai	142

88.	Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 5., Panevėžys (aikštelės Nr.201)	144

88.1.	Vykdomi darbai	144

88.2.	Nevykdomi darbai	144

89.	Konteinerinė aikštelė Gegutės g. 3., Panevėžys (aikštelės Nr.153)	145

89.1.	Vykdomi darbai	145

89.2.	Nevykdomi darbai	145

89.3.	Papildomi darbai	145

90.	Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g., Panevėžys (aikštelės Nr.145)	147

90.1.	Vykdomi darbai	147

90.2.	Nevykdomi darbai	147

91.	Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.148)	148

91.1.	Vykdomi darbai	148

91.2.	Nevykdomi darbai	148

91.3.	Papildomi darbai	148

92.	Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.170)	150

92.1.	Vykdomi darbai	150

92.2.	Nevykdomi darbai	150

92.3.	Papildomi darbai	150

93.	Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.216)	152

93.1.	Vykdomi darbai	152

93.2.	Nevykdomi darbai	152

93.3.	Papildomi darbai	152

94.	Konteinerinė aikštelė Kosmonautų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.35)	154

94.1.	Vykdomi darbai	154

94.2.	Nevykdomi darbai	154

94.3.	Papildomi darbai	154

95.	Konteinerinė aikštelė Liepų al. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.119)	156

95.1.	Vykdomi darbai	156

95.2.	Nevykdomi darbai	156

96.	Konteinerinė aikštelė Margių g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.222)	157

96.1.	Vykdomi darbai	157

96.2.	Papildomi darbai	157

97.	Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.172)	159

97.1.	Vykdomi darbai	159

97.2.	Nevykdomi darbai	159

97.3.	Papildomi darbai	159

98.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 68, Panevėžys (aikštelės Nr.16)	161

98.1.	Vykdomi darbai	161

98.2.	Nevykdomi darbai	161

99.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.259)	162

99.1.	Vykdomi darbai	162

99.2.	Nevykdomi darbai	162

100.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 84, Panevėžys (aikštelės Nr.17)	163

100.1.	Vykdomi darbai	163

100.2.	Nevykdomi darbai	163

101.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 90, Panevėžys (aikštelės Nr.260)	164

101.1.	Vykdomi darbai	164

101.2.	Nevykdomi darbai	164

102.	Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys (aikštelės Nr.11)	165

102.1.	Vykdomi darbai	165

103.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 100, Panevėžys (aikštelės Nr.18)	166

103.1.	Vykdomi darbai	166

103.2.	Nevykdomi darbai	166

104.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 104, Panevėžys (aikštelės Nr.261)	167

104.1.	Vykdomi darbai	167

104.2.	Nevykdomi darbai	167

104.3.	Papildomi darbai	167

105.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.126)	169

105.1.	Vykdomi darbai	169

105.2.	Nevykdomi darbai	169

106.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.49)	170

106.1.	Vykdomi darbai	170

106.2.	Papildomi darbai	170

107.	Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.19)	172

107.1.	Vykdomi darbai	172

107.2.	Nevykdomi darbai	172

108.	Konteinerinė aikštelė Radastų g. 5A(Alyvų 66-68), Panevėžys (aikštelės Nr.114)	173

108.1.	Vykdomi darbai	173

108.2.	Papildomi darbai	173

109.	Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.165)	175

109.1.	Vykdomi darbai	175

110.	Konteinerinė aikštelė Savitiškio g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.45)	176

110.1.	Vykdomi darbai	176

111.	Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.109)	177

111.1.	Vykdomi darbai	177

111.2.	Papildomi darbai	177

112.	Konteinerinė aikštelė Sodų g. 50, Panevėžys (aikštelės Nr.125)	179

112.1.	Vykdomi darbai	179

112.2.	Nevykdomi darbai	179

112.3.	Papildomi darbai	179

113.	Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.202)	181

113.1.	Vykdomi darbai	181

113.2.	Nevykdomi darbai	181

114.	Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. Žaros turgelis, Panevėžys (aikštelės Nr.55)	182

114.1.	Vykdomi darbai	182

114.2.	Nevykdomi darbai	182

114.3.	Papildomi darbai	182

115.	Konteinerinė aikštelė T. Moigio g. (Vasario -16 osios g. 19), Panevėžys (aikštelės Nr.249)	184

115.1.	Vykdomi darbai	184

115.2.	Nevykdomi darbai	184

116.	Konteinerinė aikštelė Vasario -16 osios g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.161)	185

116.1.	Vykdomi darbai	185

117.	Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.72)	186

117.1.	Vykdomi darbai	186

117.2.	Nevykdomi darbai	186

117.3.	Papildomi darbai	186

118.	Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.102)	188

118.1.	Vykdomi darbai	188

118.2.	Nevykdomi darbai	188

119.	Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 29, Panevėžys (aikštelės Nr.115)	189

119.1.	Vykdomi darbai	189

119.2.	Nevykdomi darbai	189

119.3.	Papildomi darbai	189

120.	Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 66, Panevėžys (aikštelės Nr.74)	191

120.1.	Vykdomi darbai	191

121.	Konteinerinė aikštelė Artojų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.143)	192

121.1.	Vykdomi darbai	192

121.2.	Nevykdomi darbai	192

121.3.	Papildomi darbai	192

122.	Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.151)	194

122.1.	Vykdomi darbai	194

122.2.	Nevykdomi darbai	194

123.	Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.104)	195

123.1.	Vykdomi darbai	195

123.2.	Nevykdomi darbai	195

123.3.	Papildomi darbai	195

124.	Konteinerinė aikštelė Ukmergės g. 9, Panevėžys (aikštelės Nr.158)	197

124.1.	Vykdomi darbai	197

124.2.	Nevykdomi darbai	197

125.	Konteinerinė aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.128)	198

125.1.	Vykdomi darbai	198

125.2.	Nevykdomi darbai	198

125.3.	Papildomi darbai	198

126.	Konteinerinė aikštelė Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys (aikštelės Nr.159)	200

126.1.	Vykdomi darbai	200

126.2.	Nevykdomi darbai	200

127.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 8A, Panevėžys (aikštelės Nr.13)	201

127.1.	Vykdomi darbai	201

128.	Konteinerinė aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.167)	202

128.1.	Vykdomi darbai	202

128.2.	Nevykdomi darbai	202

128.3.	Papildomi darbai	202

129.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.14)	204

129.1.	Vykdomi darbai	204

129.2.	Papildomi darbai	204

130.	Konteinerinė aikštelė Smetonos g. 25,  Panevėžys (aikštelės Nr.168)	206

130.1.	Vykdomi darbai	206

130.2.	Nevykdomi darbai	206

131.	Konteinerinė aikštelė Aldonos g. 7,  Panevėžys (aikštelės Nr.122)	207

131.1.	Vykdomi darbai	207

132.	Konteinerinė aikštelė Nepriklausomybės a.  9,  Panevėžys (aikštelės Nr.121)	208

132.1.	Vykdomi darbai	208

133.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 27,  Panevėžys (aikštelės Nr.50)	209

133.1.	Vykdomi darbai	209

134.	Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 59,  Panevėžys (aikštelės Nr.84)	210

134.1.	Vykdomi darbai	210

135.	Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 33,37,  Panevėžys (aikštelės Nr.171)	211

135.1.	Vykdomi darbai	211

136.	Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 68,  Panevėžys (aikštelės Nr.205)	212

136.1.	Vykdomi darbai	212

137.	Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 51,  Panevėžys (aikštelės Nr.118)	213

137.1.	Vykdomi darbai	213

138.	Konteinerinė aikštelė Beržų g. 17,  Panevėžys (aikštelės Nr.82)	214

138.1.	Vykdomi darbai	214

139.	Konteinerinė aikštelė Beržų g. 35,  Panevėžys (aikštelės Nr.78)	215

139.1.	Vykdomi darbai	215

140.	Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 124,  Panevėžys (aikštelės Nr.40)	216

140.1.	Vykdomi darbai	216

141.	Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 134,  Panevėžys (aikštelės Nr.41)	217

141.1.	Vykdomi darbai	217

142.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 23,  Panevėžys (aikštelės Nr.7)	218

142.1.	Vykdomi darbai	218

143.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 31A,  Panevėžys (aikštelės Nr.12)	219

143.1.	Vykdomi darbai	219

Konteinerinė aikštelė Nendrės g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.4)

Vykdomi darbai

| Statinys Nendrės g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 4 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4450,36 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2215,06 | 2215,06 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 812,92 | 812,92 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3027,98 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 4 |  |  |  | 3677,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 772,38 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 4450,36 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Nendrės g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 4 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 427,17 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -812,92 | -353,03 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -353,03 |
|  |  | Žiniaraštyje 4 |  |  |  | -353,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -74,14 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | -427,17 |

Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.10)

Vykdomi darbai

| Statinys J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 10 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3717,7 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1697,01 | 1697,01 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 725,47 | 725,47 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2422,48 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 10 |  |  |  | 3072,48 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 645,22 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 10 |  |  |  | 3717,70 |

Nevykdomi darbai

| Statinys J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 10 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 374,99 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -725,47 | -309,91 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -309,91 |
|  |  | Žiniaraštyje 10 |  |  |  | -309,91 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -65,08 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 10 |  |  |  | -374,99 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 10 J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 1037.41 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 15,2 | 7,0712 | 107,48 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,19 | 36,08 | 79,02 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,6 | 1,9437 | 14,77 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,76 | 22,7823 | 17,31 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 7,6 | 2,6477 | 20,12 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 7,6 | 3,1394 | 23,86 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,6 | 0,1891 | 1,44 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 7,6 | 1,9883 | 15,11 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 15,2 | 6,5213 | 99,12 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 15,2 | 3,8596 | 58,67 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 15,2 | 7,203 | 109,49 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 12,1 | 15,4702 | 187,19 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 12,1 | 10,2300 | 123,78 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 857,36 |
|  |  | Žiniaraštyje 10 |  |  |  | 857,36 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 180,05 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 10 |  |  |  | 1037,41 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.26)

Vykdomi darbai

| Žiniaraštis 26 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5346,58 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2911,68 | 2911,68 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3768,66 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 26 |  |  |  | 4418,66 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 927,92 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 26 |  |  |  | 5346,58 |

Nevykdomi darbai

| Žiniaraštis 26 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 477,55 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -394,67 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -394,67 |
|  |  | Žiniaraštyje 26 |  |  |  | -394,67 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -82,88 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 26 |  |  |  | -477,55 |

Konteinerinė aikštelė Ateities g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.43)

Vykdomi darbai

| Žiniaraštis 43 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4904,86 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2427,77 | 2427,77 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 975,83 | 975,83 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3403,60 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 43 |  |  |  | 4053,60 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 851,26 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 43 |  |  |  | 4904,86 |

Nevykdomi darbai

| Žiniaraštis 43 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 549,75 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,47 | -975,83 | -454,34 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -454,34 |
|  |  | Žiniaraštyje 43 |  |  |  | -454,34 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -95,41 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 43 |  |  |  | -549,75 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 43 Ateities g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 941.07 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9437 | 17,49 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,9 | 22,7823 | 20,50 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 9,0 | 2,6477 | 23,83 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 9,0 | 3,1394 | 28,25 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 0,1891 | 1,70 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9883 | 17,89 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 17,65 | 6,5213 | 115,10 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 17,65 | 7,6092 | 134,30 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 17,65 | 3,8596 | 68,12 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 6,9 | 7,2030 | 49,70 |
| 11 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 10,75 | 27,9870 | 300,86 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 777,74 |
|  |  | Žiniaraštyje 43 |  |  |  | 777,74 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 163,33 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 43 |  |  |  | 941,07 |

Konteinerinė aikštelė Parko g. 97, Panevėžys (aikštelės Nr.46)

Vykdomi darbai

| Statinys Parko g. 97, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 46 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5314,07 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2773,78 | 2773,78 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 968,01 | 968,01 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3741,79 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 46 |  |  |  | 4391,79 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 922,28 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 46 |  |  |  | 5314,07 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Parko g. 97, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 46 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 569,24 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,49 | -968,01 | -470,45 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -470,45 |
|  |  | Žiniaraštyje 46 |  |  |  | -470,45 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -98,79 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 46 |  |  |  | -569,24 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 46 Parko g. 97, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 1453.97 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 33,0 | 7,0712 | 233,35 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 4,72 | 36,08 | 170,30 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,0 | 1,9437 | 33,04 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,7 | 22,7823 | 38,73 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 17,0 | 2,6477 | 45,01 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 17,0 | 3,1394 | 53,37 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,0 | 0,18918 | 3,22 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 17,0 | 1,9883 | 33,80 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 33,0 | 6,5213 | 215,20 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 33,0 | 3,8596 | 127,37 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 33,0 | 7,2016 | 237,65 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 15,4678 | 30,94 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 2,0 | 10,2300 | 20,46 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1242,44 |
|  |  | Žiniaraštyje 46 |  |  |  | 1242,44 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 260,91 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 46 |  |  |  | 1503,35 |

Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys (aikštelės Nr.57)

Vykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 57 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3969,68 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1940,83 | 1940,83 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 689,90 | 689,90 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2630,73 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 57 |  |  |  | 3280,73 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 688,95 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 57 |  |  |  | 3969,68 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 57 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 390,31 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,47 | -689,90 | -322,57 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -322,57 |
|  |  | Žiniaraštyje 57 |  |  |  | -322,57 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -67,74 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 57 |  |  |  | -390,31 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 57 Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 793.91 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 18,3 | 7,0712 | 129,40 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,64 | 36,08 | 95,25 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9437 | 17,49 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,9 | 22,7823 | 20,50 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 9,0 | 2,6477 | 23,83 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 9,0 | 3,1394 | 28,25 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 0,1891 | 1,70 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9883 | 17,89 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 18,3 | 6,5213 | 119,34 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 18,3 | 3,8596 | 70,63 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 18,3 | 7,2044 | 131,84 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 656,12 |
|  |  | Žiniaraštyje 57 |  |  |  | 656,12 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 137,79 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 57 |  |  |  | 793,91 |

Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys (aikštelės Nr.58)

Vykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 58 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4905,63 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2599,00 | 2599,00 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 805,24 | 805,24 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3404,24 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 58 |  |  |  | 4054,24 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 851,39 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 58 |  |  |  | 4905,63 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 58 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 461,75 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,47 | -805,24 | -381,61 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -381,61 |
|  |  | Žiniaraštyje 58 |  |  |  | -381,61 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -80,14 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 58 |  |  |  | -461,75 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 58 Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 420.33 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,6 | 7,0712 | 67,88 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,38 | 36,08 | 49,79 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,0 | 1,9437 | 9,72 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,5 | 22,7823 | 11,39 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 5,0 | 2,6477 | 13,24 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 5,0 | 3,1394 | 15,7 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,0 | 0,1891 | 0,95 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 5,0 | 1,9883 | 9,94 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 9,6 | 6,5213 | 62,6 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 9,6 | 3,8596 | 37,05 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 9,6 | 7,20 | 69,12 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 347,38 |
|  |  | Žiniaraštyje 58 |  |  |  | 347,38 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 72,95 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 58 |  |  |  | 420,33 |

Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.63)

Vykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 73, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 63 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4873,26 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2642,32 | 2642,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 735,17 | 735,17 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3377,49 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 63 |  |  |  | 4027,49 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 845,77 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 63 |  |  |  | 4873,26 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 73, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 63 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 369,78 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,42 | -735,17 | -305,60 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -305,60 |
|  |  | Žiniaraštyje 63 |  |  |  | -305,60 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -64,18 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 63 |  |  |  | -369,78 |

Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 70, Panevėžys (aikštelės Nr.64)

Vykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 70, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 64 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4147,38 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2213,28 | 2213,28 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 564,31 | 564,31 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2777,59 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 64 |  |  |  | 3427,59 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 719,79 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 64 |  |  |  | 4147,38 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 70, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 64 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 208,69 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,31 | -564,31 | -172,47 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -172,47 |
|  |  | Žiniaraštyje 64 |  |  |  | -172,47 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -36,22 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 64 |  |  |  | -208,69 |

Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 79, Panevėžys (aikštelės Nr.66)

Vykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 79, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 66 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4589,53 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2405,67 | 2405,67 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 737,33 | 737,33 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3143,00 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 66 |  |  |  | 3793,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 796,53 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 66 |  |  |  | 4589,53 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 79, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 66 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 375,0 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,42 | -737,33 | -309,92 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -309,92 |
|  |  | Žiniaraštyje 66 |  |  |  | -309,92 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -65,08 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 66 |  |  |  | -375,00 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 66 Staniūnų g. 79, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 223.79 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,0712 | 26,16 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,53 | 36,08 | 19,12 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,9 | 1,9437 | 3,69 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,19 | 22,7823 | 4,33 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,9 | 2,6477 | 5,03 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,9 | 3,1394 | 5,96 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,9 | 0,1891 | 0,36 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,9 | 1,9883 | 3,78 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 6,5213 | 24,13 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 3,8596 | 14,28 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,203 | 26,65 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,73 | 51,46 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 184,95 |
|  |  | Žiniaraštyje 66 |  |  |  | 184,95 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 38,84 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 66 |  |  |  | 223,79 |

Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 75, Panevėžys (aikštelės Nr.67)

Vykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 75, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 67 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4440,89 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2295,77 | 2295,77 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 724,39 | 724,39 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3020,16 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 67 |  |  |  | 3670,16 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 770,73 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 67 |  |  |  | 4440,89 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 75, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 67 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 374,99 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -724,39 | -309,91 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -309,91 |
|  |  | Žiniaraštyje 67 |  |  |  | -309,91 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -65,08 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 67 |  |  |  | -374,99 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 67 Staniūnų g. 75, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 130.50 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,0 | 7,0712 | 21,21 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,432 | 36,08 | 15,59 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,5 | 1,9437 | 2,92 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,15 | 22,7823 | 3,42 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,5 | 2,6477 | 3,97 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,5 | 3,1394 | 4,71 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,5 | 0,1891 | 0,28 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,5 | 1,9883 | 2,98 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,0 | 6,5213 | 19,56 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,0 | 3,8596 | 11,58 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 3,0 | 7,21 | 21,63 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 107,85 |
|  |  | Žiniaraštyje 67 |  |  |  | 107,85 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 22,65 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 67 |  |  |  | 130,50 |

Konteinerinė aikštelė Beržų g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.68)

Vykdomi darbai

| Statinys Beržų g. 55, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 68 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 6028,56 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3410,08 | 3410,08 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 922,20 | 922,20 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 4332,28 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 68 |  |  |  | 4982,28 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 1046,28 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 68 |  |  |  | 6028,56 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Beržų g. 55, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 68 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 512,59 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -922,20 | -423,63 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -423,63 |
|  |  | Žiniaraštyje 68 |  |  |  | -423,63 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -88,96 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 68 |  |  |  | -512,59 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 68 Beržų g. 55, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 1191.84 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 27,4 | 7,0712 | 193,75 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,95 | 36,08 | 142,52 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 13,7 | 1,9437 | 26,63 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,37 | 22,7823 | 31,21 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 13,7 | 2,6477 | 36,27 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 13,7 | 3,1394 | 43,01 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 13,7 | 0,1891 | 2,59 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 0,137 | 198,8300 | 27,24 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 27,4 | 6,5213 | 178,68 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 27,4 | 3,8596 | 105,75 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 27,4 | 7,2023 | 197,34 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 984,99 |
|  |  | Žiniaraštyje 68 |  |  |  | 984,99 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 206,85 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 68 |  |  |  | 1191,84 |

Konteinerinė aikštelė Beržų g. 47, Panevėžys (aikštelės Nr.69)

Vykdomi darbai

| Statinys Beržų g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 69 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5240,13 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2833,95 | 2833,95 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 846,74 | 846,74 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3680,69 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 69 |  |  |  | 4330,69 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,44 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 69 |  |  |  | 5240,13 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Beržų g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 69 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 472,14 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -846,74 | -390,20 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -390,20 |
|  |  | Žiniaraštyje 69 |  |  |  | -390,20 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -81,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 69 |  |  |  | -472,14 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 69 Beržų g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 1334.73 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 28,9 | 7,0712 | 204,36 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 4,16 | 36,08 | 150,09 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 14,5 | 1,9437 | 28,18 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,45 | 22,7823 | 33,03 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 14,5 | 2,6477 | 38,39 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 14,5 | 3,1394 | 45,52 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 14,5 | 0,1891 | 2,74 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 14,5 | 1,9883 | 28,83 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 28,9 | 6,5213 | 188,47 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 28,9 | 3,8596 | 111,54 |
| 11 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 4,0 | 15,947 | 63,79 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 28,9 | 7,2022 | 208,14 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1103,08 |
|  |  | Žiniaraštyje 69 |  |  |  | 1103,08 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 231,65 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 69 |  |  |  | 1334,73 |

Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.71)

Vykdomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 4, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 71 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4683,66 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2404,23 | 2404,23 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 816,56 | 816,56 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3220,79 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 71 |  |  |  | 3870,79 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 812,87 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 71 |  |  |  | 4683,66 |

Konteinerinė aikštelė Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.105)

Vykdomi darbai

| Statinys Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 105 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4568,02 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2341,54 | 2341,54 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 783,68 | 783,68 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3125,22 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 105 |  |  |  | 3775,22 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 792,80 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 105 |  |  |  | 4568,02 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 105 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 448,21 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,47 | -783,68 | -370,42 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -370,42 |
|  |  | Žiniaraštyje 105 |  |  |  | -370,42 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -77,79 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 105 |  |  |  | -448,21 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 105 Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022.01.04 |  |  | Suma žiniaraščiui 62.21 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,705 | 51,41 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 51,41 |
|  |  | Žiniaraštyje 105 |  |  |  | 51,41 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 10,8 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 105 |  |  |  | 62,21 |

Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.107)

Vykdomi darbai

| Statinys Nevėžio g. 40/ S. Kerbedžio g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 107 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3861,75 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1852,71 | 1852,71 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 688,82 | 688,82 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2541,53 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 107 |  |  |  | 3191,53 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 670,22 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 107 |  |  |  | 3861,75 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Nevėžio g. 40/ S. Kerbedžio g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 107 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 399,78 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -688,82 | -330,40 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -330,40 |
|  |  | Žiniaraštyje 107 |  |  |  | -330,40 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -69,38 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 107 |  |  |  | -399,78 |

Konteinerinė aikštelė Kranto g. 15 , Panevėžys (aikštelės Nr.152)

Vykdomi darbai

| Statinys Kranto g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 152 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3338,12 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1526,68 | 1526,68 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 582,10 | 582,10 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2108,78 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 152 |  |  |  | 2758,78 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 579,34 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 152 |  |  |  | 3338,12 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kranto g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 152 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 288,26 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,41 | -582,10 | -238,23 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -238,23 |
|  |  | Žiniaraštyje 152 |  |  |  | -238,23 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -50,03 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 152 |  |  |  | -288,26 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 152 Kranto g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022.01.04 |  |  | Suma žiniaraščiui 139.21 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-159-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.15 | m2 | 4,5 | 6,9176 | 31,13 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,5 | 1,6425 | 7,39 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,5 | 17,0067 | 76,53 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 115,05 |
|  |  | Žiniaraštyje 152 |  |  |  | 115,05 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 24,16 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 152 |  |  |  | 139,21 |

Konteinerinė aikštelė Vilties  g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.108)

Vykdomi darbai

| Statinys Vilties g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 108 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5575,29 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3236,25 | 3236,25 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 721,43 | 721,43 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3957,68 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 108 |  |  |  | 4607,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 967,61 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 108 |  |  |  | 5575,29 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Vilties g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 108 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 234,78 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,27 | -721,43 | -194,03 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -194,03 |
|  |  | Žiniaraštyje 108 |  |  |  | -194,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -40,75 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 108 |  |  |  | -234,78 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 108 Vilties g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 881.96 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 20,3 | 7,0712 | 143,55 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,92 | 36,08 | 105,35 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 10,1 | 1,9437 | 19,63 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,01 | 22,7823 | 23,01 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 10,1 | 2,6477 | 26,74 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 10,1 | 3,1394 | 31,71 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 10,1 | 0,1891 | 1,91 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 10,1 | 1,9883 | 20,08 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 20,3 | 6,5213 | 132,38 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 20,3 | 3,8596 | 78,35 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 20,3 | 7,2012 | 146,18 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 728,89 |
|  |  | Žiniaraštyje 108 |  |  |  | 728,89 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 153,07 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 108 |  |  |  | 881,96 |

Konteinerinė aikštelė A. Kisino  g. 5 , Panevėžys (aikštelės Nr.166)

Vykdomi darbai

| Statinys A. Kisino g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 166 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3798,15 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1816,32 | 1816,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 672,65 | 672,65 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2488,97 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 166 |  |  |  | 3138,97 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 659,18 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 166 |  |  |  | 3798,15 |

Nevykdomi darbai

| Statinys A. Kisino g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 166 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 342,72 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,42 | -672,65 | -283,24 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -283,24 |
|  |  | Žiniaraštyje 166 |  |  |  | -283,24 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -59,48 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 166 |  |  |  | -342,72 |

Konteinerinė aikštelė Parko g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.178)

Vykdomi darbai

| Statinys Parko g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 178 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4840,1 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2544,84 | 2544,84 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 805,24 | 805,24 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3350,08 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 178 |  |  |  | 4000,08 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 840,02 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 178 |  |  |  | 4840,10 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Parko g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 178 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 468,04 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -805,24 | -386,81 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -386,81 |
|  |  | Žiniaraštyje 178 |  |  |  | -386,81 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -81,23 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 178 |  |  |  | -468,04 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 178 Parko g. 47, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 353.63 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,3 | 7,0712 | 51,62 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,05 | 36,08 | 37,88 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4,0 | 1,9437 | 7,77 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,4 | 22,7823 | 9,11 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 4,0 | 2,6477 | 10,59 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 4,0 | 3,1394 | 12,56 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4,0 | 0,1891 | 0,76 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 4,0 | 1,9883 | 7,95 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 7,3 | 6,5213 | 47,61 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 7,3 | 3,8596 | 28,18 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 7,3 | 7,1959 | 52,53 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 1,0 | 25,7001 | 25,70 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 292,26 |
|  |  | Žiniaraštyje 178 |  |  |  | 292,26 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 61,37 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 178 |  |  |  | 353,63 |

Konteinerinė aikštelė Kaštonų g./ Gražinos g. , Panevėžys (aikštelės Nr.191)

Vykdomi darbai

| Statinys Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 191 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4674,87 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2448,18 | 2448,18 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 765,35 | 765,35 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3213,53 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 191 |  |  |  | 3863,53 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 811,34 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 191 |  |  |  | 4674,87 |

Papildomi darbai

| Žiniaraštis 191 Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 1352.43 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 22,5 | 7,0712 | 159,1 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,24 | 36,08 | 116,9 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 11,3 | 1,9437 | 21,96 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,13 | 22,7823 | 25,74 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 11,3 | 2,6477 | 29,92 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 11,3 | 3,1394 | 35,48 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 11,3 | 0,1891 | 2,14 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 11,3 | 1,9883 | 22,47 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 22,5 | 6,5213 | 146,73 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 22,5 | 3,8596 | 86,84 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 22,5 | 7,203 | 162,07 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 12,0 | 15,4667 | 185,6 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 12,0 | 10,2300 | 122,76 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1117,71 |
|  |  | Žiniaraštyje 191 |  |  |  | 1117,71 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 234,72 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 191 |  |  |  | 1352,43 |

Konteinerinė aikštelė Margirio g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.235)

Vykdomi darbai

| Statinys Margirio g. 17, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 235 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4442,2 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2295,77 | 2295,77 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 725,47 | 725,47 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3021,24 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 235 |  |  |  | 3671,24 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 770,96 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 235 |  |  |  | 4442,20 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Margirio g. 17, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 235 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 374,99 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 4 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -725,47 | -309,91 |
|  |  | Skyriuje 4 |  |  |  | -309,91 |
|  |  | Žiniaraštyje 235 |  |  |  | -309,91 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -65,08 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 235 |  |  |  | -374,99 |

Konteinerinė aikštelė Rambyno g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.245)

Vykdomi darbai

| Statinys Rambyno g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 245 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3229,39 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1405,02 | 1405,02 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 613,90 | 613,90 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2018,92 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 245 |  |  |  | 2668,92 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 560,47 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 245 |  |  |  | 3229,39 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Rambyno g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 245 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 320,54 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -613,90 | -264,91 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -264,91 |
|  |  | Žiniaraštyje 245 |  |  |  | -264,91 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -55,63 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 245 |  |  |  | -320,54 |

Konteinerinė aikštelė Žvaigždžių g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.27)

Vykdomi darbai

| Statinys Žvaigždžių g. 20, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 27 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4857,09 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2701,71 | 2701,71 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 662,41 | 662,41 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3364,12 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 27 |  |  |  | 4014,12 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 842,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 27 |  |  |  | 4857,09 |

Konteinerinė aikštelė Beržų g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.70)

Vykdomi darbai

| Statinys Beržų g. 41, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 70 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4094,62 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2164,82 | 2164,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 569,16 | 569,16 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2733,98 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 70 |  |  |  | 3383,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 710,64 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 70 |  |  |  | 4094,62 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Beržų g. 41, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 70 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 103,88 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,15 | -569,16 | -85,85 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -85,85 |
|  |  | Žiniaraštyje 70 |  |  |  | -85,85 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -18,03 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 70 |  |  |  | -103,88 |

Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 27, Panevėžys (aikštelės Nr.5)

Vykdomi darbai

| Statinys Dainavos g. 27, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 5 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4447,66 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2383,82 | 2383,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 641,93 | 641,93 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3025,75 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 5 |  |  |  | 3675,75 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 771,91 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 4447,66 |

Papildomi darbai

| Statinys Dainavos g. 27, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 5 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.01.05 |  |  | Suma žiniaraščiui 334.78 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 11,3 | 5,8424 | 66,02 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 11,3 | 1,6425 | 18,56 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 11,3 | 16,9999 | 192,1 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 276,68 |
|  |  | Žiniaraštyje 27 |  |  |  | 276,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 58,1 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 27 |  |  |  | 334,78 |

Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys (aikštelės Nr.60)

Vykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 60 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4823,37 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2563,36 | 2563,36 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 772,90 | 772,90 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3336,26 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 60 |  |  |  | 3986,26 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 837,11 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 60 |  |  |  | 4823,37 |

Konteinerinė aikštelė Durpyno g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.89)

Vykdomi darbai

| Statinys Durpyno g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 89 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4447,66 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2383,82 | 2383,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 641,93 | 641,93 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3025,75 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 89 |  |  |  | 3675,75 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 771,91 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 89 |  |  |  | 4447,66 |

Papildomi darbai

| Statinys Durpyno g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 89 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 389.97 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,4 | 7,0712 | 52,33 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,066 | 36,08 | 38,46 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 3,7 | 1,9437 | 7,19 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,37 | 22,7823 | 8,43 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 3,7 | 2,6477 | 9,8 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 3,7 | 3,1394 | 11,62 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 3,7 | 0,1891 | 0,7 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 3,7 | 1,9883 | 7,36 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 7,4 | 6,5213 | 48,26 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 7,4 | 7,6054 | 56,28 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 7,4 | 3,8596 | 28,56 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 7,4 | 7,203 | 53,3 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 322,29 |
|  |  | Žiniaraštyje 89 |  |  |  | 322,29 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 67,68 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 89 |  |  |  | 389,97 |

Konteinerinė aikštelė F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.37)

Vykdomi darbai

| Statinys F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 37 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5893,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3381,46 | 3381,46 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 839,57 | 839,57 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 4221,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 37 |  |  |  | 4871,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 1022,92 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 37 |  |  |  | 5893,95 |

Papildomi darbai

| Statinys F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 37 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 62.21 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,705 | 51,41 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 51,41 |
|  |  | Žiniaraštyje 37 |  |  |  | 51,41 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 10,80 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 37 |  |  |  | 62,21 |

Konteinerinė aikštelė G. Petkevičaitės Bitės g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.141)

Vykdomi darbai

| Statinys G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 141 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4569,4 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2443,47 | 2443,47 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 682,89 | 682,89 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3126,36 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 141 |  |  |  | 3776,36 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 793,04 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 141 |  |  |  | 4569,40 |

Papildomi darbai

| Statinys G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 141 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.17 |  |  | Suma žiniaraščiui 347.61 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,84 | 1,9437 | 3,58 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,184 | 22,7823 | 4,19 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,84 | 2,6477 | 4,87 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,84 | 3,1394 | 5,78 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,84 | 0,1891 | 0,35 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,84 | 1,9883 | 3,66 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,68 | 6,5213 | 24,0 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 3,68 | 7,6092 | 28,0 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,68 | 3,8596 | 14,2 |
| 10 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 3,68 | 27,9815 | 102,97 |
| 11 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 6,0 | 15,947 | 95,68 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 287,28 |
|  |  | Žiniaraštyje 141 |  |  |  | 287,28 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 60,33 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 141 |  |  |  | 347,61 |

Konteinerinė aikštelė J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.133)

Vykdomi darbai

| Statinys J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5432,19 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3171,88 | 3171,88 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 667,53 | 667,53 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3839,41 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 133 |  |  |  | 4489,41 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 942,78 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 133 |  |  |  | 5432,19 |

Nevykdomi darbai

| Statinys J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 58,70 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -667,53 | -48,51 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -48,51 |
|  |  | Žiniaraštyje 133 |  |  |  | -48,51 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -10,19 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 133 |  |  |  | -58,70 |

Papildomi darbai

| Statinys J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 253.77 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,6 | 1,9437 | 3,11 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,16 | 22,7823 | 3,65 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,6 | 2,6477 | 4,24 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,6 | 3,1394 | 5,02 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,6 | 0,1891 | 0,3 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,6 | 1,9883 | 3,18 |
| 7 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 3,0 | 15,947 | 47,84 |
| 8 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,7001 | 51,4 |
| 9 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 3,25 | 27,9969 | 90,99 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 209,73 |
|  |  | Žiniaraštyje 133 |  |  |  | 209,73 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 44,04 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 133 |  |  |  | 253,77 |

Konteinerinė aikštelė Kanklių g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.228)

Vykdomi darbai

| Statinys Kanklių g. 7, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 228 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3570,43 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1675,82 | 1675,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 624,95 | 624,95 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2300,77 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 228 |  |  |  | 2950,77 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 619,66 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 228 |  |  |  | 3570,43 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kanklių g. 7, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 228 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 328,84 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -624,95 | -271,77 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -271,77 |
|  |  | Žiniaraštyje 228 |  |  |  | -271,77 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -57,07 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 228 |  |  |  | -328,84 |

Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.113)

Vykdomi darbai

| Statinys S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 113 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5313,39 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2878,32 | 2878,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 862,91 | 862,91 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3741,23 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 113 |  |  |  | 4391,23 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 922,16 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 113 |  |  |  | 5313,39 |

Papildomi darbai

| Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 113 S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 286.59 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 6,5 | 15,947 | 103,66 |
| 2 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 4,76 | 27,9815 | 133,19 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 236,85 |
|  |  | Žiniaraštyje 113 |  |  |  | 236,85 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 49,74 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 113 |  |  |  | 286,59 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.24)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 36, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 24 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4261,14 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2141,28 | 2141,28 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 730,32 | 730,32 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2871,60 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 24 |  |  |  | 3521,60 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 739,54 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 24 |  |  |  | 4261,14 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 36, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 24 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 385,31 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -730,32 | -318,44 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -318,44 |
|  |  | Žiniaraštyje 24 |  |  |  | -318,44 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -66,87 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 24 |  |  |  | -385,31 |

Papildomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 36, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 24 Kniaudiškių g. 36, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 103.41 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomai darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,49 | 5,8424 | 20,39 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,49 | 1,6425 | 5,73 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,49 | 17,0029 | 59,34 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 85,46 |
|  |  | Žiniaraštyje 24 |  |  |  | 85,46 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 17,95 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 24 |  |  |  | 103,41 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.31)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 73, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 31 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4650,34 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2378,32 | 2378,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 814,94 | 814,94 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3193,26 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 31 |  |  |  | 3843,26 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 807,08 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 31 |  |  |  | 4650,34 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 73, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 31 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 443,55 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -814,94 | -366,57 |
|  |  | Skyriuje 4 |  |  |  | -366,57 |
|  |  | Žiniaraštyje 31 |  |  |  | -366,57 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -76,98 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 31 |  |  |  | -443,55 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 93, Panevėžys (aikštelės Nr.30)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 93, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 30 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4650,34 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2378,32 | 2378,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 814,94 | 814,94 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3193,26 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 30 |  |  |  | 3843,26 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 807,08 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 30 |  |  |  | 4650,34 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 93, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 30 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 444,98 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -814,94 | -367,75 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -367,75 |
|  |  | Žiniaraštyje 30 |  |  |  | -367,75 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -77,23 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 30 |  |  |  | -444,98 |

Papildomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 93, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 30 Kniaudiškių g. 93, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 78.81 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 2,66 | 5,8424 | 15,54 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 2,66 | 1,6425 | 4,37 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 2,66 | 16,9999 | 45,22 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 65,13 |
|  |  | Žiniaraštyje 30 |  |  |  | 65,13 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 13,68 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 30 |  |  |  | 78,81 |

Konteinerinė aikštelė Liepų al. 22, Panevėžys (aikštelės Nr.176)

Vykdomi darbai

| Statinys Liepų al. 22 Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 176 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3215,77 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1394,03 | 1394,03 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 613,63 | 613,63 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2007,66 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 176 |  |  |  | 2657,66 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 558,11 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 176 |  |  |  | 3215,77 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Liepų al. 22 Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 176 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 343,04 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -613,63 | -283,50 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -283,50 |
|  |  | Žiniaraštyje 176 |  |  |  | -283,50 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -59,54 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 176 |  |  |  | -343,04 |

Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.106)

Vykdomi darbai

| Statinys Nevėžio g. 36, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 106 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4245,58 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1967,80 | 1967,80 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 890,94 | 890,94 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2858,74 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 106 |  |  |  | 3508,74 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 736,84 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 106 |  |  |  | 4245,58 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Nevėžio g. 36, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 106 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 513,98 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -890,94 | -424,78 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -424,78 |
|  |  | Žiniaraštyje 106 |  |  |  | -424,78 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -89,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 106 |  |  |  | -513,98 |

Konteinerinė aikštelė Parko g. 35, Panevėžys (aikštelės Nr.48)

Vykdomi darbai

| Statinys Parko g. 35, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 48 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5013,93 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2755,87 | 2755,87 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 737,87 | 737,87 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3493,74 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 48 |  |  |  | 4143,74 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 870,19 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 48 |  |  |  | 5013,93 |

Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys (aikštelės Nr.28)

Vykdomi darbai

| Statinys Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 28 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4639,78 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2489,78 | 2489,78 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3184,53 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 28 |  |  |  | 3834,53 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 805,25 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 28 |  |  |  | 4639,78 |

Papildomi darbai

| Statinys Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 28 Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 55.99 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 1,89 |  | 5,84 |  | 11,04 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 1,89 |  | 1,64 |  | 3,10 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 1,89 |  | 17,00 |  | 32,13 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 46,27 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 28 |  |  |  |  | 46,27 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 9,72 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 28 |  |  |  |  | 55,99 |  |

Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 72, Panevėžys (aikštelės Nr.65)

Vykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 72, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 65 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4005,51 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1861,84 | 1861,84 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 798,50 | 798,50 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2660,34 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 65 |  |  |  | 3310,34 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 695,17 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 65 |  |  |  | 4005,51 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Staniūnų g. 72, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 65 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 966,19 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -798,50 | -798,50 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -798,50 |
|  |  | Žiniaraštyje 65 |  |  |  | -798,50 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -167,69 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 65 |  |  |  | -966,19 |

Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.52)

Vykdomi darbai

| Statinys Statybininkų g. 4, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 52 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4771,85 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2598,93 | 2598,93 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3293,68 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 52 |  |  |  | 3943,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 828,17 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 52 |  |  |  | 4771,85 |

Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.53)

Vykdomi darbai

| Statinys Statybininkų g. 20, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 53 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5478,69 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3076,91 | 3076,91 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 800,93 | 800,93 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3877,84 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 53 |  |  |  | 4527,84 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 950,85 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 53 |  |  |  | 5478,69 |

Papildomi darbai

| Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 53 Statybininkų g. 20, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 100.71 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,4 | 5,8424 | 19,86 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,4 | 1,6425 | 5,58 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,4 | 16,9971 | 57,79 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 83,23 |
|  |  | Žiniaraštyje 53 |  |  |  | 83,23 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 17,48 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 53 |  |  |  | 100,71 |

Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.54)

Vykdomi darbai

| Statinys Statybininkų g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 54 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5159,56 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2813,17 | 2813,17 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 800,93 | 800,93 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3614,10 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 54 |  |  |  | 4264,10 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 895,46 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 54 |  |  |  | 5159,56 |

Papildomi darbai

| Statinys Statybininkų g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 54 Statybininkų g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 1013.70 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 19,5 | 7,0712 | 137,89 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,81 | 36,08 | 101,38 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,8 | 1,9437 | 19,05 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,98 | 22,7823 | 22,33 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 9,8 | 2,6477 | 25,95 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 9,8 | 3,1394 | 30,77 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,8 | 0,1891 | 1,85 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 0,098 | 198,83 | 19,49 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 19,5 | 6,5213 | 127,17 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 19,5 | 3,8596 | 75,26 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 19,5 | 7,2016 | 140,43 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 5,3 | 15,4678 | 81,98 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 5,3 | 10,23 | 54,22 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 837,77 |
|  |  | Žiniaraštyje 54 |  |  |  | 837,77 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 175,93 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 54 |  |  |  | 1013,70 |

Konteinerinė aikštelė Stoties g. 49/Prekybos g, Panevėžys (aikštelės Nr.103)

Vykdomi darbai

| Statinys Stoties g. 49/ Prekybos g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 103 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4745,18 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2576,91 | 2576,91 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,73 | 694,73 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3271,64 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 103 |  |  |  | 3921,64 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 823,54 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 103 |  |  |  | 4745,18 |

Konteinerinė aikštelė Švyturio g. 18 , Panevėžys (aikštelės Nr.186)

Vykdomi darbai

| Statinys Švyturio g. 18, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 186 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3828,22 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1787,27 | 1787,27 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 726,55 | 726,55 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2513,82 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 186 |  |  |  | 3163,82 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 664,40 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 186 |  |  |  | 3828,22 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Švyturio g. 18, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 186 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 879,13 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -726,55 | -726,55 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -726,55 |
|  |  | Žiniaraštyje 186 |  |  |  | -726,55 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -152,58 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 186 |  |  |  | -879,13 |

Papildomi darbai

| Statinys Švyturio g. 18, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 186 Švyturio g. 18, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 123.15 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 9,2 | 3,8596 | 35,51 |
| 2 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 9,2 | 7,203 | 66,27 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 101,78 |
|  |  | Žiniaraštyje 186 |  |  |  | 101,78 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 21,37 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 186 |  |  |  | 123,15 |

Konteinerinė aikštelė Tulpių g. 30 , Panevėžys (aikštelės Nr.182)

Vykdomi darbai

| Statinys Tulpių g. 30, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 182 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4251,52 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2047,09 | 2047,09 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 816,56 | 816,56 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2863,65 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 182 |  |  |  | 3513,65 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 737,87 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 182 |  |  |  | 4251,52 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Tulpių g. 30, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 182 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 429,45 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -816,56 | -354,92 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -354,92 |
|  |  | Žiniaraštyje 182 |  |  |  | -354,92 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -74,53 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 182 |  |  |  | -429,45 |

Konteinerinė aikštelė Velžio kelias 38 , Panevėžys (aikštelės Nr.80)

Vykdomi darbai

| Statinys Velžio kelias 38, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 80 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3828,22 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1787,27 | 1787,27 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 726,55 | 726,55 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2513,82 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 80 |  |  |  | 3163,82 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 664,40 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 80 |  |  |  | 3828,22 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Velžio kelias 38, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 80 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 375,0 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -726,55 | -309,92 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -309,92 |
|  |  | Žiniaraštyje 80 |  |  |  | -309,92 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -65,08 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 80 |  |  |  | -375,00 |

Papildomi darbai

| Statinys Velžio kelias 38, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 80 Velžio kelias 38, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 638.98 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 5,6 | 7,0712 | 39,60 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,806 | 36,08 | 29,08 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,8 | 1,9437 | 5,44 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,28 | 22,7823 | 6,38 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 2,8 | 2,6477 | 7,41 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 2,8 | 3,1394 | 8,79 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,8 | 0,1891 | 0,53 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 2,8 | 1,9883 | 5,57 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 5,6 | 6,5213 | 36,52 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 5,6 | 3,8596 | 21,61 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu k9=1.15 | m2 | 5,6 | 21,9738 | 123,05 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 9,5 | 15,4642 | 146,91 |
| 13 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 9,5 | 10,23 | 97,19 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 528,08 |
|  |  | Žiniaraštyje 80 |  |  |  | 528,08 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 110,90 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 80 |  |  |  | 638,98 |

Konteinerinė aikštelė Vilties g. 6 , Panevėžys (aikštelės Nr.111)

Vykdomi darbai

| Statinys Vilties g. 6, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 111 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4369,06 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2069,85 | 2069,85 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 890,94 | 890,94 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2960,79 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 111 |  |  |  | 3610,79 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 758,27 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 111 |  |  |  | 4369,06 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Vilties g. 6, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 111 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 514,18 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -890,94 | -424,94 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -424,94 |
|  |  | Žiniaraštyje 111 |  |  |  | -424,94 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -89,24 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 111 |  |  |  | -514,18 |

Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 14 , Panevėžys (aikštelės Nr.73)

Vykdomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 14, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 73 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3577,51 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1633,43 | 1633,43 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 673,19 | 673,19 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2306,62 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 73 |  |  |  | 2956,62 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 620,89 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 73 |  |  |  | 3577,51 |

Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 30/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.149)

Vykdomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 149 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4447,66 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2383,82 | 2383,82 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 641,93 | 641,93 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3025,75 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 149 |  |  |  | 3675,75 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 771,91 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 149 |  |  |  | 4447,66 |

Papildomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 149 Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 1314.50 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 16,7 | 7,0712 | 118,09 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,4 | 36,08 | 86,59 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 8,4 | 1,9437 | 16,33 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,84 | 22,7823 | 19,14 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 8,4 | 2,6477 | 22,24 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 8,4 | 3,1394 | 26,37 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 8,4 | 0,1891 | 1,59 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 8,4 | 1,9883 | 16,7 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 16,7 | 6,5213 | 108,91 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 16,7 | 3,8596 | 64,46 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu k9=1.15 | m2 | 16,7 | 7,203 | 120,29 |
| 12 | 261064 | Šaligatvių plytelės | m2 | 16,7 | 14,77 | 246,66 |
| 13 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 9,3 | 15,4678 | 143,85 |
| 14 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 9,3 | 10,23 | 95,14 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1086,36 |
|  |  | Žiniaraštyje 149 |  |  |  | 1086,36 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 228,14 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 149 |  |  |  | 1314,50 |

Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 45/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.77)

Vykdomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 77 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4420,98 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2346,14 | 2346,14 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 657,56 | 657,56 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3003,70 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 77 |  |  |  | 3653,70 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 767,28 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 77 |  |  |  | 4420,98 |

Papildomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 77 Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 756.56 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 11,1 | 7,0712 | 78,49 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,6 | 36,08 | 57,73 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,6 | 1,9437 | 10,88 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,56 | 22,7823 | 12,76 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 5,6 | 2,6477 | 14,83 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 5,6 | 3,1394 | 17,58 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,6 | 0,1891 | 1,06 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 5,6 | 1,9883 | 11,13 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 11,1 | 6,5213 | 72,39 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 11,1 | 3,8596 | 42,84 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu k9=1.15 | m2 | 11,1 | 7,203 | 79,95 |
| 12 | 261064 | Šaligatvių plytelės | m2 | 11,1 | 14,77 | 163,95 |
| 13 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,4 | 15,4678 | 37,12 |
| 14 | 77096011 | Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti) | vnt | 2,4 | 10,23 | 24,55 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 625,26 |
|  |  | Žiniaraštyje 77 |  |  |  | 625,26 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 131,30 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 77 |  |  |  | 756,56 |

Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.1)

Vykdomi darbai

| Statinys Nemuno g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 1 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4771,85 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2598,93 | 2598,93 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3293,68 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 3943,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 828,17 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 4771,85 |

Papildomi darbai

| Statinys Nemuno g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 1 Nemuno g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 454.31 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 6,0 | 1,9437 | 11,66 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,6 | 22,7823 | 13,67 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 6,0 | 2,6477 | 15,89 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 6,0 | 3,1394 | 18,84 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 6,0 | 0,18918 | 1,14 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 6,0 | 1,9883 | 11,93 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 12,0 | 6,5213 | 78,26 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 12,0 | 7,6092 | 91,31 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 12,0 | 3,8596 | 46,32 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 12,0 | 7,203 | 86,44 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 375,46 |
|  |  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 375,46 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 78,85 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 454,31 |

Konteinerinė aikštelė Danutės g. /Nemuno g. 11, Panevėžys (aikštelės Nr.150)

Vykdomi darbai

| Statinys Danutės g./ Nemuno g. 11, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 150 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4771,85 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2598,93 | 2598,93 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3293,68 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 150 |  |  |  | 3943,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 828,17 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 150 |  |  |  | 4771,85 |

Konteinerinė aikštelė Dainavos  g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.3)

Vykdomi darbai

| Statinys Dainavos g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 3 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4251,52 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2047,09 | 2047,09 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 816,56 | 816,56 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2863,65 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 3 |  |  |  | 3513,65 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 737,87 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 4251,52 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Dainavos g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 3 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 429,45 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -816,56 | -354,92 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -354,92 |
|  |  | Žiniaraštyje 3 |  |  |  | -354,92 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -74,53 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | -429,45 |

Papildomi darbai

| Statinys Dainavos g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 3 Dainavos g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 282.40 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 32,4 | 7,2034 | 233,39 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 233,39 |
|  |  | Žiniaraštyje 3 |  |  |  | 233,39 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 49,01 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 282,40 |

Konteinerinė aikštelė Dainavos  g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.6)

Vykdomi darbai

| Statinys Dainavos g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 6 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5309,37 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 3043,16 | 3043,16 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 694,75 | 694,75 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3737,91 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 6 |  |  |  | 4387,91 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 921,46 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 5309,37 |

Konteinerinė aikštelė Margirio  g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.9)

Vykdomi darbai

| Statinys Margirio g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 9 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4160,98 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2052,58 | 2052,58 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2788,83 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 9 |  |  |  | 3438,83 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 722,15 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  |  |  | 4160,98 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Margirio g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 9 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 433,69 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,49 | -736,25 | -358,42 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -358,42 |
|  |  | Žiniaraštyje 9 |  |  |  | -358,42 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -75,27 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  |  |  | -433,69 |

Konteinerinė aikštelė Projektuotojų  g. 18, Panevėžys (aikštelės Nr.20)

Vykdomi darbai

| Statinys Projektuotojų g. 18, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 20 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3982,47 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2074,56 | 2074,56 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 566,74 | 566,74 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2641,30 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 20 |  |  |  | 3291,30 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 691,17 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 20 |  |  |  | 3982,47 |

Konteinerinė aikštelė Projektuotojų  g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.21)

Vykdomi darbai

| Statinys Projektuotojų g. 37, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 21 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4566,41 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2382,25 | 2382,25 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 741,64 | 741,64 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3123,89 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 21 |  |  |  | 3773,89 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 792,52 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 21 |  |  |  | 4566,41 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Projektuotojų g. 37, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 21 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 391,98 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -741,64 | -323,95 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -323,95 |
|  |  | Žiniaraštyje 21 |  |  |  | -323,95 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -68,03 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 21 |  |  |  | -391,98 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.22)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 63, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 22 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4177,13 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2065,92 | 2065,92 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2802,17 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 22 |  |  |  | 3452,17 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 724,96 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 22 |  |  |  | 4177,13 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 63, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 22 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 386,86 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -736,25 | -319,72 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -319,72 |
|  |  | Žiniaraštyje 22 |  |  |  | -319,72 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -67,14 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 22 |  |  |  | -386,86 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 51, Panevėžys (aikštelės Nr.23)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 51, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 23 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4430,21 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2275,08 | 2275,08 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3011,33 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 23 |  |  |  | 3661,33 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 768,88 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 23 |  |  |  | 4430,21 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 51, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 23 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 391,62 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -736,25 | -323,65 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -323,65 |
|  |  | Žiniaraštyje 23 |  |  |  | -323,65 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -67,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 23 |  |  |  | -391,62 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.25)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 25, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 25 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4484,67 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2235,47 | 2235,47 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 820,87 | 820,87 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3056,34 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 25 |  |  |  | 3706,34 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 778,33 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 25 |  |  |  | 4484,67 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 25, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 25 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 449,37 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -820,87 | -371,38 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -371,38 |
|  |  | Žiniaraštyje 25 |  |  |  | -371,38 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -77,99 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 25 |  |  |  | -449,37 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.32)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 32 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4308,19 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2174,24 | 2174,24 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2910,49 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 32 |  |  |  | 3560,49 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 747,70 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 32 |  |  |  | 4308,19 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 32 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 387,18 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -736,25 | -319,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -319,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 32 |  |  |  | -319,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -67,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 32 |  |  |  | -387,18 |

Papildomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 32 Kniaudiškių g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 734.58 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 7,6 | 5,8424 | 44,40 |
| 2 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,6 | 1,9437 | 14,77 |
| 3 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,76 | 22,7823 | 17,31 |
| 4 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 7,6 | 2,6477 | 20,12 |
| 5 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 7,6 | 3,1394 | 23,86 |
| 6 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,6 | 0,1891 | 1,44 |
| 7 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 7,6 | 1,9883 | 15,11 |
| 8 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 15,1 | 6,5213 | 98,47 |
| 9 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 15,1 | 7,6092 | 114,90 |
| 10 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 15,1 | 17,0007 | 256,71 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 607,09 |
|  |  | Žiniaraštyje 32 |  |  |  | 607,09 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 127,49 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 32 |  |  |  | 734,58 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 71, Panevėžys (aikštelės Nr.33)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 71, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 33 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5054,99 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2702,50 | 2702,50 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 825,18 | 825,18 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3527,68 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 33 |  |  |  | 4177,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 877,31 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 33 |  |  |  | 5054,99 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 71, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 33 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 447,98 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -825,18 | -370,23 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -370,23 |
|  |  | Žiniaraštyje 33 |  |  |  | -370,23 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -77,75 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 33 |  |  |  | -447,98 |

Papildomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 71, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 33 Kniaudiškių g. 71, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 540.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 8,9 | 5,8424 | 52,00 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,9 | 1,6425 | 14,62 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,9 | 16,9978 | 151,28 |
| 4 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,2 | 1,9437 | 4,28 |
| 5 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,22 | 22,7823 | 5,01 |
| 6 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 2,2 | 2,6477 | 5,82 |
| 7 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 2,2 | 3,1394 | 6,91 |
| 8 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,2 | 0,1891 | 0,42 |
| 9 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 2,2 | 1,9883 | 4,37 |
| 10 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 5,0 | 15,947 | 79,74 |
| 11 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 4,36 | 27,9815 | 122,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 446,45 |
|  |  | Žiniaraštyje 33 |  |  |  | 446,45 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 93,75 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 33 |  |  |  | 540,20 |

Konteinerinė aikštelė Ateities g. 6, Panevėžys (aikštelės Nr.42)

Vykdomi darbai

| Statinys Ateities g. 6, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 42 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4442,08 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2186,80 | 2186,80 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 834,34 | 834,34 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3021,14 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 42 |  |  |  | 3671,14 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 770,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 42 |  |  |  | 4442,08 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Ateities g. 6, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 42 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 464,47 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -834,34 | -383,86 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -383,86 |
|  |  | Žiniaraštyje 42 |  |  |  | -383,86 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -80,61 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 42 |  |  |  | -464,47 |

Papildomi darbai

| Statinys Ateities g. 6, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 42 Ateities g. 6, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 829.78 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 11,0 | 1,9437 | 21,38 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,1 | 22,7823 | 25,06 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 11,0 | 2,6477 | 29,12 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 11,0 | 3,1394 | 34,53 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 11,0 | 0,1891 | 2,08 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 11,0 | 1,9883 | 21,87 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 6,5213 | 142,82 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 7,6087 | 166,63 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 3,8596 | 84,53 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 7,203 | 157,75 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 685,77 |
|  |  | Žiniaraštyje 42 |  |  |  | 685,77 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 144,01 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 42 |  |  |  | 829,78 |

Konteinerinė aikštelė Parko g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.47)

Vykdomi darbai

| Statinys Parko g. 55, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 47 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4393,49 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2160,11 | 2160,11 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 820,87 | 820,87 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2980,98 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 47 |  |  |  | 3630,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 762,51 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 47 |  |  |  | 4393,49 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Parko g. 55, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 47 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 449,64 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -820,87 | -371,60 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -371,60 |
|  |  | Žiniaraštyje 47 |  |  |  | -371,60 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -78,04 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 47 |  |  |  | -449,64 |

Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 58, Panevėžys (aikštelės Nr.56)

Vykdomi darbai

| Statinys Statybininkų g. 58, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 56 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5077,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2733,89 | 2733,89 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 812,78 | 812,78 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3546,67 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 56 |  |  |  | 4196,67 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 881,30 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 56 |  |  |  | 5077,97 |

Papildomi darbai

| Statinys Statybininkų g. 58, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 56 Statybininkų g. 58, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 303.82 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 2,5 | 7,0712 | 17,68 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,36 | 36,08 | 12,99 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,3 | 1,9437 | 2,53 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,13 | 22,7823 | 2,96 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,3 | 2,6477 | 3,44 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,3 | 3,1394 | 4,08 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,3 | 0,1891 | 0,25 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,3 | 1,9883 | 2,58 |
| 9 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 2,5 | 15,947 | 39,87 |
| 10 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 4,0 | 25,69 | 102,76 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 8,6 | 7,203 | 61,95 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 251,09 |
|  |  | Žiniaraštyje 56 |  |  |  | 251,09 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 52,73 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 56 |  |  |  | 303,82 |

Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.56)

Vykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 61 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4542,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2291,20 | 2291,20 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 813,32 | 813,32 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3104,52 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 61 |  |  |  | 3754,52 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 788,45 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 61 |  |  |  | 4542,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 61 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 984,12 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | -813,32 | -813,32 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -813,32 |
|  |  | Žiniaraštyje 61 |  |  |  | -813,32 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -170,80 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 61 |  |  |  | -984,12 |

Papildomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 61 Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 124.48 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 4,2 |  | 5,8424 |  | 24,54 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,2 |  | 1,6425 |  | 6,9 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,2 |  | 17,0095 |  | 71,44 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 102,88 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 61 |  |  |  |  | 102,88 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 21,60 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 61 |  |  |  |  | 124,48 |  |

Konteinerinė aikštelė Sirupio g. 49, Panevėžys (aikštelės Nr.81)

Vykdomi darbai

| Statinys Sirupio g. 49, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 81 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4095,93 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2003,13 | 2003,13 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 731,94 | 731,94 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2735,07 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 81 |  |  |  | 3385,07 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 710,86 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 81 |  |  |  | 4095,93 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Sirupio g. 49, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 81 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 378,26 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -731,94 | -312,61 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -312,61 |
|  |  | Žiniaraštyje 81 |  |  |  | -312,61 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -65,65 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 81 |  |  |  | -378,26 |

Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.87)

Vykdomi darbai

| Statinys Nemuno g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 87 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3748,35 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1795,91 | 1795,91 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 651,90 | 651,90 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2447,81 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 87 |  |  |  | 3097,81 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 650,54 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 87 |  |  |  | 3748,35 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Nemuno g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 87 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 327,28 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,41 | -651,90 | -270,48 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -270,48 |
|  |  | Žiniaraštyje 87 |  |  |  | -270,48 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -56,80 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 87 |  |  |  | -327,28 |

Papildomi darbai

| Statinys Nemuno g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 87 Nemuno g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 907.67 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 17,1 | 7,0712 | 120,92 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,46 | 36,08 | 88,76 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9437 | 17,49 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,9 | 22,7823 | 20,5 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 9,0 | 2,6477 | 23,83 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 9,0 | 3,1394 | 28,25 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 9,0 | 0,1891 | 1,7 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 9,0 | 1,9883 | 17,89 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 17,1 | 6,5213 | 111,51 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 17,1 | 7,6092 | 130,12 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 17,1 | 3,8596 | 66,0 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 17,1 | 7,203 | 123,17 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 750,14 |
|  |  | Žiniaraštyje 87 |  |  |  | 750,14 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 157,53 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 87 |  |  |  | 907,67 |

Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.88)

Vykdomi darbai

| Statinys Ramygalos g. 63, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 88 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4553,41 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2291,20 | 2291,20 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 821,95 | 821,95 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3113,15 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 88 |  |  |  | 3763,15 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 790,26 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 88 |  |  |  | 4553,41 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Ramygalos g. 63, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 88 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 432,72 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -821,95 | -357,62 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -357,62 |
|  |  | Žiniaraštyje 88 |  |  |  | -357,62 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -75,10 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 88 |  |  |  | -432,72 |

Papildomi darbai

| Statinys Ramygalos g. 63, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 88 Ramygalos g. 63, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.01.05 |  |  | Suma žiniaraščiui 317.02 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 10,7 |  | 5,8424 |  | 62,51 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,7 |  | 1,6425 |  | 17,57 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,7 |  | 17,0019 |  | 181,92 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 262,0 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 88 |  |  |  |  | 262,0 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 55,02 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 88 |  |  |  |  | 317,02 |  |

Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 82, Panevėžys (aikštelės Nr.90)

Vykdomi darbai

| Statinys Ramygalos g. 82, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 90 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4957,06 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2624,79 | 2624,79 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 821,95 | 821,95 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3446,74 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 90 |  |  |  | 4096,74 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 860,32 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 90 |  |  |  | 4957,06 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Ramygalos g. 82, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 90 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 432,72 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 4 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -821,95 | -357,62 |
|  |  | Skyriuje 4 |  |  |  | -357,62 |
|  |  | Žiniaraštyje 90 |  |  |  | -357,62 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -75,10 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 90 |  |  |  | -432,72 |

Papildomi darbai

| Statinys Ramygalos g. 82, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 90 Ramygalos g. 82, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 442.69 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,4 | 7,0712 | 59,40 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,21 | 36,08 | 43,66 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4,2 | 1,9437 | 8,16 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,42 | 22,7823 | 9,57 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 4,2 | 2,6477 | 11,12 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 4,2 | 3,1394 | 13,19 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 4,2 | 0,1891 | 0,79 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 4,2 | 1,9883 | 8,35 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 8,4 | 6,5213 | 54,78 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 8,4 | 7,6083 | 63,91 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 8,4 | 3,8596 | 32,42 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 8,4 | 7,203 | 60,51 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 365,86 |
|  |  | Žiniaraštyje 90 |  |  |  | 365,86 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 76,83 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 90 |  |  |  | 442,69 |

Konteinerinė aikštelė Tulpių kv.3, Panevėžys (aikštelės Nr.96)

Vykdomi darbai

| Statinys Tulpių kv. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 96 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5213,24 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2951,32 | 2951,32 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 707,14 | 707,14 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3658,46 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 96 |  |  |  | 4308,46 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 904,78 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 96 |  |  |  | 5213,24 |

Papildomi darbai

| Statinys Tulpių kv. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 96 Tulpių kv. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 2448.76 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 7,0 |  | 25,7001 |  | 179,90 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 179,90 |  |
|  | 2 | Papildomi darbai 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 36,91 |  | 7,0712 |  | 261,00 |  |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5,32 |  | 36,08 |  | 191,95 |  |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 18,5 |  | 1,9437 |  | 35,96 |  |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,85 |  | 22,7823 |  | 42,15 |  |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 18,5 |  | 2,6477 |  | 48,98 |  |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 18,5 |  | 3,1394 |  | 58,08 |  |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 18,5 |  | 0,1891 |  | 3,50 |  |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 18,5 |  | 1,9883 |  | 36,78 |  |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 36,91 |  | 6,5213 |  | 240,70 |  |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 18,0 |  | 3,8596 |  | 69,47 |  |
| 11 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 24,0 |  | 15,94 |  | 382,56 |  |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 4,0 |  | 25,701 |  | 102,80 |  |
| 13 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 18,0 |  | 7,203 |  | 129,65 |  |
| 14 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 18,5 |  | 1,9437 |  | 35,96 |  |
| 15 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas) k9=1.15 | m3 | 1,85 |  | 22,7823 |  | 42,15 |  |
| 16 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 18,5 |  | 2,6477 |  | 48,98 |  |
| 17 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 18,5 |  | 3,1394 |  | 58,08 |  |
| 18 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 18,5 |  | 0,1891 |  | 3,50 |  |
| 19 | F1-2-4 | Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 | m3 | 18,5 |  | 2,79 |  | 51,62 |  |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  |  | 1843,87 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 96 |  |  |  |  | 2023,77 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 424,99 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 96 |  |  |  |  | 2448,76 |  |

Konteinerinė aikštelė Parko g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.100)

Vykdomi darbai

| Statinys Parko g. 7, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 100 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3853,74 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1802,97 | 1802,97 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 731,94 | 731,94 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2534,91 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 100 |  |  |  | 3184,91 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 668,83 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 100 |  |  |  | 3853,74 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Parko g. 7, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 100 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 378,26 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -731,94 | -312,61 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -312,61 |
|  |  | Žiniaraštyje 100 |  |  |  | -312,61 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -65,65 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 100 |  |  |  | -378,26 |

Konteinerinė aikštelė Vilties g. 24, Panevėžys (aikštelės Nr.110)

Vykdomi darbai

| Statinys Vilties g. 24, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 110 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4772,08 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2303,76 | 2303,76 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 990,11 | 990,11 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3293,87 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 110 |  |  |  | 3943,87 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 828,21 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 110 |  |  |  | 4772,08 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Vilties g. 24, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 110 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 574,63 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,48 | -990,11 | -474,90 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -474,90 |
|  |  | Žiniaraštyje 110 |  |  |  | -474,90 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -99,73 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 110 |  |  |  | -574,63 |

Papildomi darbai

| Statinys Vilties g. 24, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 110 Vilties g. 24, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 314.03 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 10,6 |  | 5,8424 |  | 61,93 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,6 |  | 1,6425 |  | 17,41 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,6 |  | 16,9991 |  | 180,19 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 259,53 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 110 |  |  |  |  | 259,53 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 54,50 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 110 |  |  |  |  | 314,03 |  |

Konteinerinė aikštelė Vilniaus g. 8, Panevėžys (aikštelės Nr.127)

Vykdomi darbai

| Statinys Vilniaus g. 8, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 127 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5305,35 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2812,39 | 2812,39 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 922,20 | 922,20 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3734,59 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 127 |  |  |  | 4384,59 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 920,76 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 127 |  |  |  | 5305,35 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Vilniaus g. 8, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 127 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 486,84 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -922,20 | -402,35 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -402,35 |
|  |  | Žiniaraštyje 127 |  |  |  | -402,35 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -84,49 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 127 |  |  |  | -486,84 |

Papildomi darbai

| Statinys Vilniaus g. 8, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 127 Vilniaus g. 8, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.01.05 |  |  | Suma žiniaraščiui 219.19 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 7,4 |  | 5,8424 |  | 43,23 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,4 |  | 1,6425 |  | 12,15 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,4 |  | 16,9959 |  | 125,77 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 181,15 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 127 |  |  |  |  | 181,15 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 38,04 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 127 |  |  |  |  | 219,19 |  |

Konteinerinė aikštelė Marių g. 1, Panevėžys (aikštelės Nr.135)

Vykdomi darbai

| Statinys Marių g. 1, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 135 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3982,47 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2074,56 | 2074,56 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 566,74 | 566,74 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2641,30 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 135 |  |  |  | 3291,30 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 691,17 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 135 |  |  |  | 3982,47 |

Konteinerinė aikštelė Vysk. Paltaroko g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.137)

Vykdomi darbai

| Statinys Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 137 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3963,37 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2043,95 | 2043,95 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 581,56 | 581,56 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2625,51 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 137 |  |  |  | 3275,51 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 687,86 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 137 |  |  |  | 3963,37 |

Papildomi darbai

| Statinys Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 137 Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 121.76 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 0,54 | 7,0712 | 3,82 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,78 | 36,08 | 28,14 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 0,3 | 1,9437 | 0,58 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,03 | 22,7823 | 0,68 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 0,3 | 2,6477 | 0,79 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 0,3 | 3,1394 | 0,94 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 0,3 | 0,1891 | 0,06 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 0,3 | 1,9883 | 0,6 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 0,54 | 6,5213 | 3,52 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 0,54 | 7,6092 | 4,11 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 0,54 | 3,8596 | 2,08 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 2,0 | 25,71 | 51,42 |
| 13 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 0,54 | 7,203 | 3,89 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 100,63 |
|  |  | Žiniaraštyje 137 |  |  |  | 100,63 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 21,13 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 137 |  |  |  | 121,76 |

Konteinerinė aikštelė J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.140)

Vykdomi darbai

| Statinys J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 140 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4068,78 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2131,07 | 2131,07 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 581,56 | 581,56 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2712,63 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 140 |  |  |  | 3362,63 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 706,15 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 140 |  |  |  | 4068,78 |

Papildomi darbai

| Statinys J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 140 J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 304.51 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 4,5 |  | 5,8424 |  | 26,29 |  |
| 2 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,0 |  | 1,9437 |  | 3,89 |  |
| 3 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,2 |  | 22,7823 |  | 4,56 |  |
| 4 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 2,0 |  | 2,6477 |  | 5,3 |  |
| 5 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 2,0 |  | 3,1394 |  | 6,28 |  |
| 6 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 2,0 |  | 0,1891 |  | 0,38 |  |
| 7 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 2,0 |  | 1,9883 |  | 3,98 |  |
| 8 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 4,0 |  | 6,5213 |  | 26,09 |  |
| 9 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 4,0 |  | 7,6092 |  | 30,44 |  |
| 10 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,5 |  | 16,9941 |  | 144,45 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 251,66 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 140 |  |  |  |  | 251,66 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 52,85 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 140 |  |  |  |  | 304,51 |  |

Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.142)

Vykdomi darbai

| Statinys Nemuno g.34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 142 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4067,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2145,20 | 2145,20 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 566,74 | 566,74 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2711,94 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 142 |  |  |  | 3361,94 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 706,01 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 142 |  |  |  | 4067,95 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.240)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 41, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 240 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4287,3 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2156,97 | 2156,97 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 736,25 | 736,25 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2893,22 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 240 |  |  |  | 3543,22 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 744,08 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 240 |  |  |  | 4287,30 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 41, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 240 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 392,78 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,44 | -736,25 | -324,61 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -324,61 |
|  |  | Žiniaraštyje 240 |  |  |  | -324,61 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -68,17 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 240 |  |  |  | -392,78 |

Papildomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 41, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 240 Kniaudiškių g. 41, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 439.76 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,8 | 1,9437 | 11,27 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,58 | 22,7823 | 13,21 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 5,8 | 2,6477 | 15,36 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 5,8 | 3,1394 | 18,21 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,8 | 0,1891 | 1,1 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 5,8 | 1,9883 | 11,53 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 11,62 | 6,5213 | 75,78 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 11,62 | 7,6102 | 88,43 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 11,62 | 3,8596 | 44,85 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 11,62 | 7,203 | 83,7 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 363,44 |
|  |  | Žiniaraštyje 240 |  |  |  | 363,44 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 76,32 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 240 |  |  |  | 439,76 |

Konteinerinė aikštelė A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.250)

Vykdomi darbai

| Statinys A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 250 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 3204,94 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 1512,55 | 1512,55 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 486,16 | 486,16 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 1998,71 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 250 |  |  |  | 2648,71 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 556,23 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 250 |  |  |  | 3204,94 |

Nevykdomi darbai

| Statinys A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 250 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 59,65 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,10 | -486,16 | -49,30 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -49,30 |
|  |  | Žiniaraštyje 250 |  |  |  | -49,30 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -10,35 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 250 |  |  |  | -59,65 |

Papildomi darbai

| Statinys A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 250 A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 859.27 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 14,0 | 7,0712 | 99,0 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,02 | 36,08 | 72,88 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,0 | 1,9437 | 13,61 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,7 | 22,7823 | 15,95 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 7,0 | 2,6477 | 18,53 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 7,0 | 3,1394 | 21,98 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,0 | 0,1891 | 1,32 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 7,0 | 1,9883 | 13,92 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 14,0 | 6,5213 | 91,3 |
| 10 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 14,0 | 3,8596 | 54,03 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu k9=1.15 | m2 | 14,0 | 7,203 | 100,84 |
| 12 | 261064 | Šaligatvių plytelės | m2 | 14,0 | 14,77 | 206,78 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 710,14 |
|  |  | Žiniaraštyje 250 |  |  |  | 710,14 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 149,13 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 250 |  |  |  | 859,27 |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 85, Panevėžys (aikštelės Nr.258)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 85, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 258 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4368,85 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2218,98 | 2218,98 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 741,64 | 741,64 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 2960,62 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 258 |  |  |  | 3610,62 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 758,23 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 258 |  |  |  | 4368,85 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 85, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 258 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 384,91 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -741,64 | -318,11 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -318,11 |
|  |  | Žiniaraštyje 258 |  |  |  | -318,11 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -66,80 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 258 |  |  |  | -384,91 |

Papildomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 85, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 258 Kniaudiškių g. 85, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.01.05 |  |  | Suma žiniaraščiui 231.11 EUR |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 7,8 |  | 5,8424 |  | 45,57 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,8 |  | 1,6425 |  | 12,81 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 7,8 |  | 17,0026 |  | 132,62 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 191,0 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 258 |  |  |  |  | 191,0 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 40,11 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 258 |  |  |  |  | 231,11 |  |

Konteinerinė aikštelė Ateities g. 40, Panevėžys (aikštelės Nr.44)

Vykdomi darbai

| Statinys Ateities g. 40, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 44 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 44 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 44 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Ateities g. 40, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 44 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 480,21 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -396,87 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -396,87 |
|  |  | Žiniaraštyje 44 |  |  |  | -396,87 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -83,34 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 44 |  |  |  | -480,21 |

Papildomi darbai

| Statinys Ateities g. 40, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 44 Ateities g. 40, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 2625.97 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 33,0 | 1,9437 | 64,14 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 3,3 | 22,7823 | 75,18 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 33,0 | 2,6477 | 87,37 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 33,0 | 3,1394 | 103,6 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 33,0 | 0,1891 | 6,24 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 33,0 | 1,9883 | 65,61 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 66,0 | 6,5213 | 430,41 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 66,0 | 7,6088 | 502,18 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 66,0 | 3,8596 | 254,73 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 21,9 | 7,203 | 157,75 |
| 11 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 500x500x70mm (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 66,0 | 6,4093 | 423,01 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 2170,22 |
|  |  | Žiniaraštyje 44 |  |  |  | 2170,22 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 455,75 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 44 |  |  |  | 2625,97 |

Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.75)

Vykdomi darbai

| Statinys Aukštaičių g. 76, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 75 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 75 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 75 |  |  |  | 5242,97 |

Konteinerinė aikštelė Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys (aikštelės Nr.79)

Vykdomi darbai

| Statinys Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 79 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 79 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 79 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 79 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 77,61 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -64,14 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -64,14 |
|  |  | Žiniaraštyje 79 |  |  |  | -64,14 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -13,47 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 79 |  |  |  | -77,61 |

Papildomi darbai

| Statinys Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 79 Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.01.19 |  |  | Suma žiniaraščiui 482.90 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 16,3 |  | 5,8424 |  | 95,23 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 16,3 |  | 1,6425 |  | 26,77 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 16,3 |  | 16,9994 |  | 277,09 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 399,09 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 79 |  |  |  |  | 399,09 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 83,81 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 79 |  |  |  |  | 482,90 |  |

Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 4., Panevėžys (aikštelės Nr.2)

Vykdomi darbai

| Statinys Dainavos g. 4, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 2 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 2 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 5242,97 |

Papildomi darbai

| Statinys Dainavos g. 4, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 2 Dainavos g. 4, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 563.47 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,8 | 7,0712 | 76,37 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,56 | 36,08 | 56,28 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,0 | 1,9437 | 9,72 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,5 | 22,7823 | 11,39 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 5,0 | 2,6477 | 13,24 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 5,0 | 3,1394 | 15,7 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 5,0 | 0,1891 | 0,95 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 5,0 | 1,9883 | 9,94 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 10,8 | 6,5213 | 70,43 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 10,8 | 7,6104 | 82,19 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 10,8 | 3,8596 | 41,68 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 10,8 | 7,203 | 77,79 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 465,68 |
|  |  | Žiniaraštyje 2 |  |  |  | 465,68 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 97,79 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 563,47 |

Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 5., Panevėžys (aikštelės Nr.201)

Vykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 201 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 201 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 201 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Dariaus ir Girėno g. 5, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 201 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 85,5 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,08 | -856,98 | -70,66 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -70,66 |
|  |  | Žiniaraštyje 201 |  |  |  | -70,66 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -14,84 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 201 |  |  |  | -85,50 |

Konteinerinė aikštelė Gegutės g. 3., Panevėžys (aikštelės Nr.153)

Vykdomi darbai

| Statinys Gegutės g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 153 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 153 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 153 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Gegutės g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 153 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 4 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 153 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 153 |  |  |  | -1036,95 |

Papildomi darbai

| Statinys Gegutės g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 153 Gegutės g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 1454.72 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 707,12 | 195,17 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,98 | 36,08 | 143,60 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,138 | 194,37 | 26,82 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | 100m3 | 0,0138 | 2278,23 | 31,44 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,138 | 264,77 | 36,54 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0,138 | 313,94 | 43,32 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,0138 | 189,18 | 2,61 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0,138 | 198,83 | 27,44 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 652,13 | 179,99 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 760,87 | 210,00 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 385,96 | 106,52 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | 100m2 | 0,276 | 720,3 | 198,80 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1202,25 |
|  |  | Žiniaraštyje 153 |  |  |  | 1202,25 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 252,47 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 153 |  |  |  | 1454,72 |

Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g., Panevėžys (aikštelės Nr.145)

Vykdomi darbai

| Statinys J. Tilvyčio g. 42/ J. Žemgulio g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 145 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 145 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 145 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys J. Tilvyčio g. 42/ J. Žemgulio g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 145 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 145 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 145 |  |  |  | -1036,95 |

Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.148)

Vykdomi darbai

| Statinys Klaipėdos g. 31, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 148 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 148 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 148 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Klaipėdos g. 31, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 148 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 75,60 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -62,48 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -62,48 |
|  |  | Žiniaraštyje 148 |  |  |  | -62,48 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -13,12 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 148 |  |  |  | -75,60 |

Papildomi darbai

| Statinys Klaipėdos g. 31, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 148 Klaipėdos g. 31, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.01.19 |  |  | Suma žiniaraščiui 272.55 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 9,2 |  | 5,8424 |  | 53,75 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,2 |  | 1,6425 |  | 15,11 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,2 |  | 16,9989 |  | 156,39 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 225,25 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 148 |  |  |  |  | 225,25 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 47,30 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 148 |  |  |  |  | 272,55 |  |

Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.170)

Vykdomi darbai

| Statinys Klaipėdos g. 34, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 170 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 170 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 170 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Klaipėdos g. 34, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 170 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 170 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 170 |  |  |  | -1036,95 |

Papildomi darbai

| Statinys Klaipėdos g. 34, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 170 Klaipėdos g. 34, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.01.19 |  |  | Suma žiniaraščiui 171.86 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 5,8 |  | 5,8424 |  | 33,89 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 5,8 |  | 1,6425 |  | 9,53 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 5,8 |  | 17,0017 |  | 98,61 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 142,03 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 170 |  |  |  |  | 142,03 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 29,83 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 170 |  |  |  |  | 171,86 |  |

Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.216)

Vykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 216 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 216 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 216 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 216 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 443,63 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,43 | -856,98 | -366,64 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -366,64 |
|  |  | Žiniaraštyje 216 |  |  |  | -366,64 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -76,99 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 216 |  |  |  | -443,63 |

Papildomi darbai

| Statinys Kniaudiškių g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 216 Kniaudiškių g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 276.44 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 8,0 |  | 5,8424 |  | 46,74 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,0 |  | 1,6425 |  | 13,14 |  |
| 3 | N27P-19-3 | 0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 8,0 |  | 16,9913 |  | 135,93 |  |
| 4 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 1,8 |  | 7,0712 |  | 12,73 |  |
| 5 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 1,8 |  | 3,8596 |  | 6,95 |  |
| 6 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 1,8 |  | 7,203 |  | 12,97 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 228,46 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 216 |  |  |  |  | 228,46 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 47,98 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 216 |  |  |  |  | 276,44 |  |

Konteinerinė aikštelė Kosmonautų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.35)

Vykdomi darbai

| Statinys Kosmonautų g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 35 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 35 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 35 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Kosmonautų g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 35 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 74,48 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -61,55 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -61,55 |
|  |  | Žiniaraštyje 35 |  |  |  | -61,55 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -12,93 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 35 |  |  |  | -74,48 |

Papildomi darbai

| Statinys Kosmonautų g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 35 Kosmonautų g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.20 |  |  | Suma žiniaraščiui 1666.68 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 27,6 | 7,0712 | 195,17 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,974 | 36,08 | 143,38 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 13,8 | 1,9437 | 26,82 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,38 | 22,7823 | 31,44 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 13,8 | 2,6477 | 36,54 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 13,8 | 3,1394 | 43,32 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 13,8 | 0,1891 | 2,61 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 13,8 | 1,9883 | 27,44 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | 100m2 | 27,6 | 6,5213 | 179,99 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | 100m2 | 27,6 | 7,6076 | 209,97 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 27,6 | 3,8596 | 106,52 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 11,0 | 15,947 | 175,42 |
| 13 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | 100m2 | 27,6 | 7,203 | 198,80 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1377,42 |
|  |  | Žiniaraštyje 35 |  |  |  | 1377,42 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 289,26 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 35 |  |  |  | 1666,68 |

Konteinerinė aikštelė Liepų al. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.119)

Vykdomi darbai

| Statinys Liepų al. 7, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 119 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 119 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 119 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Liepų al. 7, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 119 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 468,91 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,53 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -387,53 |
|  |  | Žiniaraštyje 119 |  |  |  | -387,53 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -81,38 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 119 |  |  |  | -468,91 |

Konteinerinė aikštelė Margių g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.222)

Vykdomi darbai

| Statinys Margių g. 61, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 222 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 222 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 222 |  |  |  | 5242,97 |

Papildomi darbai

| Statinys Margių g. 61, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 222 Margių g. 61, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 435.44 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 10,1 | 5,8424 | 59,01 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,1 | 1,6425 | 16,59 |
| 3 | N27P-19-3 | AC11VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 10,1 | 16,9941 | 171,64 |
| 4 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,8 | 1,9437 | 3,5 |
| 5 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,18 | 22,7823 | 4,1 |
| 6 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,8 | 2,6477 | 4,77 |
| 7 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,8 | 3,1394 | 5,65 |
| 8 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,8 | 0,1892 | 0,34 |
| 9 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,8 | 1,9883 | 3,58 |
| 10 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,6 | 6,5213 | 23,48 |
| 11 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 3,6 | 7,6092 | 27,39 |
| 12 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,6 | 3,8596 | 13,89 |
| 13 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 3,6 | 7,203 | 25,93 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 359,87 |
|  |  | Žiniaraštyje 222 |  |  |  | 359,87 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 75,57 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 222 |  |  |  | 435,44 |

Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.172)

Vykdomi darbai

| Statinys Marijonų g. 37, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 172 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 172 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 172 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Marijonų g. 37, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 172 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 101,22 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,1 | -856,98 | -83,65 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -83,65 |
|  |  | Žiniaraštyje 172 |  |  |  | -83,65 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -17,57 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 172 |  |  |  | -101,22 |

Papildomi darbai

| Statinys Marijonų g. 37, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 172 Marijonų g. 37, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 221.51 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 707,12 | 29,7 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,61 | 36,08 | 22,01 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,021 | 194,37 | 4,08 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | 100m3 | 0,0021 | 2278,23 | 4,78 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,021 | 264,77 | 5,56 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0,021 | 313,94 | 6,59 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,0021 | 189,18 | 0,4 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0,021 | 198,83 | 4,18 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 652,13 | 27,39 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 760,0 | 31,92 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 385,96 | 16,21 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | 100m2 | 0,042 | 720,3 | 30,25 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 183,07 |
|  |  | Žiniaraštyje 172 |  |  |  | 183,07 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 38,44 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 172 |  |  |  | 221,51 |

Konteinerinė aikštelė Molainių g. 68, Panevėžys (aikštelės Nr.16)

Vykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 68, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 16 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 16 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 16 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 68, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 16 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 2727,74 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,66 | -2826,05 | -1866,39 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,94 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -2254,33 |
|  |  | Žiniaraštyje 16 |  |  |  | -2254,33 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -473,41 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 16 |  |  |  | -2727,74 |

Konteinerinė aikštelė Molainių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.259)

Vykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 76, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 259 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 259 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 259 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 76, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 259 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 2892,29 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,71 | -2826,05 | -2002,53 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,79 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -2390,32 |
|  |  | Žiniaraštyje 259 |  |  |  | -2390,32 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -501,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 259 |  |  |  | -2892,29 |

Konteinerinė aikštelė Molainių g. 84, Panevėžys (aikštelės Nr.17)

Vykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 84, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 17 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 17 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 17 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 84, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 17 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 2891,92 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,71 | -2826,05 | -2002,53 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,49 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -2390,02 |
|  |  | Žiniaraštyje 17 |  |  |  | -2390,02 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -501,90 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 17 |  |  |  | -2891,92 |

Konteinerinė aikštelė Molainių g. 90, Panevėžys (aikštelės Nr.260)

Vykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 90, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 260 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 260 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 260 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 90, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 260 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 2843,73 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,69 | -2826,05 | -1961,65 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -388,54 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -2350,19 |
|  |  | Žiniaraštyje 260 |  |  |  | -2350,19 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -493,54 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 260 |  |  |  | -2843,73 |

Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys (aikštelės Nr.11)

Vykdomi darbai

| Statinys J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 11 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 11 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 11 |  |  |  | 5242,97 |

Konteinerinė aikštelė Molainių g. 100, Panevėžys (aikštelės Nr.18)

Vykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 100, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 18 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 18 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 18 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 100, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 18 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 2842,1 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,69 | -2826,05 | -1961,65 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -387,19 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -2348,84 |
|  |  | Žiniaraštyje 18 |  |  |  | -2348,84 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -493,26 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 18 |  |  |  | -2842,10 |

Konteinerinė aikštelė Molainių g. 104, Panevėžys (aikštelės Nr.261)

Vykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 104, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 261 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,7 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2825,83 | 2825,83 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3682,81 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 261 |  |  |  | 4332,81 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,89 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 261 |  |  |  | 5242,70 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 104, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 261 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 83,85 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,08 | -856,98 | -69,30 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -69,30 |
|  |  | Žiniaraštyje 261 |  |  |  | -69,30 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -14,55 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 261 |  |  |  | -83,85 |

Papildomi darbai

| Statinys Molainių g. 104, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 261 Molainių g. 104, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.24 |  |  | Suma žiniaraščiui 948.52 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | Kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 6,1 | 1,9437 | 11,86 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,61 | 22,7823 | 13,90 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 6,1 | 2,6477 | 16,15 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 6,1 | 3,1394 | 19,15 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 6,1 | 0,1891 | 1,15 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 6,1 | 1,9883 | 12,13 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 12,15 | 6,5213 | 79,23 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 12,15 | 7,6092 | 92,45 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 12,15 | 3,8596 | 46,89 |
| 10 | N27P-22-2 | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu) k9=1.15 | m2 | 12,15 | 27,9811 | 339,97 |
| 11 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 1,0 | 15,4678 | 15,47 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | m | 8,5 | 15,947 | 135,55 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 783,90 |
|  |  | Žiniaraštyje 261 |  |  |  | 783,90 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 164,62 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 261 |  |  |  | 948,52 |

Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.126)

Vykdomi darbai

| Statinys Nemuno g. 4, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 126 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 126 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 126 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Nemuno g. 4, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 126 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 2564,45 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,61 | -2826,05 | -1735,44 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,45 | -856,98 | -383,94 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -2119,38 |
|  |  | Žiniaraštyje 126 |  |  |  | -2119,38 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -445,07 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 126 |  |  |  | -2564,45 |

Konteinerinė aikštelė Parko g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.49)

Vykdomi darbai

| Statinys Parko g. 39, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 49 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,7 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2825,83 | 2825,83 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3682,81 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 49 |  |  |  | 4332,81 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,89 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 49 |  |  |  | 5242,70 |

Papildomi darbai

| Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 49 Parko g. 39, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma žiniaraščiui 311.09 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | 100m2 | 0,105 | 584,24 | 61,35 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,105 | 164,25 | 17,25 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,105 | 1699,99 | 178,50 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 257,10 |
|  |  | Žiniaraštyje 49 |  |  |  | 257,10 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 53,99 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 49 |  |  |  | 311,09 |

Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.19)

Vykdomi darbai

| Statinys Projektuotojų g. 43, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 19 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 19 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 19 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Projektuotojų g. 43, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 19 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 2542,78 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,61 | -2826,05 | -1711,06 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -390,41 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -2101,47 |
|  |  | Žiniaraštyje 19 |  |  |  | -2101,47 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -441,31 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 19 |  |  |  | -2542,78 |

Konteinerinė aikštelė Radastų g. 5A(Alyvų 66-68), Panevėžys (aikštelės Nr.114)

Vykdomi darbai

| Statinys Radastų g. 5A, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 114 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 114 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 114 |  |  |  | 5242,97 |

Papildomi darbai

| Statinys Radastų g. 5A, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 114 Radastų 5A, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 1314.89 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 34,67 |  | 7,0675 |  | 245,03 |  |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 4,99 |  | 36,08 |  | 180,04 |  |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,3 |  | 1,9437 |  | 33,63 |  |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 1,73 |  | 22,7823 |  | 39,41 |  |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 17,3 |  | 2,6477 |  | 45,81 |  |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 17,3 |  | 3,1394 |  | 54,31 |  |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,3 |  | 0,1891 |  | 3,27 |  |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 17,3 |  | 1,9883 |  | 34,4 |  |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 34,67 |  | 6,5213 |  | 226,09 |  |
| 10 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,3 |  | 1,9437 |  | 33,63 |  |
| 11 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas) k9=1.15 | m3 | 1,73 |  | 22,7823 |  | 39,41 |  |
| 12 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 17,3 |  | 2,6477 |  | 45,81 |  |
| 13 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 17,3 |  | 3,1394 |  | 54,31 |  |
| 14 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,3 |  | 0,1891 |  | 3,27 |  |
| 15 | F1-2-4 | Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 | m3 | 17,3 |  | 2,79 |  | 48,27 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 1086,69 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 114 |  |  |  |  | 1086,69 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 228,20 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 114 |  |  |  |  | 1314,89 |  |

Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.165)

Vykdomi darbai

| Statinys S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 165 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 165 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 165 |  |  |  | 5242,97 |

Konteinerinė aikštelė Savitiškio g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.45)

Vykdomi darbai

| Statinys Savitiškio g. 21, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 45 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 45 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 45 |  |  |  | 5242,97 |

Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.109)

Vykdomi darbai

| Statinys Smėlynės g. 55, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 109 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 109 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 109 |  |  |  | 5242,97 |

Papildomi darbai

| Statinys Smėlynės g. 55, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 109 Smėlynės g. 55, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 1226.40 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 15,4 | 7,0712 | 108,90 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,22 | 36,08 | 80,10 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,7 | 1,9437 | 14,97 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,77 | 22,7823 | 17,54 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 7,7 | 2,6477 | 20,39 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 7,7 | 3,1394 | 24,17 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 7,7 | 0,1891 | 1,46 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 7,7 | 1,9883 | 15,31 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 15,4 | 6,5213 | 100,43 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 15,4 | 7,6092 | 117,18 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 15,4 | 3,8596 | 59,44 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 15,4 | 7,203 | 110,93 |
| 13 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 14,0 | 5,8424 | 81,79 |
| 14 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 14,0 | 1,6425 | 23,00 |
| 15 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 14,0 | 16,9957 | 237,94 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1013,55 |
|  |  | Žiniaraštyje 109 |  |  |  | 1013,55 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 212,85 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 109 |  |  |  | 1226,40 |

Konteinerinė aikštelė Sodų g. 50, Panevėžys (aikštelės Nr.125)

Vykdomi darbai

| Statinys Sodų g. 50, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 125 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 125 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 125 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Sodų g. 50, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 125 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 74,69 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -61,73 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -61,73 |
|  |  | Žiniaraštyje 125 |  |  |  | -61,73 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -12,96 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 125 |  |  |  | -74,69 |

Papildomi darbai

| Statinys Sodų g. 50, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 125 Sodų g. 50, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 195.72 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,0712 | 26,16 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,533 | 36,08 | 19,23 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,9 | 1,9437 | 3,69 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,19 | 22,7823 | 4,33 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 1,9 | 2,6477 | 5,03 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 1,9 | 3,1394 | 5,96 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 1,9 | 0,1891 | 0,36 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 1,9 | 1,9883 | 3,78 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 6,5213 | 24,13 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,6092 | 28,15 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 3,8596 | 14,28 |
| 12 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 3,7 | 7,203 | 26,65 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 161,75 |
|  |  | Žiniaraštyje 125 |  |  |  | 161,75 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 33,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 125 |  |  |  | 195,72 |

Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.202)

Vykdomi darbai

| Statinys Statybininkų g. 17, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 202 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 202 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 202 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Statybininkų g. 17, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 202 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 2884,11 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 0,70 | -2826,05 | -1970,48 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -390,35 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -2360,83 |
|  |  | Žiniaraštyje 202 |  |  |  | -2360,83 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -495,77 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 202 |  |  |  | -2856,60 |

Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. Žaros turgelis, Panevėžys (aikštelės Nr.55)

Vykdomi darbai

| Statinys Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 55 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 55 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 55 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 55 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 55 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 55 |  |  |  | -1036,95 |

Papildomi darbai

| Statinys Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 55 Statybininkų g./ Žaros turgelis |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 115.54 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,9 | 5,84 | 22,79 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,9 | 1,64 | 6,41 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,9 | 17,0 | 66,29 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 95,49 |
|  |  | Žiniaraštyje 55 |  |  |  | 95,49 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 20,05 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 55 |  |  |  | 115,54 |

Konteinerinė aikštelė T. Moigio g. (Vasario -16 osios g. 19), Panevėžys (aikštelės Nr.249)

Vykdomi darbai

| Statinys T. Moigio g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 249 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 249 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 249 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys T. Moigio g., Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 249 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 88,55 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,09 | -856,98 | -73,18 |
|  |  | Skyriuje 4 |  |  |  | -73,18 |
|  |  | Žiniaraštyje 249 |  |  |  | -73,18 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -15,37 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 249 |  |  |  | -88,55 |

Konteinerinė aikštelė Vasario -16 osios g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.161)

Vykdomi darbai

| Statinys Vasario 16-osios g. 10, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 161 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 161 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 161 |  |  |  | 5242,97 |

Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.72)

Vykdomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 21, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 72 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 72 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 72 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 21, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 72 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 72 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 72 |  |  |  | -1036,95 |

Papildomi darbai

| Statinys Žemaičių g. 21, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 72 Žemaičių g. 21, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 1014.72 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | m | 4,0 | 25,701 | 102,80 |
| 2 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,86 | 1,9437 | 34,71 |
| 3 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas) k9=1.15 | m3 | 1,786 | 22,7823 | 40,69 |
| 4 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 17,86 | 2,6477 | 47,29 |
| 5 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 17,86 | 3,1394 | 56,07 |
| 6 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 17,86 | 0,1891 | 3,38 |
| 7 | F1-2-4 | Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 | m3 | 17,86 | 2,79 | 49,83 |
| 8 | F46-1-2 | Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (stulpų demontavimas) k8=1.10 | m3 | 1,6588 | 303,74 | 503,84 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 838,61 |
|  |  | Žiniaraštyje 72 |  |  |  | 838,61 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 176,11 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 72 |  |  |  | 1014,72 |

Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.102)

Vykdomi darbai

| Statinys Radviliškio g. 10, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 102 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 102 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 102 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Radviliškio g. 10, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 102 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 4 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 4 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 102 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 102 |  |  |  | -1036,95 |

Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 29, Panevėžys (aikštelės Nr.115)

Vykdomi darbai

| Statinys Marijonų g. 29, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 115 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 115 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 115 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Marijonų g. 29, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 115 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 74,48 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,07 | -856,98 | -61,55 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -61,55 |
|  |  | Žiniaraštyje 115 |  |  |  | -61,55 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -12,93 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 115 |  |  |  | -74,48 |

Papildomi darbai

| Statinys Marijonų g. 29, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 115 Marijonų g. 29, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022.01.19 |  |  | Suma žiniaraščiui 111.31 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-159-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,6 |  | 6,9176 |  | 24,90 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,6 |  | 1,6425 |  | 5,91 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,6 |  | 16,9944 |  | 61,18 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 91,99 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 115 |  |  |  |  | 91,99 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 19,32 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 115 |  |  |  |  | 111,31 |  |

Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 66, Panevėžys (aikštelės Nr.74)

Vykdomi darbai

| Statinys Aukštaičių g. 66, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 74 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 74 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 74 |  |  |  | 5242,97 |

Konteinerinė aikštelė Artojų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.143)

Vykdomi darbai

| Statinys Artojų g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 143 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 143 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 143 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Artojų g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 143 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 143 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 143 |  |  |  | -1036,95 |

Papildomi darbai

| Statinys Artojų g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 143 Artojų g. 3, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 118.51 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 4,0 |  | 5,8424 |  | 23,37 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,0 |  | 1,6425 |  | 6,57 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 4,0 |  | 16,9999 |  | 68,00 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 97,94 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 143 |  |  |  |  | 97,94 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 20,57 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 143 |  |  |  |  | 118,51 |  |

Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.151)

Vykdomi darbai

| Statinys Ramygalos g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 151 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 151 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 151 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Ramygalos g. 15, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 151 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 151 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 151 |  |  |  | -1036,95 |

Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.104)

Vykdomi darbai

| Statinys Radviliškio g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 104 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 104 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 104 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Radviliškio g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 104 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 104 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 104 |  |  |  | -1036,95 |

Papildomi darbai

| Statinys Radviliškio g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 104 Radviliškio g. 26, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 293.32 EUR |  |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R16-160-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2 k9=1.15 | m2 | 9,9 |  | 5,8424 |  | 57,84 |  |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,9 |  | 1,6425 |  | 16,26 |  |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 9,9 |  | 17,001 |  | 168,31 |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  | 242,41 |  |
|  |  | Žiniaraštyje 104 |  |  |  |  | 242,41 |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  | 50,91 |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 104 |  |  |  |  | 293,32 |  |

Konteinerinė aikštelė Ukmergės g. 9, Panevėžys (aikštelės Nr.158)

Vykdomi darbai

| Statinys Ukmergės g. 9, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 158 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 158 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 158 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Ukmergės g. 9, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 158 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 481,58 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,46 | -856,98 | -398,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -398,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 158 |  |  |  | -398,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -83,58 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 158 |  |  |  | -481,58 |

Konteinerinė aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.128)

Vykdomi darbai

| Statinys Algirdo g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 128 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 128 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 128 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Algirdo g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 128 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 128 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 128 |  |  |  | -1036,95 |

Papildomi darbai

| Statinys Algirdo g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 128 Algirdo g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.05.21 |  |  | Suma žiniaraščiui 1490.80 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 707,12 | 161,22 |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3,28 | 36,08 | 118,34 |
| 3 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0,114 | 194,37 | 22,16 |
| 4 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | 100m3 | 0,0114 | 2278,23 | 25,97 |
| 5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,114 | 264,77 | 30,18 |
| 6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0,114 | 313,94 | 35,79 |
| 7 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t. m3 | 0,0114 | 189,18 | 2,16 |
| 8 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0,114 | 198,83 | 22,67 |
| 9 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 652,13 | 148,69 |
| 10 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 760,7 | 173,44 |
| 11 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 385,96 | 88,0 |
| 12 | N27P-24-1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 0,15 | 1087,8 | 163,17 |
| 13 | 7712801 | Vejos bordiūrai JB 1-20, 1000x80x200 (daugiasp.) | vnt | 15,0 | 5,07 | 76,05 |
| 14 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | 100m2 | 0,228 | 720,3 | 164,23 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1232,07 |
|  |  | Žiniaraštyje 128 |  |  |  | 1232,07 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 258,73 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 128 |  |  |  | 1490,80 |

Konteinerinė aikštelė Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys (aikštelės Nr.159)

Vykdomi darbai

| Statinys Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 159 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 159 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 159 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 159 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 159 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 159 |  |  |  | -1036,95 |

Konteinerinė aikštelė Molainių g. 8A, Panevėžys (aikštelės Nr.13)

Vykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 8A, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 13 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 13 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 13 |  |  |  | 5242,97 |

Konteinerinė aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.167)

Vykdomi darbai

| Statinys Laisvės a. 25, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 167 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 167 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 167 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys Laisvės a. 25, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 167 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 84,34 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 0,08 | -856,98 | -69,70 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -69,70 |
|  |  | Žiniaraštyje 167 |  |  |  | -69,70 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -14,64 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 167 |  |  |  | -84,34 |

Papildomi darbai

| Statinys Laisvės a. 25, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 167 Laisvės a. 25, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.10.06 |  |  | Suma žiniaraščiui 95.86 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | R16-159-1 | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.15 | m2 | 3,1 | 6,9176 | 21,44 |
| 2 | N27-277 | Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,1 | 1,6425 | 5,09 |
| 3 | N27P-19-3 | AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 3,1 | 16,9967 | 52,69 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 79,22 |
|  |  | Žiniaraštyje 167 |  |  |  | 79,22 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 16,64 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 167 |  |  |  | 95,86 |

Konteinerinė aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.14)

Vykdomi darbai

| Statinys Molainių g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 14 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 14 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 14 |  |  |  | 5242,97 |

Papildomi darbai

| Statinys Molainių g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 14 Molainių g. 48, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.25 |  |  | Suma žiniaraščiui 254.34 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N1P-0113 | Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 3,4 | 1,9437 | 6,61 |
| 2 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15 | m3 | 0,34 | 22,7823 | 7,75 |
| 3 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | m3 | 3,4 | 2,6477 | 9,0 |
| 4 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | m3 | 3,4 | 3,1394 | 10,67 |
| 5 | N1P-0604 | Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 3,4 | 0,1891 | 0,64 |
| 6 | N1P-0801 | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | m3 | 3,4 | 1,9883 | 6,76 |
| 7 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15 | m2 | 6,7 | 6,5213 | 43,69 |
| 8 | N27P-27-2 | Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15 | m2 | 6,7 | 7,606 | 50,96 |
| 9 | N27P-28-2 | Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | m2 | 6,7 | 3,8596 | 25,86 |
| 10 | N27P-29-2 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 300x300 (be plytelių kainos) k9=1.15 | m2 | 6,7 | 7,203 | 48,26 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 210,20 |
|  |  | Žiniaraštyje 14 |  |  |  | 210,20 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 44,14 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 14 |  |  |  | 254,34 |

Konteinerinė aikštelė Smetonos g. 25,  Panevėžys (aikštelės Nr.168)

Vykdomi darbai

| Statinys A. Smetonos g. 25, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 168 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | 5242,97 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai | kompl. | 1,0 | 520,00 | 520,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 520,00 |
|  | 2 | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai). | kompl. | 1,0 | 2826,05 | 2826,05 |
| 2 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,0 | 856,98 | 856,98 |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3683,03 |
|  | 3 | Nužymėjimai ir bandymai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Geodezinis nužymėjimas | kompl, | 1,0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | SUTART. | Laboratoriniai sutankinimo bandymai | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | SUTART. | Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.) | kompl. | 1,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Skyriuje 3 |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 168 |  |  |  | 4333,03 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 909,94 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 168 |  |  |  | 5242,97 |

Nevykdomi darbai

| Statinys A. Smetonos g. 25, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 168 Konteinerinės aikštelės įrengimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | - 1036,95 | EUR. |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Nevykdomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus) | kompl. | 1,00 | -856,98 | -856,98 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Žiniaraštyje 168 |  |  |  | -856,98 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | -179,97 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 168 |  |  |  | -1036,95 |

Konteinerinė aikštelė Aldonos g. 7,  Panevėžys (aikštelės Nr.122)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 122 Aldonos g. 7, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 122 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 122 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Nepriklausomybės a.  9,  Panevėžys (aikštelės Nr.121)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 121 Nepriklausomybės a. 9, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 121 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 121 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Parko g. 27,  Panevėžys (aikštelės Nr.50)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 50 Parko g. 27, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 50 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 50 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 59,  Panevėžys (aikštelės Nr.84)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 84 Ramygalos g. 59, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 84 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 84 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 33,37,  Panevėžys (aikštelės Nr.171)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 171 Respublikos g. 33,37, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 171 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 171 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 68,  Panevėžys (aikštelės Nr.205)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 205 Respublikos g. 68, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 205 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 205 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 51,  Panevėžys (aikštelės Nr.118)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 118 Smėlynės g. 51, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 118 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 118 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Beržų g. 17,  Panevėžys (aikštelės Nr.82)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 82 Beržų g. 17, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 82 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 82 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Beržų g. 35,  Panevėžys (aikštelės Nr.78)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 78 Beržų g. 35, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 78 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 78 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 124,  Panevėžys (aikštelės Nr.40)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 40 Klaipėdos g. 124, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 40 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 40 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 134,  Panevėžys (aikštelės Nr.41)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 41 Klaipėdos g. 134, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 41 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 41 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 23,  Panevėžys (aikštelės Nr.7)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 7 Nemuno g. 23, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 7 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  |  |  | 508,20 |

Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 31A,  Panevėžys (aikštelės Nr.12)

Vykdomi darbai

| Vykdomi darbai Statinys 1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiniaraštis 12 Nemuno g. 31A, Panevėžys |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021.11.16 |  |  | Suma žiniaraščiui 508.20 EUR |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | 1 | Bendroji dalis |  |  |  |  |
| 1 | SUTART. | Projektavimo išlaidos, suderinimai | kompl. | 1,0 | 420,00 | 420,00 |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Žiniaraštyje 12 |  |  |  | 420,00 |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 88,20 |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 12 |  |  |  | 508,20 |