Priedas prie sutarties

J. MILTINIO PAMINKLO POSTAMENTO, ESANČIO LAISVĖS A. IR KAPAVIEČIŲ (JOKŪBOMIŲ ŠEIMOS IR ŠV. ZITOS DRAUGIJOS NARIŲ ) ESANČIŲ APVAIZDOS

TAKE SUTVARKYMO DARBŲ APRAŠYMAS

- J. Miltinio paminklo postamento nuvalymas nuo apnašų, kalkių  ir kt. ( 28 m. ilgis, 75 cm. aukštis.).;

- Siūlių išvalymas ir užtaisymas iš viršaus postamento ( 9,5x 9,5 m. ) ;

- Judančių, suskilusių plokščių keitimas/ sutvarkymas 3 vnt.- 78x30 cm. ;

- Tarp plokščių yra dideli tarpai, juos reikalinga užtaisyti, kad nesiskverbtų vanduo;

- Paminklo nuvalymas be chemijos, o postamento nuvalymas mechaniniu būdu.

- Šv. Zitos draugijos kapavietės sutvarkymas (35 vnt.) : menkaverčių krūmų, augalijos pašalinimas su šaknimis 30 m. , metalinės tvoros su varteliais  5,5x20 m. h-50 cm. pagaminimas ir sumontavimas aplink kapavietę, naujos augmenijos pasodinimas.

- Jokūbonių šeimos kapavietės sutvarkymas: paminklo nuplovimas vandeniu, betoninių bortelių ( didelių aplink kapavietę3x4 m., ir viduje esančių mažų 1,7x2,6 m.), antkapių (3 vnt.) nuvalymas mechaniniu būdu, skaldos, juodžemio  užpylimas.

Pridedamos nuotraukos:  9 vnt.

Teritorijų planavimo  ir architektūros skyriaus vedėjas                                    Saulius Glinskis

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistė                          Loreta Paškevičienė