Susitarimas Nr. 3

PRIE 2022 M. BALANDŽIO 22 D. SUTARTIES NR. 22-1080

2023 m. liepos ____ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 (toliau - Užsakovas), ir

UAB „Fegda“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. 22-1080 (toliau – Sutartis) dėl Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo darbai (toliau – Darbai) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.2, 4.2.5  ir 4.3 papunkčiais ir atsižvelgiant į Rangovo 2023 m. birželio 06 d. raštą Nr. P-2-106  „Dėl sutarties termino pratęsimo 2022-04-22 statybos rangos sutarties  Nr.22-1080 vykdymui“, Šalys susitaria:

- Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2023 m. gruodžio 31 d. ir pakeisti  Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas).

- Šalims pasirašius šį Susitarimą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą iki 2024 m. vasario 29 d.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

- Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Susitarimo priedas – Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas.

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | UAB „Fegda“ |
| Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys | Įmonės kodas 110801759 |
| Įmonės kodas 288724610 | PVM mokėtojo kodas LT108017515 |
| Tel. 845 501360 | Geologų g. 12, LT-021980 Vilnius |
| Ne PVM mokėtojas | Tel. 8-5-2306234 |
| A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 | El. paštas vilnius@fegda.lt |
| Bankas AB „Swedbank“ | A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527 |
| Banko kodas 7300 | OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas |
| El. paštas: administracija@panevezys.lt | Banko kodas 21500 |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna | Generalinis direktorius Gediminas Gribulis |