RANGOS SUTARTIES Nr. SUT- ____ SPECIALIOJI DALIS

Vilnius

Sutarties šalys:

užsakovas

| Pavadinimas | AB Vilniaus šilumos tinklai |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 19118 |
| El. pašto adresas | info@chc.lt |

RANGOVAS

| Pavadinimas | UAB „Kuzmienė ir partneriai“ |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Savanorių pr. 159A, LT-03150 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 181302388 |
| PVM mokėtojo kodas | LT813023811 |
| Banko sąskaita | LT527044060001653497, AB SEB bankas |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | +370 620 97352 |
| El. pašto adresas | info@kuzmieneir partneriai.lt |

Pagal Pirkimą:

| Pirkimo pavadinimas | Vilniaus rajoninės katilinės RK-2 dujų ūkio paruošimo rekonstrukcijai darbų pirkimas (I etapas). |
| --- | --- |

- SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis atlikti Vilniaus rajoninės katilinės RK-2 dujų ūkio paruošimo rekonstrukcijai darbus (toliau – Darbai), aprašytus šios Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“,  ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus aukščiau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju.

  - Darbai atliekami Užsakovo objekte adresu: RK-2 , Pramonės g. 95, Vilnius.

- DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

  - Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys ir terminai yra nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  - Užsakovas yra pasirinkęs fiksuotos kainos kainodaros būdą.

  - Fiksuota Darbų kaina – 8 900,00 EUR (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai eurų 00 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 1 869,00 EUR (vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct), viso (su PVM) 10 769,00 EUR (dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 ct).

  - Pasikeitus PVM dydžiui fiksuota Darbų kaina perskaičiuojama vadovaujantis Bendrųjų Sutarties sąlygų 5.9 punktu;

- DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)

  - Atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto“ pasirašymo datos.

  - Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50 (penkiasdešimt) Eur baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.

- PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 8 skyrius)

  - Į Rangovo pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtį patenka Darbo projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu, kaip tai aptarta Sutarties BD: Taip.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 skyrius)

  - Netaikoma.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

  - Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Galutinio perdavimo akto pasirašymo data ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Atlikti Darbai Užsakovo priimami tik užbaigus visus Darbus.

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

  - Užsakovas Rangovo išrašytą ir pateiktą Sąskaitą apmoka per Sutarties BD 12.4. punkte numatytą 30 kalendorinių dienų terminą po Sąskaitos gavimo.

  - Taikomas Užsakovo Rangovui už atliktus Darbus dalies mokėtinų sumų sulaikymas: NE.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS (Sutarties BD 16 skyrius)

  - Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – netesybomis.

  - Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43 400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

  - Ši Sutartis įsigalioja kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

  - Sutartis galioja, kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

- SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

  - Darbai pagal ši Sutartį gali būti atliekami tik ne šildymo sezono metu: NE.

- SUTARTIES BD SĄLYGOS PAPILDOMOS

  - Sutarties BD 15.5 punktas papildomas 15.5.13 punktu, kuris išdėstomas taip: „15.5.13. paaiškėja, jog Rangovas nesilaikė 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 reikalavimų ar atitinka bent vieną Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje nurodytą sąlygą“.

  - Sutarties BD papildoma 11.6 punktu, kuris išdėstomas taip: „11.6. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu pareikalauti iš Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl jo vykdomų darbų ir/ar jų metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) atitikties Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms. Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą, ne trumpesnį nei 5 (penkios) darbo dienos, nepateikus nurodytų dokumentų ar tinkamai nepagrindus vykdomų darbų ir/ar jų metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) atitikties Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.“

  - Sutarties BD  3.2. punktas papildomas 3.2.10 punktu, kuris išdėstomas taip: „3.2.10.  Sutarties vykdymo laikotarpiu bus taikomos aplinkosauginės priemonės, nurodytos 2 priede „Techninė specifikacija“.

- PRIEDAI

  - Prie šios Sutarties SD pridedami žemiau nurodyti priedai, kurie sudaro neatskiriamą Sutarties dalį (kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno priedo egzempliorių:

    - Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas (konfidenciali informacija);

    - Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija su priedais, 21 lapas;

    - Priedas Nr. 3 – Pasiūlymas su priedais, 4 lapai;

    - Priedas Nr. 4 – Rangos sutarties Bendroji dalis, 23 lapai;

    - Priedas Nr. 5 – Susitarimas DSS, GS ir AS klausimais, 3 lapai.

- ŠALIŲ PARAŠAI

| Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai Veiklos palaikymo komandos vadovė |  | Rangovo vardu: UAB „Kuzmienė ir partneriai“ Direktorius |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________ | ____________ |  |
| (parašas) | (parašas) |  |

Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

- PRANEŠIMAI (Sutarties BD 19.5 punktas)

  - Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, elektroninis paštas - info@chc.lt , tel. 19118.

  - Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Savanorių pr. 159 A, LT-03150 Vilnius, el. paštas – info@kuzmieneirpartneriai.lt, tel. +370 620 97352.

- KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.6 punktas)

  - Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:

  - Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:

  - Už Sutarties paviešinimą atsakingas

| # Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai Veiklos palaikymo komandos vadovė |  | # Rangovo vardu: UAB „Kuzmienė ir partneriai“ Direktorius |
| --- | --- | --- |
| # ___________ |  | # ____________ |
| # (parašas) |  | # (parašas) |