SKAITMENINĖS PASLAUGŲ PLATFORMOS SPRENDIMO KOKYBĖS KONTROLĖS IR TESTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

1	PIRKIMO OBJEKTAS	2

2	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	2

2.1	VSSA investicinis projektas	2

2.2	SPP projekto apimtis	3

2.3	SPP projekto tiekėjas	5

2.4	SPP projekto technologijos	5

2.5	Susiję su SPP integraciniai projektai	6

3	REIKALAVIMAI PASLAUGOMS	6

3.1	SPP kokybės valdymo metodikos parengimas	6

3.2	Kokybės valdymo ekspertinės konsultacijos	7

3.3	Funkcinio „rankinio“ testavimo paslaugos	7

3.4	Funkcinio testavimo automatizavimo priemonių parengimo ir taikymo paslaugos	7

3.5	Technologinės kokybės kontrolės paslaugos	8

3.6	Greitaveikos ir atsparumo testavimo priemonių parengimo paslaugos	8

3.7	Naudotojo sąsajos ergonomikos bei prieinamumo ir pritaikymo neįgaliesiems testavimo paslaugos	8

4	PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA	10

4.1	Bendra tvarka	10

4.2	Paslaugos Nr. 1 teikimo tvarka	10

4.3	Paslaugų Nr. 2–7 teikimo tvarka	10

PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – Skaitmeninių paslaugų platformos (toliau – SPP) sprendimo kokybės kontrolės ir testavimo paslaugos (toliau – Paslaugos), apima paslaugas, išvardintas žemiau esančioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPP kokybės valdymo metodikos parengimas | kompl. | 1 |
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis* |
|  |  | Komplektas |  |
| 2. | Kokybės valdymo ekspertinės konsultacijos | val. | 150 |
| 3. | Funkcinio „rankinio“ testavimo paslaugos | val. | 1500 |
| 4. | Funkcinio testavimo automatizavimo priemonių parengimo ir taikymo paslaugos | val. | 1500 |
| 5. | Technologinės kokybės kontrolės paslaugos | val. | 500 |
| 6. | Greitaveikos ir atsparumo testavimo (angl. Performance and Resilience testing) priemonių parengimo paslaugos | val. | 500 |
| 7. | Naudotojo sąsajos ergonomikos (angl. Usability) ir prieinamumo bei pritaikymo neįgaliesiems (angl. Accessibility) testavimo paslaugos | val. | 500 |

- Investicinis projektas ir Paslaugų teikimo objektas aprašomas skyriuje ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS.

- Paslaugos detaliau aprašytos skyriuje REIKALAVIMAI PASLAUGOMS.

- Paslaugų teikimo terminai, valdymo ir atsiskaitymo tvarka aprašyta skyriuje PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA.

* Lentelės 2–7 eilutėse nurodyta maksimali paslaugų apimtis. Perkančioji organizacija numato, kad paslaugos tokia apimtimi gali būti įsigytos per Sutarties galiojimo laikotarpį, tačiau neįsipareigoja, kad būtent tokia apimtis bus įsigyta. Tiksli paslaugų apimtis bus nustatoma pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį. Perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 20% (dvidešimt procentų) Lentelės 2–7 eilutėse nurodytų paslaugų bendros valandų apimties.

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

VSSA investicinis projektas

- Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA, Perkančioji organizacija, PO), buvęs pavadinimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas, yra Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) tvarkytojas. VIISP valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

- VIISP portale yra publikuojami Lietuvoje tiekiamos elektroniniu ir neelektroniniu būdu teikiamų  paslaugų  (https://www.epaslaugos.lt), kurias Lietuvos Respublikos gyventojai gauna vieno langelio principu, aprašymai. Elektroninėms paslaugoms teikti yra naudojama ir VIISP duomenų mainų paslauga, skirta duomenų mainams tarp institucijų informacinių sistemų.

- VIISP susideda iš komponentų, kurie kaip ir visa platforma turės būti modernizuojami. Pagrindiniai komponentai yra:

  - El. paslaugų kūrimo/konstravimo komponentas.

  - Duomenų mainų komponentas.

  - Atpažinties (autentifikavimo ir atstovavimo nustatymo) komponentas.

  - Mokėjimo komponentas.

  - Dokumentų el. pasirašymo komponentas.

  - El. paslaugų portalas.

- VSSA vykdo projektą „Skaitmeninių paslaugų platforma“ (toliau – SPP projektas arba Projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos Tarybos sprendimu patvirtinto Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo  priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ lėšomis. Projekto pabaigos data – 2026 m. balandžio 30 d.

- SPP projekto rėmuose įvykdytas SPP sukūrimo, pritaikymo ir diegimo paslaugų, įskaitant pasirinktų VIISP el. paslaugų modernizavimą, pirkimas. SPP projekto apimtis aprašoma skyriuje SPP projekto apimtis.

SPP projekto apimtis

- Projekto apimtyje numatoma:

  - Sukurti, pritaikyti ir įdiegti SPP, kurią sudaro moduliai, aprašyti konceptualioje architektūroje, pateiktoje diagramoje apačioje ir atitinkantys funkcinius bei nefunkcinius reikalavimus aprašytus SPP pirkimo techninėje specifikacijoje (žr. Techninės specifikacijos priedą – 2.1 priedas. SPP Technine specifikacija.zip).

pav. 1. Konceptuali SPP architektūra

  - Modernizuoti pasirinktas VIISP el. paslaugas, perkeliant jas į naują SPP:

    - Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas, https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=6ed63c7e-edb7-4ae7-b1dd-9f96394d8efa,

    - Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas, https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/46820/420,

    - Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas, https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43656/23460,

    - Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas, https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42600/23260,

    - Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas, https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43655/24040,

    - Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas ir/arba Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę paleidimo – derinimo darbams išdavimas, https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92420/16020?searchId=3336e8d3-949c-488b-800a-f5770a8d649f.

    - Prašymas skirti atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams,  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/118021/35636?searchId=6b114c48-fef5-4563-89eb-a83b08128219

  - Integruoti SPP duomenų mainus su valstybiniais registrais ir valstybinėmis informacinėmis sistemomis bei visas SPP integracines sąsajas į PO valdomą API valdymo platformą / API vartus Gravitee API Gateway terpėje (toliau – API GW).

  - Integruoti SPP pagrindu realizuotų el. paslaugų užsakymą ir teikimą su Skaitmeninių paslaugų katalogo (toliau – SPK) naudotojo sąsaja ir institucijų informacinėmis sistemomis, kaip parodyta konceptualioje schemoje žemiau:

pav. 2. Funkcionalumo ir duomenų pasiskirstymas tarp informacinių sistemų

- SPP funkcinė apimtis aprašyta žemiau esančioje lentelėje:

| Naudotojų tipai | Funkcija |
| --- | --- |
| Paslaugos gavėjas | Paslaugos užsakymo pildymas |
|  | Paslaugos užsakymų ruošinių tvarkymas |
|  | Paslaugos užsakymo tvirtinimas |
|  | Paslaugų užsakymų peržiūra |
|  | Paslaugų užsakymų įvykių peržiūra |
|  | Pranešimų apie paslaugų užsakymų įvykius siuntimas (gavimas) |
|  | Paslaugos užsakymo atšaukimas |
|  | Paslaugos užsakymo tikslinimas |
|  | Paslaugos teikimo rezultatų peržiūra |
|  | Pranešimų dėl rekomenduojamų paslaugų siuntimas (gavimas) |
| Institucijos – paslaugos teikėjas | Institucijos paskyros tvarkymas |
|  | Institucijos naudotojo tapatybės nustatymas |
|  | Institucijos naudotojų administravimas |
|  | Paslaugų konstravimas |
|  | Paslaugų programavimas |
|  | Paslaugų užsakymų eilės peržiūra |
|  | Paslaugų užsakymų tikslinimo reikalavimas |
|  | Paslaugų užsakymų tikslinimų eilės peržiūra |
|  | Paslaugų užsakymų atmetimas |
|  | Paslaugų užsakymų (paslaugų teikimo) rezultatų registravimas |
|  | Pranešimų dėl paslaugų užsakymų siuntimas |
|  | Proaktyvios paslaugos inicijavimas |
| SPP administratorius | Paslaugų gyvavimo ciklo valdymas |
|  | Institucijų sukonstruotų paslaugų (versijų) tvirtinimas |
|  | Institucijų suprogramuotų paslaugų (versijų) tvirtinimas |
|  | Numatytųjų (Paslaugų konstruktoriaus palaikomų) integracijų API valdymas |
|  | Vėluojančių paslaugų užsakymų peržiūra |
|  | Priminimų dėl vėluojančių paslaugų užsakymų siuntimas institucijoms |
|  | Pranešimų dėl vėluojančių paslaugų užsakymų siuntimas paslaugų gavėjams |
|  | Paslaugų užsakymų atmetimas |
|  | Institucijų paskyrų administravimas |
|  | Institucijų naudotojų administravimas |

SPP projekto tiekėjas

SPP sukūrimo, pritaikymo ir diegimo, įskaitant pasirinktų VIISP el. paslaugų modernizavimo, paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu laimėjo tiekėjas UAB „Codigi“ (pirkimo Nr. 597760, sutarties Nr.  6F-114(2025)).

SPP projekto technologijos:

- Front-End (naudotojo sąsaja):

  - Technologija: React,

  - Architektūra: Single Page Application (SPA),

  - Moduliai: paslaugų administravimo portalas, paslaugų konstruktorius, institucijų portalas, naudotojo sąsajos simuliatoriai.

- Back-End (serverio pusė):

  - Architektūra: mikroservisų pagrindu, REST API,

  - Programavimo kalba: TypeScript,

  - Platforma: Node.js,

  - Dizaino principas: N-Tier (duomenų, logikos ir prezentacijos atskyrimas)

- Duomenų bazės sluoksnis:

  - Pagrindinė DBVS: PostgreSQL (17 versija),

  - Talpykla: Redis (in-memory cache).

- Asinchroninė komunikacija tarp mikroservisų:

  - Sprendimas: RabbitMQ (pranešimų eilės),

- Konteinerizacija ir orkestravimas:

  - Sprendimai: Docker + Kubernetes

- API (integracinių sąsajų ir duomenų mainų) valdymas:

  - Sprendimas: Gravitee API Gateway

- Žurnalų surinkimas ir analizė:

  - Sprendimas: GrayLog

- Objektinė saugykla:

  - Sprendimas: S3 (IaaS) ar lygiavertė.

- Dirbtinis intelektas

  - Modeliai ir integracijos debesija: OpenAI (pvz., o1, o3-mini), Google Gemini (gemini-2.0-flash) arba lygiaverčiai,

    - Lanksti architektūra: leidžia keisti LLM tiekėjus be architektūrinių pakeitimų,

  - Komunikacija: per atskirą DI mikroservisą.

- Domain Specific Language (DSL) – El. paslaugų modelio aprašymo kalba

  - Formatas: JSON

  - Apima:

    - Duomenų modelio aprašus

    - El. formų struktūras

    - Darbo eigas

    - Šablonus (dokumentų, pranešimų)

    - Integracijų ir papildinių (add-on) konfigūracijas

    - Taisyklių palaikymas: loginės išraiškos, regular expressions (RegExp), priklausomybių sąlygos

    - Kiti elementai.

Susiję su SPP integraciniai projektai

Kaip pavaizduota Techninės specifikacijos priedo 2.1 priedas. SPP Technine specifikacija 2.2 skyriais diagramoje, SPP glaudžiai integruojasi su dviem kitomis sistemomis, kurių įgyvendinimas vykdomas pagal atskiras sutartis:

- Skaitmeninių paslaugų katalogas (SPK), projekto tiekėjas UAB „Baltic Amadeus“, projekto techninė specifikacija pateikiama Techninės specifikacijos priede 2.2 priedas. SPK Techninė specifikacija. Ši sistema atsakinga už SPP sumodeliuotų ir/ar suprogramuotų el. paslaugų

  - aprašų teikimą bendrame paslaugų kataloge,

  - naudotojų tapatybės nustatymą ir perdavimą SPP,

  - užsakymų valdymo naudotojo sąsajos el. formų teikimą,

  - užsakymų rezultatų naudotojo sąsajos el. formų teikimą,

  - užsakymų eigos pranešimų siuntimą.

- VIISP Autentifikavimo posistemė (VIISP AP arba AP), projekto tiekėjas UAB „Asserte“ bei subrangovas UAB „Insoft“, projekto techninė specifikacija pateikiama Techninės specifikacijos priede 2.3 priedas VIISP AP Techninė specifikacija. Ši sistema neturi tiesioginių integracijų su SPP, tačiau atsakinga už SPK naudotojų tapatybės nustatymą bei dalis naudotojo sąsajos.

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

SPP kokybės valdymo metodikos parengimas

- Paslauga turi apimti detalią situacijos analizę ir kokybės valdymo metodinės dokumentacijos parengimą lietuvių kalba.

- Kokybės valdymo metodikoje turi būti aprašytos:

  - Kokybės valdymo strategija – skirtingų testavimo būdų taikymo SPP rėmuose principai, tinkamumas, siektinos apimtys ir balansas, vadovaujantis būtino pakankamumo principu,

  - Defektų ir problemų registravimo ir tvarkymo procesus ir priemones, defektų prioritetų taisyklės,

  - SPP kokybinės metrikos ir jų skaičiavimo būdai,

  - Kokybiniai kriterijai SPP įgyvendinimo etapų priėmimui,

  - Testavimo ataskaitų šablonas (-ai),

  - Rankinio testavimo scenarijų šablonas (-ai),

  - Automatizuoto testavimo scenarijų šablonas (-ai),

  - Automatizuoto testavimo scenarijų programavimo priemonės ir taikymo instrukcijos,

  - Technologinės kokybės kontrolės principai, specializuotos programinės įrangos architektūros ir programinio kodo kokybiniai kriterijai,

  - Naudotojo sąsajos ergonomikos testavimo gairės ir kokybiniai kriterijai,

  - Greitaveikos ir atsparumo testavimo priemonės, adaptavimo SPP specifikai principai ir taikymo instrukcijos,

  - Kitos ekspertinės ir adaptuotos SPP specifikai kokybės valdymo metodinės gairės.

- Kokybės valdymo metodika turi būti praktiška ir ja bus vadovaujamasi teikiant tolesnes kokybės valdymo paslaugas Sutarties eigoje.

- Kokybės valdymo metodika turi būti plečiama ir adaptuojama viso Sutarties galiojimo eigoje Kokybės valdymo ekspertinių konsultacijų rėmuose.

Kokybės valdymo ekspertinės konsultacijos

- SPP kokybės valdymo metodikos adaptavimas ir plėtra SPP projekto eigoje.

- Dalyvavimas SPP projekto valdymo komiteto ir kituose susirinkimuose, atstovaujant SPP projekto kokybės vadovo rolę.

- Gerųjų kokybės valdymo praktikų adaptacijos rekomendacijų teikimas.

- PO konsultavimą galimų ginčų dėl SPP kokybės su SPP tiekėju ir/ar trečiomis šalimis.

- Trečiųjų šalių (projekto partnerių, institucijų – paslaugų teikėjų) konsultavimą kokybės valdymo klausimais, pristatant ir paaiškinant SPP kokybės valdymo metodiką ir jos rėmuose siūlomas praktikas ir priemones.

Funkcinio „rankinio“ testavimo paslaugos

- Paslaugos teikiamos vadovaujantis SPP kokybės valdymo metodika ir, esant poreikiui, ją tikslinant ir tobulinant.

- Rankinio funkcinio testavimo scenarijų aprašų parengimas ir tobulinimas.

- Rankinio funkcinio testavimo scenarijai turi būti saugomi PO valdomoje Microsoft GitHub ar kitoje suderintoje platformoje.

- Funkcinis testavimas pagal testavimo scenarijus, taikant naudotojo sąsają ir/ar integracines sąsajas ir standartines integracinių sąsajų testavimo priemones, testavimo rezultatų registravimas ir analizė.

- Testavimo ataskaitų parengimas, įskaitant išsamų aptiktų defektų aprašymą, jų svarbos nustatymą bei registravimą sutartoje užduočių valdymo sistemoje.

- Aptiktų defektų stebėsena ir konsultacijos dėl jų taisymo prioretizavimo.

- Funkcinių testų aprėpties pagal reikalavimus žemėlapio (angl. traceability matrix) formavimas.

Funkcinio testavimo automatizavimo priemonių parengimo ir taikymo paslaugos

- Paslaugos teikiamos vadovaujantis SPP kokybės valdymo metodika ir, esant poreikiui, ją tikslinant ir tobulinant.

- Suderintų testavimo scenarijų automatizavimas (automatizuotų testų programavimas) PO turimoje Microsoft GitHub platformoje, kuri bus naudojama, kaip SPP nuolatinio  integravimo ir diegimo (angl. Continuos Integration and Continuous Delivery, CI/CD) platforma, arba lygiavertėmis suderintomis priemonėmis.

- Automatizuotų testų vykdymo platformos ir priemonių parengimas, diegimas, konfigūravimas, automatizuotų testų vykdymui SPP CI/CD procesų rėmuose.

- Automatizuotų testavimo scenarijų vykdymas ir rezultatų analizė.

- Automatizuoto testavimo ataskaitų rengimas, aptiktų defektų registravimas sutartoje užduočių valdymo sistemoje.

- Perkančiosios organizacijos specialistų apmokymas naudoti ir vystyti testavimo automatizavimo scenarijus savarankiškai.

- Automatizuojant funkcinius testus turi būti siekiama maksimaliai išnaudoti konkrečias standartines testavimo bibliotekas ar įrankius (pvz. Playwright, Cypress, Selenium) – jei nėra pagrįstų apribojimų dėl SPP specifikos.

Technologinės kokybės kontrolės paslaugos

- Paslaugos teikiamos vadovaujantis SPP kokybės valdymo metodika ir, esant poreikiui, ją tikslinant ir tobulinant.

- Specializuotos SPP programinės įrangos architektūros ir programinio kodo ekspertinę analizę, vertinant SPP nefunkcinių reikalavimų tenkinimą.

- Technologinės kokybės kontrolės paslaugos turi būti taikomos PO valdomoje Microsoft GitHub platformoje saugomam programiniam kodui ir specifikacijoms. Paslaugos teikėjui bus suteikta prieiga prie GitHub platformoje saugomų pilnų išeities tekstų ir vykdymo instrukcijų.

- Ekspertinės analizės ataskaitų parengimas, aptiktų neatitikčių ir defektų registravimas sutartoje užduočių valdymo sistemoje.

- Rekomendacijų SPP projekto tiekėjui teikimas dėl programinės įrangos architektūros ir/ar programinio kodo gerųjų praktikų taikymo, pertvarkymo (angl. refactoring), programavimo bibliotekų ir gairių taikymo.

Greitaveikos ir atsparumo testavimo priemonių parengimo paslaugos

- Paslaugos teikiamos vadovaujantis SPP kokybės valdymo metodika ir, esant poreikiui, ją tikslinant ir tobulinant.

- Suderintų SPP elementų greitaveikos testavimo (ang. Performance testing) priemonių parengimas ir kūrimas, apimant „sintetinių duomenų“ generavimą, apkrovos simuliavimo priemones ir diegimo aplinkų parengimą.

- Atsparumo piko apkrovoms ir ar infrastruktūros elementų gedimams testavimo (ang. Resilience testing) scenarijų ir priemonių parengimas, apimant „sintetinių duomenų“ generavimą, apkrovos simuliavimo priemones, infrastruktūros mazgų gedimų simuliavimo priemones ar instrukcijas, diegimo aplinkų parengimą.

- Kitų greitaveikos testavimas būdų vykdomas, jeigu tokie bus numatyti SPP kokybės valdymo metodikoje.

- Testavimų ir bandymų vykdymas kartu su Perkančiosios organizacijos specialistais, rezultatų analizė.

- Kokybė turi būti vertinama pagal atitikimą SPP nefunkciniams reikalavimams.

- Testavimo ataskaitų parengimas, defektų registravimas sutartoje užduočių valdymo sistemoje.

- Rekomendacijų dėl SPP infrastruktūros, diegimo aplinkų greitaveikos ir atsparumo didinimo teikimas.

Naudotojo sąsajos ergonomikos bei prieinamumo ir pritaikymo neįgaliesiems testavimo paslaugos

- Paslaugos teikiamos vadovaujantis SPP kokybės valdymo metodika ir, esant poreikiui, ją tikslinant ir tobulinant.

- Detalaus naudotojo sąsajos ergonomikos (angl. Usability, toliau – UX) testavimo plano sudarymas, nustatant: tikslus, apimtį, metodus, dalyvius (tikslinės auditorijos atstovus).

- Šių paslaugų teikimo apimtyje turi būti siekiama maksimaliai naudoti pripažintus UX principus (pvz. Nielsen heuristiką https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics) kaip testavimo pagrindą ir aiškiai apibrėžti naudotojų segmentus (amžius, techninis raštingumas, institucijų/gyventojų grupės).

- UX testavimo paslaugų rėmuose gali būti testuojama ne tik SPP, bet ir susijusių VIISP ekosistemos posistemių ir elementų (SPK, VIISP AP) naudotojų sąsaja, tiek Web portalų, tiek mobiliųjų programėlių naudotojo sąsaja.

- SPP naudotojo sąsajos prieinamumo ir pritaikymo neįgaliesiems (angl. Accessibility) testavimas, vertinant atitikimą ES direktyvai ES 2019/882 () , dar žinomai, kaip “European Accessibility Act, EAA, ir standartui WCAG 2.2 (https://www.w3.org/TR/WCAG22/) .

- Testavimo scenarijų kūrimas: Realistiškų užduočių, kurias turės atlikti testuotojai, parengimas.

- Dalyvių atranka ir verbavimas: tikslinės auditorijos atstovų, tinkamų naudotojų, atitinkančių tikslinę auditoriją, suradimas ir įtraukimas į veiklą.

- Testavimo sesijų vykdymas: stebėjimas, kaip dalyviai atlieka užduotis, fiksuojant jų veiksmus ir komentarus.

- Duomenų analizė: testavimo metu surinktos informacijos apdorojimas ir problemų identifikavimas.

- Ataskaitos rengimas: Išvadų, rekomendacijų ir galimų sprendimų pateikimas.

- Konsultacijos ir patarimai: pagalba diegiant patobulinimus, remiantis testavimo rezultatais.

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Bendra tvarka

- Bet kokių paslaugų suteikimo įvykdymo terminas negali būti ilgesnis nei iki 2026 m. balandžio 25 d.

- Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 8 d. ir 37 str. 9 d. 2 p.

- Ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti sudarytas Projekto reglamentas, kuris turi būti reguliariai atnaujinamas Šalių susitarimu projekto eigoje ir turi apimti:

  - Projektinę organizaciją – atsakingus asmenis, komandas, projekto valdymo komitetą,

  - Įrankius, aplinkas, komunikacijos valdymo priemones,

  - Projekto pakeitimų valdymo žurnalą,

  - Paslaugos Nr. 1 apimties ir kokybės kriterijus,

  - Paslaugų Nr. 2–7 teikimo darbinius susitarimus,

  - Kitus darbinius susitarimus.

- Paslaugų teikėjas ir/ar paslaugas teikiantys specialistai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus bei asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

Paslaugos Nr. 1 teikimo tvarka

- Paslauga Nr. 1 (žr. sk. PIRKIMO OBJEKTAS ) turi būti suteikta ne vėliau nei per 60  (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, rezultatus pateikiant oficialiu raštu PO.

- Per 10 darbo dienų nuo pateikimo datos PO įvertina paslaugos rezultatų kokybę pagal Projekto reglamente aprašytus kriterijus ir suderintą su Paslaugos teikėju patikslintą paslaugos apimtį.

- Paslaugos teikėjas privalo pašalinti PO nurodytos paslaugos rezultatų trūkumus, suderinto su PO termino laikotarpyje.

- Paslaugos Nr. 1 priėmimo-perdavimo aktą išrašo Paslaugos teikėjas, prieš tai suderinus su PO kokybiškai suteiktos paslaugos rezultatus.

- Paslaugos Nr. 1 apmokamos su PO suderinus ir abiem šalims pasirašius priėmimo-perdavimo aktą pagal Teikėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą Paslaugos Nr. 1 kainą.

Paslaugų Nr. 2–7 teikimo tvarka

- Paslaugos Nr. 2–7 (žr. sk. PIRKIMO OBJEKTAS ) teikiamos valandiniu principu pagal poreikį, PO pateiktų, Paslaugos teikėjo įvertintų ir Šalių suderintų Paslaugų užsakymų pagrindu.

- PO Paslaugų užsakymus gali teikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir/arba kol nebus pasiekta maksimali sutarties vertė.

- PO Paslaugų užsakymą Paslaugos teikėjui teikia raštu pagal tarpusavyje suderintą formą ir teikimo būdą (pvz. el. paštu, Paslaugos teikėjo palaikymo sistemoje ar kita su Paslaugos teikėju suderinta forma), nurodant:

  - Kokybės valdymo paslaugas pagal nurodytas Paslaugų Nr. 2–7 kategorijas,

  - Informacinę sistemą (-as) ir/ar jos elementą (-us),

  - Kokybės valdymo užduotį, siekiamus rezultatus,

  - Pageidaujamus paslaugų įvykdymo terminus,

  - Užduočiai atlikti būtiną informaciją ir išteklius (specifikacijas, programinį kodą, funkcijas, duomenis ir kt.).

- Paslaugos teikėjas įsivertina Paslaugų užsakymą ir ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų užsakymo gavimo dienos tokiu pačiu būdu, kaip buvo gautas užsakymas, pateikia Paslaugos teikimo pasiūlymą, nurodant:

  - sąmatą valandomis,

  - siūlomus pradžios ir pabaigos terminus,

  - sąlygas, prielaidas, išteklius, būtinus paslaugų teikimui.

- PO, gavusi Paslaugų teikimo pasiūlymą, priima sprendimą dėl Paslaugų užsakymo patvirtinimo:

  - Jei Paslaugos teikėjas negali suteikti reikiamų paslaugų, Paslaugų užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant Paslaugos teikėją.

  - Jei Paslaugų teikimo pasiūlymas netinkamas dėl kaštų ir naudos santykio ir/ar terminų, Paslaugų užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant Paslaugos teikėją.

  - Jei Paslaugų teikimo pasiūlymo aprašymas, terminai ar kita su Paslaugų užsakymu susijusi informacija yra neaiški, PO gali paprašyti Paslaugos teikėjo detalizuoti ir patikslinti Paslaugų teikimo pasiūlymą per 5 (penkias) dienas nuo gavimo dienos.

  - Jei Paslaugų teikimo pasiūlymas yra tinkamas, PO informuoja apie tai Paslaugos teikėją ir abi Šalys suderina ir pasirašo Paslaugų užsakymą ir Paslaugų teikimo pasiūlymą kvalifikuotu el. parašu.

- Paslaugos teikėjas teikia Paslaugas Nr. 2–7 tik su PO suderintų ir patvirtintų Paslaugų užsakymų pagrindu.

- Paslaugų Nr. 2–7 priėmimo-perdavimo aktus išrašo Paslaugos Tiekėjas po kiekvieno Paslaugų užsakymo įvykdymo.

- Paslaugos Nr. 2–7 apmokamos su PO suderinus ir abiem šalims pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, taikant Paslaugos teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį už atitinkamų paslaugų kategoriją ir Paslaugų teikimo pasiūlyme nurodytą valandų sąmatą.

- Paslaugų užsakymų, kurie reikalauja ilgesnio nei vienas kalendorinis mėnuo tęstinio paslaugų teikimo, atvejais Šalys gali sutarti dėl tarpinių paslaugų teikimo apmokėjimų tvarkos kiekvieną kalendorinį mėnesį, kas turi būti aprašyta Paslaugų teikimo pasiūlyme ir suderinta su PO.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

1. SPP Technine specifikacija (2.1 priedas).

2. SPK Techninė specifikacija (2.2 priedas).

3. VIISP AP Techninė specifikacija (2.3 priedas).