SPS priedas Nr.23

**PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS)**

**IR JŲ VERTINIMO TVARKA**

*ŠIAME PIRKIME EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIAS PASIŪLYMAS BUS IŠRENKAMAS PAGAL ŠIUOS NURODYTUS* ***KRITERIJUS***

|  |
| --- |
| **KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI** |

## Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal **kainos ir kokybės** santykį, vadovaujantis šiais kriterijais:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas | | | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris  *(pagal poreikį)* |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo | | Kriterijaus aprašymas |
| **Pirmasis kriterijus** | Kaina, C | - | X = 75 | - |
| **Antrasis kriterijus** | Darbų atlikimo terminas T1 | - | Y1 = 25 | - |

|  |
| --- |
| **EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS** |

Ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos ir kokybės balus:

S = C + T1

Maksimalus ekonominio naudingumo įvertinimas balais 100. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balus, apvalinama 2 skaitmenimis po kablelio.

|  |
| --- |
| **PARAMETRŲ APRAŠYMAS IR VERTINIMAS** |

**Pirmasis kriterijus.** Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

******

**Antrasis kriterijus:**

Antrajame kriterijuje Tiekėjai savo pasiūlymuose turi nurodyti darbų atlikimo termino trukmę mėnesiais, (T1) balai apskaičiuojamas taip (Numatomas minimalus darbų atlikimo terminas – 13 mėnesių, maksimalus – 15 mėnesiai):

Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino, išreikšto mėnesiais, (T1) balai apskaičiuojami iš nustatyto maksimalus darbų atlikimo termino (T1max) atėmus Tiekėjo pasiūlytą darbų atlikimo terminą mėnesiais (T1p), gautą skirtumą padalijus iš nustatyto maksimalus darbų atlikimo termino (T1max) ir nustatyto minimalaus darbų atlikimo (T1min) skirtumo ir gautą santykį padauginus iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y1):

Čia:

T1p – Tiekėjo pasiūlytas darbų atlikimo terminas mėnesiais;

T1min – nustatytas minimalus darbų atlikimo terminas;

T1max – nustatytas maksimalus darbų atlikimo terminas;

Y1 – darbų atlikimo termino lyginamasis svoris.

**Darbų atlikimo terminas min 13 (trylika) mėnesių ir maksimalus 15 (penkiolika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo**. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas sutarties sustabdymo laikotarpis dėl sutartyje nurodytų aplinkybių.

**Terminas mėnesiais konkursiniame pasiūlyme turi būti įrašytas sveiku skaičiumi.**