AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-05-13 Nr. 2025-SD-275 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ 25,312 KM VIADUKO REKONSTRAVIMAS‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 25,312 km viaduko rekonstravimas‘‘(pirkimo ID: 983043) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Pirkimo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščiuose yra numatomas viršutinio asfaltbetonio sluoksnio SMA 11S pašiurkštinimas skaldele. Statinio konstrukcijų dalies darbų kiekių žiniaraščiuose šio darbo pasigendame. Prašome papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraštį papildėme pašiurkštinimo darbais. Taip pat patikslinta apsauginio asfalto markė – pagal TRA Asfaltas 24. SMA 5S nebenaudojamas. Projekte keičiama į SMA 5N:

2 klausimas. Pateiktame techniniame darbo projekte konstrukcijų dalyje darbų kiekių žiniaraštyje numatyta įrengti 25,1 m latakų ant sauso cementinio mišinio ir smėlio-žvyro mišinio:

Brėžinyje P23-037-A16-RTDP-SK.B-32.1 matome nurodytą kitokią latakų įrengimo konstrukciją:

Prašome patikslinti, kurią latakų įrengimo konstrukciją tiekėjas turi įvertinti savo pasiūlyme.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraštyje ir techniniame darbo projekte latakų įrengimo konstrukciją patikslinome:

3 klausimas.

Prašome patvirtinti, jog tiekėjas savo pasiūlyme neturi įsivertinti šalinamų želdinių atkuriamosios vertės mokesčio. Kitu atveju prašome nurodyti šio mokesčio sumą.

Atsakymas.

Patvirtiname, kad tiekėjas savo pasiūlyme neįsivertina šalinamo želdinių atkuriamosios vertės mokesčio.

4 klausimas.

Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninėse specifikacijose yra pateikti reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams, tačiau susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje nerandame kelio trasos nužymėjimo darbų kiekių. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraščius.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 Paruošiamieji darbų skyrius papildytas trasos nužymėjimo darbais.

5 klausimas.

Pateiktame techniniame darbo projekte susisiekimo darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje „Paruošiamieji darbai“ eilutė Nr.1.21 numato esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimą (38,4 m2). Prašome patikslinti, ar galima šį esamą ženklinimą pašalinti nufrezuojant?

Atsakymas.

Atsakymo Esamo horizontalaus ženklinimo šalinti frezuojant negalima.

6 klausimas.

Pateikto techniniame darbo projekte susisiekimo dalies techninėse specifikacijose TS4 yra pateikti reikalavimai drenažo vamzdžiams:

Brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytas įrengiamo drenažo vamzdžio diametras yra 113/126. Prašome suvienodinti technines specifikacijas, brėžinius ir darbų kiekių žiniaraščius. Taip pat specifikacijose drenažo vamzdžiui nurodyta: „Žiedo standumo klasė ≥ SN8“. Ar nurodyta klasė nėra per aukšta?

Atsakymas.

Tiksliname techninio darbų projekto Susisiekimo dalies techninės specifikacijos skyrių ,,4.2.2 Plastikiniai (PP, HDPE, PVC) vamzdžiai‘‘:

Žiedo standumo klasės eilutė nėra keičiama. Nurodyta klasė nėra per aukšta.

7 klausimas.

Prašome patikslinti, ar numatoma įrengti pirmo ir antro etapo darbų asfaltbetonio sluoksnių išilgines sujungimo siūles „karštas prie šalto“. Jei taip, prašome nurodyti siūlių kiekius bei patikslinti susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščius.

Atsakymas.

Tai priklauso nuo pasirinktos darbų technologijos, ar ties kiekvienu etapu rangovas klos laikiną asfaltą ar ne. Šį kiekį tiekėjas turi įsivertinti pats.

Excel formato darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2 papildytas kiekiais dangų sujungimui galuose su senomis dangomis.

8 klausimas.

Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies Techninių specifikacijų 5.2.2 papunktyje yra nurodyta: „Kelkraščių viršutinės dalies įrengimui naudojamiems nesurištiesiems mišiniams taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimai“. Techninio darbo projekto sprendiniai numato, kad viršutinis kelkraščio sluoksnis turi būti įrengiamas iš nesurištų mineralinių medžiagų 11/22 su 15% dirvožemio apsėjant veja. TRA SBR 19 63.1 punktas nurodo, jog viršutiniam kelkraščio sluoksniui reikia naudoti 0/22 frakcijos mišinius. Prašome patikslinti, pagal kokio mišinio frakciją bus atliekami kontroliniai viršutinio kelkraščio sluoksnio granuliometrijos tyrimai.

Atsakymas.

Techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 TRA SBR 19  63.1 punkte nurodomi reikalavimai rengiant kelkraštį iš nesurištųjų medžiagų. Projekte numatyta rengti kelkraštį iš skaldažolės.

Papildomai teikiame patikslintą skersinį profilį ties kelkraščiu, kur įrengiamas atitvaras (atstumas nuo važiuojamosios dangos):

9 klausimas. Techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninėse specifikacijose 3.3.3 papunktyje nurodyta: „Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 73 punktu projekte numatomas gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12, numatoma 0,30-0,40 m storio esamos sankasos sluoksnio sustiprinimas (sustiprinto sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti ≥70 MPa.)“. Pateiktame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje numatytas sankasos gruntų sustiprinimas 5090 m2 arba 1018 m3. Šie nurodyti kiekiai atitinka 20 cm sankasos sustiprinimo storį. Prašome patikslinti , kokį gruntų sustiprinimo storį tiekėjas turi įvertinti savo pasiūlyme.

Atsakymas.

Vertinti 20 cm storį. Tiksliname techninio darbo projekto Susisiekimo dalies Techninės specifikacijos 3.3.3 skyriaus priešpaskutinę pastraipą:

Perkančioji organizacija taip pat gavo tiekėjo pranešimą, kad excel darbų kiekių žiniaraštyje, kai kuriose celėse nėra įvestų formulių. Žiniaraščiai sutvarkyti.

PRIDEDAMA. Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 16 priedas, 1 excel formato failas.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovas                                                                     Vaidrius Andrikonis