

**ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai. Tel. (8 380) 51 233,

faks. (8 380) 51 244, el. p. [priimamasis@salcininkai.lt](mailto:priimamasis@salcininkai.lt), interneto svetainė [www.salcininkai.lt](http://www.salcininkai.lt/)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

Rangovams

**DĖL PIRKIMO DARBŲ KIEKIŲ IR SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO**

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami **Šalčininkų rajono Kalesninkų seniūnijos pastato, esančio Parko g. 20, LT-17185, Kalesninkų k., Šalčininkų r. sav., paprastojo remonto statybos darbų** pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

1. Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto / trinkelių aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei aikštelių atkūrimą;
2. Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;
3. Tiekėjas demontavęs senus langus, elektros įrenginius (*lempas ir t.t.*) ir kt., Užsakovui pareikalavus turi juos savo transportu išvežti į Užsakovo nurodytą vietą (*ne toliau nei 50km atstumu nuo statybos aikštelės*), įskaitant pakrovimo ir iškrovimo darbus;
4. Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos;
5. Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio el. prietaisų / gaminių pajungimą (gaminiai kurie bus laikinai nuimti);
6. Tiekėjas turės darbų vykdymą suderinti su užsakovu, kadangi turės būti užtikrintas darbuotojų ir įstaigos lankytojų laisvas ir saugus patekimas į pastatą bei saugus jų darbas.
7. Pasiūlymo kainoje bei įkainotuose veiklų sąrašuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/ Techninio projekto / kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. **Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.**

Darjuš Parvickij, tel. 8 (380) 20 217, el. p.: [darjus.parvickij@salcininkai.lt](mailto:darjus.parvickij@salcininkai.lt)