**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 107 TRAKAI–VIEVIS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTUOJANT NUOVAŽĄ KELIO 16,97 KM KAIRĖJE PUSĖJE, DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. UŽSAKOVAS: | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija |
| 2. OBJEKTAS | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis nuovažos kelio 16,97 km kairėje pusėje paprastasis remontas (toliau – Darbai). |
| 3. STATYBOS VIETA | Krašto kelias Nr. 107 Trakai – Vievis 16,97 km, Pylimų k., Vievio sen., Elektrėnų sav. |
| 4. STATINIO KATEGORIJA | Ypatingas statinys |
| 5. DARBŲ RŪŠIS | Paprastasis remontas |
| 6. DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI | Nuovažos Darbai turi būti atlikti vadovaujantis UAB „Atamis“ parengto paprastojo remonto apraše „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis paprastasis remontas, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje“ Nr. (statinio projekto Nr. AT-23S-2045-107) numatytais sprendiniais ir reikalavimais (pridedama). |
| 7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Darbų pradžios. Darbų pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos rangovo parengtame ir su VMU suderintame Darbų atlikimo grafike. |
| 8. OBJEKTO PASKIRTIS | Remontuojama nuovaža naudojama patekimui į valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (kadastro Nr. 7914/0006:1511), esantį Trakų g. 1, Pylimų k., Vievio sen.,Elektrėnų sav. |
| 9. ŽALIEJI PIRKIMAI | Tiekėjas\* atliekamiems Darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.  **Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai:** nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus). |
| 10. ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMAS | Pabaigus Darbus, organizuoti atliktų Darbų perdavimą AB „Via Lietuva“ vadovaujantis PS-PP6.03 Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) darbo reglamento, patvirtinto Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VE-246 „Dėl proceso standarto „PS-PP6.03 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (Užsakovui) darbo reglamentas“ patvirtinimo“ ([REGLAMENTAS\_2022-12-28\_Nr.\_VE-246.pdf (lakd.lt)](https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/12/REGLAMENTAS_2022-12-28_Nr._VE-246.pdf)), nustatyta tvarka. |
| 11. GEODEZINĖS NUOTRAUKOS | Pabaigus Darbus, finansuoti geodezinių nuotraukų parengimą, taip pat VĮ Registrų centre užregistruotų AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomo statinio ir (ar) jo užimamo žemės sklypo (jeigu užbaigus statybą, keitėsi inžinerinio statinio parametrai), kuriuose buvo vykdomi Darbai, kadastrinių matavimų bylas, pateikti jas VĮ Registrų centrui išankstinei patikrai ir, gavus iš VĮ Registrų centro teigiamą išvadą, jas pateikti AB „Via Lietuva“. |
| 12. DUOMENŲ PATEIKIMAS | Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki 11 papunktyje nurodyto kreipimosi organizuoti atliktų Darbų priėmimo procedūrą, vadovaujantis Duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo veiklos vadovu, patvirtintu Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VE-70 „Dėl Duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo veiklos vadovo patvirtinimo“ ([2022-04-12-isakymas-Nr.-VE-70-Del-ITS-infrastrukturos-valdymo-veiklos-vadovo-patvirtinimo.pdf (lakd.lt)](https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-12-isakymas-Nr.-VE-70-Del-ITS-infrastrukturos-valdymo-veiklos-vadovo-patvirtinimo.pdf)), pateikti ir suderinti su AB „Via Lietuva“ (Intelektinių ir informacinių technologijų departamento Intelektinių transporto sistemų skyriumi) inžinerinio statinio, kuriame vyko Darbai, duomenis. |

\* Pastabos:

- Jeigu pasiūlymą teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, tuomet šį reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės partneris, pagal jo šiuo punktu prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Šio punkto reikalavimą turi atitikti visi partneriai kartu.

- Jeigu Tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia Subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, tokiu atveju Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto reikalavimų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.