**JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Telefonas: +370 349 501 54, el. paštas: [administracija@jonava.lt](mailto:administracija@jonava.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 188769070

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

direktorius

Valdas Majauskas

SUDERINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-02-05 protokolu Nr. 3Ū- 52

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

*NETAIKOMI*

**SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „JONAVOS M. ŽEMAITĖS G. IR JONINIŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS/STATYBOS IR APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI“**

**ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

**Versija Nr. 1**

TURINYS

[1. Bendra informacija 2](#_Toc187748019)

[2. Pirkimo objektas 2](#_Toc187748020)

[3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra 3](#_Toc187748021)

[4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai 3](#_Toc187748022)

[5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 3](#_Toc187748023)

[6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui 3](#_Toc187748024)

[7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 4](#_Toc187748025)

[8. Elektroninis aukcionas 5](#_Toc187748026)

[9. Pasiūlymų vertinimas 5](#_Toc187748027)

[10. Sutarties sudarymas 5](#_Toc187748028)

[11. Kitos sąlygos 5](#_Toc187748029)

[Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ 6](#_Toc187748030)

[Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 9](#_Toc187748031)

[Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ 11](#_Toc187748032)

[Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 20](#_Toc187748033)

[Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ 25](#_Toc187748034)

[Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ 26](#_Toc187748035)

[Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotos veiklos sąrašas“ 30](#_Toc187748036)

[Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ 32](#_Toc187748037)

[Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo specialistų sąrašo forma“ 34](#_Toc187748038)

[Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“ 35](#_Toc187748039)

[Pirkimo sąlygų 11 priedas „Atliktų statybos darbų sąrašo forma“ 36](#_Toc187748040)

# Bendra informacija

* 1. Perkančioji organizacija – Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, adresas Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, Pr. 8.00-18.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.45), An. – Kt. 8.00 – 17.00 (pietų pertrauka 12.00 – 12.45), Pn. 8.00 – 14.00 (be pietų pertraukos). Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
  2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Vyriausybės sprendimu įsteigtos centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų kataloge nesiūloma šiuo pirkimu siekiamų įsigyti darbų.
  3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
  4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
  5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „[Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo](https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr)“ **4.1** punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti **2,** **4 ir 10 prieduose**.
  6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
  7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško *ex ante* skaidrumo.
  8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
  9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

* 1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Jonavos m. Žemaitės g. ir Joninių g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos/naujos statybos darbo projektus, atlikti šiuos bei apšvietimo įrengimo statybos darbu**s**, išpildomųjų geodezinių kontrolinių nuotraukų ir kadastrinių bylų parengimą, bei kitų dokumentų, reikalingų statiniui įregistruoti, gavimą (toliau – Darbai). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų **2 priede** (įskaitant ir pirkimo objektui taikomus aplinkosauginius kriterijus).
  2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų **2 priede**. Pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai:
     1. Pagal darbų pobūdį, paskirtį, vietą ir specifiką, įrengti bei planuojami rengti lietaus nuotekų tinklai pagal abu techninius projektus bus „susijungę“, bus vienas betarpiškai susijęs inžinerinis statinys, todėl abu techninius projektus būtina įgyvendinti vienu metu t.y. viena rangos sutartimi.

2.2.2.Išskaidžius į atskiras pirkimo dalis, galimas atvejis, kad darbus pagal atskirą techninį projektą įgyvendintų kitas tiekėjas, kas lemtų, jog nebūtų vieno atsakingo tiekėjo (Rangovo) už tinkamai veikiantį neatskiriamą inžinierinį tinklą (Žemaitės g. Joninių g. lietaus kanalizacija susijungia viename šulinyje bei Žemaitės g. apšvietimas jungiamas į Joninių g. apskaitos spintą).

* + 1. darbo projektai yra etapai, kuriuose detalizuojami sprendiniai, todėl tiekėjas, kuris vykdys statybos rangos darbus, geriausiai žino, kokie konkretūs sprendiniai yra efektyviausiai ir tinkamiausiai įgyvendinami ir gali geriausiai parinkti konkrečius sprendinius. Be to, perkant darbo projekto parengimo paslaugas kartu su rangos darbais ženkliai paspartėja projekto įgyvendinimas, todėl darbo projekto parengimo paslaugų ir statybos darbų skaidymas į atskirus pirkimus būtų neracionalus ir neefektyvus sprendimas.
  1. Perkančioji organizacija pirkime netaiko reikalavimų (kriterijų) dėl statinio informacinio modelio taikymo.
  2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
  3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

* 1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
  2. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų **1 priede** nustatytais terminais pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

* 1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų **3 priede**.
  2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų **4 priede**.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

* 1. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

* 1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
     1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų **6 priede** pateiktą pasiūlymo formą;
     2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų **5** **priedas**). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
     3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
     4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
     5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
     6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
     7. įkainotos veiklos sąrašas, užpildytas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų **7 priedą***;*
     8. kiti konkurso sąlygose nurodyti dokumentai (pvz. vertimas į lietuvių k. ir pan.).
  2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
     1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
     2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
  3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
  4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) Eur su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
  5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos eurais bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 9000 Eur (devynių tūkstančių Eur, 00 ct) suma.Tiekėjo pateikiamas pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas vienu iš šių būdų: **užstatu**, kurį tiekėjas pasiūlymo galiojimo laikotarpiui, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, privalo pervesti į Jonavos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188769070) sąskaitą LT96 4010 0439 0002 0133 Luminor Bank AB banke **arba** Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto **banko garantija**. Kai pasiūlymo galiojimas užtikrinamas užstatu, tiekėjas kartu su pasiūlymu (atskiru failu) pateikia mokėjimą patvirtinantį dokumentą. **Jei pasiūlymo galiojimas užtikrinamas banko garantija - pateikiamas galiojimo užtikrinimas ne mažesnei kaip 9000 Eur sumai kartu su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu**, kuris turi galioti ne trumpiau nei nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų **1 priede**.

* 1. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
     1. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);
     2. tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino pabaigos nepateikia prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia prašomų pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

7.2.3. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo ar pateikia ne visus prašomus paaiškinimus ar pateikia juos nepilnai ar, komisijos vertinimu, nepagrindžia neįprastai mažos kainos;

7.2.4. laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti sutartį.

* 1. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų **1 priede** nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
  2. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.
  3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų **1 priede „Terminai“** nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:
     1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);
     2. įsigalioja pasirašyta sutartis;
     3. nutraukiamos pirkimo procedūros.
     4. dalyvio pasiūlymas yra galutinai atmestas, t. y. dalyviui pranešta apie jo pasiūlymo atmetimą, ir šio pasiūlymo atmetimas dėl pasibaigusio apskundimo termino negali būti ginčijamas.

# Elektroninis aukcionas

* 1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

* 1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 **priede**.
  2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
  3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tiekėjo užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų **6 priede** pateiktą pasiūlymo formą.

# Sutarties sudarymas

* 1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties projektas pateikiamas specialiųjų pirkimo sąlygų **10 priede**.

# Kitos sąlygos

* 1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys kitų sąlygų.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **VEIKSMAS** | **DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS**  (Lietuvos laiku) | **PASTABOS** |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Jeigu tiekėjai papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašo vėliau nei nurodyta konkurso sąlygose – perkančioji organizacija tokių prašymų nagrinėti ir papildomos informacijos tiekėjams pateikti neprivalo |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki konkurso sąlygose nurodyto termino (laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama perkančiosios organizacijos iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos. | Joninių g. ir Žemaitės g. Jonavos m. |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | **3** (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | **5** (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;  15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Žemaitės gatvės atkarpos nuo P. Vaičiūno g. iki Joninių g., kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų rekonstravimo Jonavos m Jonavos r. sav. projektas“ Nr. UL-19-0113 (pateikiamas atskiru failu .zip formatu)

IR

„Joninių gatvės (JM-107) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Jonavos m Jonavos r. sav. projektas“ Nr. UL-19-0106 (pateikiamas atskiru failu .zip formatu)

IR

„Joninių g., Jonava, Jonavos r. sav. gatvių apšvietimo techninis darbo projektas“ NR. ARE 2020-04-TDR-E (pateikiamas atskiru failu .pdf formatu)

**Reikalavimai turi būti įtraukti rengiant darbo projektus ir įgyvendinti atliekant darbus.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) pagal Aprašo **4.1. papunktį** (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) | 1. **Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.1 p.:** reikalavimai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų **4 priede**;   2. **Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.2. p.:** kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams taikomi šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:  26.2.1. pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:  26.2.1.1. medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis | Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc. | Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc. | Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc. | | Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos | 0,3 | 15,0 | 5,0 | | Asfalto pagrindas | 1,0 | 15,0 | 5,0 | | Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas | 1,0 | 25,0 | 15,0 | | Pagrindas be rišiklių,  kelkraščių apatinis ir viršutinis sluoksniai | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | Žemės sankasa ir pylimai | 15,0 | 15,0 | - | | Apdorota žemės sankasa | 1,5 | - | - | | Pastabos:  1. Esant tam tikroms aplinkybėms pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, todėl gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai, tačiau tai turi būti pagrįsta skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis šio skyriaus Aprašo 26.2.2 papunkčiu).  2. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:  2.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastiko granulės, iš perdirbtų inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga;  2.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.;  2.3. šalutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus: betonas, medienos plaušas, naudotas asfalto granules ir kt.;  2.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;  2.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.  3. Pritaikius Aprašo 26.2.1.1 papunktyje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams, laikytina, kad 26.2 papunktis įgyvendintas. | | | |   26.2.3. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.  3. **Aprašo 2 priedo XVII skyrius 27. p.:**  27.1. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;  27.2. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams;“   1. **Aprašo 2 priedo XVII skyrius 28.1 p.:** LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga turi būti 100 proc. (vienetais) LED. |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | 1. **Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.1 p.:** atitiktį nustatytam reikalavimui patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų **4 priede**; 2. **Aprašo 2 priedo XVII skyrius 26.2. p.:** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai *(patvirtinantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu, perkančiajai organizacijai pareikalavus)*; 3. **Aprašo 2 priedo XVII skyrius 27. p. ir 28.1 p.:** gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, įrangos aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai *(patvirtinantys dokumentai teikiami sutarties vykdymo metu, perkančiajai organizacijai pareikalavus)*. |

## 

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiekėjus).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Tiekėjo pašalinimo pagrindai** | **VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui** | **Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai** |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:  1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;  2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;  3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;  4) nusikalstamą bankrotą;  5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;  6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;  7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;  8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.  Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:  1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | **VPĮ 46 straipsnio 1 dalis**  EBVPD III dalies A1-A6 punktai  EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:   * išrašo iš teismo sprendimo arba * Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba * valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.   Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:   * atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[[1]](#footnote-2).   Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dok*umentus. ***Pavyzdys****: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.*  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  PASTABA  Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | **VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis**  EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.  Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:  1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.  Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:  1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;  2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);  3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | **VPĮ 46 straipsnio 3 dalis**  EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:   * išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, * arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.   Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:   * atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[[2]](#footnote-3).   Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dok*umentus. ***Pavyzdys****: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.*  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:  2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu <http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/>.  Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:   * atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[[3]](#footnote-4).   Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dok*umentus. ***Pavyzdys****: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.*  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  PASTABA  Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas**  EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.  Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas**  EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas**  EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas**  EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją:  <https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/> |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas**  EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas**  EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  **Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:**  <https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/>  <https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas> |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis**  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama įnacionalinėje duomenų bazėje adresu: <https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>  paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:  <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/> |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis**  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama įnacionalinėje duomenų bazėje adresu <https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija> skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | **VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis**  EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  **Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:**  <https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu> skelbiamą informaciją. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.
2. Perkančioji organizacija atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu taikytina, dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
3. Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki paraiškų arba iki pasiūlymų (kai paraiškos neteikiamos) pateikimo termino pabaigos. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos, tačiau turės būti pateikti  ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.
4. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu, siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą, gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams.

| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimas** | **Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai** | **Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Teisė verstis veikla** | | |
| 1.1 | Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu (teisinis pagrindas: LR Statybos įstatymo 18 straipsnis).  Statiniai:   * susisiekimo komunikacijos: gatvės.   Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (žemės darbai)  *Pastaba : Jeigu atestatas apima visą bendrųjų statybos darbų sritį, t. y. neišskirtas konkretus žemės darbų pogrupis arba jeigu pogrupiai yra išskirti ir tarp jų yra nurodytas žemės darbų pogrupis, toks atestatas atitiks keliamus reikalavimus.* | Pateikiama:  Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies tiekėjams\* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies tiekėjų\* kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.  Pirkimo vykdytojas informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose <https://www.ssva.lt/cms/registrai>.  *Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.* | * *Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.* * *Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.* * *Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas.* |
|  | **Finansinis** **ir ekonominis pajėgumas** | | |
|  | NETAIKOMA |  |  |
|  | **Techninis ir profesinis pajėgumas** | | |
|  | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: gatvės. | *Pateikiama:*   1. *tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas (specialiųjų pirkimo sąlygų* ***9 priedas****);* 2. *Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus\*\*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams\*\* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams\*\* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.*   ***Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*** | * *Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.* * *Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.* * *Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.* |
|  | Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: gatvės. | *Pateikiama:*  *1) tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas (specialiųjų pirkimo sąlygų* ***9 priedas);***  *2)Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus\*\*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams\*\* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams\*\* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.*  *.*  ***Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos*** | * *Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.* * *Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.* * *Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.* |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra atlikęs statybos (naujos statybos/ rekonstrukcijos/ kapitalinio remonto) darbų statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės, kurių vertė ne mažesnė kaip  400 000,00 Eur be PVM, ir šių statybos darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. | *Pateikiama:*  *Užpildytas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos atliktų darbų sąrašas (specialiųjų pirkimo sąlygų* ***11 priedas****) kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis apie tai, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, t. y. darbai atlikti pagal teisės aktų reikalavimus.*  *\*informacija apie tai, kad darbai atlikti pagal teisės aktų reikalavimus turi būti nurodyta užsakovo (-ų) pažymoje (-ose).* | * *Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.* * *Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.* * *Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.* * *Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi(-is), kurią(-ias) tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.* |
|  | **Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:** | | |
| 3.2.1 | NETAIKOMA |  |  |
| ... |  |  |  |

\***Užsienio šalies tiekėjai** – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai – turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla.

**\*\*Užsienio šalies specialistai** – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo/statybos vadovo/specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių projekto vadovo/statybos vadovo/specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

**PASTABA:** *Pagal kvalifikacijos lentelės 3.1. – 3.2. punktuose keliamus reikalavimus gali būti siūlomi atskiri specialistai, atitinkantys reikalavimus arba vienas specialistas, jeigu jis atitinka keliamus reikalavimus.*

**PASTABA: Tiekėjas siekdamas įrodyti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, turi teikti tik tiek ir tik tokius dokumentus ar informaciją, t. y. ar tiekėjo patirtį įrodantys dokumentai (pvz.: atliktų darbų sąrašas ir užsakovų pažymos ir pan.), kurie visiškai, pilna apimtimi atitinka konkurso sąlygų dokumentuose nustatytus reikalavimus. Jei tiekėjas teikia daugiau dokumentų ar informacijos, visi dokumentai privalo atitikti konkurso sąlygų reikalavimus.**

**Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai**

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| **Eil. Nr.** | **Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.** | **Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai** | **Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Kokybės vadybos sistemos taikymas** | | |
| 1.1. | NETAIKOMA |  |  |
| **2.** | **Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas** | | |
| 2.1. | Perkamiems statybos darbams statinių grupėje susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.  Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.  Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. | * *Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jo (jų) prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.* * ***T****iekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.* * *Subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.* |

***PASTABA.*** *Jei teikiamas dokumentas, kuriame yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą reikalavime - toks dokumentas yra tinkamas.*

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .atskiru failu CVP IS.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

**PASIŪLYMAS**

**JONAVOS M. ŽEMAITĖS G. IR JONINIŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS/STATYBOS IR APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI**

(Data)

(Vieta)

1. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai ir nurodoma, kuris dalyvis yra atstovaujantis tiekėjų grupei) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

*Pastaba:* Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

1. **INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI, SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA**

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, trečiuosius asmenis.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ūkio subjekto (ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi**, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas (-ai) |  |
| Ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjekto (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

*Pastaba*: ***Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi*** *– fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Subtiekėjo (-ų), kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia,** (toliau - subtiekėjo) pavadinimas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

*Pastaba:* ***Subtiekėjas -*** *subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kvazisubtiekėjo (-ų)*** *(specialisto (-ų)) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)* |  |
| *Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius numatomus perduoti darbus/paslaugas)* |  |

*Pastaba:* ***Kvazisubtiekėjas*** *- specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.*

**KOKYBĖS KRITERIJAI**

Siūlomi kokybiniai pasiūlymo vertinimo kriterijai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kokybės vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Siūlomo kriterijaus aprašymas** |
| 1. | **Papildoma statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinio termino trukmė metais**, *T*  (maksimalus vertinamas papildomas statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinis terminas metais – 5) | *[Įrašomas siūlomas papildomas garantinis terminas metais – sveikasis skaičius, pvz.: 1 m., 2 m., 3 m., 4 m., 5 m.]* |

**PASIŪLYMO KAINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Darbų pavadinimas** | **Kaina, Eur be PVM** | **PVM (21 %), Eur** | **Pasiūlymo kaina, Eur su PVM *(2+3)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| JONAVOS M. ŽEMAITĖS G. IR JONINIŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS/STATYBOS IR APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI |  |  |  |

**Pasiūlymo kaina** (žodžiais) su PVM yra: ......................................................................................................eurų.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukelių, kuriuose yra nurodomas PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

***Pasiūlymo kaina*** *negali būti didesnė kaip* ***1125300,00 Eur su PVM*** *Jei tiekėjo pasiūlymo kaina viršys nurodytą sumą, bus laikoma, kad kaina yra per didelė (nepriimtina) ir pasiūlymas bus* ***atmestas****. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgs į galutinę jos mokėtiną lėšų sumą, įskaitant perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo įgyjamas mokestines prievoles susijusias su PVM.*

1. **KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Dokumentas** | **Ar dokumentas konfidencialus?**  **(Taip / Ne)** | **Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali** |
|  | Pasiūlymo forma |  |  |
|  | EBVPD |  |  |
|  | Įkainotos veiklos sąrašas |  |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |
|  | Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas |  |  |
|  | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti (jei teikiami) |  |  |
|  | Įrodymai, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar kvazisubtiekėjai) (jei teikiami) |  |  |
|  | Subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys tiekėjo atitiktį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys, jog tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimų lentelės 1.1 eilutėje keliamą reikalavimą (jei teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys, jog tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimų lentelės 3.1 eilutėje keliamą reikalavimą (jei teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys, jog tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimų lentelės 3.2 eilutėje keliamą reikalavimą (jei teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys, jog tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimų lentelės 3.3 eilutėje keliamą reikalavimą (jei teikiami) |  |  |
|  | Kita (nurodyti) .................................. |  |  |

*Pastabos:*

*1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.*

*2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.*

*3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.*

**Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:**

* esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
* sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
* tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus atlikti per **šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą**;
* pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
* jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
* pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

## 

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotos veiklos sąrašas“

**ĮKAINOToS Veiklos sąrašaS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapo Nr.** | **Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas** | **Bendra darbo apimtis\*1** | **Darbo (etapo) kaina, [Eur. be PVM**  *[Pildo rangovas]* |
| **Žemaitės gatvės atkarpos nuo P. Vaičiūno g. iki Joninių g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo Jonavos mieste** | | | |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai | 100 proc. |  |
| 2. | Žemės darbai | 100 proc. |  |
| 3. | Dangos konstrukcijos įrengimo darbai | 100 proc. |  |
| 4. | Eismo organizavimo darbai | 100 proc. |  |
| 5. | Kiti darbai | 100 proc. |  |
| 6. | Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai) | 100 proc. |  |
| 7. | Inžineriniai tinklai: gatvės apšvietimas | 100 proc. |  |
| 7. | Darbo projekto parengimas | 1 vnt. |  |
| 8. | Išpild. geodez. kontrolinių nuotraukų parengimas | 2 vnt. |  |
| 9. | Statinių kadastrinių bylų parengimas | 2 vnt. |  |
| 10 | Dokumentų, reikalingų statiniui įregistruoti, gavimas | 100 proc. |  |
| **Joninių gatvės kapitalinis remontas ir lietaus nuotekų tinklų statyba Jonavos mieste** | | | |
| 11. | Paruošiamieji ir ardymo darbai | 100 proc. |  |
| 12. | Žemės darbai | 100 proc. |  |
| 13. | Dangos konstrukcijos įrengimo darbai | 100 proc. |  |
| 14. | Eismo organizavimo darbai | 100 proc. |  |
| 15. | Kiti darbai | 100 proc. |  |
| 16. | Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai) | 100 proc. |  |
| 17. | Inžineriniai tinklai: gatvės apšvietimas (3 atramos) | 100 proc. |  |
| 18. | Darbo projekto parengimas | 1 vnt. |  |
| 19. | Išpild. geodez. kontrolinių nuotraukų parengimas | 2 vnt. |  |
| 20. | Statinių kadastrinių bylų parengimas | 2 vnt. |  |
| 21. | Dokumentų, reikalingų statiniui įregistruoti, gavimas | 100 proc. |  |
| **Suma** be PVM\*: | | |  |
| **PVM [21 proc.] suma**\***:** | | |  |
| **BENDRA SUMA** su PVM\***:** | | |  |

\* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

\*1 - Darbo apimtis, nurodyta aukščiau esančioje lentelėje, parodo bendrą Darbų (kiekvieno Sutarties Nuolatinių Darbų elemento ar veiklos) apimtį.

Pastaba:

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM, turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

* + - 1. Perkančioji organizacija šiame priede aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo pasiūlymų vertinimo kriterijus ir tvarką.
      2. Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal **kainos ir kokybės santykį.**
      3. Pasiūlymo vertinimo kriterijai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vertinimo kriterijai** | **Kriterijaus lyginamasis svoris** |
| 1. | **Kaina***,* C | X=99 |
| 2. | **Papildoma statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinio termino trukmė metais**, *T*  (maksimalus vertinamas papildomas statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinis terminas metais – 5) | Y1=1 |

* + - 1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kokybės kriterijaus (T) balus: S = C + T.
      2. Pasiūlymo kainos Eur su PVM (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

**C =(1 – (X/1125300,00)) \* Kainos lyginamasis svoris.**

**Kur X yra tiekėjo pasiūlyta galutinė kaina ( Eur su PVM).**

***Pastaba****. Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos pasiskirsto proporcingai.*

* + - 1. Antrojo kriterijaus, t. y. papildoma statinyje **įrengtų apšvietimo įrenginių garantinio termino trukmė metais (skaičiuojant nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos) (T), balas nustatomas** lentelėje nustatyta tvarka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Papildoma statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinio termino trukmė metais, T** | **Skiriami balai** |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 1,0 |

***PASTABA.*** *Papildoma statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinio termino trukmė metais (skaičiuojant nuo galutinių Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos) – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą. Pirkimo dokumentuose ir sutarties projekte numatomi minimalūs garantiniai įsipareigojimai, o tiekėjai gali siūlyti papildomą garantinį terminą, kuris bus vertinamas skiriant kokybinio vertinimo kriterijaus balus. Tiekėjo nurodytas papildomas statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinis terminas gali būti ir ilgesnis, tačiau skaičiuojant šio kriterijaus kokybinį balą bus vertinamas tik maksimalus papildomas statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinis terminas – 5 metai. Po sutarties įvykdymo tiekėjas įsipareigos šiuo papildomu terminu, viršijančiu minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą, terminu užtikrinti papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantiją. Tiekėjui pasiūlyme nenurodžius papildomo statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinio termino, T kriterijaus balai prilyginami 0. Jei tiekėjas pasiūlys ne sveikuoju skaičiumi išreikštą papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą (pvz. 1,5; 2,2 ar pan.) perkančioji organizacija balus skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 1,5 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą bus skiriamas0,2 balo; pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą –0,4 balo ir t.t.). Tiekėjui pasiūlius papildomą garantinį terminą bei gavus už tai kokybinių pasiūlymo vertinimo balų, siekiant užtikrinti įsipareigojimo laikymąsi, Tiekėjas per 10 d. d. nuo galutinių Darbų perdavimo - priėmimo- akto pasirašymo dienos privalės į Jonavos rajono savivaldybės administracijos banko (Luminor Bank AS) sąskaitą LT764010043900040087 pervesti :*

* *2 200,00 EUR užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 1 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą;*
* *4 400,00 EUR užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 2 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą;*
* *6 600,00 EUR užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 3 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą.*
* *8 800,00 EUR užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 4 metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą.*
* *11 000,00 EUR užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 5 ir daugiau metų papildomą statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių garantinį terminą.*

*Užstatas užtikrins šio įsipareigojimo laikymąsi, juo bus garantuojama, kad Tiekėjas taikys nurodytą konkretų papildomą garantinį terminą statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams. Tiekėjui neteikiant statinyje įrengtiems apšvietimo įrenginiams papildomo garantinio termino Perkančioji organizacija galės pasinaudoti Tiekėjo pervestu užstatu statinyje įrengtų apšvietimo įrenginių remonto ar keitimo darbams.*

9. Visi apskaičiuoti balai apvalinami matematiškai keturių skaičių po kablelio tikslumu.

10. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę (eilė nesudaroma, kai pasiūlymus pateikti kviečiamas arba pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus lieko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

11. Pasiūlymų eilė bus sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo specialistų sąrašo forma“

**Tiekėjo specialistų sąrašo forma**

**JONAVOS M. ŽEMAITĖS G. IR JONINIŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS/STATYBOS IR APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pareigos, kurioms siūlomas specialistas** | **Siūlomo specialisto vardas, pavardė** | **Tiekėjas, pas kurį dirba specialistas/planuojama įdarbinti ar planuoja dirbti kitais pagrindais** | **Santykių su tiekėju forma (įdarbintas/ sudaryta autorinė sutartis/ pasirašyta preliminari sutartis/ ketinimų protokolas ar pan.)** | **Jei specialistas dirba pagal darbo sutartį, jo įdarbinimo data ir įmonės pavadinimas** |
| Ypatingo statinio projekto vadovas |  |  |  |  |
| Ypatingo statinio statybos darbų vadovas |  |  |  |  |

Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

## 

## Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

**RANGOS DARBŲ SUTARTIS**

**JONAVOS M. ŽEMAITĖS G. IR JONINIŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS/STATYBOS IR APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI**

**(pateikiama atskiru failu word formatu)**

## Pirkimo sąlygų 11 priedas „Atliktų statybos darbų sąrašo forma“

**STATYBOS (NAUJOS STATYBOS/ REKONSTRUKCIJOS/ KAPITALINIO REMONTO) DARBŲ STATINIŲ GRUPĖJE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KELIAI IR/AR GATVĖS, SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Atliktų statybos (naujos statybos/ rekonstrukcijos/ kapitalinio remonto) darbų statinių grupėje susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės darbų apibūdinimas** | **Viso objekto/sutarties vertė, Eur be PVM** | **Atliktų susisiekimo komunikacijų kelių ir/ar gatvių statybos darbų \* vertė, Eur be PVM**  **per 5 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius)** | **Statybos darbų atlikimo**  **tiksli data**  **(vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant**  **metus, mėnesį, dieną)** | **Pirkėjo/užsakovo identifikavimo duomenys** | **Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus\*\* (*pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas*)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

\* Nurodoma per 5 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų statybos (naujos statybos/ rekonstrukcijos/ kapitalinio remonto) darbų statinių grupėje susisiekimo komunikacijos keliai ir/ar gatvės (darbai, kuriuos tiekėjas, ūkio subjektų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis *kaip rangovas(-ai), ūkio subjektų grupės partneris(-iai) ar ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, nepasitelkiant trečiųjų asmenų) vertė. Tiekėjui, ūkio subjektų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti* statybos (naujos statybos/ rekonstrukcijos/ kapitalinio remonto) darbai statinių grupėje  *susisiekimo komunikacijos keliai ir/ar gatvės darbai, jų vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jei atliekant darbus, kartu buvo teikiamos paslaugos ar perkamos prekės (pvz.: projektavimas, išpildomųjų geodezinių kontrolinių nuotraukų ar kadastrinių bylų parengimas), turi būti išskirta tik savo jėgomis atliktų statybos (naujos statybos/rekonstrukcijos/kapitalinio remonto) darbų statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės vertė, be paslaugų ar prekių vertės.*

*\*\*Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie rangovo atliktus* statybos (naujos statybos/ rekonstrukcijos / kapitalinio remonto) darbus statinių grupėje susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar gatvės.  *Užsakovų pažymose turi būti nurodyta, kad darbai atlikti tinkamai, t. y. darbai atlikti pagal teisės aktų reikalavimus.*

1. *Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:*

   *priesaikos deklaracija;*

   *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:*

   *priesaikos deklaracija;*

   *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:*

   *priesaikos deklaracija;*

   *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.* [↑](#footnote-ref-4)