Priedas Nr. 1

ŽVALGOMŲJŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ IR ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: žvalgomųjų archeologinių tyrimų (tiriant žvalgomąsias perkasas iki įžemio), archeologinių žvalgymų paslaugos pirkimas;

Objektų, kuriuose bus atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai sąrašas (1 objektas):

1.1. Kražių senojo miesto vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 13012), Kelmės r. sav., Kražių mstl.

2. Preliminarios žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų apimtys:

2.1. Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M.K. Sarbievijaus g.“ ir Kr-93 „Kražių mstl. Žemosios g." rekonstravimo ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimo darbų vietose.

3. Archeologinių tyrimų tikslas: atlikus „Kražių senojo miesto vietos (u. k. 13012), Kražių miestelio istorinė dalis (u. k. 17089), žvalgomuosius archeologinius tyrimus“ rasta Kražių miesto raidai ir istorijai vertingas XVI-XIX a. kultūrinis sluoksnis. Reikalingi papildomi detalieji archeologiniai tyrimai žemės judinimo vietose. Archeologinių vertingųjų savybių paieška Kražių senojo miesto vietoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 13012), Kelmės r. sav., Kražių mstl. Surinkti mokslinius archeologinius duomenis – fiksuoti archeologinių radinių radimo vietas, dokumentuoti stratigrafiją ir planigrafines struktūras, parengti atitinkamas paminklosaugines rekomendacijas.

4. Reikalavimai archeologiniams tyrimams:

4.1 Tiekėjas tiriamai vietai (objektui) paruošia archeologinių tyrimų projektą, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamente PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ (toliau – Archeologinio paveldo tvarkybos reglamentas), nustatytais reikalavimais, teikia jį aprobuoti Mokslinei archeologijos komisijai – nė vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Archeologiniams tyrimams turi būti gautas leidimas pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo nuostatas.

4.2. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 181 straipsnio 17 dalies 1 punkto nuostatomis, gavęs leidimą atlikti archeologinius tyrimus, iki archeologinių tyrimų pradžios apie juos privalo pranešti žemės sklypo(-ų), į kurios patenka tiriami plotai, valdytojui(-ams) ir NKPAĮ 14 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta tvarka susitarti su juo (jais) dėl archeologinių tyrimų atlikimo sąlygų (tyrimų trukmės, apimčių ir galimų nuostolių kompensacijos). Nepavykus suderinti archeologinių sąlygų ir negavus valdytojo(-ų) sutikimo(-ų) apie tai raštu informuojamas Departamentas, kuris parenka kitą apimtimis lygiavertį tyrimų objektą.

4.3. Archeologiniai tyrimai turi būti atlikti vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento reikalavimais parengtu, Mokslinės archeologijos komisijos aprobuotu archeologinių tyrimų projektu ir leidime atlikti archeologinius tyrimus nustatytais papildomais paveldosaugos reikalavimais.

5. Archeologinių tyrimų užbaigimas:

5.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po kultūros paveldo objekto archeologinių tyrimų užbaigimo parengia archeologinių tyrimų pažymą. Archeologinių tyrimų pažyma, parengta  vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamente nustatytais reikalavimais, su pateiktomis paveldosauginėmis rekomendacijomis dėl tirto kultūros paveldo objekto turi būti pateikta įvertinimui Mokslinei archeologijos komisijai.

6.2. Laiku neatsiskaičius už archeologinius tyrimus arba Mokslinei archeologijos komisijai nerekomendavus pritarti archeologinių tyrimų pažymai, paslaugos tiekėjui atlygis už įvykdytus tyrimus nemokamas.

6.3. Radinius, rastus archeologinių tyrimų metu, tiekėjas turi perduoti muziejams Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-02-25 įsakymu Nr. ĮV-66 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

______________