SPS priedas Nr. 16

**PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS) IR JŲ VERTINIMO TVARKA**

|  |
| --- |
| **KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI** |

## Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal **kainos ir kokybės** santykį, vadovaujantis šiais kriterijais:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas | | | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris  *(pagal poreikį)* |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo | | Kriterijaus aprašymas |
| **Pirmas kriterijus** | B | Kaina | X=70 | - |
| **Antras kriterijus** | C | Darbų atlikimo terminas | Y=30 | - |

|  |
| --- |
| **EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS** |

1. Ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos ir kokybės balus:

**A=B+C**

**Pirmas kriterijus.** Pasiūlymo kainos (B) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Bp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

**Antras kriterijus.**  Darbų atlikimo termino (nuo sutarties įsigaliojimo), išreikšto mėnesiais, (C) balas apskaičiuojamas *pagal formulę:*

čia:

Cp – tiekėjo pasiūlytas (pasiūlymo formoje) terminas mėnesiais (nuo sutarties įsigaliojimo);

Cmin – nustatytas minimalus darbų atlikimo terminas **13 (trylika)** mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo;

Cmax – nustatytas maksimalus darbų atlikimo terminas **15 (penkiolika)** mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo;

Y – darbų atlikimo termino lyginamasis svoris.

|  |
| --- |
| **PARAMETRŲ APRAŠYMAS IR VERTINIMAS** |

Kilus abejonėms dėl pasiūlyto sutarties įvykdymo termino įgyvendinimo realumo, Perkančioji organizacija gali paprašyti pagrįsti atlikimo terminą techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais ar kita. Tuo atveju, jei tiekėjo pasiūlytas terminas nebus pagrįstas techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais arba technologiškai neįgyvendinamas, toks pasiūlymas bus atmestas.